ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ РУСЕ

СЕВЕРОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КАРАКУЗ”, ГР. ДУЛОВО

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ :

София, ………........... г.

З   А   Д   А   Н   И   Е

ЗА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ,

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ,

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

И  ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ

НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КАРАКУЗ”,

ГР. ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Изработил:				                                 директор на ТП „ДЛС Каракуз”:

…………………..                                                                         ……………..

(инж. Любен Желев)				         (инж. Огнян Димитров )

София, май 2023 година

| 1 | Увод | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ ПЪРВА | 3 |
| 2 | ИВЕНТАРИЗАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ | 3 |
|  | За района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ |  |
| 3 | Глава I Площ за инвентаризация | 3 |
| 4 | Уточняване на площта за инвентаризация | 3 |
| 5 | Характеристика на площта за инвентаризация | 7 |
| 6 | Глава II Теренни проучвания | 15 |
| 7 | Измерване и картиране | 15 |
| 8 | Проучване на природните условия | 17 |
| 9 | Проучване на почвите и почвената ерозия | 17 |
| 10 | Типологични проучвания | 18 |
| 11 | Проучване на растителността | 18 |
| 12 | Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие | 18 |
| 13 | Проучване на здравословното състояние на насажденията | 19 |
| 14 | Разделяне на горската териториална единица на отдели | 18 |
| 15 | Таксиране на горските площи | 19 |
| 16 | Постоянни пробни площи | 21 |
| 17 | Определяне запаса на стоящата и паднала мъртва дървесина | 21 |
| 18 | Стопански класове, цел на стопанството и турнус на сеч | 21 |
| 19 | Глава III Съдържание на инвентаризацията | 26 |
| 20 | Глава IV Срокове за извършване на инвентаризацията | 27 |
| 21 | Глава V Видове дейности и категории на трудност | 27 |
|  | За държавен ловностопански район „Гарван |  |
| 22 | Площ за инвентаризация | 28 |
| 23 | Глава II Теренни проучвания | 30 |
| 24 | Стопански класове | 30 |
| 25 | Глава III Съдържание | 31 |
| 26 | Глава IV Срокове за инвентаризация | 31 |
| 27 | Глава V Видове дейности | 32 |
|  | ЧАСТ ВТОРА |  |
| 28 | ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ | 33 |
| 29 | Анализ на досегашната дейност | 33 |
| 30 | Теренно-проучвателни работи | 33 |
| 31 | Организация на територията | 33 |
| 32 | Планира на мероприятия за опазване на горите от пожари | 33 |
| 33 | Съдържание на плана | 35 |
| 34 | Срокове за изпълнение | 36 |
|  | ЧАСТ ТРЕТА |  |
|  | ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ |  |
| 35 | Глава I Площ на територията, обект на плана | 37 |
| 36 | Глава II Досегашно стопанисване | 41 |
| 37 | Глава III Планиране на мероприятия | 42 |
| 38 | Глава IV Съдържание на плана | 47 |
| 39 | Глава V Срокове за планиране | 48 |
| 40 | Глава VI Обем и видове дейности | 48 |
|  | ЧАСТ ЧЕТВЪРТА |  |
|  | ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН - ТП „ДГС Каракуз“ |  |
| 41 | Глава I Площ подлежаща на горскостопанско планиране | 49 |
| 42 | Глава II Досегашно стопанисване | 50 |
| 43 | Глава III Теренни проучвания | 51 |
| 44 | Глава IV Основни насоки за организация на обекта за планиране | 52 |
| 45 | Разделяне на горскостопанската единица на горскостопански участъци | 52 |
| 46 | Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч | 52 |
| 47 | Глава V Планиране на мероприятията | 54 |
| 48 | Сечи | 54 |
| 49 | Определяне размера на ползването | 56 |
| 50 | Възобновяване и залесяване | 57 |
| 51 | Планиране на други мероприятия | 57 |
| 52 | Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди | 58 |
| 53 | Глава VI Дейности по опазване на горските територии от пожари | 58 |
| 54 | Глава VII Редки застрашени и лечебни растения | 58 |
| 55 | Глава VIII Защитени зони по „Натура 2000“ | 58 |
| 56 | Глава IX Санитар-охранителни зони | 60 |
| 57 | Глава X Гори с висока консервационна стойност | 60 |
| 58 | Глава XI Еколого-икономически ефект от планираните мероприятия | 64 |
| 59 | Глава XII Полезащитни горски пояси | 64 |
| 60 | Глава XIII Съдържание на горскостопанския план | 64 |
| 61 | Приложения към плана | 65 |
| 62 | Глава XIV Видове дейности и категория на трудност | 65 |
|  | ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН - за ДУ „Гарван“ |  |
| 63 | Глава I Площ подлежаща на горскостопанско планиране | 66 |
| 34 | Глава II Досегашно стопанисване | 67 |
| 65 | Глава III Теренни проучвания | 67 |
| 66 | Глава IV Основни насоки за организация на обекта за планиране | 67 |
| 67 | Разделяне на горскостопанската единица на горскостопански участъци | 67 |
| 68 | Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч | 67 |
| 69 | Глава V Планиране на мероприятията | 68 |

УВОД

Настоящото задание е изготвено на основание писмо № ИАГ- 30777/09.12.22.г. на изпълнителния директор на ИАГ, на основание на Граждански договор № Д152023017 от 17.01. 2023 г. , възложител ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз“ – гр. Дулово, представлявано от инж. Огнян Димитров – директор и Йорданка Костадинова –ръководител счетоводен отдел.

Заданието е изработено от инж. Любен Господинов Желев, притежаващ Удостоверение № 5199/25.01.2012  г. за упражняване на лесовъдска практика за дейността „Изработване на задания, проекти, планове и програми за горски територии”.

Инвентаризацията на горските територии и горите извън тях е в границите  землищата на населените места в следните общини или части от тях, както следва:

- Община гр. Дулово – землищата на гр. Дулово и селата Боил, Водно, Вокил, Върбино,  Грънчарово, Долец, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Черник, Чернолик и Яребица.

-Част от община гр. Главиница – землищата на гр. Главиница, и селата Бащино, Вълкан, Зарица, Зебил, Звенимир,, Листец, Осен- част, Ножарево, Падина, Подлес- част, Стефан Караджа-част.

-Част от община гр. Силистра – част от землищата на селата Брадвари, Професор Иширково и Казимир.

-Част от община гр. Алфатар – част от землището на гр. Алфатар.

-Част от община с. Ситово – части от землищата на селата Босна, Ирник.

Плана за опазване на горските територии от пожари да се разработи за горските територии независимо от тяхната собственост попадащи в  землищните  граници на населените  места обект на инвентаризацията. Не са обект на този план горите по смисъла на чл. 2 от Закона за корите попадащи в имоти извън горските територии.

Обект на изработването на план за ловностопанските дейности са  горските територии и горите извън тях, както и земеделски и водни територии в границите на същите землища.

Горскостопанско планиране ще се разработи за горските територии – държавна собственост в района на дейност на  ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз” ( ТП „ДЛС Каракуз“)- териториално поделение на Североцентрално държавно предприятие  (СЦДП) – Габрово.

Заданието е изработено съобразно изискванията на Закона за горите от 2011 г и Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и залегналите клаузи в договора.

Изработването на горскостопанските карти, въз основа на инвентаризацията да са в съответствие с изискванията на  Наредба № 20 от 18.11.2017 г за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

За област Силистра няма изработен Областен план за развитие на горските територии.

За горските територии в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ е извършена сертификация с обхват на FSCтм по „Управление на горите и Проследяване на продукцията“.

През 2015 г е извършено проучване, във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на сертифициране.

На основание чл. 13, ал. 10 от Закона за горите, инвентаризацията и изработването на горскостопанските карти, плановете за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанският план за държавните горски територии да се възложат и изработят едновременно.

Заданието е разработено в четири части:

Част първа „Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопанските карти”;

Част втора „План за дейностите по опазване на горските територии от пожари”;

Част трета „ Ловностопански план”;

Част четвърта „Горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз”.

При извършване на инвентаризацията и изработването на горскостопанския план да се използва „комбинираният метод за лесоустройство“ – комбинация между методите по класове на възраст и стопанисване по насаждения.

Забележка : Със Заповед № РД49-15/02.03.2022 г на министъра на земеделието се намалява района дейност на ТП „ДЛС Каракуз“, в горскостопанско отношение с площта на държавен ловностопански район „Гарван“. Инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти и горскостопански план за държавните горски територии, следва да е в отделен свитък и да се предаде на ТП „ДГС Силистра“.

Част първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

А) ЗА РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЛС КАРАКУЗ“

Инвентаризация да се извърши на всички горски територии и на горите извън тях, отговарящи на критериите за гора по смисъла на чл. 2 от Закона за горите, установени с инвентаризацията от 2014/2015 г. в границите на землището на населените места от община Дулово, община Главиница и част от землищата на населените места в община Силистра, община Алфатар и община Ситово, попадащи в  район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз.

В заданието е направена характеристика на площта за инвентаризация по досега действащата инвентаризация,  горскостопански план (ЛУП) и по баланса на горските територии (форма 1ГФ към 2022 г), както и по данните в кадастралната карта и картата на възстановената собственост към 2023 г. Дадени са основните изисквания при извършване на теренно-проучвателните работи, както и при  обработка на информацията.

Лесистостта на района е 26,8 %.

Глава І

Площ за инвентаризация

- Уточняване на площта за инвентаризация

При последната инвентаризация на горските територии и горите извън тях извършена през 2014/2015 г. в границите на община Дулово, община Главиница и част от землищата в община Силистра, община Алфатар и община Ситово - район на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз” –гр. Дулово е установена обща инвентаризирана площ от 24521,8  ха, от които 20317,1 ха държавна собственост, 2881,0 ха общински и 1323,7 ха собственост на физически и юридически лица.

Наред с това в границите на района на стопанството са били изработени и следните горскостопански планове, които не са били обект на тази инвентаризация.

- Горскостопански план за общински гори на общинна Силистра  на площ от 10,9 ха

- Горскостопански план за общински гори на общинна Силистра  на площ от  86,5 ха

- Горскостопански план за  гори собственост на ю. л. „Екотекника“  на площ от 1727,7 ха

Забележка: тези площи са отчетени само в баланса на горските територии, без да са анализирани в част първа „инвентаризация“ от 2015 г.

На тази основа общата площ на горите и горските територии в границите на общините –район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ е 26346,9 ха

По собственост и вид на територията на база картата на възстановената собственост и кадастралната карта към 2015 г  инвентаризацията и баланс на горските територии (форма 1 ГФ 2022 г с отчетените площи по ГСП на общини и юридически лица) собствеността на горски територии и горите извън, е посочено в таблица №1

Таблица № 1

Разпределение на общата площ  по собственост и вид на територията

| общо |  |  |  |  | в т.ч. горски територии |  |  |  | в т.ч. гори в земеделски територии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % |
| Държавна | 20317,1 | 77,1 | 19149,2 | 76,1 | 20209.8 | 79,5 | 18983,8 | 79,0 | 107.3 | 11,8 |
| Частна -физически лица | 964,0 | 3,7 | 938,4 | 3,7 | 846 | 3,3 | 815 | 3,4 | 118 | 12,9 |
| Частна - юридически лица | 2087,4 | 7,9 | 2081,1 | 8,3 | 2045,4 | 8,0 | 1966 | 8,2 | 42 | 4,6 |
| Общинска | 2978,4 | 11,3 | 2978,4 | 11,8 | 2334,4 | 9,2 | 2250 | 9,4 | 644 | 70,7 |
| Всичко: | 26346,9 | 100.0 | 25147,1 | 100.0 | 25435,6 | 100.0 | 24014,8 | 100.0 | 911,3 | 100.0 |

Към 2014/2015 г площта на инвентаризираните горските територии и на горите извън тях е 24521,8 ха, от които площ на горските територии – 23610,8 ха и 911,0 ха гори извън горските територии (изцяло върху земеделски територии - „за нуждите на селското стопанство“)

Към тази площ следва да прибавим и площта на изработените и утвърдени горскостопански планове за общинските гори и гори собственост на юридически лица,  които не са били обект на инвентаризацията, но същите са в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ с което площта възлиза на 26346,9 ха, от която горски територии 25435,6 ха и гори извън горските територии 911,3 ха

По вид на собствеността към годината на инвентаризацията и изработването на  горскостопанския план (включително и лесоустройствен проект и ГСП за общините и юридическите лица) разпределението на площта на  горските територии (25435,6 ха) е както следва:

-  Държавни горски територии                                                                    20209,8 ха;

- Общинските горски територии                                                                   2334,4 ха;

- Горските територии собственост на физически и юридически лица      2891,4ха;

Всичко            25435,6 ха

Горите извън горските територии (911,3 ха) по собственост са:

-  Държавна собственост                                                                                107,3 ха;

- Общинска собственост                                                                                 644,0 ха;

- Гори върху имоти собственост на физически юридически лица            160,0 ха;

Всичко           911,3 ха

Във връзка с разпоредбите на чл.13, ал.5 от Закона за горите, чл. 32, т. 5 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.2, ал.1, подточка 1а от Наредба № 20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти е направено сравнение на площта на горите и горските територии  инвентаризирани през 2014/2015г  и тази по кадастрална карта към 2023 г. (таблица №2). Посочено е разпределението на горските територии и горите извън тях по собственост, вид на териториите и по общини, съгласно данните от КК (таблица № 3 и №4). Направено е сравнение на площта по вид на територията по данни от инвентаризацията 2014/2015 г и по КК към 2023 г (таблица № 5)

Таблица № 2

За сравнение на площта на  горите и горските територии по собственост, по данни от инвентаризацията от 2014/2015 г  към данните от кадастралната карта към 2023 г

( без тези обект на изработените планове, чийто площи са отчетени само към баланса на ГТ, но не са били обект на инвентаризацията)

| вид собственост | Горски територии |  |  | Извън горски територии |  |  | общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инв. 14/15г | По КК 23 г | Раз-лика (2-3) | Инв. 14/15г | По КК 23 г | Разлика (5-6) | Инв. 14/15г | По КК 23 г | Разлика (8-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Държавна собственост | 20209,8 | 20121,2 | +88,6 | 107,3 | 108,0 | -0,7 | 20317,1 | 20229,2 | +87,9 |
| Общинска собственост | 2236,1 | 2182,0 | +54,0 | 644,9 | 627,6 | +17,3 | 2881,0 | 2809,6 | +71,4 |
| Физ. и юрид. лица в т.ч. | 1164,9 | 1274,1 | -109,2 | 158,8 | 164,3 | -5,5 | 1323,7 | 1438,4 | -114,7 |
| Физически лица | 846,1 | 826,4 | +19,7 | 117,9 | 123,3 | -5,4 | 964,0 | 949,7 | +14,3 |
| Юридически лица | 318,8 | 424,5 | -105,7 | 40,9 | 40,1 | +0,8 | 359,7 | 464,6 | -104,9 |
| Религиозни | 0 | 5,0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,0 | -5,0 |
| Чужди физ. и юрид. лица | 0 | 18,3 | -18,3 | 0 | 0,9 | -0,9 |  | 19,2 | -19,2 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 1,4 | -1,4 | 0 | 13,7 | -13,7 | 0 | 15,1 | -15,1 |
| Съсобственост | 0 | 3,6 | -3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | -3,6 |
| Всичко | 23610,8 | 23582,3 | +28,5 | 911,0 | 913,6 | -2,6 | 24521,8 | 24495,9 | +25,9 |

По данни от кадастралната карта, (получени, чрез налагане на ZEM_2.10 върху кадастралната карта), площта на горските територии и горите извън тях установената при инвентаризацията през 2014/2015 г е в повече с 25,9 ха спрямо данните от КК. Това се обяснява от факта, че при отчитане на площите по КК, имоти с площи е в кв.м, а точността  при инвентаризацията е 0,1 ха т. е. площ над 500 кв.м се закръглят на 0,1; 0,2  … ха.

Разликата е в площта на горските територии, които по инвентаризация са с 28,5 ха в повече спрямо тази по КК.

По инвентаризация от 2014/2015 г не се отчитат горски територии в „съсобственост“ на площ от 3,6 ха, а горите извън горските територии под код „стопанисваните от общината“ са отнесени към общинска собственост.

Таблица № 3

За разпределение на  горските територии и на горите извън тях по собственост и вида на територията- общо и по общини,  съгласно кадастралната карта  (КК) към 2023 г.

| Собственост община | Вид територии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територии заети от води и водни пощи | За нуждите на горското стопанство | За нуждите на селското стопанство | За нуждите на тран-спорта | Общо |
|  | хектари |  |  |  |  |
| Община Дулово |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 9937,8 | 29,2 | 4,8 | 9971,8 |
| Общински | 0,6 | 2077,7 | 296,2 | 0,3 | 2374,8 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 1160,4 | 81,1 | 0 | 1241,5 |
| В т.ч. на физ. лица | 0 | 811,7 | 62,3 | 0 | 874,0 |
| на юридически лица | 0 | 325,6 | 17,8 | 0 | 343,4 |
| на вероизповеданията | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| на чужд.. Физ. и юрид. лица | 0 | 18,3 | 0,9 | 0 | 19,2 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 1,4 | 13,7 | 0 | 15,1 |
| Съсобственост | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 |
| ОБЩО община Дулово | 0,6 | 13181,0 | 420,1 | 5,1 | 13606,8 |
| Община Главиница |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 4530,7 | 0 | 0,2 | 4530,9 |
| Общински | 0 | 104,3 | 314,2 | 0,1 | 418,6 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 113,4 | 3,4 | 0 | 116,8 |
| в т.ч. физ.. лица | 0 | 14,7 | 3,3 | 0 | 18,0 |
| юридически лица | 0 | 98,7 | 0,1 | 0 | 98,8 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо Главиница | 0,0 | 4748,4 | 317,6 | 0,3 | 5066,3 |
| Община Силистра |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 2042,8 | 38,6 | 0 | 2081,4 |
| Общински | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 11,3 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| в т.ч. физ.. лица | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1,4 |
| юридически лица | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| ОБЩО община Силистра | 0 | 2042,8 | 51,4 | 0 | 2094,2 |
| Община Алфатар |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 2213,5 | 1,8 | 0 | 2215,3 |
| Общински | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 2,1 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 0 | 15,7 | 0 | 15,7 |
| в т.ч. физ.. лица | 00 | 0 |  | 0 | 15,2 |
| юридически лица |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| ОБЩО община Алфатар | 0 | 2213,5 | 19,6 | 0 | 2233,1 |
| Община Ситово |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0,3 | 1395,4 | 33,0 | 0 | 1428,7 |
| Общински | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 2,9 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 0,2 | 62,6 | 0 | 62,8 |
| в т.ч. физ.. лица | 0 | 0 | 41,0 | 0 | 41,0 |
| юридически лица | 0 | 0,2 | 21,6 | 0 | 21,8 |
| Общо община Ситово | 0,3 | 1395,6 | 98,6 | 0 | 1494,4 |
| Общо за ТП „ДЛС Каракуз“ |  |  |  |  |  |
| Държавни | 0,3 | 20121,2 | 103,7 | 5,0 | 20229,2 |
| Общински | 0,6 | 2182,0 | 626,6 | 0,4 | 2809,6 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 1274,1 | 164,3 | 0 | 1438,4 |
| в т.ч. физ.. лица | 0 | 826,4 | 123,3 | 0 | 949,7 |
| юридически лица | 0 | 424,5 | 40,1 | 0 | 464,6 |
| на вероизповеданията | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| на чужд.. Физ. и юрид. лица | 0 | 18,3 | 0,9 | 0 | 19,2 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 1,4 | 13,7 | 0 | 15,1 |
| Съсобственост | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 |
| ОБЩО ДЛС | 0,9 | 23582,3 | 907,3 | 5,4 | 24495,9 |

Таблица № 4

За разпределение на горите извън горските територии по собственост и вида на територията - по общини и общо,  съгласно картата на възстановената собственост (КВС) и кадастралната карта  (КК) към 2023 г.

| Собственост община | Вид територии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територии заети от води и водни пощи | За нуждите на селското стопанство | За нуждите на тран-спорта | Общо |
|  | хектари |  |  |  |
| Община Дулово |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 29,2 | 4,8 | 34,0 |
| Общински | 0,6 | 296,2 | 0,3 | 297,1 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 81,1 | 0 | 81,1 |
| В т.ч. на физически лица | 0 | 62,3 | 0 | 62,3 |
| на юридически лица | 0 | 17,8 | 0 | 17,8 |
| на чужд.. физ. и юрид. лица | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 13,7 | 0 | 13,7 |
| ОБЩО община Дулово | 0,6 | 420,1 | 5,1 | 425,8 |
| Община Главиница |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Общински | 0 | 314,2 | 0,1 | 314,3 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 3,4 | 0 | 3,4 |
| в т.ч. физически лица | 0 | 3,3 | 0 | 3,3 |
| юридически лица | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Общо Главиница | 0,0 | 317,6 | 0,3 | 317,9 |
| Община Силистра |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 38,6 | 0 | 38,6 |
| Общински | 0 | 11,3 | 0 | 11,3 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| в т.ч. физически лица | 0 | 1,4 | 0 | 1,4 |
| юридически лица | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| ОБЩО община Силистра | 0 | 51,4 | 0 | 51,4 |
| Община Алфатар |  |  |  |  |
| Държавни | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 |
| Общински | 0 | 2,1 | 0 | 2,1 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 15,7 | 0 | 15,7 |
| в т.ч. физически лица | 0 | 15,2 | 0 | 15,2 |
| юридически лица |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| ОБЩО община Алфатар | 0 | 19,6 | 0 | 19,6 |
| Община Ситово |  |  |  |  |
| Държавни | 0,3 | 33,0 | 0 | 33,0 |
| Общински | 0 | 2,9 | 0 | 2,9 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 62,6 | 0 | 62,6 |
| в т.ч. физ.. лица | 0 | 41,0 | 0 | 41,0 |
| юридически лица | 0 | 21,6 | 0 | 21,6 |
| Общо община Ситово | 0,3 | 98,6 | 0 | 98,9 |
| Общо ТП „ДЛС Каракуз |  |  |  |  |
| Държавни | 0,3 | 103,7 | 5,0 | 108,0 |
| Общински | 0,6 | 626,6 | 0,4 | 627,6 |
| Физич. и юрид. лица | 0 | 164,3 | 0 | 164,3 |
| в т.ч. физически лица | 0 | 123,3 | 0 | 123,3 |
| юридически лица | 0 | 40,1 | 0 | 40,1 |
| на чужд.. физ. и юрид. лица | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| Стопанисвани от общината | 0 | 13,7 | 0 | 13,7 |
| ОБЩО ДЛС | 0,9 | 907,3 | 5,4 | 913,6 |

За горите в имотите заети от води и водни площи и територии на транспорта, посочени в кадастралната карта,  РДГ гр. Русе и ДП гр. Габрово съвместно с ТП „ДЛС Каракуз“ следва да извърши проверка за установяване на правилното им отразяване в КК. При грешно отразяване (наличие на „явна фактическа грешка“) да се предприемат законови  действия за отстраняването на грешката и включването им в баланса на горските територии.

2.Характеристика на площта за инвентаризация

2.1. По собственост

Разпределението на площта на горските територии и горите извън тях по вида на територия и начин на трайно ползване  инвентаризирани през 2014/15 г  и по данни от  КК към 2023 г е следното:

Таблица № 5

| Вид на територията | Инвентаризация 2014/15 г | По КК към 2023 г | Разлика КК спрямо инвент. |
| --- | --- | --- | --- |
| Горски територии | 23610,8 | 23582,3 | +28,5 |
| Земеделски територии | 911,0 | 907,3 | +3,3 |
| Терит. заети от води и водни обекти | 0 | 0,9 | -0,9 |
| Територии на транспорта | 0 | 5,4 | -5,4 |
| ОБЩО | 24521,8 | 24495,9 | +25,9 |

Сравнение на площта на горските територии и горите извън тях по собственост и вид територия, инвентаризацията от 2014/2015 г плюс горските територии обект на утвърдените планове попадащи в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ спрямо баланса на горските територии  (форма 1 ГФ) е посочено в таблица №6

Таблица № 6

| Собственост по вид територия | Инвент.2014/15г | 1 ГФ 2022 г | Разлика 3-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Държавни гори и горски територии | 20317,1 | 19873 | -444,1 |
| От тях: Горски територии | 20209,8 | 19795 | -414,8 |
| Гори в земеделски територии | 107,3 | 78 | -29,3 |
| Общински тори и горски територии | 2978,4 | 2977 | -1,4 |
| От тях: Горски територии | 2334,4 | 2345 | +10,6 |
| Гори в земеделски територии | 644,0 | 632 | -12,0 |
| Гори и горски територии на физ. и юрид. лица | 3051,4 | 2994 | -57,4 |
| Горски територии | 2891,4 | 2891 | -0,4 |
| Гори в земеделски територии | 160,0 | 103 | -57,0 |
| Общо за ТП „ДЛС Каракуз“ | 26346,9 | 25844,0 | -502,9 |
| От тях: Горски територии | 25435,6 | 25031,0 | -404,6 |
| Гори в земеделски територии | 911,3 | 813,0 | -98,3 |

Като цяло площта на горите и горските територии, инвентаризирани през 2014/2015 г плюс причислените към тях площи на действащи горскостопански планове на общини и на частни юридически лица е в  по-малко 502,9 ха, спрямо тази отчитана по баланс към 31.12. 2022 г, което се дължи на настъпилите през ревизионния период промени (промяна границите на района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“).

Основно промяната е в държавните горски територии и в горите собственост на физически и юридически лица, а именно:

- 	държавните горски територии  по отчет към 2022 г(форма 1ГФ) са в по-малко с 414,8  ха,  а горите в земеделски територии държавна собственост в по-малко  с 29,3 ха.

-  горските територии на  физически и юридически лица  намаляват с 0,4 ха,  а тези извън тях  намаляват с 57,0 ха.

Към 31.12.2022 г. в площта на горите и горските територии  са настъпили  промени:

I. Намаление:

1.1 С Със Заповед РД49-15/02.03.2022 г на министъра на земеделието се намалява района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ с границите на дивечовъден участък „Гарван“  (отдели 1001; 1002; 1003; 1019; 1020; 1021; 1022;) с площ  502,0 ха, от които 443,7 държавни гори и горски територии гори  и  57,6 ха гори и горски територии собственост на физически и юридически лица 0,7 ха общински .

В таблица № 7 е дадено разпределението на площта по вид ва земите, вид на териториите и по собственост на база данни от форма 1 ГФ към 31.12.2022 г

Таблица № 7

| Собственост по вид територия | По вид на земите 1 ГФ 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х е к т а р и |  |  |  |
|  | залесена | Дървопроиз. | недървопр | общо |
| Държавни гори и горски територии | 18667 | 112 | 1094 | 19873 |
| От тях: Горски територии | 18589 | 112 | 1094 | 19795 |
| Гори в земеделски територии | 78 | 0 | 0 | 78 |
| Общински тори и горски територии | 2905 | 6 | 66 | 2977 |
| От тях: Горски територии | 2275 | 4 | 66 | 2345 |
| Гори в земеделски територии | 630 | 2 | 0 | 632 |
| Гори и горски територии на ф.ю. лица | 2882 | 37 | 75 | 2994 |
| Горски територии | 2780 | 36 | 75 | 2891 |
| Гори в земеделски територии | 102 | 1 | 0 | 103 |
| Общо за ТП ДГС Каракуз | 24454 | 155 | 1235 | 25844 |
| От тях: Горски територии | 23644 | 152 | 1235 | 25031 |
| Гори в земеделски територии | 810 | 3 | 0 | 813 |

II. Промяна на вида територия

- Със заповед РД49-314/29.08.2022г на министъра на земеделието на основание на чл.81 ал. 1, във връзка с ал.2, т.2 и чл.82, ал.1 и ал.2  от Закона за горите и  заявление кмета на община Ситово, постъпило в Регионална дирекция по горите гр. Русе вх. № РДГ 11-5213/20.12.2021г, и предложение на изпълнителния директор на ИАГ рег. индекс 13-1800/18.08.2022г се променя от земеделска в горска територия на 19 (деветнадесет) броя поземлени имоти собственост на община Ситово в землищата на селата Босна, Ирник, Попина и Гарван с обща площ от 4,96  ха. (кръгло 5,0 ха).

Копие от заповедта със списък на имотите по землища е приложена към заданието

С така настъпилите промени площта на горите и горските територии в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“  (форма 1 ГФ към 31.12. 2022) е 25844,0 ха, от които горски територии 25031,0 ха и гори извън горските територии 813,0 ха.

Със инвентаризацията следва да се отстранят всички несъответствия в площите на горските територии и горите извън тях, по вид на територията и собственост.

Да се приложи списък по подотделите или имотите, които в КК не се отчитат като гори и/или горски територии, а в действителност те са такива.

Да се изготви баланс (форми от 1 до 4, 6 и 7 ГФ) на инвентаризираните гори и горски територии по отделните видове собственост (държавни, общински, на физически лица, юридически лица, религиозни организации, гори в съсобственост) общо, по вид на територията  и по общини , в това число и за горските територии в Натура 2000.

2.2.  По функционална принадлежност и категории на площта на горите и горските територии в пълният им обхват на база инвентаризацията от 2014/15 година (включително и тази отчетени по форма 1 ГФ 2022г) и настъпилите през ревизионния период прекатегоризация, промени на площта за ревизионния период -  район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ – е както следва:

- Защитни горски територии –                2135,2 ха -          8,3 %    ( от тях в други категории – 1532,4 ха)

- Специални горски територии –          45095,5 ха –         174,5 %  (от тях  в други категории – 21786,3 ха)

- Стопански горски територии –             1923,8 ха –            7,4  % .

Забележка: Тъй като площите на защитните и специални горски територии са посочени в  пълен обхват, то сбора от различните категории е повече от 100% ( площта на припокриването е 20189,5  ха)

При категоризирането на горските територии са ползвани: обобщеният протокол за категоризацията на горските територии  от 2014/14 г, както и документи и протоколи за обявяване на нови категории и прекатегоризиране, копие от които са в приложението към заданието.

Функционалната принадлежност на защитните и специални горски територии по функции в пълният им обхват е както следва:

2.2.1 Защитни горски територии –  2135,2 ха, от които 611,0 ха с водеща функция и 1532,4 ха в други категории

      - За защита на почвите –  2037,1 ха, от които 599,6 ха с водеща функция и 1437,5ха   в други категории, както следва:

- лесонепригодни площи обособени съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗГ (ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. и доп. бр. 60/07.08.2012 г.) – отдели и подотдели: 165:а; 279:д, ш; 423:б, д, е, з; - с обща незалесена площ 15,9 ха.

- държавни горски пояси съгласно чл.5, ал.2 от закона за горите, отдели и подотдели: 4:д, 1; 6:в; 23; 25; 47; 69; 70; 118; 119; 120; 121; 122; 123:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5; 224:и, к, л, м, н, о, п, р, 7, 8, 9; 225:п, р, с, ц, ч, ш, щ, ю; 272:г, д, е, ж, з, 1, 2; 273:б, в, г, д, е, ж, 1; 276:г, д, е, л, 4, 5; 277:з, и, к, л, м, 3, 4; 278:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 279:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 284:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 285:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 286:е, ж, з, и, к, л, 6, 7, 8; 287:г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5; 295:в, г, д, е, ж, и, к, л, м, 3; 296:г, д, е, 2; 298; 306:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 307:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 308; 309:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ю, я, е1, ж1; 410; 413:а, б, в, г, д, е, л, м, н; 415:и; 417:а, б, в, г, д, 1; 418:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 7; 419:б, е, и, к, м, 1, 2, 3, 4; 423:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 3; - с обща площ 1719,6 ха, от която 302,5 ха с водеща функция и  1417,1 ха в друга категория

- полезащитни горски пояси съгласно чл.5, ал.2 от закона за горите, № на поясите: 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718;  с обща площ 297,1 ха- с водеща функция

- ерозирани земи обособени съгласно чл.5, ал. 2 от ЗГ (ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. и доп. бр. 60/07.08.2012 г.) – отдели и подотдели: 133:а, б - с  площ 4,5 ха в друга категория

2.2.1.2. Горски територии за защита на сгради и обекти от техническата инфраструктура с площ от 98,1 ха, от която, от която 11,4 ха с водеща категория и 86,7 ха в други категории.

-  Защитна ивица /50 м/ от двете страни на първокласен път – обособена съгласно чл.5, ал. 2 от ЗГ (ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. и доп. бр. 60/07.08.2012 г.) – отдели и подотдели: 224:и, к, л, м, н, о, п, р, 7, 8, 9; 225:п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 8, 9, 10, 11; 306:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 355:д, е; -  с обща площ 41,6 ха, от която 11,4 ха с водеща категория и 30,2 ха в други категории.

- Защитна ивица /100 метра/ на жп линия - обособена съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗГ (ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. и доп. бр. 60/07.08.2012 г.) - отдели и подотдели: 133:б, е; 135:в; 136; 137; 139:и; 202; 203:и, к; 204:а, в, м, н, с, 2; 208:е, ж, з, и, л, 2, 3; - с обща площ 56,5 ха – в друга категория.

2.2.1.4. Създаване на технически проект за борба с ерозията с площ 30,5 ха в други категории.

- Технически проект за борба с ерозията, обособени съгласно чл.5, ал. 2 от ЗГ (ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. и доп. бр. 60/07.08.2012 г.)- отдели и подотдели: 180-в, г; 187- з, и, к; 188 –а – с обща площ 30,5 ха в друга категория.

Забележка. При доказаност, след извършване на инвентаризацията допълнително да се заделят горски територии за защита на урбанизирани територии, сгради и обекти на техническата инфраструктура, съгласно чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 18.

2.2.2.Специални горски територии – с обща площ в пълен обхват – 45095,3 ха, от които 23309,2 ха с във водещи категории и 21786,3 ха в други категории

2.2.2.1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии с обща площ от  74,1 ха с водеща категория

2.2..2.1.1.Защитени местности, с обща площ 74,1 ха - водеща категория

-Защитена местност „Каракуз“, за опазване на естествените липови находища в едноименната местност, землище на гр. Алфатар, обявена със Заповед № 798/23.10.1992 г (ДВ бр.90/1992) актуализирана със Заповед РД-563/12.07.2007 г  (ДВ бр.68 от 2007 г) попадащи в подотдели: 1146- а, б, в, г, д, е  - с обща площ 74,1 ха.

2.2.2.2. Защитени зони обявени по реда на  чл.8, ал.1, т.2 на ЗБР Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с обща площ   42430,5 ха, от която  22979,7 ха с водеща категория и 19450,8 ха в други категории.

2.2.2.2.1.По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете с решение на Министерски съвет  № 122 от 02 март 2007 г.(ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.)  21380,7 ха, от която 21042,9 ха с водеща категория и 337,8 ха в друга категория

Площта на установените местообитания от приложение 1 на ЗБР   е 11123,8 ха.

А. Защитена зона за местообитанията BG0000106 ”Хърсовска река” – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-990/10.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.9/02.02.2021 г) - отдели и подотдели: 248; 249; 250; 251; 252: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3; 253; 254; 255; 256; 257: д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4; 258; 259; 260; 261: а, б, в, г, д, 1; 262; 263; 264; 265; 266; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279: в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 284; 285; 286; 287: а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 6, 7; 305; 348; 357- с обща площ 3456,6 ха водеща категориа

Площта на местообитанията в защитената зона е  1799.4 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 4.1 ха.

- Панонски гори от Quercus pubescens (91H0) – 0.9 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 1214.9 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 85.7 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 493.8 ха.

Б. Защитена зона за местообитанията BG0000168 ”Лудогорие”  – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-1040/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.22/16.03.2021г) – отдели и подотдели: 1: г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 2; 3; 4; 6; 21; 22; 23; 24: е, ж, з, и, к, л, м, н, о; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100: а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, 1, 2, 3, 4; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111: а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 112; 113; 114; 115; 132; 133: а, б, в, е; 134; 135; 136; 137; 139; 157; 158; 159: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 172; 173: а, б, л, м, н, о, п, 3, 4; 174; 175; 183; 184; 185; 186; 188; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 199; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 409; 410; 412: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 638; 639; 640; 708: а, б, 1; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153: и, к, л, м, н, о, п; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177: г, д, е, ж, з, и, к, л, 1- с обща площ 17854,8 ха, от която 17517,0 ха водеща  категория и 337,8 ха в друга

Площта на местообитанията в защитената зона е 9326.9 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 150.4 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 4881.2 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 2913.5 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 1381.8 ха.

В. Защитена зона за местообитанията BG0000171 ”Лудогорие-Боблата”  – заповед № РД-358/31.03.2021 г. на МОСВ (обн., ДВ бр.59/16.07.2021г) за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации съгласно чл.6 ал. 1, т. 2 на ЗБР – отдели и подотдели:	307: г, д, е, ж, з, и, 1; 308 - цял; 309: а, б, в, д, е, ж, з; 606 –цял - с обща площ 96,7 ха, от която 92,9 ха с водеща категория и 3,8 ха в друга.

Площта на местообитанията в защитената зона е 3.9 ха, както следва:

Хабитати :

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 3,9 ха

2.2.2.2.2. По Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците с обща площ –  21049,8 ха от която 1936,8 ха с водеща категория и 19113,0 ха в друга категория.

А. Защитена зона “Хърсовска река” BG 0002039 – Заповеди МОСВ - РД 767/28.10. 2008 г (обн. ДВ бр.102/28.11. 2008 г), изменена със Заповед РД 74/28.01. 2013 г (обн. ДВ бр.10/05.02. 2013 г) - с обща площ 1745,8 ха, - от която 21,8 ха с водеща категория и 1724,0 ха в друга категория отдели и подотдели: 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256: а, 1; 257; 258; 259; 260; 261: а, б, в, г, д, 1; 262: а, б, в, г, 1; 263; 264; 265; 266; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 289: и; 348; 699.

Б. Защитена зона “Лудогорие” BG 0002062 – Заповед на МОСВ - РД 837/17.11. 2008 г (обн. ДВ бр.11/2009 г) - с обща площ 19304,0 ха, от която 1915,0 ха водеща категория и 17389,0 ха в друга категория - отдели и подотдели: от 1: г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 2; 3; 4; 6; 21: а, б, г, д, е, ж, з; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50: а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 51: з, и; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 120: а, б, 5; 127; 128; 129: а, б, в, г, д, е, ж, 1, 3, 4, 5; 133: а, б, в, п, р, 5, 6, 7; 134; 135: а, в, ж, п, р, с, т, у; 136; 137; 138; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 157; 158; 159: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 160; 161; 162; 163; 164; 165: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 166; 167; 168; 169; 170; 172; 173: а, б, л, м, н, п, 3, 4; 174; 175; 183; 184: а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, 1; 185; 186; 188; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 199; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224: а, б, в, г, д, е, ж, з, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 307: е, ж, з, 1; 308: а, б, в, г, д, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 3; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 346: а, б, в, г, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 349; 356; 409; 410; 411: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 4; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 606; 612; 623: а, б; 626; 627; 628; 629; 631; 638; 639; 640; 641; 701; 702; 703; 704; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153: и, к, л, м, н, о, п; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177

Списък на подотделите попадащи в съответната зона за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, също така е поместен в приложение към заданието. Същите  ще бъдат предоставени на изпълнителя на инвентаризацията и на магнитен носител.

Част от подотдели в защитните и специални горски територии попадат едновременно в няколко категории. Всяка от категориите е описана в целия си обхват, поради което се получава дублиране на площите.

В записката за инвентаризация на горските територии, описването на защитните и специалните горски територии да е в пълният им обхват независимо от собствеността им и в това число за държавните горски територии.

В таблиците за таксационната характеристика и в баланса на горските територии (отчетните форми) площта на дублиращите се категории да се отнесе към тази, определени съгласно чл. 45 от Наредба № 18 от 17.10.2015 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии, в категорията за „защита на почвата“ да се включат  и горските територии държавна собственост с наклон над 30 градуса, както и тези върху твърде плитки почви с наклон над 20 градуса. Функционалната значимост на подотделите с дублиращи се категории да се определи съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 18. (водеща и в т.ч.)

2.2.2.3. Източници за горски репродуктивни материали - Семепроизводствени насаждения и градини, разсадници, географски култури с площ 338,7 ха, от която 245,7 ха с водеща категория и 93,0 ха в други категории.

- Базови източници за горски репродуктивни материали, обособени съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗГ и  определени с Протокол на ГСС София от 07.05.2014г – отдели и подотдели: 50:б; 61:б, г; 62:г, д, е, з, и; 79:б, е; 326:г; 1091:а; 1096:а; 1146:а, б, в, г, д, е; -  с обща залесена площ 278,6 ха, от която 204,5 ха с водеща функция и 74,1 ха в друга.

- Географски култури подотдели 180 в; 190 е – с площ 16,4 ха ( Протокол от 07.05.2015 г)

-  Горски разсадник определен съгласно чл.5 от ЗГ, определен с Протокол на ГСС София от 07.05.2014г - подотдел 306:11 -  с обща незалесена площ 41,2 ха.

-Генеративна градина  подотдел 323“а“ – с площ 1,2 ха

2.2.2.4. Учебно опитни гори - подотдели 190 „д“; 194 „а“ – с площ 12,1 ха в друга категория

2.2.2.5. Бази за интензивно стопанисване на дивеча (оградени площи) подотдели: 90:г, д, е, ж, 2; 91:ж, и, к, л; 101:р, с, 5; 102:б, д, е, ж, з, и, к, 2, 3; 103; 104; 105:а, б, в, г, д, е, ж, 1 – с площ 262,3 ха- в друга категория.

2.2.2.6. Горки територии с рекреационно значение, поддържане на ландшафта и с висока консервационна стойност с площ от 49,4 ха в други категории.

- Извънселищен парк  - на основание чл. 5, ал.3 от ЗГ – отдели и подотдели: 220:м, п, р, 5, 6, 7, 8, 9; 222:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 7, 8; 223:а, б, в, е, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5; - с обща площ  49,4 ха, в друга категория

2.2.2.7.Гори с висока консервационна стойност

Към момента на изработване на заданието ТП „ДЛС Каракуз“  е сертифицирано.

Определените гори с висока консервационна стойност посочени в доклада за сертификация, подробно са описани в част IV на заданието „Горскостопански план“.

- Гори с висока консервационна стойност подотдели: 6:з; 22:б; 32:б, в, г; 37:ж; 39:д, е; 48:д; 69:ж, и, о; 77:б, в, д; 90:б, е; 91:л, м; 92:д, и, к, л, м, н; 94:а; 96:б; 106:в; 108:п; 110:е; 111:д; 112:ж; 115:в, д, и; 118:и; 120:а, б; 125:б; 126:к; 248:и; 250:д, н; 276:а; 279:к, л; 284:в, г, д, е, ж, к; 299:в, и; 309:ю; 313:ж; 316:а, б, в, и; 319:в, г; 321:б; 330:б, г; 331:б; 335:д; 338:а; 342:в, д, ж; 1071:к; 1074:з; 1075:б, г, з; 1079:з; 1080:п; 1083:а, и; 1089:д; 1105:в; 1138:а; 1139:а; 1140:б, в; 1141:б, в, г, д, е; 1142:ж, з; 1145:в; 1146:а, б, в, г, д, е; 1147:а, б; 1148:а; 1149:а; 1151:в, д, е; 1156:в; 1157:е; 1159:к; 1165:б; 1170:а, б; 1172:а; 1173:д; 1174:м; 1177:е; – с площ 896,0 ха от която 9,7 ха водеща категория и  886,3 ха в друга категория.

- Гори във фаза на старост (ГФС) съгласно  Заповед № РД49-421/02.11.2016 г. изменена със Заповед № РД49-493/13.12.2016 г.  на министъра на земеделието и храните  -  с обща площ от 1032,4 ха, отдели и подотдели: 23-а, 25-м, 28-а,в, 32-б,в,г, 37-е, 39-д,е,  52-б,  53-д, 77-б,в,д, 90-б,в,г,д,ж,з, 91-и,о 92-е,п, 94-г 96-к, 100-в, 101-п, 103-б, 105-а,м, 106-в, 108-п, 109-а, 110-е, 111-б, 115-б,д, 132-з, 203-и,к, 208-з,л, 248-е,ж,и,  250-и, 253-д, 259-е,  275-б, 276-а, 278-к,с,  284-б, 293-б, 294-а,298-г, 313-ж, 314-а,б,е, 316-а,и, 317-б,з,  326-в, 328-б, 335-д, 338-а, 339-д, 342-б,г,д, 409-ж, 413-к, 418-в 419-ж, 421-б, 422-г, 423-с, 1003-и,л, 1020-а, 1021-д, 1022-г, 1072-и, 1074-б,з, 1075-б,г,з, 1083-а,и, 1089-а, 1105-в, 1138-а, 1139-а, 1140-а,б,в, 1141-б,в,г,д,е, 1142-ж,з, 1145-д, 1146-г, 1147-б, 1148-а, 1149-а, 1150-а,б, 1159-к.

Списък на подотделите на ГФС е приложен към заданието съгласно заповедта.

Приложен е и списък на подотделите, съгласно ГСП от 2015 г.

Забележка: Има несъответствие в площта и подотделите по  горскостопански план и тези по заповед. Да се изчистят несъответствията и да се спази заповед РД49-421/02.11.2016 г

Площта на местообитанията в горите във фаза на старост по защитени зони е  както следва:

- Защитена зона “Хърсовска река” с код BG 0000106 с площ на местообитанията в  горите във фаза на старост с площ от 189,1 ха, както следва:

- местообитание 91I0 Евро-сибирски степни гори   –  121,3 ха.

- местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа – 16,7 ха.

- местообитание 91М0 - Балкано-Панонски церово-горунови гори – 47,0 ха.

- местообитание 91G0 - Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus 4,1ха.

- Защитена зона „Лудогорие” с код BG 0000168 – площ на местообитанията в горите във фаза на старост от 820,3 ха по местообитания, както следва:

- местообитание 91I0 Евро-сибирски степни гори   –   403,9 ха.

- местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа – 320,2 ха.

- местообитание 91М0 - Балкано-Панонски церово-горунови гори – 96,2 ха.

Площта на горите във фаза на старост, номерацията и границите на подотделите да се запазят съгласно заповедта за обявяването и указанията, съгласно  писмо на Изпълнителна агенция по горите № с рег. индекс ИАГ-21866/15.10.2020 г

В случай, че някои от насажденията не отговарят на критериите за ГФС, (водена сеч през последните 20 г, разновъзрастни насаждения, наличие на втори етаж  възраст 50 -70 г и пълнота на втори етаж 0,7/0,8, изкуствен произход и др.) същите да се посочат в отделен списък. След приключване на теренните работи по инвентаризацията на горските територии да се посочат насаждения, които имат характеристиката за да бъдат обособени като ГФС. Да се предложи на  ТП „ДЛС Каракуз“ и  СЦДП Габрово да предприемат действия за промяна на Заповед № РД49- 421 / 02.11.2016 г.

Списък на отделите и подотделите, по защитени зони и местообитания обособени като ГФС е посочен и  в приложенията:

В таблица № 8  площта на защитните и специални горски територии е посочена по водеща функция, дублиращи се площ в други категории и обща площ.

Таблица № 8

| Група гори по функционална група | Водеща функционална група | % | В др. категория | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на |  | хектари |  |
| 1. Защитни горски територии | 611,0 | 2,4 | 1524,2 | 2135,2 |
| - За защита на почвите | 599,6 | 2,4 | 1437,5 | 2037,1 |
| - Лесонепригодни площи | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 |
| - Държавни горски пояси | 302,5 | 1,3 | 1417,1 | 1719,6 |
| - Полезащитни пояси | 297,1 | 1,1 | 0,0 | 297,1 |
| - Ерозирани земи | 0 |  | 4,5 | 4,5 |
| 2.Горски територии за защита на сгради и обекти от техническата инфраструктура | 11,4 | 0,0 | 86,7 | 98,1 |
| 2.1. Защитна ивица шосе | 11,4 | 0,1 | 30,2 | 41,6 |
| 2.2.Защитна ивица ж .п. линия | 0 | 0 | 56,5 | 56,5 |
| 3.Създаване на технически проект борба с ерозията | 0 | 0 | 30,5 | 30,5 |
| 3.1.Техн. проект за борба с ерозията | 0 | 0 | 30,5 | 30,5 |

| II. Специални горски територии | 23309,2 | 90,2 | 21786,3 | 45095,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - По Закона за защитените територии | 74,1 | 0,3 |  | 74,1 |
| 1.1.Защитени местности | 74,1 | 0,3 | 0 | 74,1 |
| 2.Защитени зони но ЗБР | 22979,7 | 88,9 | 19450,8 | 42430,5 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 20986,2 | 81,5 | 337,8 | 24324,0 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 79/409/ ЕЕС | 1936,8 | 7,4 | 19113,0 | 21049,8 |
| 3.Базови източници за горски репродуктивни материали | 245,7 | 0,9 | 93,0 | 338,7 |
| 3.1.Семепроизводствени насаждения | 204,5 | 0,8 | 74,1 | 278,6 |
| 3.2. Генеративни градини | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| 3.3. Горски разсадник | 41,2 | 0,1 | 0 | 41,2 |
| 3.4.Географски култури | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 |
| 4.Учебни опитни гори | 0 | 0 | 12,1 | 12,1 |
| 5. Бази за интензивно стопанисване на дивеч | 0 | 0 | 262,3 | 262,3 |
| 6.Горски територии с рекреационно значение | 0 | 0 | 49,4 | 49,4 |
| 6.1. Извън селищен парк | 0 | 0 | 49,4 | 49,4 |
| 7.Гори с висока консервационна стойност | 9,7 | 0 | 1918,7 | 1928,4 |
| 7.1. ГФС по зап. РД-49-421 от 2016г | 0 | 0 | 1032,4 | 1032,4 |
| 7.2. ГВКС | 9,7 | 0 | 886,3 | 896,0 |
| Всичко защитни и специални гори | 23920,2 | 92,6 | 23310,5 | 47230,7 |
| III. Стопански функции | 1923,8 | 7,4 |  |  |
| ОБЩА ПЛОЩ | 25844 | 100,0 |  |  |

В записката на инвентаризацията, описването на защитните и специалните горски територии да е в пълният им обхват.

Подотделите, чиято функционална принадлежност попадат в две и повече функции (категории), да се отнесе към тази с по- тежък режим на стопанисване и се посочи площта и в „това число“. Според водещата си функция се разпределят, както следва:

Защитни горски територии                           -   2,4  %

Специални горски територии                       - 90,2 %

Стопански гори                                              -  7,4 %

Глава II

Теренни проучвания

- Измерване и картиране  (изработване на горскостопанските карти)

На измерване и картиране подлежат всички залесени и незалесени горски територии, както и залесените и самозалесилите се земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за горите, в землищата на населените места в границите - Община гр. Дулово – землищата на гр. Дулово и селата Боил, Водно, Вокил, Върбино,  Грънчарово, Долец, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Черник, Чернолик и Яребица.

-Част от община гр. Главиница – землищата на гр. Главиница, и селата Бащино, Вълкан, Зарица, Зебил, Звенимир, Калугерене, Листец, Осен, Ножарево, Падина, Подлес, Стефан Караджа.

-Община гр. Силистра – част от землищата на селата Брадвари, Професор Иширково и Казимир.

-Част от община гр. Алфатар – част от землището на гр. Алфатар.

-Част от община с. Ситово – части от землищата на селата Босна, Ирник.

обект на инвентаризация, независимо от собствеността им - район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ гр. Дулово.

Земеделски територии, за които по време на инвентаризацията се установи, че съгласно чл. 83, ал.1 от Закона за горите, след 1 март 1991 г. са придобили характеристиките на гора по смисъла

на чл. 2, ал.1 от Закона за горите да се отделят в самостоятелни имоти (подотдели), но същите да не се включват в баланса на горските територии. На горскостопанските карти да се посочат границите им и се запишат  кадастралните им номера. Към записката да се приложи списък по землища с кадастрален номер и собственик на всеки имот, който да се представи и в Изпълнителната агенция по горите за изпълнение на задълженията по чл. 83, ал. 3 от ЗГ.

По данни от ТП „ДЛС Каракуз“ залесени и самозалесени имоти извън горските територии, имащи характеристика на гора и не отразени при извършена през 2014/15 г инвентаризацията - няма.

При предстоящата инвентаризация, ако се установят имоти извън горските територии притежаващи характеристика на гора, отговарящи на изискванията на чл.2 от Закона за горите, (по площ, дървесен вид, пълнота и др. лесовъдски показатели), то за тях следва да се уточни  собствеността им, както и на лице ли са други действащи разпоредби за тези имоти.

Към записката да се приложи списък на насаждения и култури съгласно разпоредбите на чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, които не се стопанисват като гора (ако такива се установят) - по подотдели и собственост.

При изработването на горскостопанската карта за основа да се използват кадастралната карта и кадастралния регистър за недвижимите имоти, картата на възстановената собственост и регистрите към нея, едромащабната топографска карта, цифрова ортофотокарта  и други специализирани карти  и планове за горските територии в границите на община и землищата на населените места обект на инвентаризацията.

Точността на нанесените в горскостопанската карта граници на подотдели да отговарят на точността на кадастралната карта.

Внимание да се обърне при картирането на урбанизираните територии, хижи, вилни зони, манастири, култови религиозни местности и обекти, характерни скални образувания, единични и групи вековни дървета и забележителности.

При необходимост да се извършват измервания с геодезически инструменти и GPS устройства.

При констатиране на несъответствия в процеса на изработването на горскостопанските карти (чл.14, ал.1 от Наредба № 20 т.е. на лице е  “явни фактически грешки“), същите да се опишат по землища и собственост и да се приложат към записката.

Картирането да се извърши  по вид собственост, като не се допуска един подотдел да включва различни по вид собственост и/или вид територия.

Върху картите по собственост да се нанесат контурите на имотите, собственост на физически и юридически лица (без общинските) с последните числа от № на имота и по възможност и № на масива.

На таксационните описания за подотделите да се запишат номерата на масива и номер на имотите, които попадат в съответния подотдел независимо от собствеността им.

На изпълнителя на поръчката, възложителят предоставя копия от наличните документи (заповеди, карти, КВС, КК и кадастрални регистри и др.) имащи отношение към инвентаризацията, изработването на горскостопанските карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

В самостоятелни подотдели да се отделят:

•	горските територии публична собственост;

•	защитните и специални горски територии;

•	горските територии, върху които са учредени и до завършване на теренните работи бъдат учредени вещни права;

•	територии с площ 0,1 ха и по-голяма, в които се констатира строителство или са  завладени без да са спазени законовите и нормативни разпоредби;

Да се картира и нанесе пътната мрежа – републиканска, общинска, автомобилни горски пътища, коларски пътища и пътеки.

Горските автомобилни пътища да се диференцират съгласно изискванията на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението и се отразят със съответен условен знак на картите.

Горскостопанските карти следва да съдържат:

- Граници и наименования на областите, общините, землищата и наименованията на населените места

- Границите и идентификатора/номерата на поземлените имоти

- Границите на видовете територии

- Границите на специалните и защитени горски територии

- Границите на обекта на инвентаризация, горскостопанските участъци

- Номера и площ на отделите и подотделите

- Текстово обозначение на подотделите „ГФС“; „СБ“; „ЗМ“; „ПЗ“.

- Наименования, условни знаци и линейни обекти, съгласно приложение 2 към Наредба № 20.

Горскостопанските карти да се създадат в цифров и графичен  вид и се предават в shape формат, съгласно изискванията на чл.4 от Наредба № 20.

В записката да се направи анализ на инвентаризираната пътна мрежа – дължина, състояние, гъстота (км на 100 ха. горска територия), отводнителни съоръжения и др.  Да се отразят пътищата, които не изпълняват предназначението си – изоставени, изровени или заличени.

На горскостопанските картите да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири – каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи всред горските територии., като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.).

Площта на залесените и незалесени горски територии, както и на инвентаризираните гори в други  територии се изчисляват чрез координатите на определящите ги гранични точки.

- Проучване на природните условия

Да се направи кратка характеристика на:

•	климата в района и влиянието му върху горскодървесната растителност, като се ползват последните издания на БАН, както и данни от близки метеорологични станции. Да се направи връзка между климатичното и горскорастително райониране;

•	геоложкия строеж и петрографски състав, като се определят основните видове скали на територията, техният произход, строеж, териториално разположение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типа месторастене и др. особености.

•	основните водни течения в района, техният характер, влиянието им при формиране на хидроложкия режим, както и изградените изкуствени водоеми, които да се отразят на горскостопанските карти.

Хидроложките условия в района на ТП „ДЛС Каракуз” до голяма степен са неблагоприятни за развитието на горската растителност, поради липсата на повърхностно течащи води, с изключение на р. Дунав. През миналите геологични периоди, пълноводни реки са причина за формирането на гъста мрежа от добре изразени суходолия (кулаци), насочени на север.

Най-характерните от тях са Дългия дол, Върбов дол, Зли дол, Разклонения дол, Сенкьовча и Кана гьол.

3. Проучване на почвите и почвената ерозия

3.1. Почвени проучвания

За характеризиране на почвените подтипове и на типовете горски месторастения, да се ползват данните лабораторно обработени почвени профили заложени през последните четири устройствата на ТП „ДЛС Каракуз“  описани в приложенията към ГСП от 2015 г.

Нови почвени профили да се заложат само при необходимост.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии, особено на  голините, по отношение дълбочина на почвата, процент на лесонепригодност, степен на ерозия, наличието на храсти и единични дървесни видове и върху каква чест от площта е възможност създаване на нови гори (залесяване).

Почвени профили да получат единна номерация и да се отразят на горскостопанските карти.

Да се извърши класификация на почвените типове и видове съобразно Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите от 2011 г, като определените досега почвени типове и подтипове се приведат в съответствие с класификацията на ФАО от 1990г, Националната класификация на почвите в България от 1992 г. и Атлас на почвите в България от 1998 г.

На почвената карта да се отрази териториалното разположение на отделните типове и видове почви.

3.2. Оценка на ерозията

Наклоните на терена на територията на ловното стопанство са сравнително малки, а насажденията са с достатъчна плътност, които обяснява факта от липса на ерозионните процеси .

Открити ерозионни процеси от масов характер липсват. Площна ерозия е се наблюдава върху  голи площи, подложени на прекомерна паша от домашни животни.

През изтеклия ревизионен период не са били проектирани и изпълнявани съоръжения от по-едър мащаб (баражи, диги и др.). Противоерозионната защита се е свеждала до своевременните залесявания на сечищата и голите площи, както и до поддържането на оптимална пълнота на културите.

При констатиране на ерозионни процеси, оценката и описанието на ерозията да се извърши съгласно скалата за степените на ерозираност и връзката им с почвените показатели (приложение № 4 от Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите - Булпрофор, 2011 г.), Наредба № 4/19.02.2013 г. за защита на горските територии от ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и приложение № 6 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

При инвентаризацията да се направи оценка на ефекта от извършените за ревизионни период залесявания, имащи отношение към предотвратяването на ерозионни процеси в горските територии.

Данните от проучването на природните условия да се представят в табличен вид, съгласно образците в приложение № 6 от Наредба № 18.

4. Типологични проучвани

При последните 3  лесоустройства на дървопроизводителните площи са определени тип горски месторастения и видовете, подходящи за съответното месторастене, като при последната инвентаризация (лесоустройство) тип месторастения е определен и на поляните.

При предстоящата инвентаризация да се извърши  актуализация на определените типове месторастения и видовия състав на насажденията в съответствие с видове, подходящи за месторастенето, очакван (потенциален) бонитет и промишлен вариант, като се приведат в съответствие с новата класификация на почвите и Класификационната схема на типовете месторастения в Р. България от 2011 г.

Във връзка с промените във височината на подпочвените води да се картират тополовите месторастения и се предвидят клонови тополи за залесяване или друг дървесен вид, подходящи за  съответното месторастене.

В границите на  зоните от Натура 2000, при определяне на видовете, подходящи за съответното месторастене за горските  територии, попадащи в защитените зони (ЗЗ) по Закона за биологичното разнообразие, да се вземат предвид местните видове, наличната естествена растителност в района, както и специфичния режим за конкретната зона, залегнали в заповедта за обявяването им.

Тип месторастене да се определи на новоинвентаризираните гори в извън горските територии, както и на горските територии вид на подотдела „обработваема площи“, „разсадник“, „просеки“ и на всички други дървонепроизводителни горски територии, на които потенциално може да се развива горскодървесна растителност.

5. Проучване на растителността. Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

Територията на ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз“ попада в Мизийска горскорастителна област – М, подобласти Лудогорие Л  - подпояс

M – I Долен равнинно – хълмист и хълм – предпланински пояс на дъбовите гори в два подпояса:

M – I – 1. Подпояс на заливните и крайречни гори (0.600 м.н.в.)

M – I – 2 Подпояс на равнинно – хълмисти дъбови гори (0-400 м.н.в.)

Проучването на растителността в обекта за инвентаризация да се извърши на база обособените групи и видове гори съгласно приложение № 5 от Наредба № 18.( таблица № 12).

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

В границите на обекта за инвентаризация по Приложение 1 към Закона за биологичното разнообразие се срещат следните защитени зони:

5.1. По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете с решение на Министерски съвет  № 122 от 02 март 2007 г.(ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.)  -площ 19931,5 ха, от която 19641,3 ха с водеща категория и 290,2 ха в друга категория

Площта на установените местообитания от приложение 1 на ЗБР   е 11130,2 ха. по защитени зони както следва:

- Защитена зона за местообитанията BG0000106 ”Хърсовска река” – съгласно решение  на МС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-990/10.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.9/02.02.2021 г) - с обща площ 3456,6 ха.

Площта на местообитанията в защитената зона е  1799.4 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 4.1 ха.

- Панонски гори от Quercus pubescens (91H0) – 0.9 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 1214.9 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 85.7 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 493.8 ха.

- Защитена зона за местообитанията BG0000168 ”Лудогорие”  – съгласно решение на МС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-1040/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.22/16.03.2021г) с обща площ 15955,6 ха.

Площта на местообитанията в защитената зона е 9326.9 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 150.4 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 4881.2 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 2913.5 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 1381.8 ха.

- Защитена зона за местообитанията BG0000171 ”Лудогорие-Боблата”  – заповед № РД-358/31.03.2021 г. на МОСВ (обн., ДВ бр.59/16.07.2021г) за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации съгласно чл.6 ал. 1, т. 2 на ЗБР с обща площ 96,7 ха

Площта на местообитанията в защитената зона е 3.9 ха, както следва:

Хабитати :

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 3,9 ха

При инвентаризацията границите на защитените зони да се отделят в самостоятелни подотдели.

В таксационните описания и на картите, защитените зони да се отразят по подходящ начин, като част от екологичната мрежа „Натура 2000”. В записката при описанието на всяка зона за опазването на природните местообитания (Директива 92/43 ЕЕС) да се посочи площта на  установените в тях местообитания от приложение 1 на ЗБР - общо и в т.ч. държавни горски територии, при констатирани различия или настъпили промени сред приемането на заданието.

6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

За оценка и описване на здравословното състояние на насажденията да се ползва Наредба № 9/05.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди и приложение № 7  на Наредба № 18.

За всяко насаждение да се опишат вида, степента и процента на констатираните повреди.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от болести и вредители.

7. Разделяне на горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация, с цел приемственост, да се запазят броя, териториалното разположение и номерата на обособените при последната инвентаризация отдели.

При необходимост от обособяване на нови отдели или промяна на границите на съществуващите, това да се уточни с ръководствата на РДГ Русе и ТП „ДЛС Каракуз“ по време на теренните проучвания.

8. Таксиране на горските площи

Да се таксират всички горски територии, независимо от собствеността им, както и горите в земеделските територии, таксирани при миналата инвентаризация. На инвентаризация и описване на таксационните показатели подлежат и  горите върху земеделските територии имащи характеристиката на гора по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за горите, но не инвентаризирани през 2014/15 г., както и имотите описани в протоколите по & 49 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, бр. 60 от 07.08.2015 г.

Към горските територии  да не се причисляват площите на изкуствени водоеми, водни площ, реки и други незалесени територии, които по КК са посочени като горски територии, но същите по горскостопанска карта от извършената през 2014/2015 г не са горска територия.

Отделянето на подотделите и определянето на таксационните им елементи да се извърши съгласно критериите, определени в Наредбата № 18, като не се раздробяват  досегашните подотдели.

Да се запазят досегашните подотдели и се потърси възможност за обединяване или присъединяване към съседни подотдели на малки по площ  еднородни насаждения от един същи дървесен вид по произход с цел по-ефективното им стопанисване, както и на площи отделени при предишните инвентаризации в самостоятелни подотдели в резултат на  проведени възобновителни сечи под формата на котли, прозорци, малки площи, тесни ивици и др.

Да не се променят границите на подотделите, определени като „гори във фаза на старост“, както и представителни образци на естествените екосистеми за горите с висока консервационна стойност по FSC сертификат на стопанството. По възможност да се запази  сигнатурата им (буквирането) в съответствие с това посочено в заповедта за обявяването им. При липса на такава, в скоби да се отбележи подотдела съгласно заповедта, отразено и в таксационните описания.  Същото да се отрази в описанията на работният проект от горскостопанският план.

Съвместно със специалисти от семеконтролната станция да се направи оценка на базовите източници за горски репродуктивни материали (семепроизводствените насаждения) и ако състоянието на някои от тях не позволява да изпълняват предназначението си, да отпаднат или да се включат други подходящи за целта насаждения, при спазване на изискванията на Наредба № 21/12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на  източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.

По възможност да се запази номерацията на подотделите – собственост на физически и юридически лица от предходната инвентаризация.

Да се запазят всички постоянни пробни  площи, както и тези, които попадат в схемата на мониторинг на Изпълнителна агенцията по околната среда и на таксационните описание да се посочи, че същите  са по мониторинг „Forest monitoring grid level I“.

При описание на числената характеристика на насажденията, чийто запас е изчислен чрез пълно клупиране и/или формулните методи да се отбележи и масовата им пълнота.

За всички насаждение да се определи и склопеноста на дървостоя, чиято точност е в границите на +/- 0,1 десета. (подточка 2г от приложение 4 към Наредба №18)

За насаждения, за които пълнотата не може да се определи по указанията залегнали в  т.2г от приложение 4 към Наредба №18, същата се приема за равна на склопеноста.

На таксационните описания на подотделите да се отразят още:

- кодовете на защитените зони и на типовете горски местообитания

- вида собственост на всеки подотдел,

- горите в други земи и в земеделски територии, собствеността, № на имота и се запише вида на територията.

При инвентаризацията, съгласно изискванията на Наредба № 18 да се ограничат със съответният условен  цвят боя, която да е трайна на атмосферните условия следните технически дейности:

- границите на семепроизводствените насаждения;

- границите на защитените територии по ЗЗТ;

- границите на отделите;

- границите на инвентаризираната горска териториална единица.

При инвентаризацията, и описването на отделните таксационни показатели за всяко едно насаждение, особено внимание да се обърне на точното определяне на схемата на създадените през ревизионния период култури,  описването на подраста, подлеса и храстите, тревно покритие, лечебни и защитени тревни видове.

Произхода на насаждението „семенно-издънково“ или „издънково-семенно“ да се определя на база на броят на семенните екземпляри - дали те са достатъчни да формират нормално семенно насаждение в зряла възраст, а не съотношението на наличните семенни и издънкови екземпляри към момента на инвентаризацията.

При описването на състава на дървесните видове за насажденията в които има наличие на келяв габър да се прецизира неговото участието в основния дървостой, в зависимост от височината на останалите дървесни видове, както и разпространението му по площ и наличен запас  на 1 ха. В преобладаващата си част, когато той се явява като подлес,  не следва да е част от основното насаждение.

Просеките на ел. проводите, в които има дървесна растителност, да се описват с цифра (недървопроизводителни площи), като в описанието се отрази наличната дървесна растителност.

Стъблен запас да се определи чрез растежни таблици, посочени в Наредба № 18 за насажденията, културите и подлесната растителност с чиято височина е достигнала 3 м. вкл. и нагоре и с достатъчен % на покритие (пълнота).

Поради факта, че изработването на горскостопанският план на ТП „ДЛС Каракуз” ще се извърши едновременно с инвентаризацията, установяването на запаса на естествените насаждения и културите, в т.ч. на зрелите и презрели високостъблени насаждения за горските територии – държавна собственост да бъде определен в съотвествие с чл.23, ал.1, чл.26, ал.2, чл.27, чл.29, ал. 1 и ал. 2 и чл.72, ал. 2 от Наредба № 18 и приложение № 8 към Наредба 18/07.11.2015 г.

В таксационите описания запасът да се посочи без клони и с клони.

9. Постоянни пробни площи (ППП)

По време на устройството през 2014/2015 година за установяване на растежа и производителността, процента на ползване и турнусите са подновени 5 (пет)  постоянни пробни площи подотдели: 32 –„н“; 46 – „а“; 313 -  „в“; 1096 – „б“; 1161 – „а“

Да се извършат измерване на заложените постоянни пробни площи.

Ако състоянието на някоя ППП не позволява да изпълнява функциите си, при предстоящата инвентаризация, по преценка, да се заложи друга ППП в сходно насаждение.

В експерименталните клетки на всяка ППП да се изведат съответстващи на състоянието им сечи.

Постоянните пробни площи да се номерират и означат на картите.

Да се номерират и означат на картата, всички ППП на други институти и организации, за които има досиета в  ТП „ДЛС Каракуз“ или е предоставена информация за тях.

- Определяне запаса на стоящата и паднала мъртва дървесина.

В изпълнение на чл. 24, ал.4 от Наредба № 18  в отразените типове природни горски местообитания и ГФС в тях да се определи количеството на мъртва дървесина и биотопни дървета, чрез залагане на пробни площи, указани с писмо № 2282/29.01.2021 на  Изпълнителна агенция по горите. Данните от измерената мъртва дървесина да се обобщят и да се направи анализ.

Площта на местообитанията и площ на ГФС за определяне на броя на пробните площи е посочен в Таблица № 9

Таблица № 9

| КОД | Местообитания | Всичко | ГФС | БРОЙ ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ха |  |  |
| 91G0 | Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus | 154,5 | 4,1 | 2 |
| 91H0 | Панонски гори от Quercus pubescens | 0,9 | 0 | 1 |
| 91I0 | Евро-сибирски степни гори | 6096,1 | 525,2 | 2 |
| 91M0 | Балкано-Панонски церово-горунови гори | 1879,5 | 143,2 | 2 |
| 91Z0 | Мизийски гори от сребролистна липа | 2999,2 | 336,9 | 2 |
| ВСИЧКО |  | 11130,2 | 1009,3 | 9 |

- Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч

При инвентаризацията и изработеният горскостопански план през 2014/2015 г за организация на стопанисването  на насажденията в горските територии и горите извън тях  са били обособени следните условни стопански  класове: Иглолистни култури, Широколистен високобонитетен, Липов високобонитетен, Липов среднобонитетен, Тополов на типични месторастения, Тополов на нетипични месторастения, Ясенов, Смесен високобонитетен за превръщане, Смесен средно и нисокобонитетен за превръщане, Церов високобонитетен за превръщане, Церов за превръщане, Горскоплоден,  Акациев, Келявгабъров и Полезащитни горски пояси по критериите за горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции, съобразно приложение  от Наредба № 18

Таблица № 10

За формираните стопански класове и групи гори в държавните горски територии по данни от инвентаризацията (лесоустройствен проект) през 2014/2015

| № | Стопански класове | площ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иглолистни култури – ИК | 83,9 | 0,4 |
| 2 | Широколистен високостъблен– ШВ | 1571,6 | 6,9 |
| 3 | Липов - Липов високобонитетен - ЛВ | 2040,4 | 8,8 |
| 4 | Липов - Липов среднобонитетен -ЛСр | 1659,5 | 7,2 |
| 5 | Тополов на нетипични -ТН | 189,6 | 0,9 |
| 6 | Ясенов –Я | 962,2 | 4,3 |
| 7 | Смесен високобонитетен за превръщане - СмВП | 779,8 | 3,4 |
| 8 | Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП | 1896,3 | 8,2 |
| 9 | Церов високобонитетен за превръщане -ЦВП | 1697,6 | 7,3 |
| 10 | Церов за превръщане -ЦП | 7182,3 | 30,9 |
| 11 | Горскоплоден Гпл | 255,4 | 1,1 |
| 12 | Акациев - А | 3761,2 | 16,8 |
| 13 | Келявгабъров - Кгбр | 434,5 | 1,9 |
| 14 | Полезащитни пояси | 290,3 | 1,2 |
| Всичко |  | 22804,6 | 100,0 |

При предстоящата инвентаризация след приключването й и  обработване на информацията да се формират групи, видове гори и се обособят условни стопански класове независимо от собствеността на горските територии и функционалната им принадлежност, съобразно произхода, вида, състава, производителността и състоянието на насажденията, при спазване на критериите посочени в Приложение 5 към Наредба № 18.

За насажденията създадени от горскоплодни дървесни видове с цел „плодопроизводство”, да се спазят разпоредбите на чл.88, ал. 5, т. 3  от Закона за горите.

12. Видове гори, насоки на стопанисване

На база площта на видове насаждения при инвентаризацията на горските територии през 2014/2015 г  очакваните групи, видове гори  и условни стопански класове са посочени в таблица № 11

Таблица №11

| Група | Видове гори | Насоки на стопанисване | Ст. класове |
| --- | --- | --- | --- |
| Иглолистна |  |  |  |
| Гори от черен бор | Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида | Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация. Възобновителни сечи: в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове които се възстановяват | Черборови култури |
| Гори от цер | Семенни гори от цер | Отгледните сечи целят запазване на семенния произход. Подходящи възобновителни сечи: постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна. При липса на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч. | Церов |
| Смесени широколистни гори | Естествени смесени семенни гори | Отгледните сечи целят поддържане на смесения характер и недопускане на замяната им от съпътстващи видови – габър, мъждрян, клен. Подходящи възобновителни сечи: постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна. | Широколистен високостъблен |
| Смесени дъбови гори | Култури от дъбове | Извеждане на отгледни сечи за подобряване на механичната устойчивост на и регулиране на видовия състав с дългосрочна цел и трансформацията им в естествени гори | Чдб |
|  | Култури от хибридни тополи | Дърводобивни функции. Гола сеч при спазване на изискванията за поддържане на специалните им функции | ТН |
| Гори от липи | 1.Естествени липови гори | 1.Запазване на дъба в тях и толериране на семенните екземпляри на липите. Възобновителни сечи постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна | Липов |
|  | Култури от липи | Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията |  |
| Група издънкови за превръщане | Издънкови смесени дъбови гори | Интензивни отгледни сечи за превръщането им в семенни и подобряване на видовия състав и качеството на дървесината. Интензивни отгледни мероприятия насочени към превръщането им в семенни Подходящи възобновителни сечи: постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна При липса на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна | 1.Дъбов високобонитетен за превръщане 2.Смесен високобонитетен за превръщане 3.Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане 4.Смесен средно и нискобонитетен за превръщане |
|  | Издънкови церови гори | Отгледни сечи за осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите;, подпомагане на семенните екземпляри Интензивни отгледни мероприятия насочени към превръщането им в семенни Подходящи възобновителни сечи: постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна При липса на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч. | 1.Церов високобонитетен за превръщане 2.Церов за превръщане |
| Група издънкови гори Гори от акация | Култури и издънкови акациеви насаждения | За насажденията със стопански цели –гола сеч. За насажденията с противоерозионни и защитни функции мероприятията са насочени към подобряването им. Допуска се гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване | Акациев |
| Гори от келяв габър | Естествени гори | За автохтонните съобщества-без стопанска дейност; При съобщества, възникнали в резултат на вторични субсцесии – мероприятия за възстановяване на естествения видов състав | Келявгабъров |

След приключване на инвентаризацията и аналитичната обработка на данните от нея,  за всеки вид гора, съгласно Приложение № 5 от наредба № 18 и на база разпределението на залесената площ по видове гори, да се дадат основните насоки на стопанисване.

Разпределението на залесената площ  по видове насаждения (чисти и смесени с преобладание на водещ дървесен вид) и  по производителност (бонитети), съгласно таксационни показатели от инвентаризацията  през 2014/2015 г. и по данни от 7 ГФ – 2022 г. е посочено в таблица № 12

Таблица № 12

| Иглолистни | 83,9 | 5,3 | 12,5 | 35,7 | 30,4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чисти и с преобладание на черен бор | 79,7 | 4,4 | 12,5 | 32,4 | 30,4 | 0 |
| Чисти и с преобл. на смърч | 1,4 | 0,4 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
| Смесени без преобладание | 2,8 | 0,5 | 0 | 2,3 | 0 | 0 |
| Широколистни високостъблени | 7348,3 | 1083,9 | 2001,2 | 2628,4 | 1320,0 | 315,0 |
| Чисти и с преобладание на червен дъб | 302,4 | 262,5 | 26,2 | 13,7 | 0 | 0 |
| Чисти и с преобл. на цер | 379,6 | 37,6 | 149,8 | 160,1 | 23,9 | 8,2 |
| Орех | 279,4 | 1,8 | 26,5 | 77,0 | 174,1 | 0 |
| Тополови | 189,6 | 8,0 | 62,7 | 118,9 | 0 | 0 |
| Липови | 3415,9 | 333,9 | 1442,8 | 1369,9 | 239,3 | 30,0 |
| Ясенови | 819,6 | 64,8 | 41,5 | 289,6 | 348,3 | 75,6 |
| Яворови | 20,7 | 2,1 | 0 | 1,6 | 10,2 | 6,8 |
| Други | 104,9 | 8,7 | 7,8 | 41,2 | 21,8 | 25,4 |
| Смесени без преобладание | 1836,2 | 364,5 | 243,9 | 556,4 | 502,4 | 169,0 |
| От тях : насаждения | 823,8 | 153,2 | 119,7 | 253,7 | 208,4 | 93,3 |
| култури | 1007,9 | 211,3 | 124,2 | 302,7 | 294,0 | 75,7 |
| Издънкови за превръщане | 12573,6 | 503,3 | 1776,8 | 7409,4 | 2627,6 | 258,5 |
| Чисти и с преобладание на габър | 68,0 | 8,2 | 43,4 | 0 | 16,4 | 0 |
| Чисти и с преобладание на зимен дъб | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 |
| Чисти и с преобладание на летен дъб | 37,2 | 0 | 0 | 36,1 | 1,1 | 0 |
| Чисти и с преобладание на благун | 35,4 | 0 | 0 | 11,9 | 23,5 | 0 |
| Чисти и с преобладание на цер | 8465,2 | 168,4 | 1041,9 | 5309,1 | 1853,6 | 92,2 |
| Други | 36,9 | 5,4 | 6,2 | 3,8 | 12,8 | 8,7 |
| Смесени без преобладание | 3923,9 | 321,3 | 685,3 | 2039,5 | 720,2 | 157,6 |
| Нискостъблени | 4557,8 | 254,8 | 630,5 | 2312,7 | 1244,1 | 115,7 |
| Акация | 3769,0 | 254,1 | 601,6 | 2234,0 | 620,0 | 59,3 |
| Гледичия | 233,5 | 0,7 | 23,1 | 75,6 | 114,4 | 19,7 |
| Келяв габър | 371,7 | 0 | 0 | 0 | 346,6 | 25,1 |
| Смесени без преобладание | 183,6 | 0,0 | 5,8 | 3,1 | 163,1 | 11,6 |
| ВСИЧКО | 24563,6 | 1846,6 | 4421,0 | 12386,2 | 5222,1 | 689,2 |

Тъй като едновременно с инвентаризацията на горските територии ще се изработва и горскостопански план за държавните горски територии, на база площното разпределение на видовете насажденията по произход и  бонитети, и групирането им по производителност и целите, които биха постигнали при определен турнус и за да има приемственост при целта и насоката на стопанисване на насажденията, и съобразно изискванията на действащата нормативна уредба, се очаква да се формират следните условни стопански класове:

1. Черборови  култури (ЧБК) – да се формира от чистите черборови и с основен (водещ) дървесен вид черен бор култури, с цел и турнус съобразно състоянието им: 80 г. за култури в естественият им ареал на разпространение, както и за тези извън него на богати и средно богати месторастения, в добро санитарно състояние, достигнали или годни да достигнат размерите на едра строителна дървесна. За останалите култури, извън ареала на естественото им разпространение с влошено състояние, на бедни месторастения, които няма да достигнат горните показатели – целта ще е производство на средна и едра дървесина при турнус 60 г.

Към този стопански клас да се причислят и смесените иглолистни и иглолистно-широколистни култури, където  участие на черен бор от иглолистните видове е водещо. Към класа да се отнесат и останалите култури  други иглолистни видове (същите са с незначителна площ).

При определяне турнуса и целта на отделните иглолистни култури (подотдели) базирани на здравословното им състоянието, тип месторастене, ареал, да се имат  в предвид  и Обобщени указанията за стопанисване на иглолистните бял и черен борови култури, дадени с писмо № ИАГ-12213 от 28.06.2017г. на ИАГ-София, както и решенията на националното съвещание „Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“ проведено в гр. Кюстендил през 2016г.

При смесените  иглолистно-широколистни култури  причислени към този стопански класове, както и за чистите и с преобладание на иглолистни видове култури, при наличие на подраст/подлес от широколистни дървесни видове насоката на стопанисване да е „за трансформация“. Проектиране на отгледана или възобновителна сеч в тях да са в зависимост от възрастта и таксационните показатели за отделното насаждение.

2. Церов (Ц) – тук да се причислят церови и с преобладание на цер високостъблени насаждения, както и чисти и смесени с преобладание на цер култури. Целта е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 г.

3. Липов стопански клас (Л) – да се обособи от чисти и смесени с преобладание на липи насаждения (участие 5/10 и нагоре). Целта на производство е едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

4. Култури от червен дъб (Чдб) – да се обособи от чисти и смесени с преобладание на червен дъб култури (участие 5/10 и нагоре). Целта на производство е едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 години.

5. Ясенов стопански клас (Я) да се обособи от чисти и смесени с преобладание на  ясен насаждения, както  и култури негундо (Acer negundo L.), както и смесени без преобладание насаждения и култури с водещо участие на тези дървесни видове. Стопанисването им е при турнус на сеч 90 години и цел на производство едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см за ясеновите насаждения и култури, а за културите от негундо  възможен добив на дърва за огрев.

6. Тополов на нетипични месторастения (ТН) Към класа да се причислят култури и насаждения от хибридни тополи, формирани в естествени понижения върху богати, на нетипични за тях  месторастения.

Целта на стопанския клас да е производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години и обезпечаване на изпълнението на специалните му функции.

За културите създадени в района на месторастения подходящи за планински ясен и/или липови култури, целта да е смяна ва видовия състав.

7. Широколистен високостъблен (ШВ) – да се обособи от чисти и смесени високостъблени насаждения и култури, чийто критерии не отговарян на по-горе цитираните високостъблени условни стопански класове и са с незначителна площ, като смесени насаждения и култури, които и за в бъдеще ще се стопанисват като такива. Целта и турнуса на сеч да се диференцират съгласно указаните в приложение № 5 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за всеки дървесен вид.

8. Смесен високобонитетен за превръщане (СмВП) да се обособи от чисти  и смесени издънкови  без преобладание насаждения  от   I, II и част от III бонитет в добро здравословно състояние с достатъчен брой стъбла (пълнота 0,6 и нагоре), годни да достигнат размерите на едра строителна дървесина при турнус 80 г с основна цел превръщането им в семенни  и добив едра строителна дървесина. Поради малката си площ към този клас да се причислят високобонитетните габърови, благунови и зимендъбови издънкови насаждение със същата цел и турнус на сеч

9. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП) - да се обособи от смесени по състав, без преобладание на определен дървесен вид издънкови насаждения, които не отговарят на изискванията по пълнота, строеж, състояние и производителност за високобонитетния стопански клас за превръщане и в зряла възраст не могат да формират насаждение с достатъчен брой стъбла на единица площ достигнали размера на едра строителна дървесина. Основна цел е превръщането им в семенни,  и добив на средна строителна дървесина при турнус 60 г. За издънковите насаждения с влошено състояние и на бедни месторастения, от които не може да се очаква строителна дървесина, целта ще бъде превръщането им в семенни, подобряване  на защитните им функции и възможен добив на дърва.

Поради малката си площ към този клас да се причислят средно и нискобонитетни габърови, благунови и зимендъбови издънкови насаждение  и издънкови насаждения от летен дъб при същата цел и турнус на сеч.

10. Церов високобонитетен за превръщане (ЦВП) - да се обособи от чисти и смесени с преобладание  на цер издънкови насаждения от I, II бонитет с основна цел превръщането им семенни, годни да достигнат размерите на едра строителна дървесина над 18 см. на тънкия край и достатъчен брой стъбла на единица площ при турнус 60 г.

11. Церов за превръщане (ЦП) - да се обособи от чисти и смесени с преобладание  на цер издънкови насаждения с основна цел превръщането им семенни, годни да достигнат размерите на едра строителна дървесина при турнус 55 г. За насаждения с влошено състояние и на бедни месторастения, от които не може да се очаква строителна дървесина, целта ще бъде превръщането им в семенни, подобряване  на защитните им функции и възможен добив на дърва.

12. Келявгабъров (Кгбр) – тук да се причислят чисти и смесени насажденията от келяв габър, мъждрян и др. видове, които се стопанисват издънково (нискостъблено), с основна цел запазване на защитните им функции и биоразнообразието и добив на дърва при турнус на сеч 40 години

13. Акациев (А) – да се обособи от акациевите насаждения и култури, както и култури от гледичия. Целта на производство е средна строителна дървесина, запазване на издънковото им възобновяване, подобряване на защитните им функции (почвозащитно и противоерозионно)  при турнус на сеч 15 години за насажденията и културите на бедни и среднобогати месторастения и 20 години за тези на богати месторастения. За  насаждения и културите от гледичия турнус 50 години.

14. Горскоплоден (Гпл) – формира се от орехови култури и други изкуствени насаждения за производство на  плодове без турнус на сеч ( чл. 88, ал. 5, т. 3 от Закона за горите).

15. Полезащитни горски пояси (ПГП) – формират се от площта на полезащитните  пояси. Стопанисването им да е изцяло подчинено на състоянието на отделното насаждение при спазване на указанията за тях от 2014 г и чл. 36, ал.1, т.5 от Наредба № 8 за сечите в горите.

За насажденията в „добро“ и „задоволително“ състояние да не се планират сечи. За същите да се опише степен на повреди, ако се установи такава.

За насажденията в „лошо“ състояние и необходимост от цялостно изсичане да се предвидят „техническа сеч“, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 3 от Наредба № 8.

Площта на полезащитните пояси е 297,1 ха.

В насажденията със защитни и специални функции основната цел е запазване и подобряване на  защитните и специфичните функции, които изпълнява всяко насаждение, а стопанската (добив на дървесина с определени качества) – второстепенна при турнус на сеч за съответния условен стопански клас.

Предложените условни стопански класове са на база  на разпределението на площта на насаждения по произход, дървесен вид и бонитети посочени в таксационната характеристика от инвентаризацията и изработеният горскостопански план  от 2015 г,  отчетна форма 7 ГФ към 2020г.

След приключване на теренните работи и анализ на събраните данни, следва да се направи аргументирано предложение за групиране на насажденията в условни стопански класове, независимо от функционалната принадлежност на отделното насаждение, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Глава ІІІ

Съдържание на инвентаризацията – съгласно приложение № 11 от Наредба № 18:

1. Обяснителна записка в 2 екземпляра - за   ИАГ и РДГ, която съдържа: увод, физико-географска характеристика, геоложки стоеж и петрографски състав, климатични условия, природни условия, почви, растителност (характеристика на горскорастителни райони и растителни формации по състав на горите, обем, дървесни видове), типове месторастения, характеристика на горските територии, пълна и подробна таксационна характеристика по видове и групи гори (в табличен и графичен вид); основни насоки за организация на стопанството,  стопански класове и турнуси на сеч, заложени постоянни пробни площи, определяне количеството мъртва дървесина.

Заб. При разработването на обяснителната записка се прави характеристика за всичките горски територии независимо от тяхната собственост, включително и таблици за таксационна характеристика общо за горските територии и отделно към всяка глава за горските територии държавна собственост.

2.Приложения към обяснителната записка – протоколи, вкл. опис по функционална принадлежност в пълен обхват за всяка категория и функция , заповеди и др. документи, свързани с инвентаризацията; таксационни описания в електронен формат; извадка от таксационните описания в табличен вид; данни-извадка от таксационните описания в табличен вид; данни за постоянните пробни площи; ведомост за почвените профили; отчетни форми № от 1 до 4, 6 и 7 ГФ за баланса на горските територии по общини, землища и видове собственост и вид на територията – в електронен формат;  списък по землища (в електронен вид) на имотите собственост на физически и юридически лица - № на имота и площ; списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик.

3. Карти - Ориентировъчна карта; Работна карта; Карта по видове собственост, като за подотделите от недържавните гори се нанесат границите на имотите за всеки подотдел с изписани последни три числа от № на отделния имот. Цветовете по вид собственост да са:

- държавни горски територии – зелено

- общински горски територии - жълто

- горски територии на физически лица – кафяво

- горски територии на юридически лица - лилаво

- горски територии в съсобственост - оранжево

- гори извън горските територии на бял фон защриховани със съответния цвят на собственост на имота;

Карта на насажденията; Карта на почвите; Карта на геоложките формации; Карта на землищата; Карта на типовете месторастения; Карта на санитарното състояние на гората; Карта на семепроизводствената база на стопанството; Карта на горските територии със защитни и специални функции; Карта на типовете горски природни местообитания.

Глава ІV

Срокове за извършване на инвентаризацията

Теренните работи да се извършат през 2024 г., а предаването на инвентаризацията  – до края на м. май следващата година.

След приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация изпълнителят представя обяснителната записка, окомплектована с всички приложения и карти на  РДГ Русе вкл. и на електронен носител, а на  СЦДП на електронен носител.

Глава V

Видове дейности и категории на трудност

Таблица № 13

Видовете дейности при предстоящата инвентаризация и категории на трудност за района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“

| Видове дейности при инвентаризацията | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Площ в ха |  |  |  |
| 1.Инвентаризация, картиране на насаждения, чийто запасът се определя, чрез математико-статистически методи | 242,7 | 2,1 | 6,7 |  |
| 2. Ограничаване на границите на защитните и специални горски територии, без границите на защитените зони и природните паркове | 353,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Инвентаризация, картиране и устройство на насаждения, собственост на физически и юридически лица чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 4833,4 | 792,9 | 150,8 | 9,9 |
| 4.Инвентаризация, картиране на насаждения, държавна собственост, чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 15380,0 | 2522,0 | 482,1 | 31,3 |
| 5.Инвентаризация и картиране на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица | 162,8 | 15,5 | 3,1 | 2,6 |
| 6.Инвентаризация и картиране на незалесени горски територии държавна собственост | 1067,2 | 101,8 | 20,1 | 16,9 |
| 7.Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природни паркове и отдели | 25843,9 |  |  |  |
| 8. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията | 619,5 |  |  |  |
| 9. Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията за ДГТ | 19177,1 |  |  |  |
| 10.Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията на физически и юридически лица | 4105,5 |  |  |  |
| 11. Създаване на атрибутна и графична база данни и нейната обработка за ДГТ | 19872,9 |  |  |  |
| 12.Създаване на атрибутна и графична база данни и нейната обработка на физ. и юрид. лица | 5971,0 |  |  |  |
| 13.За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии | 11130,2 |  |  |  |
| 14.Залагане на постоянни пробни площи -брой | 5 |  |  |  |
| 15. Определяне на количеството мъртва дървесина в защитените зони и установените в тях местообитания и ГФС. (брой пробни площи | 9 |  |  |  |

Б)  Горите и горските територии в границите на държавен ловностопански район „Гарван“  - район на дейност на ТП „ДГС Силистра“ –обект на отделен свитък

- Площ за инвентаризация

Съгласно заповед РД49-15/02.03.2022 г на министъра на земеделието площта горските територии  и горите извън тях обект на  инвентаризацията в границите на ДЛР (ДУ) „Гарван“ включен в района на дейност на ТП „ДГС Силистра“  е 502,0 ха, от която държавна 443,7 ха, общински 0,7 ха  и 57,6 ха собственост на физически и юридически лица в границите на землищата на с. Попина и с. Гарван

За ревизионния период промени в площта няма.

Разпределението на площта по собственост и вид на територията е посочено в таблица № 14

Таблица № 14

| Oбщо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % |
| Държавна собственост | 443,7 | 88,5 | 387,7 | 86,8 |
| Общинска собственост | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Частна собственост | 37,3 | 7,4 | 37,3 | 8,4 |
| Юридически лица | 20,3 | 4,0 | 20,3 | 4,6 |
| Всичко | 502,0 | 100,0 | 446,0 | 100,0 |

По функционална принадлежност и категории в пълният им обхват на база инвентаризацията от 2014/15 година горските територии  изпълняват следните функции:

- Защитни горски територии –      667,7 ха -   133,0 %    ( от тях в други категории – 588,3 ха)

- Специални горски територии –  485,2 ха – 95,2 %  (от тях  в други категории – 62,6 ха)

I.Защитни горски територии

1.За защита на почвите –   638,1 ха, от които  58,8 ха с водеща функция и 579,3 ха   в други категории, както следва:

1.1.държавни горски пояси съгласно чл.5, ал.2 от закона за горите, отдели и подотдели: -1020:а, б, в, г, д, е, ж, 3, 4; 1021:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1022:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3;  с обща площ 239,3 ха, от която 56,7ха с водеща функция и  182,6 ха в друга категория

1.2. защитна ивица река Дунав съгласно чл.5, ал.2 от закона за горите, отдели и подотдели: 1001; 1002; 1003; 1019:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 1020:а, б, в, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 5; 1021:а; с площ 256,4 ха в друга категория

-Острови на река Дунав –отдели 1001 цял; 1002 цял; 1003 цял с площ  104,3 ха в друга категория

2. За защита на водите -  с площ  29,6 ха, от която 20,6 ха с водеща категория и 9,0 ха в друга категория

2.1. Вододайна зона обявена с Протокол от 09.08.1988 г. - отдели и подотдели 1019:к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; с площ 29,6 ха от която 20,6 ха с водеща категория и 9,0 ха в друга категория (не е преведена към изискванията на Наредба №3 за СОЗ).

II. Специални горски територии

1.Специални горски територии – с обща площ в пълен обхват – 485,2 ха, от които 422,6  ха с във водещи категории и 62,6 ха в други категории

1.1. Защитени зони обявени по реда на  чл.8, ал.1, т.2 на ЗБР Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с обща площ  429,8  ха, от която  422,6 ха с водеща категория и 7,2 ха в други категории.

1.1.1. По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете с решение на Министерски съвет  № 122 от 02 март 2007 г.(ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.)  422,6 ха с водеща категория

А. Защитена зона за местообитанията BG0000530 ”Пожарево Гарван” – съгласно решение на МС  № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), изменена и допълнена с решение на МС № 811/16.11.2010 г (ДВ бр. 96/2010 г),  обявена със заповед РД-1045/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.20/09.03.2021 г) изменена със заповед РД-1035/03.11.2022г на МОСВ (ДВ бр.89/08.11.2022 г) - отдели и подотдели: 1001; 1002; 1003; 1019:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ф, 1, 2, 3, 10; 1020; 1021:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1022; с площ 422,6 ха  водеща категория.

Площта на местообитанията в защитената зона е  79.5 ха, както следва:

Хабитати :

- Алувиални гори от Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (91Е0) – 36,7 ха.

- Панонски гори от Quercus pubescens (91H0) – 4,0 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 8,7 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 29,2 ха.

- Крайречни смесени гори от Ulmus laevis, Fraxinus excelsior и Fraxinus oxycarpa и  (91F0) – 0.9 ха.

1.1.2. По Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците с обща площ –  7,2 ха в друга категория.

А. Защитена зона “Гарванско блато” BG 0002064 - Заповед  на МОСВ -РД 567/05.09. 2008 г (обн. ДВ бр.84/26.09.2008 г) подотдели: 1022: с, т, у, ф, х, ц, ч - с обща площ  7,2 ха в друга категория

- Гори с висока консервационна стойност с обща площ 55,4 ха в друга категория.

Определените гори с висока консервационна стойност са посочени в доклада за сертификация.

2.1. ГФС (по доклад от сертификация) подотдели : 1003-и, л; 1020-а; 1021-д; 1022-г; - с площ 23,0 ха в друга категория

2.2. В ДЛР (ДУ) „Гарван“ Гори  с ВКС  са подотдели 1001:г, д; 1002:а, ж, з, и; 1003:д, е, и; 1019:у; - с площ 32,4 ха в друга категория

Таблица №15

За разпределението на площта на защитните и специални горски територии в пълен обхват на всяка категория (по водещи функции и в други категории)

| Група гори по функционална група | Водеща функц. група ха | % | В др. категория ха | ОБЩО ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Защитни горски територии | 79,4 | 15,8 | 588,3 | 665,1 |
| - За защита на почвите | 56,7 | 11,3 | 579,3 | 636,0 |
| - Защитна ивица река | 0 | 0 | 256,4 | 256,4 |
| - Държавни горски пояси | 56,7 | 11,3 | 182,6 | 239,3 |
| - Острови на р. Дунав | 0 | 0 | 140,3 | 140,3 |
| 2.За защита на водите | 20,6 | 4,1 | 9,0 | 29,6 |
| 2.1. Вододайни зони | 20,6 | 4,1 | 9,0 | 29,6 |
| II. Специални горски територии | 422,6 | 84,2 | 62,6 | 485,2 |
| 2.Защитени зони но ЗБР | 422,6 | 84,2 | 7,2 | 429,8 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 422,6 | 84,5 | 0 | 422,6 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 0 | 0 | 7,2 | 7,2 |
| 2.Гори с висока консервационна стойност | 0 | 0 | 55,4 | 55,4 |
| 2.1. ГФС по зап. РД-49-421 от 2016г | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 |
| 2.2. ГВКС | 0 | 0 | 32,4 | 32,4 |
| Общо защитни и специалти | 499,9 | 99,6 | 650,9 | 1150,8 |
| Стопански гори | 2,1 | 0,4 |  |  |
| Всичко защитни и специални гори | 502,0 | 100,0 | 650,9 | 1152,9 |

II. Теренни проучвания

Дейностите по инвентаризацията и таксиране на насажденията да се извършат съгласно критериите залегнали в Глава II т. А  - подточки от т.1 до т. 8

9. Постоянни пробно площи  -няма заложени ППП

10. Определяне на количеството мъртва дървесина

Да се заложат 2 (две) пробно площи за измерването на мъртвата дървесина (площ на ЗЗ е 422,6 ха, а площта на местообитанията 79,5 ха).

- Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч

При инвентаризацията и изработеният горскостопански план през 2014/2015 г за организация на стопанисването  на насажденията  и културите в границите на ДУ „Гарван“ са били отнесени към следните условни стопански  класове: Тополов на типични месторастения, Смесен средно и нисокобонитетен за превръщане, Акациев, Келявгабъров по критериите за горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции, съобразно приложение  от Наредба № 1

Разпределението на залесената площ  по видове насаждения (чисти и смесени с преобладание на водещ дървесен вид) и  по производителност (бонитети), съгласно таксационни показатели от инвентаризацията  през 2014/2015 г. и по данни от 7 ГФ – 2020 г. е посочено в таблица № 16

Таблица №16

| Видове насаждения | Площ – ха | І бонитет ха | ІІ бонитет ха | ІІІ бонитет ха | ІV бонитет ха | V бонитет ха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Широколистни високостъблени | 292,6 | 53,1 | 69,8 | 162,6 | 6,6 | 0,5 |
| Тополови | 154,7 | 34,4 | 61,8 | 58,5 | 0 | 0 |
| Върбови | 47,8 | 5,7 | 0 | 42,1 | 0 | 0 |
| Планински ясен | 31,0 | 6,7 | 1,5 | 22,8 | 0 | 0 |
| Сребролистна липа | 29,2 | 0 | 0 | 27,4 | 1,8 | 0 |
| Орех | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 |
| Други | 12,5 | 6,3 | 0 | 0,9 | 4,8 | 0,5 |
| Без преобладание | 6,9 | 0 | 6,5 | 0,4 | 0 | 0 |
| Издънкови за превръщане | 13,8 | 0 | 0 | 8,7 | 3,6 | 1,5 |
| Смесени без преобладание | 13,8 | 0 | 0 | 8,7 | 3,6 | 1,5 |
| Нискостъблени | 139,6 | 0,6 | 37,8 | 88,0 | 13,2 | 0 |
| Акация | 135,0, | 0 | 35,0 | 88,0 | 12,0 | 0 |
| Гледичия | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Келяв габър | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| Смесени без преобладание | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 446,0 | 53,7 | 107,6 | 259,3 | 23,4 | 2,0 |

Територията изцяло попада н подпояс M – I – 1.  Подпояс на заливните и крайречни гори (0.600 м.н.в.)

На база разпределението на насажденията по насаждения и бонитете ( по данни от 7 ГФ 2020г и таксационната характеристика за всяко насаждение), същите да се причислят към следните условни стопански класове

1. Тополов стопански клас на типични месторастения (ТТ) - към този клас да се причислят тополовите култури на типични месторастения, както и върбовите насаждения. Стопанските дейности са подчинени на специалните функции на гората, свързани с укрепване на речния бряг, опазване на видовото разнообразие и др. Производствената цел е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 cm при турнус на сеч 18 години (насажденията и културите са изцяло на  острова)

В естествените насаждения от върба да не се предвиждат горскостопански дейности, тъй като  местообитанието им е с приоритет на опазване в зоната от Натура 2000.

2. Широколистен високостъблен (ШВ) – да се обособи от чисти и смесени високостъблени насаждения и култури, чийто критерии не отговарян на по-горе цитираните високостъблени условни стопански класове и са с незначителна площ, както и смесени насаждения и култури, които и за в бъдеще ще се стопанисват като такива. Целта и турнуса на сеч да се диференцират съгласно указаните в приложение № 5 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за всеки дървесен вид.

3. Горскоплоден (Гпл) – формира се от орехови култури и други изкуствени насаждения за производство на  плодове без турнус на сеч ( чл. 88, ал. 5, т. 3 от Закона за горите).

4. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП) – към класа да се отнесат смесени по състав, без преобладание на определен дървесен вид издънкови насаждения, Основна цел е превръщането им в семенни,  и добив на средна строителна дървесина при турнус 60 г. За издънковите насаждения с влошено състояние и на бедни месторастения, от които не може да се очаква строителна дървесина, целта ще бъде превръщането им в семенни, подобряване  на защитните им функции и възможен добив на дърва.

5.Келявгабъров (Кгбр) – тук да се причислят чисти и смесени насажденията от келяв габър, които се стопанисват издънково (нискостъблено), с основна цел запазване на защитните им функции и биоразнообразието и добив на дърва при турнус на сеч 40 години

6. Акациев (А) – тук да се причислят акациевите насаждения и култури, както и култури от гледичия. Целта на производство е средна строителна дървесина, запазване на издънковото им възобновяване, подобряване на защитните им функции (почвозащитно и противоерозионно)  при турнус на сеч 15 години за насажденията и културите на бедни и среднобогати месторастения и 20 години за тези на богати месторастения. За  насаждения и културите от гледичия турнус 50 години

III. Съдържание

Съгласно глава III от т. А

IV. Срокове за извършване на инвентаризацията

Теренните работи да се извършат през 2024 г., а предаването на инвентаризацията  – до края на м. май следващата година.

След приключване на теренните проучвания и обработката на данните от извършената инвентаризация изпълнителят представя обяснителната записка, окомплектована с всички приложения и карти на  РДГ Русе вкл. и на електронен носител, а на  СЦДП на електронен носител.

V. Видове дейности и категории на трудност

Таблица № 17

За разпределението на площта за инвентаризация по видове дейност и категория на трудност

| Видове дейности при инвентаризацията | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Площ в ха |  |  |  |
| 1.Инвентаризация, картиране на насаждения, чийто запасът се определя, чрез математико-статистически методи | 0 | 0 | 144,9 | 0 |
| 2. Ограничаване на границите на защитните и специални горски територии, без границите на защитените зони и природните паркове | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Инвентаризация, картиране и устройство на насаждения, собственост на физически и юридически лица чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 0 | 0 | 58,3 | 0 |
| 4.Инвентаризация, картиране на насаждения, държавна собственост, чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 0 | 0 | 242,8 | 0 |
| 5.Инвентаризация и картиране на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Инвентаризация и картиране на незалесени горски територии държавна собственост | 0 | 0 | 56,0 | 0 |
| 7.Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природни паркове и отдели | 502,0 |  |  |  |
| 8. Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията за ДГТ | 395,4 |  |  |  |
| 9.Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията на физ. и юрид. лица | 58,3 |  |  |  |
| 10. Създаване на атрибутна и графична база данни и нейната обработка за ДГТ | 443,7 |  |  |  |
| 11.Създаване на атрибутна и графична база данни и нейната обработка на физ. и юрид. лица | 58,3 |  |  |  |
| 12.За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии | 79,5 |  |  |  |
| 13. Определяне на количеството мъртва дървесина в защитените зони и установените в тях местообитания и ГФС. (брой пробни площи | 2 |  |  |  |

Извършването на инвентаризацията и изработването на горскостопанските карти по т. А и т. Б   е за сметка на държавния бюджет.

Обща стойност от бюджета

| По сметки за т. А и т. Б | Инвентаризация и противопожарен план | Ловностопански план | Определяне количеството мъртва дървесина | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т. А - ДЛС Каракуз | 224161,04 | 68647,99 | 2088,0 | 294897,03 |
| т. Б - ДУ Гарван | 3152,11 | 1112,12 | 464,0 | 4728,23 |
| Всичко | 227313,15 | 69760,11 | 2552,0 | 299625,26 |

Част втора

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се изработи в границите на района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“, в границите на - Община гр. Дулово; част от община гр. Главиница – землищата на гр. Главиница, и селата Бащино, Вълкан, Зарица, Зебил, Звенимир, Калугерене, Листец, Осен, Ножарево, Падина, Подлес, Стефан Караджа; част от община гр. Силистра – част от землищата на селата Брадвари, Професор Иширково и Казимир; Община гр. Алфатар – част от землището на гр. Алфатар; част от община с. Ситово – части от землищата на селата Босна, Ирник и в границите на ДУ „Гарван“ - район на дейност на ТП „ДГС Силистра“ част от землищата на с.  Попина и с .Гарван.

При изработването на плана да се спазват изискванията на глава десета на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии и спазване на разпоредбите на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Обект на плана са горските територии на площ от  25533,0 ха,  от които 25031,0 ха в района на дейност на ТП „ДГС Каракуз“ и 502 ха ДУ „Гарван“ в района на дейност на ТП „ДГС Силистра“ ( не са обект на плана горите извън горските територии на площ от 813,0  ха).

Забележка: Мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожар в границите на ЛСК (ДУ) „Гарван“ - район на дейност на ТП „ДГС Силистра“ да се разработят в отделен свитък, както и картния материал.

1. Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените за ревизионния период противопожарни мероприятия, както и на възникнали горски пожари и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

2. Теренно-проучвателните работи

При теренно-проучвателните работи да се уточнят:

•	 районите с висока пожарна опасност

•	 обектите, разположени в горите или в близост до тях, около които следва да се планират противопожарни прегради;

•	 местата където да се планира изграждането на съоръжения – стационарни наблюдателни пунктове, водоизточници за зареждане с вода при гасене на пожари, пътища за движение на противопожарна техника и др., съгласно изискванията на наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.;

•	 специализираните групи за гасене на горски пожари.

3. Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, хижи и пътната инфраструктура, потенциални източниците на огън, посещаемостта, ловни излети и др., насажденията да се групират в класове според степента на пожарна опасност.

I-ви клас са горски територии с висока пожароопасност

II- ри клас са горски територии със средна пожароопасност

III- ти клас са горски територии с ниска пожароопасност

Критериите за определянето на класа на пожароопастност са дадени в  приложение № 40 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

4. Планиране на мероприятия по опазване на горите от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски територии от пожари да се планират на база степента на пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, и същите да се посочат общо, по видове собственост и по общини, като се посочи конкретно дейностите, които следва да се извършат по видове собственост.

•	Бариерни прегради – ролята на естествени бариерни прегради изпълняват големите  просеки на ел. проводи (високо напрежение), пътища от републиканската пътна мрежа, ж. п. линии.

При досега действащият план за опазване на горските територии от пожари, общата дължина на  съществуващите бариерни прегради е била 35,8 км. За ревизионния период не са предвидени нови бариерни прегради.

За в бъдеще нови бариерни прегради да се предвижда само в случаите, когато в определени райони няма естествените такива или не са с необходимата нормативна ширина.

• Лесокултурни прегради  - като естествени такива да се ползват горските автомобилни пътища, по-тесни шосета, тракторни пътища, ел. просеки, ловни просеки, технически просеки които са обслужвали изпълнението на предвидените сечи(въжени линии) и др., почистени от растителност.

В плана за опазване на горските територии от пожари от 2015 г. съществуващи лесокултурни прегради  са с дължина 235,8 км.

За периода са предвидени изграждане на нови 30,6 км лесокултурни прегради, основно горски автомобилни пътища.

При доказана необходимост лесокултурни прегради да се планират с достатъчни ширина с възможност за придвижване на хора и противопожарна техника.

•	Минерализовани ивици – незалесена ивица с отстранена растителна покривка до минерален почвен слой. Основно се предвиждат по средата на лесокултурните прегради, по периферията на горските територии от към страната на пожарния риск, както  и около урбанизирани територии, общински пътища, места за паркиране, беседки и др. обекти, граничещи с гората - потенциални източници но пожар. Ширината на ивиците следва да е от 1,5 до 3 метра, когато е по средата на бариерните и лесокултурни прегради пътища и от 3 до 6 м  по периферията на горските територии, граничещи  пасища и земеделски необработваеми територии. Изграждат се с цел да спират разпространението на низови пожари.

По досега действащият план,  съществуващите минерализовани ивици са с дължина 0,6 км и са планирани още 0,6 км основно с цел опазването на иглолистните култури.

Поради наличието на обработваеми площи обграждащи горските територии, които ежегодно се обработват и по периферията с гората ползвателите им извършват дълбока оран, то през настоящият план не е необходимо проектиране на нови минерализовани ивици.

•	Санитарни ивици – да се предвиждат покрай пътищата, минаващи през гори и други застрашени от пожари горски територии. В иглолистните култури, граничещи с такива територии ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клоните на крайните дървета. Роля на санитарна ивица изпълняват също окосените и почистени голи площи.

За ревизионни период е било предвидено преди настъпването на пожароопасният сезон, покрай шосетата и пътища с трайна настилка преминаващи през горските територии в ивица от 10м от двете страни да се почистват от лесно запалими предмети и окосяване  на тревата.

Нови санитарни ивици да се планира само при доказана необходимост.

• Пътища за движение на противопожарни автоцистерни - да се посочат и опишат по  отдели  всички пътища,  по които е възможно придвижването на противопожарната техника, съгласно условията на т. 5 в приложение № 39 от Наредба № 18.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и в случай че същата не отговаря на условията посочени в приложение № 39 от Наредба № 18 да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и изграждането на нови пътища.

На картата на проектираните противопожарни мероприятия, горските автомобилни пътища по които е предвидено придвижването на противопожарната техника да се свържат с общинската или републиканска пътна мрежа в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“.

•	 Водоизточници за нуждите на опазването и защитата от пожари – на територията в ТП „ДЛС Каракуз“, като съществуват са посочени 9 брой водоизточници, от които е възможно зареждането на противопожарните автоцистерни, към които условията за достъп са подходящи и изграждането на  площадки за маневриране не е необходимо.

Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само при необходимост, в случай, че наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгласно т.6 по приложение №39 от наредба №18 и след съгласуване с  ТП „ДЛС Каракуз“ и съответните РС ПБЗН.

Да се проучи възможността за ползването ВиК мрежата (наличните противопожарни хидрати) в населените места на териториите на общините в района на дейност на стопанството  и селищата в близост до горските територии.

Всички водоизточници да се отразят на картите на проектираните противопожарни мероприятия.

• Стационарни наблюдателни пунктове

На територията на стопанството попада един стационарен наблюдателен пункт, като част от Националната схема за разполагане на средства за наблюдение, откриване  и ранно оповестяване на пожари в горските територии, но същият не е изграден.

В имот, частна собственост на юридическо лице с действащ горскостопански план е предвидено изграждане на кула за наблюдение, в близост до подотдел 179 -3.

При необходимост с цел - наблюдение за възникване на евентуални пожари през пожароопасният сезон могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори,  след предварително договаряне с органите които ги стопанисват.

На територията на стопанството  попадат 2 (две) автоматични стационарни станции, като част от Националната схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари.

• Табели и билбордове с противопожарно съдържание –  предвидено е поставянето на 105 броя за ревизионния период на подходящи  места, вилните зони, курортните местности, местата за паркиране и отдих, чешми, кръстопътища, както и по трасета на туристически пътеки, преминаващи през горските територии. При необходимост да се предвидят допълнителни табелки, в случай, че поставените са недостатъчни, или някои от съществуващите са повредени и унищожени.

• Места за почивка палене на огън и паркиране – по досегашният план предвидените места подходящи за палене на огън (основно открити огнища добре обезпечени) са тези в които е констатирано активен туризъм и къмпингуване, както и в близост до хижи, язовири и чешми и същите са обозначени на горскостопанските карти. Устройството на съществуващите и новопроектирани места за почивка и палене на огън  да е в съответствие с изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

• Противопожарни депа – съществуват 2 броя депа, едно което се намират в административната сграда на стопанството (м. „Помпата“) и второ в гр. Дулово.

Предвидено е депата да се оборудват с необходимия инвентар,  съгласно изискванията на наредба № 30.

Да се предвидят необходимия брой противопожарните депа и същите да се съгласуват със съответната РСПБЗН, както и тяхното и местонахождение.

• Места за маневриране и обръщане на противопожарните автомобили –  същите са обозначени на картите проектираните противопожарни мероприятия по досега действащият план. Те се намират на всички пътища с достатъчна ширина и носимоспособност за движение на специализираните автомобили.

• Хеликоптери площадки –  по досега действащият  план площадки за кацане на хеликоптери не са обозначени. Равнинния характер на територията обуславя възможност за наличие на места за кацане. При изработването на плана на картата на противопожарните мероприятия да се  обозначат места подходящи за площадки за кацане на хеликоптери, както и наличието на стадиони в населените места в района на дейност на стопанството, които са  в близост до горските територии.

•	Бариери на горските автомобилни пътища –бариери на горски автомобилни пътища, да се предвидят само за тези пътища, които не са за обща употреба и които водят в горски масиви от първи клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват със съответните  РС ПБЗН.

Мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да се разработят и остойностят по видове собственост на горските територии - общо и по общини,  като  се посочат конкретните дейности, които следва да извърши  всеки собственик на горските територии.

При планиране на сечи за изпълнение на противопожарните мероприятия, същите да се отразят на таксационните описания – насока на стопанисване и интензивност - независимо от собствеността на горските територии.

5. Съдържание на плана

5.1.Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2. Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- Карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25000

- Карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25000. С различен цвят да се отразят, съществуващите и новопроектирани противопожарни съоръжения, включително и по вид собственост на горските територии.

Пространствените и атрибутните данни от плана за опазване на горските територии от пожари да бъдат включени в обединения цифров модел във формат ZEM 2.12, съгласно изискванията на Наредба № 20 от 18.11.2016 г., - приложение № 1, към чл. 4, ал. 1.

Екземпляр от плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ПБЗН  на хартиен и на магнитен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3 Приложения

• 	протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

•	 списък на планираните мероприятия с посочване на обема им – брой, площ, дължина.

6. Срокове за изпълнение

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като раздел към инвентаризацията и в същите срокове.

Изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

Част трета

ЛОВНОСТОПАНСКИ ПЛАН

Предмет на плана за ловностопанските дейности ще бъде дивечът и неговите местообитания в ловностопанските райони - землищата на населените места в  границите на общините обект на инвентаризацията,   посочени в част първа.

Настоящият план да се изработи на база и едновременно с инвентаризацията на горските територии, съгласно изискванията на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии и изцяло да се съобрази със Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за прилагането му.

Обект на плана ще са ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29 от ЗЛОД (Ловностопански райони на ловните дружинки), както и ловностопански райони на дивечовъдни участъци (ДУ) и държавните ловностопански райони в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ гр. Дулово, както и държавни ловностопански райони на дивечовъдните участъци „Зли дол“ и „Гарван“ - стопанисвани в ловностопанско отношение от ТП „ДГС Силистра“,  съгласно съответните заповедите.

По досега действащият ловностопански план границите на ловностопанските райони са били съгласно заповеди (копия от които са приложени към заданието), както следва:

- Заповед № РД 46-108/07.06.2001 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 46-1405/20.07.2001 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 46-1534/22.08.2001 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 46-16/08.01.2002 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-49/26.04.2002 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-81/26.06.2002 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-194/25.11.2002 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-173/22.07.2004 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-175/09.05.2007 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-378/12.09.2011 год. на МЗГ;

- Заповед № РД 49-170/27.05.2014 год. на МЗХ;

- Заповед № РД 49-316/12.08.2015 год. на МЗХ;

- Заповед № 35/22.01.2001 год. на НУГ;

- Заповед № 642/01.07.2002 год. на НУГ;

- Заповед № 595/16.06.2003 год. на НУГ;

- Заповед № 737/29.07.2004 год. на НУГ;

- Заповед № 114/29.01.2010 год. на ИАГ.

Съобразно ловностопанското райониране на Р. България (Приложение №27, към чл.104, ал.2 от Наредба №18 от 2015г.) ТП “ДЛС Каракуз” се намира в област „Дунавска-хълмиста равнина“, подобласт  - “Лудогорие”.

Глава І

Площ на териториите, обект на плана

Съгласно чл.7, ал.5 от Закона за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 26.09.2000г. и всички изменения включително и изм. ДВ. бр.74 от 2019 г.) територията обект на ловностопанския план в границите на община Дулово, община Главиница, и част от общините Алфатар, Ситово и Силистра – район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз” е разделена на ловностопански райони (ЛСР): Ловностопански райони на ловните дружини по чл.29 от ЗЛОД; Ловностопански райони на дивечовъдни участъци (ДУ).

По досега действащият ловностопански план държавния ловностопански район се състои от осем дивечовъдни участъка (ДУ)  - ДУ “Бобла”; ДУ “Гарван”; ДУ “Зли дол”; ДУ “Келявица”; ДУ “Коджа орман”; ДЛСР “Каракуз”; ДУ „Казимирска“; ДУ „Кана гьол“.

За ревизионния период по редовни документи в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ в ловностопански отношение са настъпили следните промени в границите и в стопанисването на държавните ловностопански райони (ДУ), както следва :

-  Със заповед РД48-38/20.12.2017 г на министъра на земеделието, храните и горите, считано от 01.03.2018 г се намалява района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ в ловностопански отношение с площта на ДУ „Бобла“ с обща площ от 1647,0 ха (по плана от 2015 г площта е 1670,4 ха), при граници съгласно заповед № РД49-81/26.06.2002 г на министъра на земеделието и горите. (преминава в ловностопанско отношение към ДП „ДЛС Дунав“ гр. Русе).

Забележка: - ДУ „Бобла“ стопанисван от ДП „ДЛС Дунав“ гр. Русе не е обект на  ловностопански план. Същият е включен за изработване на ловностопанския план с изработеното и утвърденото през 2022 г задание на ТП „ДГС Тутракан“.

-  Със заповед РД49-316/12.08.2015 г на министъра на земеделието и храните, считано от 15.10.2015 г се намалява района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ в ловностопански отношение с площта на ДУ „Зли дол“  от 7442,8 ха, при граници съгласно заповед № РД49-175/09.05.2007 г на министъра на земеделието и горите. (преминава към ТП „ДГС Силистра“).

-  Със заповед РД48-33/14.05.2019 г на министъра на земеделието, храните и горите, считано от 01.08.2019 г се намалява района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ в ловностопански отношение с площта на ДУ „О-в Гарван“  определена със заповед № РД46-16/08.01.2002 г на министъра на земеделието и горите, (преминава към ТП „ДГС Силистра“).

-  Със заповед № РД48-59/27,09.2019 на министъра на земеделието, храните и горите се изменя заповед № РД46-16/08.01.2002 г на министъра на земеделието и горите  в часта относно т. I. Държавен ловностопански район към държавно лесничейство „Силистра“, I-ви комплекс о-в „Гарван“, като върху цялата площ  на ловностопански комплекс о-в „Гарван“ се обособява дивечовъден участък с името „Гарван“ с  граници описани подробно в заповедта, с площ 546,4 ха,  от която 502,0 ха горски територии и 44,4 ха земеделски територии.

Ловностопанските райони на ловните дружини по чл.29 от ЗЛОД в района на дейност  на ТП „ДЛС Каракуз”.

За ревизионния период по редовни документи в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“  са настъпили следните промени в границите на ловностопански райони на ловните дружинки, както следва :

-Със Заповед № РД48-20/08.04.2019г на министъра на земеделието, храните и горите се изменя и допълва т.I от заповед РД46-1405/20.07.2001г на министъра на земеделието и горите, изменена със заповеди № РД46-1534/22.08.2001г; № РД49-49/26.04.2002г; № РД49-81 /26.06.2002г; № РД49-194/25.11.2002г; № РД49-173/22.07.2004г и №  РД49-175/09.05.2007г на министъра на земеделието и горите, заповеди № РД49-378/12.09.2011г; и № РД49-170 /27.05.2015г на   министъра на земеделието и храните  и съгласно т.12 от Заповед № РД48-20/08.04.2019г  се определя границите на ловностопански район „Паисиево“ описани подробно в заповедта с площ 3269,7 ха, от която 691,2 ха горска територия и 2578,4 ха земеделска територия. Със същата заповед се създава т.16 и се обособява нов ловностопански район „Боил“ с граници описани във заповедта и площ от 926,4 ха, от които горски територии 34,0 ха и земеделски територии 892,4 ха

-Със Заповед № РД48-60/24.08.2020г на министъра на земеделието, храните и горите се   изменя т.I от заповед РД46-1405/20.07.2001г на министъра на земеделието и горите, изменена със заповеди № РД46-1534/22.08.2001г; № РД49-49/26.04.2002г; № РД49-81 /26.06.2002г; № РД49-194/25.11.2002г; № РД49-173/22.07.2004г и №  РД49-175/09.05.2007г на министъра на земеделието и горите, заповеди № РД49-378/12.09.2011г; и № РД49-170 /27.05.2015г на   министъра на земеделието и храните и Заповед № РД 48-20/08.04.2019 г на

министъра на земеделието, храните и горите , а именно:

-изменя са т.12  по заповед№ РД 48-20/08.04.2019 г и се определят границите на ловностопански район „Паисиево“ описани подробно в заповедта с площ 3282,7 ха, от която 734,8 ха горска територия и 2547,4 ха земеделска територия

-изменя се т.16  по заповед№ РД 48-20/08.04.2019 г и се определят границите на ловностопански район „Боил“ описани подробно в заповедта с площ 913,3 ха, от която 20,9 ха горска територия и 892,4 ха земеделска територия.

-Със Заповед № РД49-400/16.09.2021 г на министъра на земеделието, храните и горите  се допълва, както следва:

1. По т.I от заповед РД46-173/22.07.2004г на министъра на земеделието и горите,  се определят границите на ловностопански район „Скала-Секулово“ с площ 7619,0 ха от която 1308,4 ха горска територия и 6310,6 ха земеделска територия

2. Отменя заповед РД46-173/22.07.2004г на министъра на земеделието и горите,  в частта определяща границите на ловностопански район „Скала“ и ловностопански район „Секулово“.

Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Тутракан, в които членуват следните ловни дружинки: ЛР ЛРД ”Стефан Караджа”; ЛР ЛРД ”Главиница”; ЛР ЛРД ”Ножарево”;

Сдружение “Ловно-рибарско дружество Дулово” гр. Дулово, в които членуват следните ловни дружинки: ЛР ЛРД ”Листец” ЛР ЛРД ”Зебил”;  ЛР ЛРД ”Звенимир”;  ЛР ЛРД ”Паисиево”;  ЛР ЛРД ”Боил”;  ЛР ЛРД ”Руйно”;  ЛР ЛРД ”Яребица”;  ЛР ЛРД ”Правда”;  ЛР ЛРД ”Златоклас”;  ЛР ЛРД ”Чернолик”;  ЛР ЛРД ”Дулово”;  ЛР ЛРД ”Межден”;  ЛР ЛРД ”Таслаково”;  ЛР ЛРД ”Скала-Секулово”;  ЛР ЛРД ”Вокил”;  ЛР ЛРД „Окорш“.

Ловностопанския план да се разработи за горските територии и площите от земеделските територии, в землищните граници на населените места на община Дулово, община Кайнарджа, община Ситово, община Алфатар и община Силистра, които са обект в ловностопанско отношение на ТП „ДЛС Каракуз“, както и за  ДУ „Зли дол“ и  ДУ „Гарван“ с обща площ 77854,3  ха, от която дивечопригодна – 74582,9 ха,

Забележка: За ДУ „Зли дол“ и ДУ „Гарван“ - стопанисвани от ДП „ДЛС Силистра“ да се разработи и самостоятелен ловностопански план (свитъка) на предвидените ловностопански мероприятия с картен материал към тях

Таблица № 18

Площта  обект на ловностопанския план по вид на териториите   се  разпределя, както следва:

| Вид територия | площ | Дивечо-пригодна |
| --- | --- | --- |
|  | хектари |  |
| Горски територии | 26337,8 | 26154,8 |
| в т.ч. стопанисвани от: ТП „ДЛС Каракуз“ | 18993,5 | 18874,5 |
| ТП „ДГС Силистра“ | 7344,3 | 7280,3 |
| Земеделски територии | 51516,5 | 48428,1 |
| в т.ч. стопанисвани от: ТП „ДЛС Каракуз“ | 50853,9 | 47782,3 |
| ТП „ДГС Силистра“ | 662,6 | 645,8 |
| Обща площ: | 77854,3 | 74582,9 |
| в т.ч. стопанисвани от: ТП „ДЛС Каракуз“ | 69847,4 | 66656,8 |
| ТП „ДГС Силистра“ | 8006,9 | 7926,1 |

Разпределението на площта по обособени ловностопански райони и ловни дружинки (съгласно заповедите за тяхното обособяване и настъпилите през ревизионния период промени) обект на предстоящия ловностопански план е посочена в таблица № 19

Таблица № 19

За разпределение на площта обект на ловностопанския план по вид на територията и ловностопански райони по

| Ловностопански район | ГT | ЗT | Общо ЛР | Недивеч. |  | Недивеч. | Дивечо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ловище |  |  |  | в ГT |  | в ЗT | пригодна |
|  | х е к т а р и |  |  |  |  |  |  |
| Район на дейност на ТП „ДГС Силистра“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЛР ЛСК “О-в Гарван” | 502.0 | 44.4 | 546.4 | 38.9 |  | 0.0 | 507.5 |
| ДЛР ЛСК “Зли дол” в т.ч.: | 6842.3 | 618.2 | 7460.5 | 25.1 |  | 16.8 | 7418.6 |
| Ловище I | 1004.3 | 1.5 | 1005.8 | 2.8 |  | 1.5 | 1001.5 |
| Ловище II | 1821.7 | 221.6 | 2043.3 | 15.6 |  | 4.7 | 2023.0 |
| Ловище III | 2112.3 | 300.3 | 2412.6 | 5.5 |  | 3.7 | 2403.4 |
| ОП “Зли дол” | 262.3 | 0.0 | 262.3 | 1.2 |  | 0.0 | 261.1 |
| Ловище IV | 1641.7 | 94.8 | 1736.5 | 0.0 |  | 6.9 | 1729.6 |
| Общо за. ТП „ДГС Силистра | 7344,3 | 662,6 | 8006,9 | 64,0 |  | 16,8 | 7926,1 |
| Район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЛР ЛСК “Казимирска” | 569,3 | 385,1 | 954,4 | 0 |  | 385,1 | 369,3 |
| ДЛР ЛСК “Кана гьол” | 1387,1 | 28,4 | 1415,5 | 1,6 |  | 8,2 | 14502,7 |
| ДЛР ЛСК “Каракуз” в т.ч.: | 5669.8 | 178.4 | 5848.2 | 14.9 |  | 5.8 | 5827.5 |
| Ловище I | 1597.8 | 0.0 | 1597.8 | 0.0 |  | 0.0 | 1597.8 |
| Ловище II | 2234.8 | 0.0 | 2234.8 | 6.9 |  | 0.0 | 2227.9 |
| Ловище III | 1837.2 | 178.4 | 2015.6 | 8.0 |  | 5.8 | 2001.8 |
| ДЛР ЛСК “Келявица” | 1045,5 | 0,0 | 1045,5 | 0,0 |  | 0,0 | 1045,5 |
| ДЛР ЛСК "Коджа орман” | 2019,4 | 1,7 | 2021,1 | 0,0 |  | 1,7 | 2019,4 |
| Общо за ТП „ДЛС Каракуз“ | 10691,1 | 593,6 | 11284,7 | 16,5 |  | 400,8 | 10867,4 |
| Общо ДЛР (ДУ) | 18035,4 | 1256,2 | 19291,6 | 80,5 |  | 417,6 | 18793,5 |
| Район на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Боил” | 20,9 | 892,4 | 913,3 | 0,0 |  | 913,3 | 913,3 |
| ЛР ЛРД ”Вокил” | 231,5 | 2860,9 | 3092,4 | 4,9 |  | 105,7 | 2981,8 |
| ЛР ЛРД ”Главиница” | 318.0 | 4133.4 | 4451.4 | 3.6 |  | 321.0 | 4126.8 |
| ЛР ЛРД ”Дулово” | 893,6 | 7560,1 | 8453,7 | 66,3 |  | 462,6 | 7924,8 |
| ЛР ЛРД ”Звенимир” | 70,9 | 1190,7 | 1261,6 | 0 |  | 64,2 | 1197,4 |
| ЛР ЛРД ”Зебил” | 301,2 | 940,7 | 1241,9 | 0,0 |  | 43,4 | 1198,5 |
| ЛР ЛРД ”Златоклас” | 363,6 | 980,6 | 1344,2 | 0,0 |  | 50,2 | 1294,0 |
| ЛР ЛРД ”Листец” | 432.3 | 686.9 | 1119.2 | 0.0 |  | 27.9 | 1091.3 |
| ЛР ЛРД ”Межден” | 474,0 | 2220,6 | 2694,6 | 0,4 |  | 152,3 | 2541,9 |
| ЛР ЛРД ”Ножарево” | 61,8 | 2832,3 | 2894,1 | 0,0 |  | 124,7 | 2769,4 |
| ЛР ЛРД ”Окорш” | 955,1 | 4674,0 | 5629,1 | 7,1 |  | 262,2 | 5359,8 |
| ЛР ЛРД ”Паисиево” | 734,8 | 2547,9 | 3282,7 | 0,0 |  | 166,1 | 3116,6 |
| ЛР ЛРД ”Правда” | 316,7 | 1564,7 | 1881,4 | 8,0 |  | 100,4 | 1773,0 |
| ЛР ЛРД ”Руйно” | 138.3 | 1038.6 | 1176.9 | 3.3 |  | 66.9 | 1106.7 |
| ЛР ЛРД ”Скала- Секулово” | 1308,4 | 6310,6 | 7619,0 | 5,7 | 285,6 |  | 7327,7 |
| ЛР ЛРД ”Стефан Караджа” | 146,3 | 2244,8 | 2391,1 | 0,0 | 135,9 |  | 2255,2 |
| ЛР ЛРД ”Таслаково” | 674,7 | 2573,0 | 3247,7 | 3,2 |  | 94,1 | 3150,4 |
| ЛР ЛРД ”Чернолик” | 572,0 | 3479,0 | 4051,0 | 0,0 |  | 164,9 | 3886,1 |
| ЛР ЛРД ”Яребица” | 288.3 | 1529.1 | 1817.4 | 0.0 |  | 42.7 | 1774.7 |
| Общо ЛР ЛРД | 8302.4 | 50260.3 | 58562.7 | 102.5 |  | 2670.8 | 55789.4 |
| ОБЩО за района на дейност на ТП "ДЛС Каракуз” | 18993,5 | 50853,9 | 69847,4 | 119,0 |  | 3071,6 | 66656,8 |
| ОБЩО обект на плана | 26337,8 | 51516,5 | 77854,3 | 183,0 |  | 3088,4 | 74582,9 |

Забележка: Площта на горските територии по ловоустройствения план от 2014 г е в по-малко с 8,1 ха от тази по форма 1 ГФ от 2022 г.

Точната площ по ловностопански райони и ловища следва да се уточни с изработването на новия ловностопански план

Към така установената площ на горските територии да се причислят и горите извън тях инвентаризирани през 2014/2015 г, както и тези установени с предстоящата инвентаризация. Бонитирането на местообитанията на дивеча при тях да е по критериите за  горски територии.

При изработване на ловностопанския план, съвместно с ТП „ДЛС Каракуз“, ловните сдружения и дружинките, ТП „ДЛС Дунав“ и ТП „ДГС Силистра“ да се отразят  границите на ловностопанските райони, съгласно действащите  заповедите за обособяването им, границите на ловищата, като същите се отразят на картата на ловностопанските мероприятия.

При изработването на ловностопанския план в границите на ДЛР (ДУ) „Коджа орман“ да се  обособят 2 (две) ловища, а в границите на ДЛСР „Каракуз“ 4 (четири) ловища. Същите да се съгласуват с ТП „ДЛС Каракуз“.

Точните площи на ловностопанските райони и на ловищата, вкл. и по вид на територията (горска и земеделска) да се уточнят при изработването на плана за ловностопанските дейности, като горските територии и горите в земеделски територии следва да са съответстват на тези установените при инвентаризацията им.

Площта на ловностопанските райони да не се редуцира спрямо земеделските територии за имотите, върху които са създадени трайни насаждения, ограничени с трайни огради.

На територията обект на ловностопанския план на  попадат четири защитени зони за опазване на хабитатите и три зони за защита на птиците, в които зони със заповедите за обявяването им не са посочени конкретни ограничения за лов или ловностопански мероприятия.

Рестриктивен режим е посочен само в заповедта на защитена местност (ЗМ) „Каракуз“ с площ 74,1 ха по отношение на ловностопанското ползване “ловуване в периода март-юли“.

Глава ІІ

Досегашно стопанисване – по данни от ТП „ДЛС Каракуз“  и ТП „ДГС Силистра“

Последният проект за ловностопанско устройство  е изработен през 2014/2015 г., като неразделна част – том ІІ към  горскостопанския план (лесоустройствен проект) на  ТП „ДЛС Каракуз”.

Да се направи преглед на историята на ловното стопанство и ловоустройството в района по хронологичен ред.

Да се проучат основно физико-географските фактори, оказващи пряко или косвено влияние върху дивеча и неговото развъждане и опазване; характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при залагане на фуражната база.

Да се даде оценка за нуждите от питейните вода на дивеча през летния сезон, като се опишат източниците с целогодишен воден оток (реки и по големи дерета), както и съществуващите изкуствени и естествени водоеми.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните пролетни валежи, среден годишен брой дни със снежна покривка, средна височина на снежната покривка и тяхното влияние за развъждането на дивеч

Да се даде оценка на типовете и подтиповете почви и влиянието им върху избора на фуражни култури необходими за подхранването на дивеча.

Да се даде оценка за хранителните и защитни възможности на растителността, като се проучи и анализира растителността в горските и земеделските територии - дървесна, храстова и тревна; състав и структура на горските насаждения; наличие на горскоплодни видове в насажденията, в горските поляни и ливади. В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение; наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се проучат икономическите и демографските условия, оказващи влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района.

Да се определят зоогеографския район и ловностопанските области и подобласти, в които попада територията, обект на ловностопанския план.

Да се проучи ловната фауна (бозайници и птици, обитаващи района) - по видове дивеч, райони на разпространение и сезонни миграции.

Да се проучат причините за евентуалното намаляване запасите на ловни видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат защитените видове дивеч, обитаващи района, които имат пряко или косвено значение за ловното стопанство.

Да се проследи и анализира промяната в числеността на дивечовите запаси и изменението в полово възрастовите структури на главния и съпътстващите видове дивеч. За сравнение да се ползват данните от пролетната таксация през 2024 година. При необходимост и по преценка на изработващия плана, да се направи контролна таксация за всеки конкретен ловностопански район.

Да се представят в табличен вид данните от пролетната таксация през последните 10 г.

Да се анализира изпълнението на проектираните ловностопански мероприятия, техническите съоръжения, ползването на дивеч  и се оцени икономическият им ефект.

Да се посочат всички годни биотехнически съоръжения

Да се анализира обема и състоянието на фуражната база.

Да се направи оценка на обособените  развъдници в ловностопанските райони на ловните дружини.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия ревизионен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба № 18.

Да се направи анализ на развитието на дивечовите запаси за възможно по-дълъг период.

Да се направи анализ на изпълнението на сключените договори за стопанисване и ползване на дивеча за  дивечовъдните участъци, изпълнението на бизнес програмите до момента, като се акцентира върху изпълнението на проектираните мероприятия и доколко са спазени договорните взаимоотношения  и разпоредбите на законовата и нормативна уредба

Да се дадат данни за щетите, които нанасят на дивеча запасите от вълци, друг хищен дивеч и скитащите кучета.

Да се посочи запаса и отстрела на вълци, други хищници и скитащи кучета през последните 10 години, или се посочат данни за  средногодишен отстрел.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и да се направи ветеринарно-санитарна оценка.

Да се направи оценка на размера на щетите, които нанася дивеча на горските насаждения и на земеделските култури

Глава ІІІ

Планиране на мероприятия

- Основни насоки на планирането

Основното направление на стопанисването на дивеча да бъде: подобряване на условията за развитие на здрави и жизнени дивечови запаси от наличните видове, при оптимална гъстота, полова и възрастова структура; достигане на допустимите запаси; възможности за разселване; опазване на запасите от дребния дивеч и създаване условия за по-нататъшното им развитие; повишаване на качеството и възможностите за трофеен отстрел; добив на дивечово месо; обогатяване на ловната фауна и развитие на ловния туризъм и ловния спорт; опазване на редки и защитени от закона видове.

В зависимост от характера на местообитанията, пригодността за обитаване от даден вид дивеч, основното направление за стопанисване и трайността на обитаването, главен вид дивеч в досега действащият ловностопански план за ЛСК (ДУ) на ДЛС е определен както следва :

За дивеча на свобода в Дивечовъдните участъци:

- ДУ „Зли дол“, ДУ „Гарван“ и ДЛСР „Каракуз“ – благородния елен и със съпътстващи видове -  сърна, дива свиня, заек, а на подходящи места фазан и  яребица и мигриращи видове.

- За БИСД (оградени площи)  в  ДУ „Зли дол“ – дива свиня и съпътстващ вид елен лопатар.

За ловностопанските райони на ЛРД съобразно условията за развъждане на дивеча, преобладаващия характер на местообитанията, големината и компактността на горските комплекси, начините на стопанисване - за главен вид дивеч едър дивеч е определен сърната и съпътстващ вид дива свиня, а за дребен дивеч - заек със съпътстващи фазан, яребица и мигриращи видове.

Разпределението на дивечопригодните площи по видове дивеч по ловностопански райони на база данните от ловностопанския план разработен  през 2015 г е показано в таблица №20.

Таблица № 20

За разпределение на дивечопригодната площ по видове дивеч по план от 2015 г.

| Разпределение на дивечопригодната площ по видове дивеч и бонитети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видове дивеч | Дивечопригодна площ |  | Обща площ | бонитет |
|  | Горски територии | Земеделски територии |  |  |
|  | хектари |  |  |  |
| Стопанисвани от ТП „ДГС Силистра“ |  |  |  |  |
| Благороден елен | 7019 | 0 | 7019 | II (2,1)/ III(3,0) |
| Сърна | 6895 | 0 | 6895 | II (1,8)/ III(2,6) |
| Дива свиня | 7019 | 0 | 7019 | I (1,2) |
| Заек | 6895 | 645 | 7540 | IV(4,0) |
| фазан | 1000 | 285 | 1285 | II (2,0)/ III(3,0) |
| БИСД (ОП) „Зли дол“ |  |  |  |  |
| Елен лопатар | 261 | 0 | 261 | II (2,1) |
| Дива свиня | 261 | 0 | 261 | I (1,3) |
| Стопанисвани от ТП „ДЛС Каракуз“ |  |  |  |  |
| Благороден елен | 5655 | 0 | 5655 | II/III (2,5) |
| Сърна | 18875 | 0 | 18875 | II (1,9) |
| Дива свиня | 18875 | 0 | 18875 | I/II (1.5) |
| Заек | 18875 | 47956 | 66831 | IV(4,0) |
| Фазан | 3919 | 6483 | 10402 | III(2,6) |
| Яребица | 0 | 6290 | 6290 | III(3,0) |
| Общо площ обект на ловностопанския план |  |  |  |  |
| Благороден елен | 12674 | 0 | 12674 | II/III (2,5) |
| Елен лопатар -ОП | 261 | 0 | 261 | II (2,1) |
| Сърна | 25770 | 0 | 25770 | II (1,9) |
| Дива свиня | 26155 | 0 | 26155 | I/II (1.5) |
| в т.ч. ОП | 261 | 0 | 261 | I (1,3) |
| Заек | 25770 | 48601 | 74371 | IV(4,0) |
| Фазан | 4919 | 6768 | 11687 | III(2,6) |
| Яребица | 0 | 6290 | 6290 | III(3,0 |

Главният и съпътстващите видове дивеч при предстоящото планиране да се определят в зависимост от характера и производителността  на местообитанията, развитието на дивечовите запаси и трайността в обитаването, като се съобразят с препоръчаните в приложение № 27 от Наредба № 18, а допустимите запаси, коефициентите за прираст на едрия дивеч - с препоръките в приложение № 29.

При определяне на дивечопригодната площ на заека да не се взема в предвид площите на остров „Гарван“ и БИСД (ОП)

Половото съотношение на всички видове на свобода да е в рамките на нормалното - 1:1 с цел по-добро здравословно състояние на дивечовите запаси.

За увеличаване възможностите за трофеен отстрел,  половото съотношение на благородния елен на свобода да се определи със ловностопанския план.

2. Ловностопански мероприятия

Бъдещите ловностопански мероприятия да бъдат съобразени с изискванията  в нормативните документи– ЗЛОД, ППЗЛД, Наредба № 18/07.10.2015 г и залегналите в тях норми.

Да се направи оценка на целесъобразността и ефективността на досега обособените ловища в отделните ловностопанските райони и при необходимост да се предложи промяна на броя и границите им, съгласувани с ТП „ДЛС Каракуз“ и ТП „ДГС Силистра“ и комисиите  по ловно стопанство, към съответното териториално поделение.

За постигане на поставените цели:

Да се извърши бонитиране на местообитанията и да се даде подробна характеристика на наличните типове местообитания в районите обект на ловностопанското проектиране.

Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни към плана.

Да се обърне особено внимание на недивечопригодните площи с цел по-точно определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч.

Бонитирането на дивечовите местообитания да се извърши съгласно приложение № 29 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

При бонитиране на местообитанията да се обърне внимание на земеделските площи покрити с гора. Местообитанията на такива площи да бъдат, като тези на горските територии с цел правилно бонитиране и определяне на допустимите запаси. Площта на горите извън горските територии да са в съответствие с тези установени при инвентаризацията. (инвентаризирани през 2014/15г и установени с предстоящата инвентаризация).

Въз основа на направената характеристика на типовете местообитания да се направи анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставената стопанска цел, като се отчете междувидовото взаимодействие.

Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите 10 години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредбата за бонитиране на дивечовите местообитания в Р. България, проектираното полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на изработване на плана, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст да се изработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. При необходимост да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

За всеки ловностопански район да се проектира оптимална полова и възрастова структура на запасите от едър дивеч, наброяващи над 50 броя животни.

Оптималните полови и възрастови структури на запасите на едрия дивеч – благороден елен, сърна и дива свиня да се отразят графично и таблично по възрастови групи.

Да се проектира разработване на фуражна база, съобразно видовете дивеч в отделните ловностопански райони и ловища. Обемът и начинът на стопанисване на фуражната база да се определят съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им.

Да се направи рекапитулация за хранителните възможности на проектираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите. При недостиг на голи  площи от горските територии за разработването на фуражната база, да се проектира такава в насаждения на равни или полегати терени и подходящи други условия.

По досега действащият ловностопански план, съществуващите площта на фуражната база възлиза на 7124 дка, от които 6899 дка в ДЛСР.

Съществуващата фуражната база  по ловностопански райони и дружинки е посочено в таблица № 21

Таблица № 21

Разпределение на фуражните площи

по ловностопански райони

| Ловностопански район | Вид на фуражните площи (д е к а р и) |  |  |  |  | Всичко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дивечови ниви |  |  | Дивечо-ви ливади | ловни просеки |  |  |
|  | в ЗТ | в ГТ | общо |  |  | (дка) | (%) |
| Стопанисвани от ТП „ДГС Силистра“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ “ Гарван” | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| ДУ “Зли дол” | 0 | 1898 | 1898 | 0 | 624 | 2522 | 3.4 |
| в т. ч. ОП "Зли дол" | 0 | 112 | 112 | 0 | 35 | 147 | 5.6 |
| Стопанисвани от ТП „ДЛС Каракуз“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ “Келявица” | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0.3 |
| ДУ "Коджа орман” | 0 | 185 | 185 | 29 | 0 | 214 | 1.1 |
| ДЛСР “Каракуз” | 0 | 2434 | 2434 | 11 | 509 | 2954 | 5.1 |
| ДУ “Казимирска” | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.1 |
| ДУ “Кана гьол” | 0 | 807 | 807 | 0 | 0 | 807 | 5.7 |
| Общо ДЛР (ДУ) стоп. от ТП „ДЛС Каракуз“ | 0 | 3470 | 3470 | 40 | 509 | 4019 |  |
| Общо ДЛР (ДУ) | 0 | 5372 | 5372 | 40 | 1133 | 6545 | 3.4 |
| ЛР ЛРД ”Главиница” | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.1 |
| ЛР ЛРД ”Листец” | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.1 |
| ЛР ЛРД ”Звенимир" | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
| ЛР ЛРД ”Паисиево” | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0.1 |
| ЛР ЛРД ”Руйно” | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0.1 |
| ЛР ЛРД ”Яребица” | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| ЛР ЛРД ”Правда” | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0.2 |
| ЛР ЛРД ”Дулово” | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | - |
| ЛР ЛРД ”Секулово” | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0.1 |
| ЛР ЛРД ”Вокил” | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0.2 |
| Общо ЛР ЛРД | 30 | 177 | 207 | 18 | 0 | 225 | 0.1 |
| Всичко ТП "ДЛС Каракуз” | 30 | 3647 | 3677 | 58 | 509 | 4244 |  |
| ОБЩО ПО ПЛАН | 30 | 5549 | 5579 | 58 | 1133 | 6770 | 0.9 |

Да се предвидят мероприятия за поддържане и подобряване на съществуващите фуражни площи. При недостиг на фуражни площи да се предвиди разработване на нови такива с цел достигане на нормативите, залегнали в ЗЛОД.

Да се предвиди периферно и групово засаждане на горскоплодни дървесни и храстови видове, предпочитани от дивеча, особено по периферията на дивечовите ниви от горските територии държавна собственост, както и опазване на съществуващите такива.

За да се предпазят от преждевременно опасване от домашен добитък, особено тези, в близост до населени места, да се предвиди ограждане на дивечовите ниви по начин възпрепятстваш влизането на домашни животни. В дивечовите ниви трябва да се прави такъв сеитбооборот, че да се осигури  целогодишен фураж.

При проектиране на дивечовите ниви, попадащи в частни имоти, то същите следва да се разработят след сключване на договор със собственика на земята.

На подходящи места да се проектират дивечови сечища (бръстилища).

Да се проектират мероприятия за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта. За ограничаване на миграцията, ловностопанските мероприятия да се съсредоточат във вътрешността на ловностопанските райони (доколкото това е възможно). В граничните 100 метрови ивици на ловностопанските райони да не се извършват ловностопански мероприятия - подхранване и други.

Опресняване кръвта при едрия дивеч ще е предимно по  естествен път.

За подобряване на защитните и хранителни условия на местообитанията, да се проектират биотехнически съоръжения в зависимост от видовете дивеч, начина на ловуване и възможностите на терена.

По досега действащият ловностопански план съществуващите и новопроектирани  биотехническите съоръжения по ловностопански райони е посочено в таблица № 22

Таблица № 22

За разпределението на биотехническите съоръжения (съществуващи и новопроектирани) по ловностопански райони

| овносопански район | Вид на съоръжението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сеновал -хранилка | автоматична хранилка | хранилка/солище за едър дивеч | кош за зърнен фураж | водно огледало | хранилище за дива свиня | калище | хранилка/солище за зайци | хранилка за пернат дивеч | високо топлоизол. (комбинир.) чакало | високо закрито чакало | високо покрито чакало | ниско чакало /щит/ | волиер за пернат дивеч | аклим. двор за едър дивеч | капан за дива свиня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Стопанисвани от ТП „ГС Силистра“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ „Гарван”-налични |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани |  | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 6 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |
| ДУ “Зли дол”-налични | 4 |  | 15 |  | 17 | 15 | 8 |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 3 |
| ново планирани | 3 |  | 25 | 5 | 2 | 20 | 13 | 15 | 7 |  | 6 | 2 | 5 |  | 1 |  |
| в т.ч. ОП “Зли дол”-налични |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ново планирани | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Стопанисвани от ТП „ДЛС Каракуз“ -гр. Дулово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДУ “Келявица”-налични |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани | 1 |  | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
| ДУ "Коджа орман”-налични | 1 |  | 3 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани | 3 |  | 10 | 2 |  | 4 | 3 | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| ДЛСР “Каракуз”-налични | 1 |  | 5 | 1 | 8 | 14 | 25 |  |  | 1 | 20 | 10 |  |  |  | 2 |
| ново планирани | 5 | 9 | 25 | 10 |  | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |
| ДУ “Казимирска”-налични |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 5 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДУ “Кана гьол”-налични | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 3 |  | 1 |  |  |
| ново планирани | 2 |  | 10 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Общо ЛР -ДУ-налични | 7 |  | 30 | 2 | 28 | 50 | 64 |  |  | 7 | 37 | 20 |  | 4 | 1 | 6 |
| ново планирани | 14 | 10 | 100 | 20 | 7 | 50 | 26 | 60 | 20 | 2 | 32 | 4 | 10 |  | 1 |  |
| ЛР ЛРД ”Ст. Караджа“-нал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Главиница”- нал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Ножарево”- нал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Листец” -налични |  |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Зебил”-налични |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Звенимир” нал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Паисиево” –нал. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани |  |  | 5 |  |  | 3 | 1 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Руйно”-налични |  |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Яребица” нал. |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Правда” –нал. |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Златоклас” нал. |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Чернолик” |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Дулово”-налични |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Межден”-налични |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Таслаково” |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Скала”-налични |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Секулово” |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ново планирани |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Вокил” |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛР ЛРД ”Окорш” |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ново планирани |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо ЛР ЛРД |  |  | 33 |  | 9 | 20 | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |
| ново планирани |  |  | 33 |  |  | 23 | 7 | 200 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО обект на плана | 7 |  | 58 | 2 | 36 | 64 | 77 |  |  | 7 | 37 | 17 |  | 8 | 1 | 5 |
| ново планирани | 14 | 10 | 118 | 20 | 2 | 72 | 33 | 258 | 210 | 2 | 29 | 3 | 10 |  | 1 |  |

Забележка : Да се редуцират биотехническите съоръжения  и фуражната база за новосъздадените ЛР на ЛРД  „Боил“-обособен със заповед РД 48-60/ 24.08.2020 г, както и на обединените ЛР ЛРД „Скала и „Секулово“ в един (ЛР ЛРД Скала –Секулово“) съгласно заповед РД49-400/16.09.2021 г.

С изработването на ловностопанския план за ДЛСР „Каракуз“ да се предвиди изграждането на 3(три) броя волиери и БИСД (за дива свиня и/или елен лопатар). Местата и площите им да се определят с ловностопанския план.

В ловностопанските райони на ЛРС „Дулово“ да се предвиди изграждането на волиери. Местата, площите и техния брой да се определят с ловностопанския план, съгласно действащата нормативна уредба.

Да се направи анализ за ефективността на защитните и хранителни условия на съществуващите и изградени биотехнически съоръжение.

Да се предвидят мероприятия за подобряване на защитните и хранителни условия на местообитанията и за подобряване на условията за ловуване. При необходимост да се проектират ловни просеки с подходяща ширина, изграждане на биотехнически съоръжения, като същото не противоречи на функционалната принадлежност на горските територии.

За стабилизиране числеността на дивечовите популации по досега действащият ловностопански план за всеки ловностопански район са били обособени развъдници на територията на ТП "ДЛС Каракуз”, по смисъла на чл. 12 от ЗЛОД и чл. 3(4) от ППЗЛОД, съгласно протоколно решение на КЛС (т. 11 на Протокол от 16.12.14 год. по чл.7(1) ППЗЛОД). Техните рамки са прецизирани с председателите на ловните дружини и нанесени на картите на ловностопанските дейности в мащаб 1:10 000 и 1:25 000.

Да се анализира състоянието на изградените по смисъла на чл. 12 от Закона за лова и опазване на дивеча развъдници за осигуряване спокойствие на дивеча в ЛР на ЛРД и при необходимост на обособяваното на нови или промяна границите на съществуващите, същото да се съгласува с ТП „ДСЛ Каракуз“ и комисията по ловно стопанство.

Да се направи оценка на установените сватбовищата за осигуряване спокойствие по време на брачните периоди, и при целесъобразност да се определят нови такива. Същите да се отразят на картите, като се приложи и списък по отдели.

Да се обособят зоните за спокойствие за благороден елен на свобода  по време на брачния период и в този период да се ограничават горскостопанските работи със заповед.

Да се посочат начините за ловуване на различните видове дивеч.

Към заданието са приложени данните от пролетната таксация на дивеча през 2024г.

Да се предвидят мероприятия за борба с хищниците, вкл. и проектиране на  стървилища.

При необходимост да се предвиди полигон за изпитание на ловни кучета в предоставените ЛР.

Да се направи оценка за необходимите сгради, пътища и техника, необходими за провеждане на ловностопанската дейност, като при необходимост се предвиди строеж на нови и ремонт на съществуващите.

Да се направи икономическа оценка на необходимите средства за изпълнение на проектираните ловностопански мероприятия и очаквайте приходи.

На терена да се означат със спрей или боя проектираните дивечови ниви, ливади и ловни просеки, изградени чакала, автоматични хранилки.

Планираните ловностопански мероприятия да се разработят по ловностопански райони и ловища.

При необходимост от провеждането на сеч за изпълнение на проектираните ловностопански мероприятия (осветление на дивечови просеки или прокарването на нови такива, дивечови сечища, (бръстилища) и други) същите да се отразят на таксационните описания, вид сеч, обем на ползване, включително и в горскостопанския план за държавните горски територии.

Ловностопанския план да се разработи по ловностопански райони, като същите в плана и таблиците се опишат по азбучен ред. Да се изготви таблици с площите по ловностопански райони и ловища.

Планирането на ловностопанските мероприятия да се съгласуват с ТП „ДЛС Каракуз”, Ловните сдружения и дружинките; За ДУ „Гарван“ и ДУ „Зли дол“ с ТП „ДГС Силистра“

Глава ІV

Съдържание на плана за ловностопанските дейности

Да се изработи общ план за ловностопанските дейности на територията, с данни за всеки ловностопански район и всяко ловище.

Планът за ловностопанските дейности да се изработи  със следното съдържание:

Обяснителна записка - съгласно Приложение № 36 на Наредба № 18807.10.2015г.

Обяснителната записка да се изработи в 4 екземпляра - по един за ТП „ДЛС Каракуз”, РДГ Русе, ИАГ и СЦДП- Габрово. За ДУ „Гарван“ и ДУ „Зли дол“ комплект за ТП „ДГС Силистра“.

Приложения - заповеди за границите на ловностопанските райони; протоколи: на комисията по ловно стопанство за приемане на теренните работи, за уточнявания и съгласувания с ЛС и др.; изходна база данни; ведомост за площите на фуражната база; списък на подотделите определени като „свадбовище”; работни схеми и количествени сметки на биотехническите съоръжения.

Да се изработи сборна карта (включително и в цифров вид – ZEМ  формат) на ловностопанските райони на цялото ловно стопанство, която задължително да съдържа  границите на ловностопанските райони, ловищата и развъдниците. В контура на всеки ловностопански район да бъдат поставени името на района, имената на ловищата и развъдниците, прието единодушно от членовете на експертния съвет. Картата да се предаде в цифров ZEM 2.12 и SHP формати.

Картите на ловностопанските райони да се изработят в 4 екземпляра - - по един за ТП „ДЛС Каракуз”, РДГ Русе, ИАГ и СЦДП- Габрово; а тези за ДУ „Гарван“ и ДУ „Зли дол“  комплект и за ТП „ДГС Силистра“.

Картите за РДГ Русе за ТП „ДЛС Каракуз”  и ТП „ДГС Силистра“ да бъдат ламинирани.

Да се изработи карта на картните листове.

Към всеки екземпляр на записката да се приложи по един цветен комплект карти, както следва:

•	На ловностопанските мероприятия в М 1:10 000;

•	На ловностопанските райони в подходящ мащаб;

•	За ТП „ДЛС Каракуз” и за ТП „ДГС Силистра“  - един незгънат ламиниран пакет карти на ДЛР.

Пространствените и атрибутните данни от ловностопанския план да бъдат включени в обединения цифров модел във формат ZEM 2.12 и SHP формат, съгласно изискванията на Наредба № 20 от 2017 г., Приложение № 1, към чл. 4, ал. 1, раздел ,,Изменение на ZEM формата за ловоустройствените проекти“.

Глава V

Срокове за планиране

Ловностопанският план да се изработи едновременно с инвентаризацията и в същите срокове.

Глава VІ

Обем и видове дейности

Таблица № 23

Видовете дейности, съгласно приложение № 30 на Наредба № 18 и разпределението на обема им по категории на трудност

| Категории на трудност | I | II | III | IV | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство на БИСД | 0 | 219,8 | 42,5 | 0 | 262,3 |
| Устройство на едродивечово ловно стопанство | 21686,1 | 3214,5 | 620,3 | 60,7 | 25581,6 |
| Проучване на местообитанията и бонитиране | 21686,1 | 3214,5 | 620,3 | 60,7 | 25581,6 |
| Парцелиране и организация на територията | 21686,1 | 3214,5 | 620,3 | 60,7 | 25581,6 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | 21686,1 | 3214,5 | 620,3 | 60,7 | 25581,6 |
| Устройство на дребнодивечово ловно стопанство |  |  |  |  |  |
| Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на картен материал | 51472,1 |  |  |  |  |
| Общо |  |  |  |  | 77347,9 |

Изработването на плана за ловностопанските дейности е за сметка на държавния бюджет.

Част четвърта

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЛС КАРАКУЗ”

Горскостопанският план за горските територии – държавна собственост, управлявани и стопанисвани от ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз” да се изработи на база и едновременно с инвентаризацията и съгласно изискванията на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

А) Горскостопански план на ТП „ДГС Каракуз“

Глава І

Площ, подлежаща на горскостопанско планиране

- Площ на горските територии

В горскостопанския план от 2015 г. площта на горските територии – държавна собственост е била 20209,8 ха. Наред с това са отчетени и 107,3 ха гори извън горските територии върху имоти държавна собственост или общата площ, обект на горскостопанския план от 2015 г е 20317,1 ха (кръгло 20317,0 ха).

С настъпилите през ревизионния период промени (промяна в района на дейност на стопанството описани в час първа „инвентаризация“) и по баланс към 31.12.2022 г (форма 1 ГФ),  горските територии държавна собственост са 19795,0 ха и 78,0 ха гори върху земеделски земи държавна собственост - или обща площ 19873,0  ха.

Обект на горскостопанския план е горските територии и горите извън тях, върху имоти държавна собственост на площ от 19873,4 ха, кръгло 19873,0 от които:

- горските територии                                                                        19795,0  ха

- горите върху земеделски територии държавна собственост –        78,0 ха

- Характеристика на площта

От общата площ обект на горскостопанския план – държавна собственост е 19873,4 ха (19795,0 горски територии и 78,0 ха гори в земеделски територии държавна собственост -1ГФ 2022г), от които залесена площ е  18667,0 ха, незалесена дървопроизводителна 112,0 ха  и недървопроизводителна 1094,0 ха

Площ на държавните горски територии по функционалната им принадлежност в пълен обхват на всяка категория, определени  при изработеният горскостопански план  на база инвентаризацията от 2014/2015 г  и настъпилите през ревизионния период прекатегоризиране е посочено в Таблица № 24

Таблица № 24

За разпределение на площта по функционална принадлежност на подотделите по водеща функция и в пълен обхват за всяка категория

| Група гори по функционална група | Водеща функц. група ха | % | В др. категория ха | ОБЩО ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Защитни горски територии | 606,5 | 3,1 | 1351,5 | 1958,0 |
| - За защита на почвите | 595,1 | 3,0 | 1265,5 | 1860,6 |
| - Лесонепригодни площи | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 |
| - Държавни горски пояси | 299,8 | 1,5 | 1245,1 | 1544,9 |
| - Полезащитни пояси | 295,3 | 1,5 | 0 | 295,3 |
| - Ерозирани земи | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 2.Горски територии за защита на сгради и обекти от техническата инфраструктура | 11,4 | 0,1 | 86,0 | 97,4 |
| 2.1. Защитна ивица шосе | 11,4 | 0,1 | 30,2 | 41,6 |
| 2.2.Защитна ивица ж .п. линия | 0 | 0 | 55,8 | 55,8 |

| II. Специални горски територии | 18055,1 | 90,8 | 17797,5 | 35852,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - По Закона за защитените територии | 74,1 | 0,4 | 0 | 74,1 |
| 1.1.Защитени местности | 74,1 | 0,4 | 0 | 74,1 |
| - Защитени зони но ЗБР | 17726,1 | 89,2 | 15452,4 | 33178,5 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 16726,1 | 84,2 | 290,2 | 17016,3 |
| 2.2.ЗЗ по Директива 79/409/ ЕЕС | 1000,0 | 5,0 | 15162,2 | 16162,2 |
| - Базови източници за горски репродуктивни материали | 245,7 | 1,2 | 75,3 | 321,0 |
| 3.1.Семепроизводствени насаждения | 204,0 | 1,0 | 74,6 | 278,6 |
| 3.2.Генеративни градини | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| 3.3.Горски разсадник | 41,2 | 0,2 | 0 | 41,2 |
| 5. Бази за интензивно стопанисване на дивеч | 0 | 0 | 262,3 | 262,3 |
| 6.Гори с висока консервационна стойност | 9,7 | 0,0 | 2007,0 | 2016,7 |
| 6.1. ГФС по заповед РД-49-421 от 2016г | 9,7 |  | 1022,7 | 1032,4 |
| 6.2. ГВКС | 0 | 0 | 984,3 | 984,3 |
| Всичко защитни и специални гори | 18661,6 | 93,9 | 19179,0 | 37810,6 |
| III. Стопански функции | 1211,3 | 6,1 |  |  |
| ОБЩА ПЛОЩ | 19872,9 |  |  |  |

Горите според водещите функции са:

Защитни                                                  3,1 %

Специални                                             90,8 %

Стопански                                               6,1 %

Списък на подотделите в пълен обхват за всяка категория и приложен към заданието

Глава ІІ.

Досегашно стопанисване – по данни от ТП „ДЛС Каракуз“

Да се дадат исторически данни за създаването на горското стопанство и преглед на досегашните лесоустройства (горскостопански план) в хронологичен ред. От последния горскостопански план (лесоустройствен проект) да се отразят основните насоки за организация на стопанството – горскостопански и охранителни участъци, отдели, стопански класове и групи гори по предназначение, турнуси на сеч и др.

Да се направи анализ за изпълнението на предвидените в плана мероприятия в държавните горски територии – възобновителни и отгледни сечи; възобновяване и залесяване; ползване на дървесина; странични ползвания; опазване  на горските територии от пожари, болести и вредители; борба с ерозията; сградо и пътно строителство и др. на база отчетните документи и информацията от теренните проучвания.

Да се анализират причините за констатирани незадоволителни резултати.

Да се посочат конкретни примери, както за добри лесовъдски решения, така също и за  отклоненията от предвидените по проект дейности .

Изпълнението на предвидените сечи да се анализира по вид на горите и вид на сечта, по площ и запас, интензивност, повторяемост, както и по отношение качеството на провеждането им, до колко са спазени режимите в защитните и специални горски територии указани в съответните протоколи, заповеди и други нормативни документи  при проведените сечи.

Да се анализират резултатите от проведените фази на възобновителните сечи, вкл. и на мероприятията за подпомагане на естественото възобновяване.

Да се направи преглед на ползването на дървесина по видове сечи и категории дървесина, като се изяснят причините за евентуалните отклонения от предвижданията на проекта.

Да се анализира изпълнението на предвидените залесявания - по дървесни видове, съчетаването им в типове култури, схеми на залесяване, начин на почвоподготовка.

Изпълнението по площ на възобновителните сечи и на залесяванията по дървесни видове да се анализира отделно за подотделите, предвидени в горскостопанския план и в които е работено през ревизионния период.

Да се направи оценка на изпълнението на предвидените мероприятия в съществуващите и създадени през ревизионния период култури, както иглолистни така и от широколистни дървесни видове.

Да се анализира изпълнението на мероприятията в семепроизводствените насаждения.

По данни от инвентаризацията, да се дадат данни за състоянието на пътната мрежа, съоръженията и обектите, обслужващи горскостопанската дейност.

Да се направи анализ на изпълнението на страничните ползвания.

Да се направи анализ на предвидените и изпълнени противоерозионни мерки и мероприятия с цел ограничаване и спиране на ерозионни процеси в горските територии.

Да се посочи броя и размера на установените незаконни сечи и други нарушения в горските територии държавна собственост и тези по чл. 187, ал. 3 от закона за горите, като данните бъдат посочени по вид нарушения и установените такива с констативни протоколи и съставени АУАН.

Да се опишат предприетите мерки за борба с нарушителите.

Да се опише обезпечеността на лицата с функции по чл. 190 от закона за горите, със средства и оборудване за изпълнение на служебните им задължения.

Да се изготви на констатираните нарушения по землища.

Да се направи анализ на нарушенията и ефективността от предприетите мерки за борба с нарушителите, както и състоянието на насажденията в резултат на незаконните посегателства върху тях, като анализа послужи за предвиждане на действия от страна на ТП „ДЛС Каракуз“ за следващия ревизионен период.

Изпълнението на мероприятията да се даде и в табличен вид, като държавното горско стопанство се задължава да подготви и предаде на лесоустройствената група необходимите таблици и справки.

Глава ІІІ

Теренни проучвания

- Таксиране на насажденията

За целите на горскостопанския план, таксирането  на зрелите високостъблени насаждения да се извърши чрез метода на пълното клупиране, математико-статистически методи и/или на базата на математически модели приети и утвърдени от ИАГ.

Стъбленият запас на зрелите високостъблени насаждения да се определи, както следва:

•	чрез пълно клупиране – за насаждения с пълнота от 0,1 до 0,3 независимо от площта им; с площ до 2,0 ха, както и такива с неправилна форма (дълги тясна ивица) независимо от пълнотата им.

•	чрез математико-статистически методи  - за останалите зрели високостъблени насаждения.

•	по средно моделно дърво – надлесните дървета.

За тополовите култури  стъбленият запас  да се определи по методите залегнали в т.6 от Приложение № 8 към Наредба  №18, както следва:

• за зрелите култури чрез клупиране на представителни редове -5-10 % от дърветата за съответния подотдел

•	за младите и средновъзрастни култури чрез средно пробно дърво.

•	при културите със силно нарушена схема на залесяване чрез пълно клупиране

Окончателното определяне на начина за определяне на запаса на зрелите високостъблени насаждения да стане по време на таксирането им.

На клупираните насаждения в знаменател да се отрази масовата им пълнота, като отношение на определения запас към нормалния запас по растежна таблица.

В приложение е даден списък на насажденията, запасът на които да се определи чрез пълно клупиране и по МСМ.

Запас на останалите естествени насаждения и културите, както  и на подлесната растителност  чиято височина е достигнала 3 м. вкл. и нагоре и достатъчен процент на покритие (пълнота) да се определи чрез растежни таблици, посочени в Наредба № 18.

Глава ІV

Основни насоки за организация на обекта на планиране

- Разделяне на горскостопанската единица на горскостопански участъци (ГСУ)

При изработването на горскостопанския план да се запазят броя, наименованията и териториалното разположения на обособените с досега действащият план горскостопански участъци, които са били както следва:

I ГСУ “Зли дол” е с обща площ от 6905,5 ха в т.ч. държавна собственост 6802,3 ха

В участъка са включват  следните отдели: 1÷4, 6, 21÷111, 118, 409÷423, както и полезащитни горски пояси 622÷629.

Административното управление на участъка е в местността „Помпата”.

II ГСУ  “Дулово-Кана гъол” е с обща площ от 10 932.5 ха (10 300.3 ха – залесена) или 44.6% от територията на стопанството. От тях държавна собственост са 6 959.5 ха .

Участъка включва в границите си следните отдели: 112÷117, 119÷150, 157÷170, 172÷175, 183, 184, 185, 186, 188, 190÷196, 199, 201÷231, 248÷266, 272÷309, 344÷357, както и полезащитни горски пояси 600÷621, 630÷699, 709÷718. Административното му управление е в гр. Дулово.

III ГСУ “Каракуз”  с обща площ  - 6 181.6 ха (5 884.4 ха – залесена). В това число държавна собственост са 6 111.3 ха .

Участъка включва в границите си следните отдели: 310÷342, 1071÷1105, 1138÷1166, 1168÷1177, както и полезащитни горски пояси 700÷708.

Седалищата на трите участъка се намират в гр. Дулово.

- Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч

При обработката на информацията, необходима за изработването на горскостопанския план, в горите със стопански функции да се обособят стопански класове, идентични с обособените условни такива при инвентаризацията, по същите критерии, описани в част първа „Инвентаризация“ със същите цели и турнус на сеч.

В изработеният през 2014/2015 г горскостопански план,  насажденията са формирани в 14 (девет) стопански класа: Иглолистни култури, Ясенов, Широколистен високобонитетен, Липов високобонитетен, Липов средно и нискобонитетен, Тополов на нетипични месторастения, Смесен високобонитетен за превръщане, Смесен средно и нисокобонитетен за превръщане, Церов високобонитетен за превръщане, Церов за превръщане,  Горскоплоден, Акациев и Келявгабъров, Полезащитни горски пояси.

На база данните от разпределението на насажденията по вид, произход и бонитет в таблица № 25 е показано възможно формираните условни стопански класове  при организация на стопанството, цел на производство и турнус на сеч.

Таблица № 25

| Стопански клас | Съкратено обозна-чение | Цел – строителна дървесина (диаметър на тънкия край – см) | Турнус на сеч (години) |
| --- | --- | --- | --- |
| Високостъблени |  |  |  |
| 1.Черборови култури | ЧБ | едра над 18 см. и ср. стр. дървесина | 80/60 |
| 2.Церов | Ц | едра стр. над 18 | 100 |
| 3.Липов | Л | едра стр. над 18 | 90 |
| 4. Култури от червен дъб | Чдб | едра стр. над 18 | 100 |
| 5.Тополов на нетипични месторастения | ТН | средна строителна дървесина | 12 |
| 6.Ясенов | Я | едра стр. над 18 | 90 |
| 7.Широколистен високостъблен | ШВ | над 18 см и ср. стр. дървесина | диференциран |
| Издънкови за превръщане |  |  |  |
| 8.Смесен високобонитетен за превръщане | СмВП | над 18 см и ср. стр. дървесина | 80 |
| 9.Смесен средно и нискобонитетен за превръщане | СмСрНП | средна строителна дървесина/ дърва | 60 |
| 10. Церов високобонитетен за превръщане | ЦВП | над 18 | 60 |
| 11.Церов за превръщане | ЦП | 18/дърва | 55 |
| Нискостъблени |  |  |  |
| 12.Акациев | А | др. стр. дървесина/дърва | 20/глед. 50 |
| 13.Келявгабъров | Кгбр | Подмладяване/дърва | 40 |
| Други |  |  |  |
| 14.Горскоплоден | Гпл | Производство на плодове | Без турнус |
| 14. Полезащитни горски пояси | ПГП | Подобряване състоянието на отделния пояс или част от него, за повишаване на основните му функции.(без производствена цел) | Без турнус |

Разпределението на залесената площ по видове насаждения и бонитети по данни от инвентаризацията и таксационните показатели за съответните насаждения по водещ дървесен вид и произход  за държавните горски територии (форма  7 ГФ към 2020 г) е посочено в таблица № 26.

Таблица № 26

| Видове насаждения | Площ – ха | І бонитет ха | ІІ бонитет ха | ІІІ бонитет ха | ІV бонитет ха | V бонитет ха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иглолистни | 52,8 | 4,9 | 11,3 | 23,5 | 13,1 | 0,0 |
| Чисти и с преобладание на черен бор | 51,3 | 4,1 | 11,3 | 22,8 | 13,1 | 0 |
| Чисти и с преобл. на смърч | 0,5 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Смесени без преобладание | 1,0 | 0,4 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| Широколистни високостъблени | 5920,3 | 775,3 | 1807,6 | 2300,6 | 883,6 | 153,2 |
| Чисти и с преобладание на червен дъб | 236,8 | 209,4 | 13,7 | 13,7 | 0 | 0 |
| Чисти и с преобл. на цер | 250,3 | 15,3 | 111,0 | 115,4 | 0,4 | 8,2 |
| Орех | 244,2 | 1,8 | 26,5 | 66,5 | 149,4 | 0 |
| Тополови | 147,3 | 8,0 | 59,6 | 79,7 | 0 | 0 |
| Липови | 3225,6 | 332,7 | 1423,7 | 1277,7 | 173,2 | 18,3 |
| Ясенови | 680,4 | 56,0 | 29,7 | 251,9 | 307,1 | 35,7 |
| Яворови | 17,4 | 2,1 | 0 | 1,3 | 10,8 | 3,2 |
| Други | 101,2 | 0,3 | 9,3 | 35,4 | 10,4 | 45,8 |
| Смесени без преобладание | 1017,1 | 149,7 | 134,2 | 459,0 | 232,2 | 42,0 |
| От тях : насаждения | 316,6 | 22,9 | 43,4 | 210,1 | 40,2 | 0 |
| култури | 700,5 | 126,8 | 90,7 | 248,9 | 192,1 | 42,0 |
| Издънкови за превръщане | 9568,4 | 415,9 | 1477,3 | 5780,4 | 1776,1 | 118,7 |
| Чисти и с преобладание на габър | 62,0 | 6,5 | 39,1 | 0 | 16,4 | 0 |
| Чисти и с преобладание на зимен дъб | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 |
| Чисти и с преобладание на благун | 35,4 | 0 | 0 | 119,9 | 23,5 | 0 |
| Чисти и с преобладание на цер | 7288,7 | 161,5 | 950,4 | 4654,0 | 1446,0 | 76,8 |
| Други | 26,7 | 5,4 | 6,2 | 3,8 | 10,0 | 1,3 |
| Смесени без преобладание | 2146,6 | 242,5 | 481,6 | 1101,7 | 280,2 | 40,6 |
| Нискостъблени | 3220,0 | 27,2 | 499,9 | 1689,0 | 917,0 | 86,9 |
| Акация | 2651,9 | 26,5 | 471,9 | 1616,9 | 490,2 | 46,4 |
| Гледичия | 195,1 | 0,7 | 22,2 | 69,4 | 89,7 | 13,1 |
| Келяв габър | 312,4 | 0 | 0 | 0 | 296,6 | 15,8 |
| Смесени без преобладание | 60,6 | 0 | 5,8 | 2,7 | 40,5 | 11,6 |
| ВСИЧКО | 18716,5 | 1223,3 | 3796,0 | 9793,5 | 3589,8 | 358,9 |

Причисляването на всяко едно насаждение към съответния стопански клас да е съобразно произхода му  и функциите които има да изпълнява, цел на стопанисване и цел на производство възможно достижима при определен турнус на сеч, както и резултатите от досегашното им стопанисване, съобразно организацията на стопанството, като се има в предвид следните препоръки:

Аргументирано предложение за обособяването на стопанските класове въз основа на данните от теренните проучвания при инвентаризацията на държавните горски територии да се представи на заседание на ЕС при ИАГ за приемането им.

В насажденията със защитни и специални функции да се обособят условни стопански класове, идентични с тези със стопански функции, като основната цел следва да бъде - запазване и подобряване на конкретните функции, които имат да изпълнява отделното насаждение.

За всеки вид гора, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 18 и разпределението на залесената площ по видове насаждения, да се дадат основните насоки на стопанисване.

На база наличните видове насаждения и предложените стопански класове, очакваемите групи и видове гори са същите, които са описани  в частта за  инвентаризацията (табл. № 12).

Глава V

Планиране на мероприятия

Мероприятията в горските територии със защитни и специални функции да бъдат насочени основно към запазване и подобряване на същите, т. е. на почвено защитни, водноохранни, водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни, опазване и увеличаване площта на природните местообитанията и др. Предвидените сечи и тяхната интензивност за отделните насаждения, следва да гарантират максимално запазване на основни дървесни видове в естественият им ареал на разпространение и ненарушаване на функциите, които имат да изпълняват.

Горскостопанските мероприятия в близост и около религиозни и туристически обекти, около архитектурният резерват да се планират със занижена интензивност, така че да гарантират поддържането на оптимална структура на насаждението, както и  запазването  на естествения и автентичен характер на ландшафта.

Да не се планират мероприятия в насажденията, определени като „гори във фаза на старост”, и се спазят изискванията дадени с писмо № ИАГ-21866/05.10.2020 на Изпълнителна агенция по горите, както и в представителни образци на естествените екосистеми за горите с висока консервационна стойност по FSC сертификат.

Планирането на горскостопански мероприятията да се предвиди, както  в държавните горски територии, така също и в гори извън горските територии в имоти държавна собственост.

- Сечи

Да се планира насоката на стопанисване (основния вид сеч) за всяко насаждение, съобразно целта на стопанството, вида гора, особеностите на дървесните видове, таксационните данни и хода на възобновителния процес, а именно: за отглеждане, за възобновяване, за трансформация или техническа сеч, при спазване на нормативите залегнали в Наредба № 8 от 05.08.2011г. на ИАГ за сечите в горите и утвърдените разработки по чл. 4, ал. 1, т. 2 от същата, относно  режими за устойчиво управление на горите попадащи в границите на екологичната  мрежа „Натура 2000”, Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Да се имат в предвид и последните обобщени указания за стопанисване на култури с преобладаващо участие на бял бор (писмо ИАГ-12213/28.06.2017 г. към Решенията на Националното съвещание на тема «Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадени иглолистни гори», проведено на 28-29.01.2016 г. в гр. Кюстендил).

Отгледна сеч да се планира в младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури, съобразно възприетият турнус на сеч, за съответният стопански клас, а за насажденията в защитните и специалните горски територии, съобразно функциите които те изпълняват. Интензивността им да е съобразена с възрастта, дървесният вид, пълнотата, бонитета и състоянието им. Осветленията да се проектират без интензивност и материален добив.

При необходимост, в насаждения и култури с неравномерен строеж по пълнота да се предвижда отгледна сеч в гъстите групи.

Възобновителна сеч – да се планира във всички зрели насаждения, с подходяща интензивност, съобразно с функционалната им принадлежност, възприетия турнус на сеч, , вида, състава, структурата и състоянието на насажденията, степента и характера на възобновителните процеси, както и от постигнатите резултати от проведените до сега сечи. При необходимост да се предвидят мероприятия за подпомагане на възобновяването, опазване и отглеждане на подраста, изсичане на подлеса.

В зрелите издънковите насаждения за превръщане да се предвиди възобновителна сеч с цел - създаване на подходящи условия за тяхното семенно възобновяване.

Особено внимание да се обърне на изредените и невъзобновени зрели насаждения, в които следва да се проектират мероприятия за тяхното възобновяване.

Да се направи оценка на възобновяването на зрелите насаждения пострадали от снеговали, снеголоми и ветровали и се предвидят конкретни мероприятия за всяко едно от тях с оглед на успешното възстановяване на дървостоите и използването на потенциала на дървопроизводството им.

При възобновителните сечи да не се предвижда окончателно изсичане на зрелия дървостой, а да се оставят единични и групи стари дървета, както и минимално количество мъртва стояща и лежаща дървесина.

При възобновителна сеч в издънкови насаждения за превръщане в семенни, да се предвижда отглеждане на подраста.

Много внимателно да се подхожда при избора на интензивността на възобновителните сечи около религиозни и култови обекти, каптажи за битово водоснабдяване на селищата и по протежение на основните пътища, така че да се съхрани естествената среда и облика на ландшафта.

В горскостопанският план да се предвиди оптимално възможният % на добив от възобновителни сечи съобразно лесовъдско-таксацонната характеристика за отделното насаждение и достигане на поставените цели, съобразно функционалната принадлежност и турнус на сеч.

Държавното ловно стопанство следва само да определи вида и интензивността на възобновителната сеч за всяко насажденията в границите на възприетото ползване за всеки стопански клас и/или вид гори.

Селекционна сеч да се планира в насажденията определени за базови източници за горски репродуктивни материали до започване на възобновителна сеч, при спазване на изискванията на Наредба № 21/12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и износ.

Техническа сеч да се планира:

•	за стопанисване на полезащитните горски пояси

•	за защита на брега на  р. Дунав

•	за опазване на горските територии от пожари, съобразно предвидените дейности в плана за опазване на горските територии от пожари –държавна собственост;

•	за нуждите на ловното стопанство- залегнали в ловностопанския план за държавните горски територии;

•	за просветляване на  трайни горски  пътища – държавна собственост;

•	за освобождаване  на площи, върху които са учредени вещни права.

•	за просеки на електропроводи преминаващи през горските територии.

Ползването от техническите сечи да се рекапитулира отделно.

Санитарни и принудителни сечи да не се планират. В случай, че степента на повредите или таксационите показатели за отделното насаждение не отговарят на изискванията на Наредба № 8 за планиране на отгледна или възобновителна сеч, в таксационните описания да се отрази  вид и степен на повредите и % на засегнатите дървета.

Сечи за трансформация са:

•	 отгледна или възобновителна в издънкови насаждения за превръщане в семенни;

•	 отгледна или възобновителна на гори с изкуствен произход създадени извън ареала на естественото им разпространение, както и на неподходящи месторастения  с цел - превръщане им в  естествен насаждения.

Система от сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина:

• Същите да се планират в насаждения, в които през ревизионния период са водени и продължението им ще доведе до желаните резултати. Така също да се планират и в нови насаждения  на добри месторастения, където е възможно провеждането на система от сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина, като проектирането на отделните фази на сечта са съобразно разпоредбите на чл.35б, ал. 2 от Наредба № 8.

Сечите в защитните и специалните горски територии да се планират съобразно конкретните функции, които изпълнява отделното насаждение.

В ивица 10-20 м. покрай водни течения с целогодишен оток, републикански и общински пътища, сечите да се планират с по-ниска интензивност, с цел запазване на защитните и ландшафтни функции на насажденията. При планиране на сечите, максимално да се запазват редките и характерни за района видове.

Съвместно със служителите от Държавното ловно стопанство, след приключване на теренните дейности да се съгласуват преходните подотдели, в които лесовъдските мероприятия не са приключели, като се запазят границите за съответния подотдел.

2. Определяне размера на ползване

2.1. Ползване на дървесина

Ползването от възобновителни сечи във високостъблените стопански класове със стопански функции да се определи по възприетите формулни методи, като след подробен анализ се предложи оптималното годишно сечище.

Ползването от възобновителни сечи в нискостъблените и издънковите гори за превръщане да се определи по състояние – като сбор от ползването в отделните зрели насаждения, без да се контролира по формулните методи.

Във високостъблените горите със защитни и специални функции годишното ползването от възобновителни сечи също да се определи по състояние, като се съпостави и анализира със сечището по прираст и по запас. (приложение 21, т.2 от Наредба 18)

При анализите за възприетото годишно ползване от възобновителни сечи в зрелите високостъблени гори, същите да се направят общо и отделно за зрелите насаждения със защитни и специални функции.

В разчетите за контрола на  годишно сечище от възобновителни сечи  в защитните и специални горски територии за отделните условни стопански класове да не се включват насажденията определени като „гори във фаза на старост“, както и определените  представителни образци на естествените екосистеми за горите с висока консервационна стойност.

2.2.Добиви и сортименти – За всяко насаждение да се определи ползването по дървесни видове без клони и с клони и се извърши сортиментиране на добивите по категории дървесина (едра, средна, дребна, дърва), като това се отрази и в таксационното описание.

В предотделните листове да се отрази определеният оптимален размер  на ползване от всяко насаждение.

За установяване сортиментната структура на добивите основно да се ползват данните от досегашното стопанисване в различните по вид и сеч насаждения. При различия над 10%  между добитите през десетилетието категории дървесина и предвидените по горскостопански план да се заложат необходимия брой  „временни пробни площи“ за установяване на сортиментната структура на добивите по вид на сечта и дървесни видове, категории дървесина за които са на лице различията.

Временните пробни площи да се заложат съвместно с ТП  „ДЛС Каракуз“ и се означат на терена.

Добитата след сечта дървесина да се измери и сортиментира.

Възприетите проценти за сортиментиране на добивите и получените резултати от временните пробни площи да се представят заедно с предложението за обособяване на стопанските класове, турнусите на сеч и размера на ползването, като се приложат към горскостопанския план.

- Възобновяване и залесяване

В зависимост от условията и хода на естественото възобновяване в зрели насаждения, при необходимост да се предвижда подпомагането му чрез: обработка на почвана и мъртвата горска постилка; разрохкване под склопа; отстраняване на подлеса; забрана пашата на домашни животни;

засяване на семена и жълъди или залесяване на невъзобновените участъци.

Залесяванията да се планират съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда  за залесяване на горските и земеделски територии и инвентаризация на горските култури. След комплексна преценка на природните условия, типа месторастения, целта на залесяването, биологичните особености и екологичните изисквания на видовете, за всеки подотдел да се

определят подходящите видове за залесяване, насоките на залесяване, типовете горски култури, видът и начинът на почвоподготовка, схемата и гъстотата на културите, както и методът и сезонът за залесяване.

Залесяване да се предвижда основно за възстановяване на обезлесени терени, следствие на пожари и други природни бедствия и евентуално след окончателни фази на възобновителни сечи, с оглед за допълване на възобновяването или обогатяване на видовото разнообразие, когато това не може да се постигне по естествен път, след гола сеч в тополовите култури, както и при бракуваните орехови култури.

За тополовите култури на нетипични месторастения предвидени за сеч да се планира залесявания с видове съобразно месторастенията.  При бракуваните орехови култури да се предвидят подходящи дървесни видове за залесяване с оглед на максимално ползване на потенциала на продуктивността на отделното месторастене.

За овладяване на ерозионни процеси, установени при инвентаризацията, да се предвиди залесяване с подходящи дървесни видове.

Подготовката на почвата за залесяване да се определи в зависимост от специфичните условия на микрорелефа – наклон, изложение, дълбочина и каменливост на почвата, размер на площта за залесяване и други особености.

При проектиране на залесявания да се предпочитат смесени култури от устойчиви местни видове и видове подходящи за съответното месторастене.

Да се предвиди отглеждане на новосъздадените култури и мерки за опазването им от паша на домашни животни и дивеч, вкл. и чрез ограждане.

При наличие на добри условия за естествено възобновяване, да не се предвижда залесяване на котли и малки площи, следствие на проведена възобновителна сеч.

Към записката на горскостопанския план да се приложат списъци на подотделите, в които е планирано залесяване и подпомагане на естественото възобновяване.

ТП „ДЛС Каракуз”  разполага с горски разсадник с площ 41,2 ха – подотдел 306- „11“.

В горите държавна собственост са регистрирани 19 базови източници за горски репродуктивни материали с автохтонен произход на базовия източник – подотдели: 50:б; 61:б, г; 62:г, д, е, з, и; 79:б, е; 326:г; 1091:а; 1096:а; 1146:а, б, в, г, д, е; с обща залесена площ 278,6 ха.

В обяснителната записка, глава  „Проектирани мероприятия“ таблиците за планираните мероприятия да се разработят:

-   планирани мероприятия  в горските територии държавна собственост;

- планиране в имоти извън горските територии имащи характеристика на гора държавна собственост

- общо планирани мероприятия

5.     Планиране на други мероприятия.

5.1. Добив на недървесни горски продукти

Да се планира по ГСУ възможния добив на сено, листников фураж, билки, гъби и горски плодове.

5.2. Паша

Към горскостопанския план да се приложи списък на подотделите, в които няма да се допуска паша през целия ревизионен период.

С цел осигуряване на достъп до пасищата и ограничаване на повредите от домашните животни, при необходимост да се предвидят прокари, като същите се отразят на картите.

5.3. Строителство

По досега действащият горскостопански план строителство не е било предвидено. Дадени са препоръки за поддръжка на съществуващите сгради.

Предвидени са за били изграждане на 17 нови автомобилни горски пътища с обща дължина 64.5 км.

Да се направи анализ на съществуващата автомобилна мрежа от горски автомобилни пътища, и до колко същите обезпечават  изпълнението на предвидените горскостопански, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и необходимостта от ремонт да съществуващите сгради и горски автомобилни пътища.

5.4. Технико - укрепителни мероприятия

При наличие на поройни водни течения и ровини, освен залесяване, при необходимост да се предвиди изграждане на нови технико-укрепителни съоръжения, както и ремонт на съществуващите.

Мероприятията да се планират съгласно изискванията на Наредба № 4 /19.02.2013 г. за защита на горските територии от ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения.

- Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

В насажденията и културите, в които при инвентаризацията са установени повреди, причинени от биотични и абиотични фактори да се предвидят мероприятия за борба с причинителите, съгласно Наредба № 12/16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

По сериозно внимание да се обърне на мероприятията за овладяване на повредите по иглолистните култури, като при необходимост се потърси съдействие от специалисти в лесозащитната станция.

Глава VІ.

Дейности по опазване на горските територии от пожари

Мероприятията за дейностите по опазване на горските територии от пожари са  разработени за цялата територия обект на инвентаризацията. Тук да се направи извадка на проектираните мероприятия само за горските територии– държавна собственост.

Глава VІІ

Редки, застрашени и лечебни растения

Да се разработи глава „Лечебни растения“, като се базирана на установените при инвентаризацията редките, застрашени и лечебни растения, описани за всеки подотдел от държавните горски територии, както и наличната информация от РИОСВ, ДГС и общината за събрани през годината количества от билки и лечебни растения.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове

Глава VІІІ

Защитени зони по „Натура 2000”

В горскостопанския план, като извадка от записката на инвентаризацията, в самостоятелен глава (раздел) да се разработят подробно мерките, мероприятията и предвидените лесовъдски, лесокултурни, противопожарни и ловностопаски дейности в защитените зони по Закона за биологичното разнообразие – Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, в границите на горските територии държавна собственост.

Общата площ в държавните горски територии по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете е 17016,3 ха.

Анализа да включва:

•	 подробно описание на площта на всяка от Защитена зона, като се посочи общата площ на зоната и площта на хабита и анализ на състоянието им.

За всяка защитена зона  да се посочат и:

•	 проектирани лесовъдски, лесокултурни, противопожарни, ловностопански и други мероприятия съобразни с възприетите режими за зоната;

• 	мерки за опазване на защитените зони.

На територията на ТП „ДЛС Каракуз” попадат 3 (три) зони по Директива 92/43/ЕЕС (Директива за местообитанията), а именно:

1.По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете с площ от 24404,3 ха, от които в държавните горски територии  1673,8 ха,

Установените в тях местообитания от приложение 1 на ЗБР са на площ от  11123,8 ха, от които 827,3 ха в държавните горски територии, а именно:

1.1. Защитена зона за местообитанията BG0000106 ”Хърсовска река” – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-990/10.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.9/02.02.2021 г) - отдели и подотдели: 248; 249; 250; 251; 252: в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 253: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 254; 255; 256; 257: д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4; 258: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, 1, 2, 3, 4; 259; 260; 261: а, б, в, г, д, 1; 262; 263; 264: а, б, в, г, д, и, к, л, м, н, 1, 2, 3; 265; 266; 272; 273; 274; 275; 276; 277: в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3, 4; 278: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 279: в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ц, ч, ш, щ, ю, я, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 284: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 285: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 286; 287: а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 299: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1; 300; 301: а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3, 4; 302: а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5; 303: б, г, ж, з, и, к, м, о, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 304: б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 6, 7; 305: а, б, в, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5 - с  площ на държавните горски територии 3353,7 ха.

Площта на местообитанията в защитената зона е  1743,5 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 4.1 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 1196,0 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 85.7 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 457,7 ха.

1.2. Защитена зона за местообитанията BG0000168 ”Лудогорие”  – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-1040/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.22/16.03.2021г) – отдели и подотдели: 1: г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 2; 3; 4; 6; 21; 22; 23; 24: з, л, м, н, о; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35: а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, о, п, 1; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81: а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97: в, г, д, е, ж, з; 98; 99: в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 100: а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, 1, 2, 3, 4; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109: а, б, в, г, 1, 2, 3; 110; 111: а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 112: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 113; 114; 115; 132: б, г, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 133: а, б, е; 134: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4; 135: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4; 136; 137; 139: а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3; 159: н; 161: б, в, г, н, о; 165: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 168: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 172; 173: а, б, л, м, н, 3, 4; 174: в, е, м, п, р, в1, ж1, м1, о1, в2, о2, 1; 175; 184: е, и; 188; 191: г, д, 1, 2; 193: в; 199; 201; 202; 203: и, к; 204: а, б, в, г, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 206: е, ж, з, и, п, 2; 208: е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3, 4; 214: д; 310; 311: а, б, в, г, д, е, ж, 1; 312: а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 313; 314; 315: а, б, в, г, д; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 324; 325; 326; 327; 328: а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 4, 5; 329; 330; 331: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 332; 333; 334; 335; 336; 337: а, б, в, г, д, 1; 338; 339; 340; 341; 342; 409; 410; 412: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4; 413; 414: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2; 415; 416; 417: а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 638; 639; 640; 708: а, б, 1; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153: и, к, л, м, н, о, п; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177: г, д, е, ж, з, и, к, л, 1с обща площ 13658,2 ха,.

Площта на местообитанията в защитената зона е 8667,1 ха, както следва:

Хабитати :

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 134,9 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 4496,5 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 2912,7 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 1123,0 ха.

1.3. Защитена зона за местообитанията BG0000171 ”Лудогорие-Боблата”  – заповед № РД-358/31.03.2021 г. на МОСВ (обн., ДВ бр.59/16.07.2021г) за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации съгласно чл.6 ал. 1, т. 2 на ЗБР – отдели и подотдели: 308: г1; 606 - с обща площ 4,4 ха.

Местообитанията-  няма

Глава ІХ

Горски територии за защита на водите. Санитарно-охранителни зони (СОЗ)

В горските територии от района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ няма обособени СОЗ

Глава X

Гори с висока консервационна стойност

В изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по системата на FSC през периода 2014-2015 г. е извършено проучване, във връзка с определянето на гори с висока консервационна стойност (ГВСК) на територията на ТП „ДЛС Каракуз“.

За горските територии, обект на инвентаризацията и горскостопанския план в района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF - DCP. са определени следните гори с висока консервационна стойност:

ВКС 1. Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието

1.1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, защитени местности, природни забележителности- обявени по реда на ЗЗТ

ВКС.1.1.1.Защитени територии – Защитена местност „Каракуз“, за опазване на естествените липови находища в едноименната местност, землище на гр. Алфатар, обявена със Заповед № 798/23.10.1992 г (ДВ бр.90/1992) актуализирана със Заповед РД-563/12.07.2007 г  (ДВ бр.68 от 2007 г) попадащи в подотдели: 1146- а, б, в, г, д, е  - с обща площ 74,1 ха.

Цел на обявяване: Запазване на естествено липово находище.

Режим на дейности:

1. Забранява се всякакво строителство;

2. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни;

3. Забранява се събиране на растения и липов цвят;

4. Забранява се ловуване в периода март - юли;

5. Забранява се паша на домашни животни;

6. Забранява се лагеруване и палене на огън.

ВКС 1.1.2.Гори и горски територии попадащи в защитени зони, обявени по реда на закона за биологичното разнообразие

1.1.2.1.За опазване на биологичното разнообразие и видовете

а) Защитена зона за местообитанията BG0000168 ”Лудогорие”  – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-1040/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.22/16.03.2021г) –- с обща площ 15955,6 ха. Площта на местообитанията в защитената зона е  1799.4 ха-

Целите на опазване на защитената зона са:

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

3. Възстановяване при необходимост на  площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 4 типа горски местообитания,  които попадат на територията на стопанството.

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 150.4 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 4881.2 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 2913.5 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 1381.8 ха.

б) Защитена зона за местообитанията BG0000106 ”Хърсовска река” – съгласно решение № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), обявена със заповед РД-990/10.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.9/02.02.2021 г) - - с обща площ 3456,6 ха.

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

3. Възстановяване при необходимост на  площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 5 типа горски местообитания, част от които попадат на територията на стопанството.

- Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) – 4.1 ха.

- Панонски гори от Quercus pubescens (91H0) – 0.9 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 1214.9 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 85.7 ха.

- Балкано-Панонски церово-горунови гори (91М0) – 493.8 ха.

      - По Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците с обща площ –  19469,4 ха от която 1936,8 ха.

а) Защитена зона “Хърсовска река” BG 0002039 – Заповеди МОСВ - РД 767/28.10. 2008 г (обн. ДВ бр.102/28.11. 2008 г), изменена със Заповед РД 74/28.01. 2013 г (обн. ДВ бр.10/05.02. 2013 г) - с обща площ 1746,6 ха.

б) Защитена зона “Лудогорие” BG 0002062 – Заповед на МОСВ - РД 837/17.11. 2008 г (обн. ДВ бр.11/2009 г) - с обща площ 17715,6 ха.

За двете зони Цели на обявяването им е :

1. Опазване и поддържане на местообитанията на  видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. Възстановяване на местообитанията на видове птици  за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

За двете зони режим на дейности са:

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

3. Забранява се използването на пестициди и

минерални торове в пасища и ливади.

4. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

5. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързо движеща се техника и преди 15 юли.

Забележка: За защитените зони да се спазват разпоредбите залегнали з заповедите за обявяването им, както и допълнителните норми и ограничения залегнали в доклада за проучване  във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на ТП „Държавно ловно стопанство Каракуз”. Същите са приложени към заданието.

ВКС1.2. Застрашени изчезващи ендемични видове площ

Препоръчително инвентаризацията им да се извършва през пролетта, като същата може да се извършва и от служители на ТП „ДЛС Каракуз“. При провеждане на лесовъдските мероприятия да не се нанасят механични повреди на индивидите. Да не се допуска нерегламентирано събиране на индивиди от вида.

ВКС 1.3. Критични концентрации на видове (мигриращи птици; токовища на глухари; свадбовище на елени)

В района на ТП „ДЛС Каракуз“ няма миграция и нощувки на големи ята дневни грабливи птици.

Трайно установени сватбовища на благороден елен

ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.

Представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.

Тази консервационна стойност  е установена на територията на стопанството в следните отдели:1-4, 6, 21-39, 41-112, 118-120, 157-208, 214-223, 248-266, 272-281, 284-305, 309-342, 414, 627, 628, 638, 704, 705, 708.

ВКС 3. Горски територии, представляващи редки застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.

Гора във фаза на старост е горска територия, в която гората е достигнала значителна възраст, не е била обект на големи природни и антропогенни нарушения и се характеризира с наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид; дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; дървета с хралупи; стоящи и паднали едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В голямата си част тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура.

На територията на ТП „ДЛС Каракуз“ са установено такива горски територии, както следва:

- Гори във фаза на старост (ГФС) -  съгласно  Заповед № РД49-421/02.11.2016 г. и Заповед № РД49-496/13.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните - отдел и подотдел: 23-а, 25-м, 28-а,в, 32-б,в,г, 37-е, 39-д,е,  52-б,  53-д, 77-б,в,д, 90-б,в,г,д,ж,з, 91-и,о 92-е,п, 94-г 96-к, 100-в, 101-п, 103-б, 105-а,м, 106-в, 108-п, 109-а, 110-е, 111-б, 115-б,д, 132-з, 203-и,к, 208-з,л, 248-е,ж,и,  250-и, 253-д, 259-е,  275-б, 276-а, 278-к,с,  284-б, 293-б, 294-а,298-г, 313-ж, 314-а,б,е, 316-а,и, 317-б,з,  326-в, 328-б, 335-д, 338-а, 339-д, 342-б,г,д, 409-ж, 413-к, 418-в 419-ж, 421-б, 422-г, 423-с, 1003-и,л, 1020-а, 1021-д, 1022-г, 1072-и, 1074-б,з, 1075-б,г,з, 1083-а,и, 1089-а, 1105-в, 1138-а, 1139-а, 1140-а,б,в, 1141-б,в,г,д,е, 1142-ж,з, 1145-д, 1146-г, 1147-б, 1148-а, 1149-а, 1150-а,б, 1159-к. с обща площ от 1032,4 ха.

Местообитанията в горите във фаза на старост по защитени зони е  както следва:

- Защитена зона “Хърсовска река” с код BG 0000106 с площ на местообитанията в  горите във фаза на старост с площ от 189,1 ха, както следва:

- местообитание 91I0 Евро-сибирски степни гори   –  121,3 ха.

- местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа – 16,7 ха.

- местообитание 91М0 - Балкано-Панонски церово-горунови гори – 47,0 ха.

- местообитание 91G0 - Панонски гори от Quercus petraea и Carpinus betulus 4,1ха.

- Защитена зона „Лудогорие” с код BG 0000168 – площ на местообитанията в горите във фаза на старост от 820,3 ха по местообитания, както следва:

- местообитание 91I0 Евро-сибирски степни гори   –   403,9 ха.

- местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа – 320,2 ха.

- местообитание 91М0 - Балкано-Панонски церово-горунови гори – 96,2 ха.

ВКС 4. Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации (защита на водите, противоерозионни).

- ВКС 4.1. Единствени източници на питейна вода-горски територии попадащи в санитарно-охранителните зони за питейно-битово водоснабдяване- В района на дейност на ТП „ДЛС Каракуз“ няма обособени СОЗ по реда на Наредба № 3 за СОЗ

ВКС 4.3. Гори с решаващо противоерозионно значение

- ВКС 4.3.1. Горски територии с наклон над 300 – Гори с наклон над 300 , отдели: 92-д 108-д 133-п 309-щ 419-д  9 площ 22.8 ха

(насажденията попадат в зоните по Натура 2000)

- ВКС 4.3.2. Гори създадени за технически проект за борба с ерозията

- Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси:91а, 93г, 96д, 96е, 96з, 96к, 103б, 103б, 103в, 103г, 103д, 103ж, 104а, 104в, 104г, 105б, 105в, 105г, 105е, 105ж, 108н, 108о, 320а, 320б, 320в, 320ж, 320з, 321а, 321б, 321г, 321д, 321е, 322а, 322б, 322е, 323в, 323д, 324а, 324б, 324в, 324г, 324д, 324е, 324ж, 324з, 324и, 324к, 325а, 325б, 325в, 325г, 325д, 325е, 325ж, 325з, 325и, 325к, 325л, 325м, 328а, 328б, 328в, 328д, 328е, 328ж, 328з, 329г.

ВКС 4.4. Гори, които представляват бариери за разпространение на пожари

На територията на ТП ДЛС „Каракуз“ като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени: 25л, 25т, 25у, 44а, 44б, 44е, 44з, 45а, 46б, 46в, 72г, 72е, 73в, 73е, 73з, 75г, 118в, 120б, 123в, 123г, 123е, 123и, 126в, 126р, 126ф, 126х, 133б, 143в, 143и, 206и, 224а, 224б, 224г, 224е, 224ж, 224и, 225м, 225н, 225р, 225т, 225х, 226к, 282ф, 299г, 299д, 304а, 304б, 322г, 322д, 327л, 328б, 328в, 329а, 329б, 345б, 345г, 345е, 346а, 355б, 355г, 644а, 645а, 684в, 716б, 1155в.

ВКС 4.5. Гори с решаващо значение за защита на инфраструктурни обекти

За територията на ТП ДЛС „Каракуз” са идентифицирани гори, които отговарят на

- ВКС 4.5.1.: подотдел 225 т.

. ВКС 4.5.2.: подотдели -1001 б, 1002 а, 1003 в, 1003 г, 1003 е, 1003 ж, 1019 и, 1020 к, 1020 м, 1021 а

-  ВКС 4.5.3.: подотдели136а, 139б, 204и, 208к, 208л, 225р.

- ДГП:  подотдели4д, 4о, 70з, 70с, 274б, 279д, 279ж, 279з, 284и, 298г, 298д, 298ж, 298з, 308ж, 308з, 309я, 413в, 423а, 1020а, 1021а, 1021г, 1021д, 1021е, 1021р, 1021с.

ВКС 5. Горски територии, с решаващо значение за осигуряване основните нужди на местното население (поминък, препитание, битови нужди, здраве).

Високото социално значение и ключово място на горските ресурси в общините на територията на ТП „ДГС Каракуз“,  както и големия дял на сектор горско стопанство за осигуряване на заетост и приходи на населението, не може да се пренебрегва при дейностите по управлението на горите. Не трябва да се допуска преексплоатация на ресурсите, което в бъдеще би могло да доведе до сериозни социални конфликти. Проблеми биха възникнали също, ако в следствие неправилна търговска политика се намалят количествата дърва за огрев и дървен материал, отделяни за задоволяване на нуждите на местното население; площи за паша; недървесни горски ресурси; ловностопанска дейност в ЛР на ЛРД.

ВКС 6. Горски територии , с решаващо значение за съхраняване на културни ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност.

- Всяка година в края на юли началото на август в отдел 279-д, е се провежда събор в с. Върбино.

При проектиране на горскостопанските дейности  в ГВКС да се спазван препоръките и указанията посочени в доклада  за всяко ВКС, до толкова до колкото същите не противоречат на действащата законова и нормативна уредба за стопанисване на горите.

Глава ХI

Еколого-икономически ефект от планираните мероприятия

Да се разработи по методиката в Приложение № 23 към Наредба № 18.

Глава ХІI

Полезащитни горски пояси

Да се разработи отделна записка (извлечение от горскостопанския план) за полезащитните горски пояси на база данните от инвентаризацията им и планираните дейности в тях.

Да се направи кратък исторически анализ за създаването им и целите които имат да изпълняват.

Да се посочи общата им площ в т.ч. главни, второстепенни, площ по показател „оценка“ съгласно писмо на ИАГ № 34291/07.10.2014г (добро, задоволително, лошо)

При констатиране на несъответствия при отразяване на вида територия и местоположението им в КК да се посочи списък и се опишат имотите, в които са констатирани тези несъответствия. (спазени ли са изискванията на чл.27, ал. 3, т. 5 от Закона за горите при отразяване на собствеността им в КК).

В табличен вид да се дадат таксационните показатели (таксационна характеристика) на база инвентаризацията им с

При планиране на дейности да се спазват чл. 36, ал. 1, т.5 и ал.3 от Наредба № 8 за сечите в горите.

Глава ХІII

Съдържание на горскостопанския план

Обяснителна записка в 4 екземпляра - по един за ИАГ, РДГ, СЦДП и ДЛС, която да съдържа: природни и икономически условия, подробен анализ на досегашното стопанисване, основни насоки за организация на стопанството, данни от инвентаризацията, проектираните мероприятия, размер на ползването на дървесина, пътно и сградно строителство.

Подробни таксационни описания – работен проект на хартиен и електронен носител в 2 екземпляра - по един за СЦДП и ДГС и в съкратен вид на електронен носител за ИАГ и РДГ с планирани горскостопански мероприятия,  типове горски природни местообитания, кодове на защитените зони съгласно приложение 1 от Закона за биологичното разнообразие, кадастрални номера на горските територии и предвидените мероприятия за опазване на горските територии от пожари.

Карти (за картна основа да се ползват картите, изработени при инвентаризацията):

- Ориентировъчна карта, с отразени границите на горските територии, обект на горскостопанския план в подходящ мащаб; Карта на листовете (от инвентаризацията); Карта по видове собственост (от инвентаризацията); Карта на почвите (от инвентаризацията); Карта на геоложките формации (от инвентаризацията); Карта на землищата (от инвентаризацията); Карта на месторастенията (от инвентаризацията); Карта на санитарното състояние на гората (от инвентаризацията); Карти на проектираните мероприятия на ламинирана хартия в М 1: 10 000. Карта на семепроизводствената база на стопанството в М 1: 10 000; Карта на дейностите по опазване на горските територии от пожари (от плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари);  Карта на горските територии със защитни и специални функции (от инвентаризацията); Карта на типовете природни горски местообитания (от инвентаризацията).

- За нуждите на ТП „ДЛС Каракуз” да се изработят  2 комплекта ламинирани  карти.

- ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА:

- Таблици за  таксационна характеристика на горските територии, обект на плана;-

- Списъци:

- на горските територии – държавна собственост по отдели, подотдели и землища на насажденията, запасът на които ще се определя чрез пълно клупиране и по МСМ;

- на планираните мероприятия (без планираните сечи с материален добив) в EXEL - насажденията в които е планирано залесяване (по насоки) и подпомагане на възобновяването;

- на насажденията, в които са планирани технически сечи и сечи без материален добив;

- на планираните мероприятия за опазване на горските територии от пожари (със съответната мярка – площ, дължина);

- на отделите и подотделите по землища;

- на насажденията, които съгласно чл. 88, ал. 5 от ЗГ няма да се стопанисват като гора (ако се установят такива);

- на отделите и подотделите забранени за паша по землища;

- на несъответствията с кадастралната карта по землища; на подотделите в които е установено строителство или се владеят без да се предприети или приключели действия за промяна на предназначението или отдаването им по реда на Закона за горите;

- Протоколи от проведени съвещания, технически съвети, обществени обсъждания, експертни съвети и др;

- Списък на подотделите по функционална принадлежност на защитните, специалните и защитените горски територии  (извадка от инвентаризацията);

- Ведомости от заложени временни пробни площи;

- Баланс на горските територии държавна собственост (отчетни форми  от 1  до 7 ГФ  - по      видове гори и групи гори и по общини).

Горскостопанският план да се изработи в сроковете за инвентаризацията.

За изработения горскостопански план да се представи и програмен продукт за работа с мобилни компютри със система Global Pozition Sistem.

Глава ХІV

Видове дейности и категория на трудност

Таблица № 27

За разпределението на площта на горските територии – държавна собственост по видове дейности и категории на трудност70

| Видове дейности при инвентаризацията | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Площ в ха |  |  |  |
| Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота до 0.5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 2,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи | 233,6 | 0 | 6,7 | 0 |
| Устройство на насаждения, държавна собственост, чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 15380,0 | 2522,0 | 479,6 | 31,3 |
| 7.3. Устройство на незалесени горски територии, държавна собственост | 1067,2 | 101,8 | 20,1 | 16,9 |
| Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън тези от т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план. | 10790,0 |  |  |  |
| 7.Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природни паркове и отдели | 19872,9 |  |  |  |
| 8. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията | 586,0 |  |  |  |
| 9. Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията за ДГТ | 19177,1 |  |  |  |
| 11. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка за ДГТ | 19872,9 |  |  |  |
| 12.Създаване на графична база данни и нейната обработка за ДГТ | 19872,9 |  |  |  |
| 13.За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие за държавните горските територии, | 10410,6 |  |  |  |

Б) ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ГРАНИЦИТЕ НА ДУ „ГАРВАН“ - СТОПАНИСВАН В ГОРСКОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ ОТ ТП „ДГС СИЛИСТРА“, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД49-15/02.03.2022 Г НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Глава І

Площ, подлежаща на горскостопанско планиране

Обект на горскостопанския план са горските територии държавна собственост на площ от 443,7 ха, от които горски територии 415,0 ха и гори в земеделски територии - 28,7ха.

Площ на държавните горски територии и горите извън тях върху имоти държавна собственост по функционалната им принадлежност в пълен обхват на всяка категория, определени  при изработеният горскостопански план на база инвентаризацията от 2014/2015 г  и настъпилите през ревизионния период прекатегоризиране е посочена в таблица №28

Таблица №28

| Група гори по функционална група | Водеща функц. група ха | % | В др. категория ха | ОБЩО ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Защитни горски територии | 29,8 | 6,7 | 588,3 | 667,7 |
| - За защита на почвите | 9,2 | 2,1 | 579,3 | 638,1 |
| - Защитна ивица река | 0 | 0 | 256,4 | 256,4 |
| - Държавни горски пояси | 9,2 | 2,1 | 182,6 | 241,4 |
| - Острови на р. Дунав | 0 | 0 | 140,3 | 140,3 |
| 2.За защита на водите | 20,6 | 4,6 | 9,0 | 29,6 |
| 2.1. Вододайни зони | 20,6 | 4,6 | 9,0 | 29,6 |
| II. Специални горски територии | 411,8 | 92,8 | 62,6 | 474,4 |
| 2.Защитени зони но ЗБР | 411,8 | 92,8 | 7,2 | 419,0 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 411,8 | 92,8 | 0 | 411,8 |
| 2.1.ЗЗ по Директива 92/43/ ЕСЕ | 0 | 0 | 7,2 | 7,2 |
| 2.Гори с висока консервационна стойност | 0 | 0 | 55,4 | 55,4 |
| 2.1. ГФС по сертификация | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 |
| 2.2. ГВКС | 0 | 0 | 32,4 | 32,4 |
| Общо защитни и специални | 441,6 | 99,5 | 650,9 | 1142,1 |
| Стопански | 2,1 | 0,5 |  |  |
| Всичко | 443,7 | 100,0 |  |  |

Горите според водещите функции са:

Защитни                                                  6,7 %

Специални                                             92,8 %

Стопански                                                0,5 %

Списък на подотделите в пълен обхват за всяка категория и приложен към заданието

Глава ІІ.

Досегашно стопанисване – по данни от ТП „ДЛС Каракуз“

Анализа за видовете дейности да се направи въз основа на показателите залегнали в част четвърта „Горскостопански план“ - подточка „А“ - глава ІІ

Глава ІІІ

Теренни проучвания

Таксиране на насажденията          За целите на горскостопанския план, таксирането  на зрелите високостъблени насаждения да се извърши чрез метода на пълното клупиране, математико-статистически методи и/или на базата на математически модели приети и утвърдени от ИАГ.

Стъбленият запас на тополовите култури да се определи по методите залегнали в т.6 от Приложение № 8 към Наредба  №18, както следва:

• за зрелите култури чрез клупиране на представителни редове -5-10 % от дърветата за съответния подотдел

•	за младите и средновъзрастни култури чрез средно пробно дърво.

•	при културите със силно нарушена схема на залесяване чрез пълно клупиране

Запас на останалите естествени насаждения и културите, както  и на подлесната растителност  чиято височина е достигнала 3 м. вкл. и нагоре и достатъчен процент на покритие (пълнота) да се определи чрез растежни таблици, посочени в Наредба № 18.

Глава ІV

Основни насоки за организация на обекта на планиране

- Разделяне на горскостопанската единица на горскостопански участъци (ГСУ

Площта да се обособи в самостоятелен горскостопански участък

- Стопански класове, цел на стопанството и турнуси на сеч

На база данните от разпределението на насажденията по вид, произход и бонитет в таблица № 29  е показано възможно формираните условни стопански класове  при организация на стопанството, цел на производство и турнус на сеч.

Таблица №29

| Стопански клас | Съкратено обозна-чение | Цел – строителна дървесина (диаметър на тънкия край – см) | Турнус на сеч (години) |
| --- | --- | --- | --- |
| Високостъблени |  |  |  |
| 1.Тополов на типични месторастения | ТТ | едра стр. дървесина/над 30см | 18 |
| 2.Широколистен високостъблен | ШВ | над 18 см и ср. стр. дървесина | диференциран |
| Издънкови за превръщане |  |  |  |
| 3.Смесен средно и нискобонитетен за превръщане | СмСрНП | средна строителна дървесина/ дърва | 60 |
| Нискостъблени |  |  |  |
| 4.Акациев | А | др. стр. дървесина/дърва | 20/глед. 50 |
| 5.Келявгабъров | Кгбр | Подмладяване/дърва | 40 |
| Други |  |  |  |
| 6.Горскоплоден | Гпл | Производство на плодове | Без турнус |

Разпределението на залесената площ  по видове насаждения (чисти и смесени с преобладание на водещ дървесен вид) и  по производителност (бонитети), съгласно таксационни показатели от инвентаризацията  през 2014/2015 г. и по данни от 7 ГФ – 2022 г. е посочено в таблица № 30

Таблица № 30

| Видове насаждения | Площ – ха | І бонитет ха | ІІ бонитет ха | ІІІ бонитет ха | ІV бонитет ха | V бонитет ха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Широколистни високостъблени | 280,5 | 53,1 | 67,3 | 153,5 | 6,6 | 0 |
| Тополови | 144,9 | 34,4 | 60,6 | 49,9 | 0 | 0 |
| Върбови | 47,8 | 5,7 | 0 | 42,1 | 0 | 0 |
| Планински ясен | 31,0 | 6,7 | 1,5 | 22,8 | 0 | 0 |
| Сребролистна липа | 29,2 | 0 | 0 | 27,4 | 1,8 | 0 |
| Орех | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
| Други | 12,0 | 6,3 | 0 | 0,9 | 4,8 | 0 |
| Без преобладание | 5,6 | 0 | 6,2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Издънкови за превръщане | 13,3 | 0 | 0 | 8,7 | 3,1 | 1,5 |
| Смесени без преобладание | 13,3 | 0 | 0 | 8,7 | 3,1 | 1,5 |
| Нискостъблени | 93,9 | 0,6 | 37,8 | 42,3 | 13,2 | 0 |
| Акация | 89,3 | 0 | 35,0 | 42,3 | 12,0 | 0 |
| Гледичия | 2,8 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Келяв Габър | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| Смесени без преобладание | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 387,7 | 53,7 | 105,1 | 204,5 | 22,9 | 1,5 |

Територията изцяло попада н подпояс M – I – 1.  Подпояс на заливните и крайречни гори (0.600 м.н.в.)

Аргументирано предложение за обособяването на стопанските класове въз основа на данните от теренните проучвания при инвентаризацията на държавните горски територии да се представи на заседание на ЕС при ИАГ за приемането им.

Тъй като насажденията са изцяло със защитни и специални функции, следва да се обособят условни стопански класове, по критерии за тези със стопански функции, като основната цел следва да бъде - запазване и подобряване на конкретните функции, които имат да изпълнява отделното насаждение.

За всеки вид гора, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 18 и разпределението на залесената площ по видове насаждения, да се дадат основните насоки на стопанисване.

Глава V

Планиране на мероприятия

Мероприятията в горските територии със защитни и специални функции да бъдат насочени основно към запазване и подобряване на същите, т. е. на почвено защитни, водноохранни, водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни, опазване и увеличаване площта на природните местообитанията и др. Предвидените сечи и тяхната интензивност за отделните насаждения, следва да гарантират максимално запазване на основни дървесни видове в естественият им ареал на разпространение и ненарушаване на функциите, които имат да изпълняват.

1.Сечи

Да се планира насоката на стопанисване (основния вид сеч) за всяко насаждение, съобразно целта на стопанството, вида гора, особеностите на дървесните видове, таксационните данни и хода на възобновителния процес, а именно: за отглеждане, за възобновяване, за трансформация или техническа сеч, при спазване на нормативите залегнали в Наредба № 8 от 05.08.2011г. на ИАГ за сечите в горите  при спазване на утвърдените разработки по чл. 4, ал. 1, т. 2 от същата, относно  режими за устойчиво управление на горите попадащи в границите на екологичната  мрежа „Натура 2000”, Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, тъй като горите изцяло попадат в защитена зона по Натура 2000

Възобновителна сеч –

Гола сеч

Тъй като горите са изцяло тополови култури в острова на р. Дунав, то стопанските дейности са подчинени на специалните функции на гората, свързани с укрепване на речния бряг, опазване на видовото разнообразие и др. При планирането на сечта изцяло да се спазват разпоредбите на чл.32, ал.5 от Наредба № 8 за сечите в горите.

В естествените насаждения от върба да не се предвиждат горскостопански дейности, тъй като  местообитанието им е с приоритет на опазване в зоната от Натура 2000.

Техническа сеч да се планира:

•	за  защита на бреговете и островите на р. Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;

2. Определяне размера на ползване

Размера на ползването от възобновителни сечи да се определи по състояние

3. Възобновяване и залесяване

Да се проектират основно в зрелите тополови култури предвидени за сеч, които не са предмет на опазване с подходящи клонове топола, съобразно типа месторастене

4.Планиране на други мероприятия.

Добив на недървесни горски продукти, паша и строителство не се предвиждат

5.Опазване на горските територии от пожари –извадка от общият план за защита на горските територии от пожари - тези дейности, касаещи териториите за ДУ „Гарван“

Глава VI

Защитени зони по „Натура 2000”

В горскостопанския план, като извадка от записката на инвентаризацията, в самостоятелен глава (раздел) да се разработят подробно мерките, мероприятията и предвидените лесовъдски, лесокултурни, противопожарни и ловностопаски дейности в защитените зони по Закона за биологичното разнообразие – Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, в границите на горските територии държавна собственост.

Общата площ в държавните горски територии по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете е  422.6 ха.

Анализа да включва:

•	 подробно описание на площта на всяка от Защитена зона, като се посочи общата площ на зоната и площта на хабита и анализ на състоянието им.

За всяка защитена зона  да се посочат и:

•	 проектирани лесовъдски, лесокултурни, противопожарни, ловностопански и други мероприятия съобразни с възприетите режими за зоната;

• 	мерки за опазване на защитените зони.

1. По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете с решение на Министерски съвет  № 122 от 02 март 2007 г.(ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.)  422,6 ха с водеща категория

Границите на ДУ „Гарван“ изцяло попадат в Защитена зона за местообитанията BG0000530 ”Пожарево Гарван” – обявена съгласно решение на МС  № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), изменена и допълнена с решение на МС № 811/16.11.2010 г (ДВ бр. 96/2010 г),  обявена със заповед РД-1045/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.20/09.03.2021 г) изменена със заповед РД-1035/03.11.2022г на МОСВ (ДВ бр.89/08.11.2022 г) - отдели и подотдели: 1001; 1002; 1003; 1019:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ф, 1, 2, 3, 10; 1020; 1021:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1022; с площ 422,6 ха  водеща категория.

Площта на местообитанията в защитената зона е  79.5 ха, както следва:

Хабитати :

- Алувиални гори от Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (91Е0) – 36,7 ха.

- Панонски гори от Quercus pubescens (91H0) – 4,0 ха.

- Евро-сибирски степни гори  (91I0) – 8,7 ха.

- Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) – 29,2 ха.

- Крайречни смесени гори от Ulmus laevis, Fraxinus excelsior и Fraxinus oxycarpa и  (91F0) – 0.9 ха.

2.По Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците с обща площ –  7,2 ха в друга категория.

1.Защитена зона “Гарванско блато” BG 0002064 - Заповед  на МОСВ -РД 567/05.09. 2008 г (обн. ДВ бр.84/26.09.2008 г) подотдели: 1022: с, т, у, ф, х, ц, ч - с обща площ  7,2 ха в друга категория

2. Гори с висока консервационна стойност

Определените гори с висока консервационна стойност са посочени в доклада за сертификация.

В ДЛР (ДУ) „Гарван“ Гори  с ВКС  са подотдели 1001:г, д; 1002:а, ж, з, и; 1003:д, е, и; 1019:у; - с площ 32,4

Глава VII

Горски територии за защита на водите. Санитарно-охранителни зони (СОЗ)

За защита на водите -  с площ  29,6 ха, от която 20,6 ха с водеща категория и 9,0 ха в друга категория.

2.1. Вододайна зона обявена с Протокол от 09.08.1988 г. - отдели и подотдели 1019:к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; с площ 29,6 ха от която 20,6 ха с водеща категория и 9,0 ха в друга категория (не е преведена към изискванията на Наредба №3 за СОЗ).

Глава VIII

Гори с висока консервационна стойност

В изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по системата на FSC през периода 2014-2015 г. е извършено проучване, във връзка с определянето на гори с висока консервационна стойност (ГВСК)

За горските територии, обект на инвентаризацията и горскостопанския план в района на дейност на ТП „ДГС Силистра (бивше ТП „ДЛС Каракуз“), съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF - DCP. са определени следните гори с висока консервационна стойност:

ВКС 1. Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието

ВКС 1.1.2.Гори и горски територии попадащи в защитени зони, обявени по реда на закона за биологичното разнообразие

1.1.2.1.За опазване на биологичното разнообразие и видовете

Защитена зона за местообитанията BG0000530 ”Пожарево Гарван” – обявена съгласно решение на МС  № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), изменена и допълнена с решение на МС № 811/16.11.2010 г (ДВ бр. 96/2010 г),  обявена със заповед РД-1045/17.12.2020г на МОСВ (ДВ бр.20/09.03.2021 г) изменена със заповед РД-1035/03.11.2022г на МОСВ (ДВ бр.89/08.11.2022 г) –

-отдели и подотдели: 1001 б, г; 1002 а, г, д, е; 1003 в, г, е, ж

ВКС 3. Горски територии, представляващи редки застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.

Гора във фаза на старост е горска територия, в която гората е достигнала значителна възраст, не е била обект на големи природни и антропогенни нарушения и се характеризира с наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид; дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; дървета с хралупи; стоящи и паднали едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В голямата си част тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура.

- European poplar-willow forests/Крайречни върбово-тополови гори

местообитанието е установено в следните отдели и подотдели:1001б, 1002а, 1003в, 1003г, 1003е, 1003ж, 1019и, 1020к, 1020м, 1021а.

-  Гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa) - местообитанието е установено в отдели: 1020а, 1021г, 1021е, 1021с

- Гори във фаза на старост – подотдели: 1003-и, л; 1020-а; 1021-д; 1022-г, площ 23,0 ха

ВКС 4. Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации (защита на водосбори; контрол на ерозията)

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора. Определени са следните компоненти:

- Гори представляващи единствени източници на питейна вода

- Гори от решаващо значение за водосбора

ВКС 4.1. Гори-единствени водоизточници на питейна вода

За територията на ТП „ДГС Силистра (бивше ТП ДЛС „Каракуз”) в тази консервационна стойност попадат следните отдели и подотдели, определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно – битови нужди:

Подотдел, определен като вододайна зона:1019 и.

ВКС 4.2. Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите

За територията на ГП „ДЛС Силистра“ (бивше ТП ДЛС ”Каракуз”) са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 4.2.4 и4.2.5 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС.

- Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.4 - отдели и подотдели: 1001 б, 1002 а, 1003 в, 1003 г, 1003 е, 1003 ж, 1019 и, 1020 к, 1020 м, 1020 п, 1021 а.

- Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.5 –отдели и подотдели: 1001б, 1002а, 1003в, 1003г, 1003е, 1003ж, 1019и, 1020а, 1020к, 1020м, 1020п, 1021а, 1021г.

ВКС 4.5. Гори с решаващо значение за защита на инфраструктурни обекти

- ДГП пояс- подотдели: 1020а, 1021а, 1021г, 1021д, 1021е, 1021р, 1021с.

ВКС 5. Горски територии, с решаващо значение за осигуряване основните нужди на местното население (поминък, препитание, битови нужди, здраве).

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието на местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето е оценена потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава гората.

Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на местното население от тях, наличието на лесно достъпни заместители и взаимодействието с други ВКС:

- Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди –  ВКС 4.1 и ВКС 4.2.)

ВКС 6. Горски територии с решаващо значение за съхраняване на културни ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност - не е установено.

Глава IХ

Съдържание на горскостопанския план

Обяснителна записка в 4 екземпляра - по един за ИАГ, РДГ, СЦДП и ДГС, която да съдържа: природни и икономически условия, подробен анализ на досегашното стопанисване, основни насоки за организация на стопанството, данни от инвентаризацията, проектираните мероприятия, размер на ползването на дървесина, пътно и сградно строителство.

Подробни таксационни описания – работен проект на хартиен и електронен носител в 2 екземпляра - по един за СЦДП и ДГС и в съкратен вид на електронен носител за ИАГ и РДГ с планирани горскостопански мероприятия,  типове горски природни местообитания, кодове на защитените зони съгласно приложение 1 от Закона за биологичното разнообразие, кадастрални номера на горските територии и предвидените мероприятия за опазване на горските територии от пожари.

Карти (за картна основа да се ползват картите, изработени при инвентаризацията):

- Ориентировъчна карта, с отразени границите на горските територии, обект на горскостопанския план в подходящ мащаб; Карта на листовете (от инвентаризацията); Карта по видове собственост (от инвентаризацията); Карта на почвите (от инвентаризацията); Карта на геоложките формации (от инвентаризацията); Карта на землищата (от инвентаризацията); Карта на месторастенията (от инвентаризацията); Карта на санитарното състояние на гората (от инвентаризацията); Карти на проектираните мероприятия на ламинирана хартия в М 1: 10 000. Карта на семепроизводствената база на стопанството в М 1: 10 000; Карта на дейностите по опазване на горските територии от пожари (от плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари);  Карта на горските територии със защитни и специални функции (от инвентаризацията); Карта на типовете природни горски местообитания (от инвентаризацията).

- За нуждите на ТП „ДГС Силистра” да се изработят  2 комплекта ламинирани  карти.

- ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА:

- Таблици за  таксационна характеристика на горските територии, обект на плана;-

- Списъци:

- на горските територии – държавна собственост по отдели, подотдели и землища на насажденията, запасът на които ще се определя чрез пълно клупиране и по МСМ;

- на планираните мероприятия (без планираните сечи с материален добив) в EXEL - насажденията в които е планирано залесяване (по насоки) и подпомагане на възобновяването;

- на насажденията, в които са планирани технически сечи и сечи без материален добив;

- на планираните мероприятия за опазване на горските територии от пожари (със съответната мярка – площ, дължина);

- на отделите и подотделите по землища;

- на насажденията, които съгласно чл. 88, ал. 5 от ЗГ няма да се стопанисват като гора (ако се установят такива);

- на отделите и подотделите забранени за паша по землища;

- на несъответствията с кадастралната карта по землища; на подотделите в които е установено строителство или се владеят без да се предприети или приключели действия за промяна на предназначението или отдаването им по реда на Закона за горите;

- Протоколи от проведени съвещания, технически съвети, обществени обсъждания, експертни съвети и др;

- Списък на подотделите по функционална принадлежност на защитните, специалните и защитените горски територии  (извадка от инвентаризацията);

- Ведомости от заложени временни пробни площи;

- Баланс на горските територии държавна собственост (отчетни форми  от 1  до 7 ГФ  - по      видове гори и групи гори и по общини).

Горскостопанският план да се изработи в сроковете за инвентаризацията.

За изработения горскостопански план да се представи и програмен продукт за работа с мобилни компютри със система Global Pozition Sistem.

Глава Х

Видове дейности и категория на трудност

Таблица № 31

За разпределението на площта на горските територии – държавна собственост по видове дейности и категории на трудност

| Видове дейности при инвентаризацията | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Площ в ха |  |  |  |
| Устройство и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи | 0 | 0 | 144,9 | 0 |
| Устройство на насаждения, държавна собственост, чийто запасът се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 0 | 0 | 242,8 | 0 |
| 7.3. Устройство на незалесени горски територии, държавна собственост | 0 | 0 | 56,0 | 0 |
| Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън тези от т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план. | 132,3 |  |  |  |
| 7.Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природни паркове и отдели | 443,7 |  |  |  |
| 8. Актуализиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете подходящи за месторастенията за ДГТ | 395,4 |  |  |  |
| 9. Създаване на атрибутна и графична база данни и нейната обработка за ДГТ | 443,7 |  |  |  |
| 11.За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие за държавните горските територии, | 79,5 |  |  |  |

Изработването на горскостопанския план е за сметка на Североцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово – ТП „ДЛС Каракуз“ респективно - ТП „ДГС Силистра“ за часта на ДУ „Гарван“.

Заданието е разработено съгласно действащата законова и нормативна уредба, при спазване на за указванията на наредба № 18 от октомври 2015 г за инвентаризация и планиране в горските територии  и Наредба № 20 от 2017 г за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Автор :………………..

/инж. Любен Желев/