У В О Д

Съгласно чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2022/2023 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“.

Заданието е изработено въз основа на сключен Договор № ДТ - 6/ 05.03.2021 год. между ЮЦДП Смолян и „НИКАН НД“ ЕООД;  и писмо с № ИАГ - 3352/11.02.21 год., съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (притурка към ДВ, бр.82/23.10.2015 год.) (накратко Наредба № 18).

Обект на инвентаризация, изработване на горскостопански карти,  план за горскостопанските дейности, план за ловностопанските дейности  и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на горското стопанство, независимо дали са отразени върху картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

В заданието е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на горскостопанския и ловностопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по видове насаждения и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видовете гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по видове насаждения, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през ревизионния период.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в горскостопанския план от 2013 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно-проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик” - е разположено в Южна България, на територията на област Пазарджик.

Инвентаризацията ще се извърши в границите на землищата на територията на три  общини:

-Община Пазарджик със следните населени места: гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебращица, Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово, Юнаците и кметство с. Огняново.

-Община Септември със следните населени места: гр. Септември и селата Бошуля, Варвара, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Горно Вършило, Долно Вършило, Злокучене, Карабунар, Ковачево, Лозен, Семчиново, Симеоновец и Славовица.

-Община Лесичово със следните населени места: Боримечково, Динката, Калугерово, Лесичово, Памидово, Церово и Щърково.

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние  и потенциал.  Инвентаризацията ще се извърши на територията на гореспоменатите землища, въз основа на предоставените от възложителя цифрови модели на кадастралната карта и цифровата ортофотокарта. (чл. 11 от Наредба № 20/18.11.2016 г. за създаването, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.)

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва методът на стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик”, поделение на Южно централно  държавно предприятие гр. Смолян.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да се определят основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се посочат дейностите за опазване и ползване на дивеча, неговите местообитания и организацията на горскостопанските райони в териториалния обхват на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8 / 11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Административно ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ е териториално поделение към Южно централно   държавно предприятие гр. Смолян и е в района на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

- Площ на горските територии

По данни от 1 ГФ от 2021 год. при предходното устройство общата площ на стопанството възлиза на 28867.8 ха.

През ревизионния период са станали следните промени:

1.1. С Решение №616/28.07.2016 год. на Министерски съвет се променя предназначението на поземлени имоти в горска територия в землището на с. Хаджиево, община Пазарджик и в землището на с. Огняново, община Пазарджик, с обща площ 212.391 дка, в полза на „Огняново-К“ АД, необходими за кариера, за добив на подземни богатства (строителни материали - мрамори). В землището на с. Огняново в местност „Срещу баира“  поземлен имот №166088  е с площ 169.538 дка  - обхваща отдел и подотдели: № 359-3,4,5,6,10,14 по ГСП от 2013 г. В землището на с. Хаджиево в местност „Малък Кутел“ поземлен имот №233002 е с площ 42.853 дка - обхваща подотдел: № 358-2; по ГСП от 2013 г.

1.2. Със Заповед №РД 49-143/25.04.2014 г. се изключват от горските територии 7.86 дка, в това число 1.86 дка са държавна собственост и 6 дка са частна горска територия.

1.3. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот,  №148 том I, рег. 2357, дело 138/2020 год. за имот 78478.511.12 в землище с. Церово 8999 кв.м.

1.4. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот,  №79 том I, рег. 1449, дело 73/2020 год. за имот 35571.73.17 в землище с. Калугерово 3000 кв.м.

- Характеристика на площта за инвентаризация

Към момента площта на държавните горски територии е 24361.8 ха.  От тази площ 430.5 ха (94.6 ха залесена и 335.9 ха незалесена) се стопанисват от Напоителни системи ЕАД. Тази площ ще бъде обект на инвентаризация. В кадастъра площите са отразени като водно течение и имотите са собственост на МОСВ. Тази площ не е предмет на горскостопанския план. При предходното устройство  има разработка - горскостопански план за площта 430.5 ха, стопанисвана от Напоителни системи ЕАД.

а / по собственост в ха

В резултат на настъпилите промени през десетилетието  разпределението на общата площ по собственост в края на периода е както следва:

| - държавна собственост | 24361.6 |
| --- | --- |
| - общинска собственост | 1246.6 |
| - частна собственост на физически лица | 2705.0 |
| - собственост на юридически лица | 275.6 |
| - собственост на религиозни организации | 247.9 |
| -съсобственост | 9.1 |
| всичко: | 28845.8 |

б / по вид на земите в ха

|  | държ. | общин. | частна | юридич. | рел. | сс | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 22096.7 | 1243 | 2567.4 | 245.3 | 234.4 | 9.1 | 26395.9 |
| гола дърв. площ | 730.0 | 1.6 | 72.5 | 7.5 | 2,4 | 0 | 814.0 |
| гола недърв. площ | 1534.9 | 2.0 | 65.1 | 22.8 | 11.1 | 0 | 1635.9 |
| Всичко: | 24361.6 | 1246.6 | 2705.0 | 275.6 | 247.9 | 9.1 | 28845.8 |

На инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 28845.8 ха, а горскостопанският план ще се изработи за площите, които са държавна собственост, на горскостопанска територия, без площта 430.5 ха, собственост на напоителни системи в размер на:

24361.6 ха - 430.5=23931.2 ха (23931 ха закръглено на цяло число, съгласно 1 ГФ от 31.12.2020 г.)

- Разпределение на общата площ по собственост и видове територии

| Oбщо |  |  |  |  | в т.ч. Горски територии |  | в т.ч. Земеделски територии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % | обща площ ха | % |
| Държавна собственост | 24361.6 | 84.4 | 22096.7 | 83.8 | 24339.7 | 89.2 | 21.9 | 1.4 |
| Общинска собственост | 1246.6 | 4.3 | 1243.0 | 4.7 | 59.0 | 0.2 | 1187.6 | 76.5 |
| Частна собственост | 2705.0 | 9.4 | 2567.4 | 9.7 | 2371.7 | 8.7 | 333.3 | 21.5 |
| Съсобственост | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.1 | 0.2 |
| Религиозна собственост | 247.9 | 0.9 | 234.4 | 0.9 | 247.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Юридически лица | 275.6 | 1.0 | 245.3 | 0.9 | 270.1 | 1.0 | 5.5 | 0.4 |
| Всичко | 28845.8 | 100.0 | 26395.9 | 100.0 | 27294.4 | 100.0 | 1551.4 | 100.0 |

в / по функционално предназначение в ха

| Защитни територии | 3056.8 |
| --- | --- |
| Специални територии | 8196.7 |
| Територии със стопански функции | 17592.3 |
| всичко: | 28845.8 |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите и са показани в пълния им обхват както следва:

3.  Защитни и специални горски територии

3.1. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за защитените територии и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ:

3.1.1.Защитена месност „Свети Георги” - естествено находище на блатно кокиче, обявена със Заповед № 202 от 11.03.1987 г на КОПС, отдели и подотдели № 19 и(з),1(1);   - с обща площ 6.0 ха, от които 5.8 ха залесена и 0.2 ха незалесена.

3.1.2.Защитени месности, прекатегоризирани от природни забележителности със Заповед № РД-405 от 03.04.2003 г. на МОСВ.

А. Защитена месност „Марина”, в землището на с. Варвара, отдел и подотдел 18 г(з-част),3(з-част) - с площ 0.8 ха.Начало на формуляраКрай на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Б. Защитета месност „Огняново-Синитевски рид“ (Еленски връх), в землището на с. Синитево и с. Огняново, отдели и подотдели №№359-1,2,7,8,9; 360 а,б,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,ф,х,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 361 з,и,к,7,8; 362; 367; 368(без 7); 369 а,б,в,г,д,е,и,к,л,м,н,1,2,3; 370; 371 а,б,в,г; с обща площ 755.8 ха.

3.1.3. Защитени месности, прекатегоризирани от исторически места  със Заповед № РД-405 от 03.04.2003 г.на МОСВ.

А. Защитена месност „Корита”, в землището на с. Варвара, отдели и подотдели: № 15 б(б),1(1),2(2; с обща площ 10.5 ха, от които 9.5 ха залесена и 1.0 ха незалесена.

Б. Защитена месност „Езерото”, в землището на с. Семчиново, отдели и подотдели: №№ 37 б(б); 46 ж-к(з, и-стари с обща залесена площ 5.2 ха.

В. Защитена месност „Милеви скали”, в землището на с. Семчиново отдели и подотдели: №№ 38 в(в),г(г),2(1),3(2),4(3); 39 г(г),д(д),е(е),2(1),3(2),4(3),5(4); 40-г(г),д(д),1(1),2(2),3(3),4(4); с обща площ 58.4 ха.

Г. Защитена месност „Златин дол”, в землището на с. Семчиново, отдел и подотдел: № 68 б(б-част),3(б-част),4(б-част); с обща площ 9.5 ха, в това число залесена площ 9.3 ха и незалесена 0.2 ха.

Д. Защитена месност „Бильов рът”, в землището на с. Церово, отдели и подотдели: №№ 138 а(а),б(б),в(в),г(г),д(д),е(е),ж(ж),з(з),и(и),к(к); 141 и(и), к(к), 7(7); 383 а(а),б(б),в(в); с обща площ 100.4 ха, от които 100.2 залесена и 0.2 ха незалесена.

Е. Защитена месност „Новаковец” и м. „Бенковска поляна”, в землището на с. Церово, отдели и подотдели: № 140 г(г),д(д), е(е),ж(ж), з(з),и(и), к,1(1),3(3),4(4)- с обща площ 39.0 ха, от които 36.8 ха залесена и 2.2 незалесена.

Ж. Защитена месност „Дъбравите”, в землището на с. Лесичово отдели и подотдели: №№ 152 б(б-част),3(б-част); 163 ж(ж),з(з),и(и),к(к); с обща площ10.2 ха, от които 11.4 ха залесена и 0.1 ха незалесена.

З. Защитена месност „Йорданови поляни”, в землището на с. Лесичово, отдели и подотдели: №№173 а(а),б(б),1(1); 175 а(а),б(б); 176 в(б),г(в),д(г),е(д),2(2); 188 к(к),7(7); 189 д(д),з(з); с обща площ 69.2 ха, от които 68.6 залесена и 0.6 ха незалесена.

И. Защитена месност „Воденичарска кория”, в землището на   с. Сбор, отдел и подотдел: № 241 е(е);   с обща залесена площ 2.0 ха.

3.2. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ.

В съответствие на изискванията на чл.3,ал.1,т.1 от Закона за биологичното разнообразие в района на дейност на Държавно горско стопанство „Пазарджик” попадат зони или части от тях, определени по две Директиви на Европейския съюз - Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (Директива за птиците).

3.2.1. Защитена зона  за защита на хабитатите по  „Натура”2000

А. Защитена зона „Яденица” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0001386 обявена с РМС 661/16.10.2007г.. Обхваща следните отдели и подотдели на Община Септември: №№1 а-г,1-4; 2 а-г,1,2; 3 а-в,1,2; 4 а-г,1-4; 5 а-д,1-4; 6 а-е,1,2; 7 а-и,1-3; 8 а-л,1-6; 9 а-и,1-4; 10 а-е,1-3; 11 а-к,1-3; 12 а-в,1-6; 13 а-з,1-7; 14 а-е,1-9; 15 а-е,1-4; 16 б-к,1-4; 17 а,б,ж,з,л,2,3; 18 и; 19 ж,з; 21 м,н; 23 г,д,з,2,3; 30 а,д-з,1,4,5; 31 а-к,1-4; 32 а-з,1-4; 33 д-л,6,9; 34 е-и,2-4; 35 а-з,1,2; 36 а-м,1-4; 37 а-к,1-6; 38 а-е,1-5; 39 а-з,1-6; 40 а-е,1-6;  41 а-ж,1-3; 42 а-ф,1-4; 43 в-и,м,6-16,18; 44 а-е,1-4; 46 и, к, м, п-с; 47 л-о; 342 з; 344 а,б,е,ж,о,1; 345 а,б,д-з,1-5; 346 а-з,1-3; 347 а-е,1-3; 348 а-в, д; 349 а-д,3; 350 а-ж,1,2; 351 а-ж,1; 352 а,ж-и,1,10,11; 353 а-г, ж-и,1-3,6,7; 354 а-ж,1-5; 355 а-г; 356 а-д; с обща площ 2759.3 ха, от която 2666.5 ха е залесената и 92.8 ха е незалесената.

Б. Защитена зона „Голак” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000304 обявена с РМС 661/16.10.2007 г. Обхваща следните отдели и подотдели: №№ №№ 77 а-и,1,2; 78 а-д;1-3; 79 а-г,1-6; 80 а-е,1,2; 81 а-и,1-7; 82 а-д,1-3; 83 а-н,1-6; 84 а-д,1-5; 85 а-н,1,2; 86 а-е,1-3; 87 а-з,1-5; 88 а-е,1,2; 89 а-и,1,2; 90 а-к,п-х,ч,1-3; 91 щ,я,б1-е1,10,11; 93 а-к,о,п,ф,х,1-4; 96 а-в,ж,з,к-ш,3,7-10; 119 а-г,е-и,1,3-5; 120 а,б,д-м,6; 121 а-л,1,2,6; 122 л,м,5; 123 а-е,1-3; 124 а-ж,1,2; 125 а-д;1; 126 а-ж,1-3; 127 а-л,1-3; 129 щ,405 в-л,о-с,ф-щ,я,а1,1-3; 406 а-и,о-ш,1-5; с обща площ 1694,7 ха, от която 1647,9 ха залесена и   46,8 ха незалесена:

В. Защитена зона „Попинци” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0001039 обявена с РМС 611/16.10.2007 г. Обхваща следните отдели и подотдели 179 а,д; 180 а-х,1-17; 181 а-д; ж-и,о,1-6,8; 182 а-г, к-м, п; 183 а-г,з-к,1-5; 184 а-д,1-4; 185 б-и,1,4-6,8-13; 186 н, о; 188 л, м; 190 л, н, о, 5; 193 в, г, ш, ю, я; 194 ш-в1; 195 е, ш-я,1; 196 а; 197 ж, з, 3-6,12,13; 409 ш, щ; с обща площ 354,2 ха, от която 334,4 ха залесена и 19.8 ха незалесена.

Г. Защитена зона „Река Луда Яна” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000426 обявена с РМС 122/02.03.2007 г. Обхваща следните отдели и подотдели: №№ 237 а-д, 1, 2; 239 з, к; 240 а-л, к1; 241 а, г-ж, 3; 378 ч; 423 а; 424 в, и, к, л, 1; 428-1; с обща площ 52,1 ха.

Д. Защитена зона „Овчи хълмове” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000365 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.. Обхваща следните отдели и подотдели: №№  374 а-р, 1-3; 375 а-а1, 1-10; 376 а-з, 1-4; 377 а-ц,1-7; с обща площ 323,4 ха.

Е. Защитена зона „Река Марица” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000578 обявена с РМС 122/02.03.2007 г. Обхваща следните отдели и подотдели: №№ : №№  247 а-г; 248 а-к,1-4; 249 а-г,г-з,1-10; 252 а-п,1,2; 253 а-и,1-7; 254 а,б,1; 255 а,4-10; 256 а-и,1-10; 257 а-л,1-4; 258 а-о,1-16; 259 а-а1,г1-з1,1-4; 260 а-ж,к-а1,1-6; 358 а-к,1-3; 430 а-м,1-7; 431 а-з,1-5; 432 а-д,1-3; 433 а-г,1,2; 434 а-е,1-6; 436 а-е; 347 а; 445 а,б,1-7; 450 а-з,1-6; с обща площ 678,5 ха.

Ж. Защитена зона „Бесапарски възвишения” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000254 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.. Обхваща следните отдели и подотдели: №№ №№  359-1,2,5-9; 360 а-г,ж-х,1-13; 361 а-о,1-8; 362 а-ф,1-11; 363 а-е,1-3; 367 а-к,1-6; 368 а-д,1-7; 369 а-о,1-3; 370 а-д,1-7; 371 а-у,1-10; 372 а-к,1-10; 373 а-з,1-3; 385-2; с обща площ 846,3 ха.

3.2.2. Защитена зона за защита на  птици „Натура”2000

А. Защитена зона „Рибарници Звъничево” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG0002069 обявена с РМС 122/02.03.2007 г. Обхваща следните отдели и подотдели: №№ 243 б-т, 2-7; 244 щ-б1,4; 249 е-з,1-10; 252 а-в; д-п,1,2; 253 а-и,1-7; 254 а,б,1; 431 г-и,3-5; 432 а-д;1-3; 433 а-г,1,2; 434 а; 445 в,1,2; 450 а-з,1-6;  с обща площ 320,8 ха.

Б. Защитена зона „Марица-Пловдив” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG 0002087 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.. Обхваща следните отдели и подотдели: № 260 л-а1, 5, 6; с обща площ 26,3 ха, в това число залесена 16.9 ха и 9.4 ха незалесена.

В. Защитена зона „Бесапарски ридове” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG 0002057 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.. Обхваща следните отдели и подотдели: №№  255 а,1-10; 256 а-и,1-10; 257 а-л,1-4; 258 а-о,1,4-16; 259 а-а1,г1-з1,1-4; 260 а-ж,к,1-4; 358 а-к,1-3; 359-1,2,5,7-9;360 а-г,и-х,3-13; 361 а-л; 361 а-о,1-8; 362 а-ф,1-11; 363 а-е,1-3; 367 а-к,1-6; 368 а-д,1-7; 369 а-о,1-3; 370 а-д,1-7; 371 а-у,1-10; 372 а-к,1-10; 373 а-з,1,2; 385-1,2; 430 а-м,1-7; с обща площ 1158,5 ха.

3.2.3. Вековни дървета

На територията на ДГС „Пазарджик“ има следните вековни дървета:

3.2.3.1. Дръжкоцветен дъб (2019)

Вид: дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora);

Местоположение: Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: гр. Пазарджик Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.2. Ливански кедър (1756)

Вид: ливански кедър (Cedrus libani);Местоположение:

Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: гр. Пазарджик

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.3. Лоза (163)

Вид: домашна лоза (Vitis vinifera);Местоположение:

Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: с. Паталеница

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.4. Секвоя (161)

Вид: гигантска секвоя, гигантско мамутово дърво (Sequoiadendron giganteum);Местоположение:Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: гр. Пазарджик Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.5. Черна топола (162)

Вид: черна топола (Populus nigra);

Местоположение:Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: гр. Пазарджик Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.6. Обикновен орех (2178)

Вид: обикновен орех (Juglans regia);Местоположение:

Област: Пазарджик, Община: Септември, Населено място: с. Карабунар

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.7. Цер (1635)

Вид: цер (Quercus cerris);Местоположение:

Област: Пазарджик, Община: Лесичово, Населено място: с. Церово

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.8. Цер (1636)

Вид: цер (Quercus cerris);

Местоположение:Област: Пазарджик, Община: Лесичово, Населено място: с. Церово Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.2.3.9. Цер (1637)

Вид: цер (Quercus cerris);

Местоположение:Област: Пазарджик, Община: Лесичово, Населено място: с. Церово Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Пазарджик

3.3. Гори с висока консервационна стойност

ТП „ДГС Пазарджик“ е сертифицирано по FSC през 2018 год. Във връзка с това са определени горите с висока консервационна стойност подробно описани  по степен на ВКС по отдели и подотдели в доклада за сертификация. Дадени са препоръки и указания за тяхното стопанисване и мониторинг. Копие от доклада за ГВКС да се предостави на изпълнителя на инвентаризацията.

ГВКС при инвентаризацията по възможност да запазят площта и номерацията си.

3.3.1.ВКС1-РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3.3.1.1. ВКС1.1  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

На територията на ТП ДГС „Пазарджик“ има обявени  защитени територии, които отговарят на т.1 от ВКС 1.1.  както следва:

Защитена  местност “Марина” в землището на с. Варвара - с площ 0,8 ха подотдели: №№ 18 г(з-част),3(з-част).

Защитена  местност “Огняново-Синитевски рид” (Еленски връх), в землището на с. Синитево-с площ 755,8 хектара подотдели: №№ 359-1,2,7-9; 360 а, б, д-т, ф, х,1-13; 361 з-к,7,8; 362; 367; 368(без 7); 369 а-е,и-н,1-3; 370; 371 а-г.

Защитена местност “Свети Георги”- естествено находище на блатно кокиче с площ 6,0 хектара подотдели: №№ 19 и(з),1(1).

Защитени местности, прекатегоризирани от Исторически места със Заповед № РД-405 от 03.04.2003 г.на МОСВ.

Защитена  местност  “Корита” в землището на с. Варвара  с  площ  10,9 ха подотдели: №№ 15 б(б),1(1),2(2).

Защитена  местност  “Езерото” в землището на с. Семчиново  с  площ  5,2 ха подотдели: №№ 37 б(б); 46 ж-к (з, и-стари).

Защитена  местност “Милеви скали”  в землището на с. Семчиново с  площ  58,4 ха подотдели: №№ 38 в(в),г(г),2(1),3(2),4(3); 39 г(г),д(д),е(е),2(1),3(2),4(3),5(4); 40-г(г),д(д),1(1),2(2),3(3),4(4).

Защитена  местност “Златин дол”  с  площ  9,5 ха в землището на с. Семчиново, подотдели: №№ 68 б(б-част),3(б-част),4(б-част).

Защитена  местност “Бильов рът”  в землището на с. Церово,   с  площ  100,4 ха подотдели: №№ 138 а(а),б(б),в(в),г(г),д(д),е(е),ж(ж),з(з),и(и),к(к); 141и(и),к(к),7(7); 383 а(а),б(б),в(в).

Защитена  местност “Новаковец”  и  “Бенковска поляна” в землището на с. Церово,  с площ  39,0 ха подотдели: №№ 140 г(г),д(д),е(е), ж(ж), з(з), и(и), к, 1(1),3(3),4(4).

Защитена  местност “Дъбравите”  в землището на с. Лесичово с  площ  10,2 ха подотдели: №№ 152 б(б-част),3(б-1аст); 163 ж(ж),з(з),и(и),к(к).

Защитена  местност “Йорданови поляни”  с  площ  69,2 ха в землището на с. Лесичово, подотдели: №№ 173 а(а),б(б),1(1); 175 а(а),б(б); 176 в(б), г(в), д(г),е(д),2(2); 188 к(к),7(7); 189 д(д),з(з);

Защитена  местност “Воденичарска кория” в землището на   с. Сбор,  с  площ  2,0  ха подотдели: №№ 241 е(е).

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

Начало на формуляра

Край на формуляра

ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В съответствие на изискванията на чл.3,ал.1,т.1 от Закона за биологичното разнообразие в района на дейност на Държавно горско стопанство „Пазарджик” попадат зони или части от тях, определени по две Директиви на Европейския съюз-Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (Директива за птиците).

Общата площ на защитените зони е 6787,9 ха. От нея 80,7 ха са защитена местност и в това число са защитена зона за опазване на природните местообитания; и 737,3 ха са защитена зона и в това число са защитена зона птици и защитена зона за опазване на природните местообитания. По Директива за птиците -1491,7 ха, по Директива за хабитатите-6711,7 ха; като в  това число на площ 1415,5 ха  има припокриване на двете зони( защитената зона смесени площта участва в показаните общи площи както за ЗЗП така и за ЗЗМ) За 80,7 ха площите са първо защитена местност и в това число са защитена зона за опазване на природните местообитания. За 737,3  ха площите са първо защитена местност и в това число са защитена зона за опазване на дивите птици и защитена зона за опазване на природните местообитания. Чистата зона смесени(защитена зона птици, защитена зона за опазване на природните местообитания е 678,2 ха).

Защитени зони  за защита на хабитатите по  „Натура”2000

А. Защитена зона „Яденица” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0001386 обявена с РМС 661/16.10.2007г.

Б. Защитена зона „Голак” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000304 обявена с РМС 661/16.10.2007 г.

В. Защитена зона „Попинци” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG  BG0000304 обявена с РМС 611/16.10.2007 г.

Г. Защитена зона „Река Луда Яна” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000426 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.

Д. Защитена зона „Овчи хълмове” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000365 обявена с РМС 122/02.03.2007 г..

Е. Защитена зона „Река Марица” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000578 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.

Ж. Защитена зона „Бесапарски възвишения” определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000254 обявена с РМС 122/02.03.2007 г..

Защитени зони за защита на  птици „Натура”2000

А. Защитена зона „Рибарници Звъничево” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG0002069 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.

Б. Защитена зона „Марица-Пловдив” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG 0002087 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.

В. Защитена зона „Бесапарски ридове” определена по Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици с идентификационен код BG 0002057 обявена с РМС 122/02.03.2007 г.

3.3.2. ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ Отдели попадащи в обхвата на ВКС 2 на територията на ТП ДГС Пазарджик; №№1-68, 77-106, 114-152, 157, 159-205, 208-218, 222-233, 261-357, 383, 405-406, 408-413. 3.3.3.ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ. G1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries (Върбово-тополови галерии в Южна България) Крайречни гори, срещащи се в равнините и низините с преходно-континентален климат в Южна България. Заемат тесни ивици от поречията на по-големите реки (Марица и др.) и техните притоци. Характерни растителни видове са бялата (Populus alba) и черната топола (Р. nigra), бялата върба (Salix alba) и др. На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 1 г, 6 е, 7 г, 50 б, 221 д, 237 а, 240 ж, 240 к1, 241 а, 347 е, 380 о, 381 а, 381 в, 418 б,423 а, 424 а. G1.A4 Ravine and Море woodland (Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури) - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места. Характерни растителни видове са планински ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор (Асеr pseudoplatanus), дребнолистна липа (Tilia cordata) и едролистна липа (Tilia platyphyllos). На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: З в, 7 в, 8 а, 8 б, 8 в, 8 г, 11 з, 27 д, 29 а, 53 в, 53 г, 77 а, 77 б, 79 в, 80 а, 86 в, 91 н, 346 а, 346 ж, 347 б. 61.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests (Неотрофилни букови гори) - Мезофитни гори с преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до неутралните почви. Отличават се с богат видов състав в тревния етаж. Местообитанието е установено в отдели: З а, З б, 4а, б, г, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д, 6 а, б, г, 8 и, 8 к, 8 л, 9 б, 9 з, 10 а, 10 б, 10 в,10 г, 15 б, 16 в, 21 и, 21 л, 22 д, 22 е, 23 а, 23 б, 23 д, 23 е, 23 ж, 23 з, 24 е, 24 з, З0 а, З0 6, 30 г, 30е, 31 б, 31 в, 31 г, 31 ж, 31 и, 31 к, 32 а, 32 в, 32 г, 32 д, 32 е, 32 з, 33 б, 33 в, 33 г, 33 д, 33 ж, 33 з, 33 и, 35 а, 35 б, 35 в, 35 г, 35 е, 36 б, 36 з, 36 и, 36 к, 37 а, 37 е, 37 ж, 37 з, 38 а, 38 б, 38 в, 39 а, 39 б, 39 е, 40 г, 40 е, 41 а, 41 в, 41 г, 41 д, 41 ж, 42 а, 42 в, 42 ж, 42 з, 42 л, 42 п, 42 у, 43 б, 43 д, 43 з, 44 в, 45 а, 45 б, 45 д, 45 з, 46 г, 46 е, 46 ж, 46 л, 46 м, 46 о, 47 к, 52 б, 52 в, 52 г, 53 д, 53 е, 54 ж, 54 з, 54 и, 55 а, 55 в, 55 г, 55 д, 55 е, 55 ж, 56 б, 56 г, 56 д, 56 ж, 56 з, 57 б, 57 в, 57 е, 57 ж, 57 з, 58 а, 58 б, 58 в, 58 е, 58 ж, 121 е, 123 д, 124 а, 125 д, 126 е, 127 д, 127 е, 127 и, 136 6, 137 а, 137 б, 137 п, 138 а, 138 б, 138 е, 138 и, 138 к, 138 л, 139 6, 139 н, 271 д, 273 и, 273 к, 274 д, 274 е, 274 ж, 274 з, 275 д, 276 а, 276 в, 276 г, 276 д, 276 е, 276 ж, 276 з, 277 б, 277 в, 277 д, 277 ж, 278 в, 278 г, 278 д, 278 е, 284 в, 284 г, 284 д, 285 б, 285 в, 285 г, 286 в, 286 г, 286 д, 287 д, 293 б, 293 г, 293 д, 293 е, 294 и, 295 г, 295 д, 295 е, 295 ж, 296 а, 296 6, 296 з, 296 и, 297 а, 297 б, 297 в, 297 ж, 298 а, 298 б, 298 г, 299 а, 299 в, 299 г, 299 д, 29 ж, 2 а, 2 б, З00 б, З01 а, 301 г, 301 и, 301 к, 301 л, 301 р, 302 а, 302 г, 302 д, 302 з, З0З а, З0З б, З0З д, З0З ж, З0З и, З0З к, 304 а, 304 б, 305 а, 305 б, 305 в, 305 г, 305 д, 305 з, 305 к, 305 л, 306 г, 306 ж, 306 з, 306 к, 306 л, 306 м, 307 в, 307 г, 307 д, 307 е, 307 ж, 309 к, 313 з, 314 а, 314 в, 314 г, 314 д, 314 ж, 314 з, 315 б, 315 г, 315 л, 316 а, 316 б, 316 д, 317 а, 317 б, 318 в, 318 д, 319 м, 319 н, 320 а, 320 в, 320 г, 320 д, 320 ж, 320 е, 321 а, 321 6, 321 в, 321 д, 321 е, 321 ж, 322 6, 322 в, 322 г, 322 д, 323 е, 323 ж, 324 д, 326 в, 326 г, 326 д, 327 г, 327 в, 328 а, 328 в, 328 г, 330 в, 330 д, 337 а, 337 ж, 338 а, 338 в, 338 г, 338 е, 338 ж, 339 а, 339 б, 339 в, 339 г, 339 д, 339 е, 339 ж, 339 з, 339 и, 340 г, 340 е, 340 ж, 340 к, 341 а, 341 е, 342 д, 346 д, 349 г, 349 д, 34 г, 34 д, 34 е, 351 б, 351 г, 351 д, 351 ж, 352 а, 352 б, 352 г, 352 е, 352 ж, 353 а, 353 в, 353 г, 353 е, 353 ж, 354 г, 354 е, 354 ж, 355 в, 355 г, 356 д. 61.661 MiddIe Еuroреаn drv-slope limestone beech forests - Букови гори, разположени на варовикови терени. На територията на ДГС Пазарджик местообитанието е установено в отдели: 25 а, 25 д, 26 к, 26 л, 28 а, 28 б, 28 г, 28 д, 334 г, 336 з, 336 л, 48 а, 494 50 з, 51 а, 51 б, 51 в, 53 б, 54 б, 54 г, 59 а, 59 д, 60 а, 60 е, 60 ж, 61 в, 61 г, 61 е, 61 ж, 61 и, 63 е, 64 а, 64 г, 64 ж, 65 д, 66 б. G1.69 Thermophilous Moesian beech forests - Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в подотдели: 2 г, 8 ж, 9 г, 21 е, 22 а, 22 г, 29 б, 33 а, 34 б, 34 в, 77 д, 78 а, 80 б, 80 г, а, 81 б, 81 д, 81 ж, 81 з, 82 а, 82 г, 84 а, 89 б, 91 в, 95 а, 96 а, 96 б, 97 г, 103 ж, 104 а1, 104 м, 104 ш, 104 ю, 115 л, 115 о, 115 п, 115 с, 115 т, 115 у, 115 х, е, 118 о, 119 а, 119 в, 119 г, 119 д, 119 ж, 119 з, 119 и, 120 а, 120 б, 120 ж, 120 з, 121 б, 121 з, 121 и, 122 и, 123 6, 124 г, 124 д, 130 д, 130 е, 130 ж, 130 л, 130 м, 130 н, 132 а, 135 а, 136 в, 137 г, 137 е, 137 ж, 139 д, 139 ж, 139 к, 140 а, 140 б, 140 е, 140 ж, 144 в, 145 к, 145 л, 146 а, 15 в, 176 в, 271 а, 271 е, 271 з, 272 е, 273 а, 273 ж, 273 з, 275 а, 275 д, 277 а, 284 а, 286 а, 294 в, 294 ж, 302 б, 309 б, 309 е, 309 з, 311 л, 312 в, 319 е, 320 б, 329 а, 330 6, 344 е, 350 г, 354 д, 405 а, 405 6. G1.7C41 Silver Пте woods - Това местообитание е на горите с доминиране или съдоминиране на сребролистна липа (Tilia tomentosa). На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено 6 отдели: 7 в, 8 а, 8 г, 27 д, 47 в, 94 к, 112 т, 239 т, 346 а, 346 ж, 347 б, 372 з, 372 к. G3.16 Moesian [Abies alba forests - Горите от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) На територията на ДГС ”Пазарджик” местообитанието е установено в подотдели: 10 е, 30 д, 31 д, з, 39 з, 40 б, 276 б. G3.561(l) Helleno-Balkanic PalIas pine forests - Гори от черен бор с реликтен характер. На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в подотдели: 105 д, 159 л, 159 ф, 53 а, 59 г, д, 61 к, 61 л, 62 в, 63 з. Гори във фаза на старост и горски територии оставени без ползвания за развитие на естествените процеси са дадени в Приложение №2. На изпълнителите на инвентаризацията да се предостави доклада за сертификация. При инвентаризацията, ГФС да запазят номерацията на отдел, подотдел, площта и границите си или да се спазят указанията на писмо ИАГ 21-866/05.10.2020 год. 3.3.4. ВКС4 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА). ВКС4.1 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДГС „Пазарджик“ Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДГС Пазарджик; Отдели. Каптажи с. Варвара Каптажи с. Семчиново; 18 1; 39 е. Каптажи с. Семчиново; 49 6, 50 а, 54 а, 59 1, 60 е, 62 з. Каптажи с. Ветрен дол; 339 д, 343 2, 346 е. Каптажи с. Дебращица; 265 д, 269 6, 273 и. Горски чешми и кладенци; 16 в, 23 в, 28 а, 35 в, 37 6, 48 е, 55 д, г, 56 г, 57 ж, 64 е, 65 д, 67 в, 94 л, 96 4, 126 в, 139 и, 152 л, 157 к, 199 2, 200 в, 208 д2, 272 в, г, 273 а, 285 г, 298 б, 299 в, 300 г, 311 б, 323 ж, 330 в, 336 а, 340 6, 348 1, 352 г. ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.4: №№ 1 г, 6 е, 7 г, е, ж, з, 8 в, е, 13 в, 14 г, д, е, 152 а, е, ж, з, щ, ю, я, 155 п, 156 в, м, 157 т, у, 161 п, р, 218 а, ц, ч, я, 219 а, 221 д, е, ж, 237 а, 6, в, 240 6, е, ж, и, к, k1, л, 241 а, 243 г, 347 з, 349 а, 350 6, 355 а, 356 а, 378 31, 379 у, 380 а, о, п, 381 а, в, 414 е, ж, 423 а. 6, 424 а. Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.6 на територията на ТП ДГС „Пазарджик“: №№149 к, л; 151 ж1, з1; 152 а, в, д, е, ж, з, и, з1, и1, к1, л1, м1, 2, 4; 155 о, р, т; 156 а, д, м, н; 157 к, о, п, р, 2; 161 м, н, о, п, с, т; 218 г, ц, ч, б1, г1, н1, у1; 219 а; 220 а; 221 д, е, ж, л, ж1; 237 а, б, в, г, 1, 2; 240 а, б, е, ж, з, и, к, л, к1; 241 а, г, д, е; 243 б, в, г, д, е, ж, з, л, 2, 3, 5, 7; 244 а, б, в, г, е, и, л, м, о, п, р, с, т, у, ш, щ, в1, 1, 2, 3, 4, 8; 245; 246 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 248 а, б, в, г, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4; 249 а, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 252 д, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 253 в, г, д, з, и, 6, 7; 254 а, 1; 255; 256 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 257; 258; 259 в, г, з, и, к, л, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 4; 260 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 378 а, р, ц, ч, д1, 1; 379 с, т, у, ф, 13, 14, 20; 380 н, о; 381 а, б, в, п, р, 1; 414 е, ж, 1; 423 а, з, л; 424 и, 1; 427 б; 428; 430 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 431 б, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4, 5; 432; 433 б, в, г, 1, 2; 434 а; 435; 436 г, д, е; 437; 441 а, б; 445; 450. ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ ВКС 4.3.1. Насаждения с наклон над 30º, с площ над 1 ха (самостоятелно и в комплекс) и пълнота над 0.6: (по таксационни описания) следните отдели и подотдели: №№ 1 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 2 а, б, в, г, 2, 3 б, в, 2, 4 г, 6 в, д, 7 б, в, г, д, е, 8 а, б, в, г, д, е, ж, 4, 9 д, е, 10 а, в, д, е, 11 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 12 а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6, 13 а, б, в, д, е, ж, з, 2, 14 б, в, г, д, 4, 8, 9, 15 д, е, 1, 16 е, з, 17 а, б, и, к, м, 18 к, л, 1, 2, 22 а, б, в, 23 а, 24 г, 26 и, к, л, 3, 27 д, 28 а, г, 29 а, б, г, 30 а, б, в, е, ж, з, 31 а, б, в, г, д, е, к, 2, 3, 32 а, б, в, г, д, е, з, 1, 33 а, б, в, г, д, е, з, к, л, 8, 34 б, г, и, 35 а, б, з, и, к, л, м, 39 а, 46 е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 47 в, г, о, 48 в, г, 4, 5, 49 б, в, е, 50 а, 54 а, 1, 57 а, 60 г, 62 б, в, 64 3, 77 д, е, ж, 78 б, в, г, д, 79 б, в, 80 а, г, 81 а, б, г, е, ж, з, и, 82 а, 107 4, 5, 108 6, 109 ч, 122 к, 124 2, 129 4, 149 о, 150 в, 152 а, б, и, 2, 154 д, 1, 155 р, 156 а, м, 162 1, 4, 179 д, е, 189 г, 198 4, 208 ф1, 216 ж, 217 п1, 2, 218 ч, ш, 219 а, в, 232 ф, 234 10, 273 ж, з, и, 274 д, е, 5, 275 а, б, в, 276 1, 2, 277 а, б, в, 278 а, б, 279 а, 284 а, б, 286 г, 292 5, 294 е, ж, з, и, 2, 295 а, б, г, 296 а, 297 а, б, 302 в, 304 в, 306 а, г, д, 1, 307 б, 308 а, в, г, 1, 310 г, 311 л, 313 е, ж, 315 д, 317 в, д, 318 б, в, 324 б, 326 а, 327 б, 328 д, е, 330 в, д, 333 9, 336 а, б, в, ж, з, и, к, л, 338 а, г, 340 в, г, е, и, к, 341 а, б, в, г, д, е, ж, з, 342 в, 343 а, б, е, 1, 8, 344 а, г, е, ж, з, и, к, л, н, о, 345 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 4, 5, 346 а, б, в, г, д, ж, з, 347 а, б, в, г, д, 2, 3, 348 а, б, в, д, 349 а, б, в, 4, 350 а, б, в, г, д, ж, 351 а, б, г, е, ж, з, к, 352 а, 353 а, б, в, г, д, и, 354 а, б, 355 а, б, в, 356 а, б, в, г, д, 362 к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 5, 7, 8, 9, 363 а, б, д, е, 3, 365 в, 366 1, 367 ж, 3, 368 1, 371 2, 372 1, 373 1, 378 1, 380 н, 385 1, 386 в, 400 4, 5, 401 ф, 414 е, 1, 416 п, 420 ю; с обща площ 3340.3 ха. ВКС 4.3.2. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси - следните отдели и подотдели: №№ 91 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ж1, 7; 92; 95 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 97; 98 а, б, в, к, л, м, н, п, т; 99 н; 100 д, е, ж, и, к, л, т, у, 3; 101; 102; 103 з, и, к, ф, 3; 104; 106 н, о; 112 р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2; 113; 114 ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 115 а, б, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 116 т, х, ц, к1, л1, ц1, ч1, ш1, щ1, 3, 4, 6; 117; 118; 152 а, б, 1, 2, 3; 163 е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 205 а, б, в, г, е, ж, н, 2, 3, 4; 206; 208 я, а1, б1, в1, л1, м1, н1, о1, 2, 3, 4, 15; 209 а, б, в, г, д, е, ж, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 210; 211; 212 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, 2, 3, 4; 215 в, г, д, е, ж, з, и, л, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 216; 217 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 218 д1, е1; 221 т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 15, 16; 222 а, б, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 223 а, б, в, г, д, е, ж, з, л, с, 1, 12, 14, 15, 16; 224; 226 г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 227; 228 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 3, 4; 229; 230 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 19; 231; 232 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 233 х, ц, 5; 240 о, е1; 290 а, ж, з, и, к, л, 1; 291 а, б, в, г, е, ж, з; 292 б, в, г, д, ж, з, и, 4; 306 б; 308 б; 310 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7; 311 а; 312 а, б, з; 313 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 319 б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21; 323 б, г; 325 к, у, ф, х, ц, ч, ш, б1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19; 336 а, б; 379 я; 401 с, т, ф; 402 р, с, 6, 8, 9; 404; с обща площ 2476.8 ха, в това число залесена 2354.2 ха и незалесена 122.6 ха. ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ На територията на ТП ДГС „Пазарджик“ като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени следните отдели и подотдели: №№ 39 е, 40 г, е, 42 л, п, 43 10, 44 2, 50 1, З, а, б, в, г, ж, 51 2, 62 4, 5, ж, з, 63 в, г, 64 З, з, 67 2, З, д, е, 80 г, д, 83 2, З, 6, в, м, 84 4, 5, а, в, 85 1, 2, 4, а, г, д, е, ж, 86 1, 2, 6, д, е, 87 1, 2, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, 88 1, 2, а, г, д, е, 89 в, г, д, е, 90 З, 4, г, е, ж, з, и, к, т, 91 1, 10, 11, 12, 13, 14, З, 4, 5, 6, 7, 9, а, б, в, ж, з, н, р, с, т, 92 1, З, 4, 5, 6, а, а1, б, г, г 1, д1, е, з, с, т, х, ц, ч, я, 93 о, 94 1, 2, 4, а, в, г, д, к, м, п, р, с, 95 З, а, и, н, р, у, ч, ш, 96 1, 4, б, у, ф, 97 1, З, г, ж, 98 1, 2, ж, з, и, 99 1, б, и, м, 100 1, З, б, в, и, к, л, н, о, п, р, 101 1, 2, б, д, е, з, о, р, т, 102 б, е, ж, 103 2, е, ж, 104 1, 2, 5, 7, 8, а1, л, м1, о, р1, у, ф, ц1, ш, ю, 105 10, 11, 4, 6, 9, е, з, м, н, о, ц, щ, 106 1, 2, З, 7, 8, а, д, е, к, 112 5, а, p1, т1, y1, ш1, 113 2, З, 5, 6, 7, б1, ж, и1, к1, о, о1, т, 114 г, г 1, д1, e1, ю, 115 д, ж, и, л, о, п, р, с, т, у, х, ю, 116 б, в, в1, г, д, ж, 31, 141, к1, л1, м, н, р, с, с1, у, ф, х, 117 в, д, 118 г, е, к, л, 119 2, д, ж, 120 4, б, в, г, 122 г, д, е, ж, 130 а, г, о, п, р, 131 1, а, б, з, 134 1, 2, З, а, б, в, м, н, о, п, р, 136 е, 142 в, г, д, 143 г, д, е, ж, з, к, 145 г, д, ж, 146 е, 147 1, 2, б, в, г, д, е, 148 1, 2, З, 4, 5, 6, б, в, г, 149 1, 2, а, б, г, д, з, и, л, м, 150 1, 2, а, б, в, г, е, ж, з, и, к, 151 1; 2, 5, а, a1, б, б1, в, в1, г 1, д1, e1, k1, 31, л, м, н, т, ю, я, 152 1, 2, З, а, в, г, д, е, ж, и, к, л, о, п, ф, ш, 153 а, г, д, ж, з, к, м, н, 154 р, с, х, я, 155 б, е, р, ю, 156 е, з, м, н, 157 в, н, п, р, с, 158 а, б, в, г, д, з, и, к, н, 159 а, б, ж, к, л, н, т, ш, я, 160 а, ж, и, п, ф, ц, 161 г, д, и, м, н, 162 1, г, д, 164 б, е, и, к, 165 б, 166 ж, 167 а, ч, 168 б, к, н, п, т, у, 169 и, к, м, 174 в, 177 а, п, 184 б, 191 2, б, г, з, и, к, м, 192 в, д, з, к, л, м, 193 5, 6, б, д, м, р, 194 б, в, л, с, т, ц, 195 1, б, в, е, ж, и, к, м, с, ц, ч, 196 З, 5, а, в, д, з, и, 198 в, е, ж, з, к, л, о, п, т, у, ф, 208 10, 7, 9,б1, г1, c1, 209 б, в, е, ж, и, к, 210 5, м, н, 211 в, з, 212 а, б, в, е, и, м, 213 а, е, ж, з, 214 а, е, з, м, н, р, с, 215 13, 5, б, в, е, з, л, м, 216 а, в, е, ж, 217 г, г1, д1, k1, и, м, н, о, р, х, ч, ш, щ, я, 218 61, в, г1, е1, ж1, з1, ц, ч, ш, 219 1, а, в, д, е, 220 а, в, г, 221 10, 11, 6, б1, г, г1, д, е, ж, з, и, л, н, о, с, у, ц, щ, 222 10, 12, 13, а, г, е, ж, з, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, 223 2, б, г, з, к, л, м, о, р, 224 а, б 226 к, 227 а, ж, 228 в, г, е, ж, з, и, к, 229 1, б, в, г, е, з, п, х, ц, ч, 230 в, г, н, 231 г, ж, к, 232 ж, и, к, н, х ч, 233 б, в, г, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 235 а, з, 236 д, 237 а, п, 404 б, e1, з, о, 405 З, 4, 5, 7, а, a1, б, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 406 2, З, а, в, е, ж, з, 408 10, 11, 6, 8, 9, г, д, е, ж, з, и, 410 2, З, 4, 5, г, д, е, ж, з, и, к, л, 411 и, к, 412 а, и, 413 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 423 е, 427 д. ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.5.3: -За защита на автомагистрала Тракия следните отдели и подотдели: №№ 112 з, м2, н2, о2; 113 а, б, д, е, ж, з, к, л, п, р, н1, о1, п1, ф1, ц1, 1, 2; 114 а, б, з, и, л, м, н, ф, х, ц, ч, л1, м1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1; 122 а, б, в, л, м, н, о, п, 2, 4, 5; 125 а, 1; 126 а, 1; 127 а, 1, 2; 128 е, ж, з, и, 1; 129 а, ц, щ, г1, д1, е1, 2, 3, 4, 5; 401 а, б, г, д, е, ж, з, и, к, м, р, с, ц; 402 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 9; 404 ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 5; 407 у, ф; 414 у, ф, б1, 4; с обща площ 172.2 ха, в това число залесена 153.1 ха и незалесена 19.1 ха. -Защитна ивица жп - линия следните отдели и подотдели: №№1 3, 4; 6 е; 7 д, е, 3; 8 д, 2, 3, 4; 13 2, 3, 4, 5, 6, 7; 14 г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 15 д, е; 17 г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 18 в; 250 а; 343 и; 344 а, а, б, в, г, д, 1; 345 а, а, з, 1, 2, 3, 4, 5; 346 а, 1, 2; 347 а, е, 1, 2; 349 а; 350 а, б; 354 а, 1, 2, 3, 5; 355 а; 356 а; 358 а, б; 434 з; с обща площ 121.8 ха, в това число залесена 55.1 ха и незалесена 66.7 ха. -Защитна ивица газопровод следните отдели и подотдели: №№ 103 з, 3; 104 р, с, х, к1, ю1, я1, б2, 4, 5, 6; 105 с, х, ю, б1, 6, 7; 116 ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, б1, в1, о1, с1, б2, в2, г2, д2, м2, н2, р2, с2, 1; 128 г; 129 г, д, е, з, и, л, н, р, с, т; 130 а, г, д, з, к, т, ф, 1, 2, 3; 137 з, 2; 138 а, б, в, г; 139 ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3; 142 е, ж, з, и, к, л, 2; 154 е, ж, т, ф, е1, ж1, 2; 383 а, в, д, и, к, л, н, о, п, ц, я, п1, р1, ц1, ч1, щ1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13; 402 и, к, м, н, о, п, р, 4, 5, 6, 7; 407 е, ж, к, л, т, 3, 4, 5, 6, 7, 11; 414 т, 3; 416 ш, б1; 417 а1; 418 б, г, п, р; 423 ж; 425 б, в, г, ж; с обща площ 237.6 ха, в това число залесена 212.8 ха и незалесена 24.8 ха.

3.3.5. ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.  МЕСТА, РЕСУРСИ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛOГИЧН0, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ

3.3.5.1.Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7;

В района на стопанството има два манастира:

„Св. Петър и Павел“, намиращ се в землището на с. Паталеница - подотдел: № 325 „и“

„Св. Илия“, намиращ се в землището на с. Калугерово - 500 - те метра ивица около него не са държавна горска територия.

3.3.5.2.Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при консултациите с местните хора;

-аязмо, оброчище - подотдели: №18 б, г, д, З;

-параклис - подотдели: №15 б, 2;

-параклис - „Св. Св. Флор и Лавър“ - подотдел: № 273 „е“.

3.3.5.З. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство (паметниците на културата) или в техните околни зони;

-паметник на културата - „Бенковска поляна“ - подотдел: № 140 „1 ”.

3.3.5.4.Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с местните хора;

-събор, надпяване - местност „Св. Илия“, з-ще Лесичово - отдел 208 „д1”;

-надпяване - местност „Добра вода“ - подотдели: № 272 „1, 9, 10“.

3.3.5.5.Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.

-туристически маршрути към хижи „Равно боре“, „Милеви скали“ и „Добра вода“.

- 3.4. Защитни горски територии за защита на водите

3.4.1. Защитна ивица (100м) край река с обща площ 816.6 ха, в това число залесена 415.8 ха и незалесена 400.8 ха; в това число:

-Защитна ивица (100м) край река Марица, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели №№ 245; 248 а, б, в, г, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4; 249 а, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 252 д, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 253 в, г, д, з, и, 6, 7; 255; 256 а, б, в, г, д, ж, з, к, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 257; 258; 259 в, г, з, и, к, л, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 4; 260 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 430 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 431  г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4, 5; 432; 433 б, в, г, 1, 2; 434 а; 435; 436 г, д, е; 437; 445 цял; 450.

-Защитна ивица (100м) край река Тополница, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели	и подотдели:  №№	149 к, л; 151 ж1, з1; 152 а, в, д, е, ж, з, и, з1, и1, к1, л1, м1, 2, 4; 155 о, р, т; 156 а, д, м, н; 157 к, о, п, р, 2; 161 м, н, о, п, с, т; 218 г, ц, ч, б1, г1, н1, у1; 219 а; 220 а; 221 д, е, ж, л, ж1; 243 б, в, г, д, е, ж, з, л, 2, 3, 5, 7; 244 а, б, в, г, е, и, л, м, о, п, р, с, т, у, ш, щ, в1, 1, 2, 3, 4, 8; 254 а, 1; 246 а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 414 е, ж, 1; 431б;441а, б.

-Защитна ивица (100м) край река Луда Яна, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели №№	237 а, б, в, г, 1, 2; 240 а, б, е, ж, з, и, к, л, к1; 241 а, г, д, е; 256е; 378 а, р, ц, ч, д1, 1; 379 с, т, у, ф, 13, 14, 20; 380 н, о; 381 а, б, в, п, р, 1; 423 а, з, л; 424 и, 1; 427 б; 428.

- 3.5. Защитни горски територии за защита на сгради и инфраструктури

3.5.1.Защитна ивица(100м) от двете страни на жп-линия гр. Септември - гр. Велинград, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, следните отдели и подотдели: №№1 3, 4; 6 е; 7 д, е, 3; 8 д, 2, 3, 4; 13 2, 3, 4, 5, 6, 7; 14 г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 15 д, е; 17 г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 18 в; 250 а; 343 и; 344 а, а, б, в, г, д, 1; 345 а, а, з, 1, 2, 3, 4, 5; 346 а, 1, 2; 347 а, е, 1, 2; 349 а; 350 а, б; 354 а, 1, 2, 3, 5; 355 а; 356 а; 358 а, б; 434 з; с обща площ 121.8 ха, в това число залесена 55.1 ха и незалесена 66.7 ха.

3.5.2. Защитна ивица магистрала ”Тракия”, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели

№№ 112 з, м2, н2, о2; 113 а, б, д, е, ж, з, к, л, п, р, н1, о1, п1, ф1, ц1, 1, 2; 114 а, б, з, и, л, м, н, ф, х, ц, ч, л1, м1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1; 122 а, б, в, л, м, н, о, п, 2, 4, 5; 125 а, 1; 126 а, 1; 127 а, 1, 2; 128 е, ж, з, и, 1; 129 а, ц, щ, г1, д1, е1, 2, 3, 4, 5; 401 а, б, г, д, е, ж, з, и, к, м, р, с, ц; 402 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 9; 404 ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 5; 407 у, ф; 414 у, ф, б1, 4; с обща площ 172.2 ха, в това число залесена 153.1 ха и незалесена 19.1 ха.

3.5.3. Защитна ивица (100м) газопровод - следните отдели и подотдели: №№ 103 з, 3; 104 р, с, х, к1, ю1, я1, б2, 4, 5, 6; 105 с, х, ю, б1, 6, 7; 116 ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, б1, в1, о1, с1, б2, в2, г2, д2, м2, н2, р2, с2, 1; 128 г; 129 г, д, е, з, и, л, н, р, с, т; 130 а, г, д, з, к, т, ф, 1, 2, 3; 137 з, 2; 138 а, б, в, г; 139 ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3; 142 е, ж, з, и, к, л, 2; 154 е, ж, т, ф, е1, ж1, 2; 383 а, в, д, и, к, л, н, о, п, ц, я, п1, р1, ц1, ч1, щ1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13; 402 и, к, м, н, о, п, р, 4, 5, 6, 7; 407 е, ж, к, л, т, 3, 4, 5, 6, 7, 11; 414 т, 3; 416 ш, б1; 417 а1; 418 б, г, п, р; 423 ж; 425 б, в, г, ж; с обща площ 237.6 ха, в това число залесена 212.8 ха и незалесена 24.8 ха.

В това число:

А. Защитна ивица (100м) от двете страни на транзитен газопровод за Гърция, Македония и Югославия, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г. отдели и подотдели: 137 з, 2; 138 а, б, в, г; 139 ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3; 142 е, ж, з, и, к, л, 2; 154 е, ж, т, ф, е1, ж1, 2; 383 а, в, д, и, к, л, н, о, п, ц, я, п1, р1, ц1, ч1, щ1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13; 402 и, к, м, н, о, п, 4, 5, 6; 407 е, ж, к, л, т, 3, 4, 5, 6, 7, 11; 414 т, 3; 416 ш, б1; 417 а1; 418 б, г, п, р; 423 ж; 425 б, в, г, ж.

Б. Защитна ивица (100м) от двете страни на газопровод, обособена съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г. отдели и подотдели следните отдели и подотдели: №№ 103 з, 3; 104 р, с, х, к1, ю1, я1, б2, 4, 5, 6; 105 с, х, ю, б1, 6, 7; 116 ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, б1, в1, о1, с1, б2, в2, г2, д2, м2, н2, р2, с2, 1; 128 г; 129 г, д, е, з, и, л, н, р, с, т; 130 а, г, д, з, к, т, ф, 1, 2, 3; 402 р, 7.

Ако има условия да се отделят горски територии за защита на урбанизираните територии и на сградите и обектите на техническата инфраструктура, за шосетата от републиканската пътна мрежа.

3.6.Технически проект за борба с ерозията (Гори и земи във водосбора на река Тополница  и Гори и земи в част от напоителна система ”Алеко Константинов”) с обща площ 2476.8 ха, в това число залесената е 2354.2 ха и незалесена 122.6 ха. Подотделите са обособени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г., №№ 91 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ж1, 7; 92; 95 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 97; 98 а, б, в, к, л, м, н, п, т; 99 н; 100 д, е, ж, и, к, л, т, у, 3; 101; 102; 103 з, и, к, ф, 3; 104; 106 н, о; 112 р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2; 113; 114 ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 115 а, б, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 116 т, х, ц, к1, л1, ц1, ч1, ш1, щ1, 3, 4, 6; 117; 118; 152 а, б, 1, 2, 3; 163 е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 205 а, б, в, г, е, ж, н, 2, 3, 4; 206; 208 я, а1, б1, в1, л1, м1, н1, о1, 2, 3, 4, 15; 209 а, б, в, г, д, е, ж, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 210; 211; 212 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, 2, 3, 4; 215 в, г, д, е, ж, з, и, л, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 216; 217 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 218 д1, е1; 221 т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 15, 16; 222 а, б, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 223 а, б, в, г, д, е, ж, з, л, с, 1, 12, 14, 15, 16; 224; 226 г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 227; 228 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 3, 4; 229; 230 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 19; 231; 232 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 233 х, ц, 5; 240 о, е1; 290 а, ж, з, и, к, л, 1; 291 а, б, в, г, е, ж, з; 292 б, в, г, д, ж, з, и, 4; 306 б; 308 б; 310 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7; 311 а; 312 а, б, з; 313 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 319 б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21; 323 б, г; 325 к, у, ф, х, ц, ч, ш, б1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19; 336 а, б; 379 я; 401 с, т, ф; 402 р, с, 6, 8, 9; 404.

- 3.7. Защитни горски територии за защита на почвите

3.7.1. Защитни територии с наклон над 30°, определени съгласно Закона за горите: №№1 а,  б,  в,  1,  2,  3,  4, 2 а,  б,  в,  г,  2, 3 б,  в,  2, 4 г, 6 в,  д, 7 б,  в,  г,  д,  е, 8 а,  б,  в,  г,  д,  е,  ж,  4, 9 д,  е, 10 а,  в,  д,  е, 11 а,  в,  г,  д,  е,  ж,  з,  и,  к,  л, 12 а,  б,  в,  2,  3,  4,  5,  6, 13 а,  б,  в,  д,  е,  ж,  з,  2, 14 б,  в,  г,  д,  4,  8,  9, 15 д,  е,  1, 16 е,  з, 17 а,  б,  и,  к,  м, 18 к,  л,  1,  2, 22 а,  б,  в, 23 а, 24 г, 26 и,  к,  л,  3, 27 д, 28 а,  г, 29 а,  б,  г, 30 а,  б,  в,  е,  ж,  з, 31 а,  б,  в,  г,  д,  е,  к,  2,  3, 32 а,  б,  в,  г,  д,  е,  з,  1, 33 а,  б,  в,  г,  д,  е,  з,  к,  л,  8, 34 б,  г,  и, 35 а,  б,  з,  и,  к,  л,  м, 39 а, 46 е,  ж,  з,  и,  к,  л,  м,  н,  о,  п,  р,  с,  т,  у,  ф, 47 в,  г,  о, 48 в,  г,  4,  5, 49 б,  в,  е, 50 а, 54 а,  1, 57 а, 60 г, 62 б,  в, 64 3, 77 д,  е,  ж, 78 б,  в,  г,  д, 79 б,  в, 80 а,  г, 81 а,  б,  г,  е,  ж,  з,  и, 82 а, 107 4,  5, 108 6, 109 ч, 122 к, 124 2, 129 4, 149 о, 150 в, 152 а,  б,  и,  2, 154 д,  1, 155 р, 156 а,  м, 162 1,  4, 179 д,  е, 189 г, 198 4, 208 ф1, 216 ж, 217 п1,  2, 218 ч,  ш, 219 а,  в, 232 ф, 234 10, 273 ж,  з,  и, 274 д,  е,  5, 275 а,  б,  в, 276 1,  2, 277 а,  б,  в, 278 а,  б, 279 а, 284 а,  б, 286 г, 292 5, 294 е,  ж,  з,  и,  2, 295 а,  б,  г, 296 а, 297 а,  б, 302 в, 304 в, 306 а,  г,  д,  1, 307 б, 308 а,  в,  г,  1, 310 г, 311 л, 313 е,  ж, 315 д, 317 в,  д, 318 б,  в, 324 б, 326 а, 327 б, 328 д,  е, 330 в,  д, 333 9, 336 а,  б,  в,  ж,  з,  и,  к,  л, 338 а,  г, 340 в,  г,  е,  и,  к, 341 а,  б,  в,  г,  д,  е,  ж,  з, 342 в, 343 а,  б,  е,  1,  8, 344 а,  г,  е,  ж,  з,  и,  к,  л,  н,  о, 345 а,  б,  в,  г,  д,  е,  ж,  з,  1,  4,  5, 346 а,  б,  в,  г,  д,  ж,  з, 347 а,  б,  в,  г,  д,  2,  3, 348 а,  б,  в,  д, 349 а,  б,  в,  4, 350 а,  б,  в,  г,  д,  ж, 351 а,  б,  г,  е,  ж,  з,  к, 352 а, 353 а,  б,  в,  г,  д,  и, 354 а,  б, 355 а,  б,  в, 356 а,  б,  в,  г,  д, 362 к,  л,  м,  н,  о,  п,  р,  с,  т,  у,  5,  7,  8,  9, 363 а,  б,  д,  е,  3, 365 в, 366 1, 367 ж,  3, 368 1, 371 2, 372 1, 373 1, 378 1, 380 н, 385 1, 386 в, 400 4,  5, 401 ф, 414 е,  1, 416 п, 420 ю; с обща площ 3340.3 ха.

3.7.2. Защитни територии на твърде плитки почви с наклон над 20°, определени съгласно Закона за горите  - подотдели: №№ 17 е, ж; 279 в; 319 к; 380 б; с обща незалесена 14.1 ха.

- 3.7.3. Ерозирани земи, определени съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№  62 и; 152 а; 336 а, б; 362 з, 5; 363 а; 375 я; с обща  площ 39.5 ха, в това число залесена 34.1 ха и 5.4 ха незалесена.

- 3.7.4. Скални и урвести, определени съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№  1 б, в; 2 в; 3 в; 7 б, г, д; 11 е; 13 в, ж, з; 17 б; 47 г, о; 54 а; 152 а, и; 156 а; 274 е; 324 б; 343 а, б; 344 а; 345 а; 348 б; 349 б; 350 б; 355 а, б; 356 а, б, в; с обща  площ 356.1 ха, в това число залесена 328.3 ха и 27.8 ха незалесена.

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат тези, които са до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при инвентаризацията.

3.8. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите с рекреационно значение

3.8.1. Курортна гора (НКТК ”Родопи), обявена със Заповед № 236 от 29.01.1976 г. на МГОПС и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели №№ 8; 12; 13; 14 а, б, в, г, г, д, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 15 а, в, г, д, е, 3, 4; 16 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 38 в, г, д, е, 2, 3, 4; 39 г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 7; 40 в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 41 ж, 2, 3; 42 п, р, с, т, у, ф, 3; 43 и, л, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18; 44; 254; 265 д, е, ж, з, и, 1, 2; 266 а, б, и, к, л, м, 1; 267 а, д, е, 1, 2; 269 а; 270 а, б, в, г, з, к, 1, 2, 3; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 279 а, б, в, г, з, 1, 2, 3, 4, 5, 11; 280 е, ж, з, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 345; 346; 347; 348; 349; 350 а, а, б, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 357; 431 г, д, е, 2;  с обща площ 1737.3 ха, от която залесена 1613.9 ха и незалесена 123.4 ха.

3.8.2. Лесопарк (Мемориален комплекс „Александър Стамболийски”), обявен съгласно писмо № 1103 от 20.02.1969 г.на МГГП и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели №№ 105; 106 п; с обща площ 119.7 ха, от които 113.7 ха залесена и 6.0 ха незалесена.

3.8.3. Извънселищен парк „Писковец”, обявен съгласно удостоверение № 3164 от 04.12.2002 г. и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели: №№ 445 а; - с обща залесена площ 7.2 ха.

3.8.4. Други паркови площи - паркова гора на с. Церово, обявена със Заповед № 962 от 21.07.1968 г. на УГС към МЗГ и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдели и подотдели №№ 154 а-в; - с обща залесена площ 3.7 ха.

3.9. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.9.1.Семепроизводствени насаждения, съгласно чл.4 ал.2 т.5  от ППЗГ,  обявени с Протоколи на Горска Семеконтролна станция гр. Пловдив от 21.03.1978 г., от 14.02.1979 г., 24.06.1994 г., и от 2013 год.  отдели и подотдели: №№ 106 и, л; 271 ж; 315 л; 316 б, е, з; 321 а, б, в, д, ж; 419 я;; с обща залесена площ 162.1 ха.

3.10.Специални горски територии за  горски разсадници

А. Горски разсадник „Церово”, в землището на с Церово, обявен съгласно Заповед № УЗ-00-176 от 17.12.1992 г. на МСРЗВПС и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отд.№ 154-“4” - с обща незалесена площ 10.4 ха.

Б. Горски разсадник „Главиница”, в землището на с. Главиница, обявен съгласно Заповед № УЗ-00-176 от 17.12.1992 г.на МСРЗВПС и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г, отдел и подотдел: № 364 -“1” - с обща незалесена площ 32.6 ха.

В. Горски разсадник „Драгор”, в землището на с. Ивайло и землището на гр. Пазарджик, обявен съгласно Заповед № УЗ-00-176 от 17.12.1992 г.на МСРЗВПС и на основание чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите от 1998 г. отдел и подотдели: № 444-“1, 2”;- с обща незалесена площ 18.8 ха.

3.11.Ловностопанска територия - отдели и подотдели: №№ 339 5, 6; с обща незалесена площ 0.7 ха.

3.12. База за интензивно стопанисване на дивеча - отдели и подотдели: №№ 180; 181 а, б, в, д, з, л, м, н, о, 1, 2, 3, 5, 7, 8; 182 а, 3, 7; 183 ж; 307 з, 4; 314 и; 315 о; 316 ж, з, и, 5; 317 ж; 339 5, 6; 352 д, л, м, 8, 9, 15; с обща площ 163.0 ха, в това число залесена 153.1 ха и незалесена 9.9 ха.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Залесената площ на горските територии в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 5259.4 | 88.7 | 156.6 | 903.9 | 3908.0 | 202.2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 514.5 | 4.8 | 18.9 | 116.0 | 355.0 | 19.8 |
| Чер-борови | 1260.7 | 0.7 | 25.1 | 155.4 | 1067.2 | 12.3 |
| Смърчови | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Елови | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Дугласкови | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени иглолистни | 756.5 | 16.6 | 23.9 | 218.0 | 459.9 | 38.1 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 2720.7 | 60.0 | 88.7 | 414.1 | 2025.9 | 132.0 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 4275.5 | 240.0 | 2309.7 | 1002.8 | 346.5 | 376.5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 2085.7 | 161.0 | 1680.1 | 241.2 | 2.8 | 0.6 |
| Дъбови | 237.0 | 0.4 | 0.0 | 69.0 | 76.2 | 91.4 |
| Церови | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| Габърови | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Трепетликови | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Ясенови | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тополови | 377.8 | 29.5 | 146.2 | 202.1 | 0.0 | 0.0 |
| Брезови | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 |
| Липови | 17.5 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 9.6 |
| Орехови | 30.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 2.6 |
| Кестенови | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени с преобладание на бук | 490.4 | 42.5 | 391.8 | 55.4 | 0.0 | 0.7 |
| Смесени с преобладание на дъб | 263.6 | 0.0 | 2.2 | 112.2 | 130.8 | 18.4 |
| Смесени широколистни | 584.5 | 4.9 | 21.0 | 254.7 | 85.8 | 218.1 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 163.4 | 0.0 | 63.2 | 55.0 | 15.5 | 29.7 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 4275.5 | 240.0 | 2309.7 | 1002.8 | 346.5 | 376.5 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 9534.9 | 328.7 | 2466.3 | 1906.7 | 4254.5 | 578.7 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 13985.8 | 1628.0 | 1073.4 | 2186.5 | 4231.6 | 4866.3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 5696.3 | 15.7 | 61.8 | 733.5 | 2391.3 | 2494.0 |
| Церови | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.1 |
| Букови | 1570.1 | 1168.1 | 343.7 | 53.3 | 5.0 | 0.0 |
| Габърови | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| Смесени широколистни | 6706.2 | 442.5 | 667.9 | 1399.4 | 1824.4 | 2372.0 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 2897.2 | 3.5 | 41.6 | 159.2 | 1435.4 | 1257.5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 460.3 | 0.0 | 3.0 | 60.4 | 73.5 | 323.4 |
| Акациеви | 442.7 | 0.0 | 10.8 | 38.7 | 235.2 | 158.0 |
| Келав габърови | 274.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 185.8 |
| Смесени широколистни | 1719.6 | 3.5 | 27.8 | 60.1 | 1037.9 | 590.3 |
| Общо за всички видове гори | 26417.9 | 1960.2 | 3581.3 | 4252.4 | 9921.5 | 6702.5 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се използват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата от I до IV  категория да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се отразят върху горскостопанската карта. В записката към инвентаризацията на горските територии да се направи анализ на пътната мрежа (дължина, състояние, гъстота, отводнителни  съоръжения и др.).

При теренните работи да се използва актуалната горскостопанска карта, която да се съпостави и съгласува с кадастралната карта и кадастралните регистри на съответните землища от населените места в района на дейност на стопанството.

На горскостопанските карти да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири - каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи в горските територии, като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.)

При теренните работи да се използват наличните горскостопански карти, които да се съпоставят и съгласуват с картата на възстановената собственост на землищата в района на дейност на стопанството или с кадастралната карта.

Като гори върху земи собственост на общините, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение І, раздел 1 на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция по земеделие гр. Пазарджик е влязла в сила.

Списъкът на горите по чл. 88, ал. 5 от ЗГ да се съобрази с изискванията на чл.З, ал.З, т.т.2,3,4 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите или в кадастралната карта.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В случаите, когато се инвентаризират гори по смисъла на Закона за горите, които не са отразени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, независимо дали са били инвентаризирани при предишна инвентаризация и са представлявали гори и преди 01.03.91 год., същите да се причислят към горските територии, като получат последни „букви” от отдела, към който са причислени и да бъдат описани в списък по землища на населените места.

Списъкът да се представи на регионалната дирекция по горите за отразяване на имотите в списъците по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, а в случай, че списъците са одобрени от министъра на земеделието, храните и горите, установените „несъответствия” да се представят на комисията по чл. 15, ал. 7 от Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Към този списък да се причислят и залесените и самозалесили се земеделски територии и след 01.03.1991 год., които са собственост на общините и държавата.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начина на трайно предназначение.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

Съгласно чл.11 от Наредба № 20/18.11.2016 г. възложителят на инвентаризацията на горските територии ще предостави на изпълнителя цифровите модели от действащите планове за управление на водните територии и кадастър на водите, който басейнова Дирекция гр. Пловдив съхранява. Данните се предоставят в цифров вид в актуални формати към момента на предаването, записани върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.

Горскостопанските карти да се създадат в цифров и графичен вид, във формат ZEM - 2.12, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат, който съдържа полигонови слоеве за имотите и подотделите с атрибути, линеен слой и точкови слоеве за текстове и символи.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанските карти. Възложителят ще предостави и цифрови модели, планове и актове за стопанисвани имоти за производство и пренос на електроенергия, както и данни за защитените територии, архиелогически и архитектурни паметници и паметници на културата. При проведени процедури по промяна трайното предназначение на поземлени имоти в горски територии на изпълнителя се предоставят копия от действащите подробни устройствени планове в цифров и графичен вид.

Да се изработи цифрова карта за разположението на регистрираните източници за семепроизводство по райони на произход и дървесни видове и да се определи за тях нова номенклатура по подотдели.

Горскостопанските карти да се изработят съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за  съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и ловностопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

По литературни данни да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база заложените при миналите устройства почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

Да се обърне особено внимание за наличие и развитие на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходното лесоустройство на база “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши ново актуализация на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения да се определят за следните на горски територии: 79.2 ха просеки, 63.6 ха горски разсадник и на всички новоустроени насаждения и горски култури.

При определяне на границите на горскорастителните подобласт за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

Да се обърне внимание за развитието на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията на горските територии в района на горското стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на горското стопанство.

Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

В защитените зони по Закона за биологичното разнообразие да се проучи и определи количеството на мъртвата дървесина и биотопните дървета по методиката, утвърдена със Заповед №910/09.10.2018 год. на изпълнителния директор на ИАГ, като това се отрази и в сметката на инвентаризацията.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното и санитарно състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Наредба №9/05.12.19 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди; и Приложение №7 на към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и степен на увреждане. Рекапитулирането и отчитането на повредите да се извърши в таблици, като се направи преглед на повредите  по дървесни видове, на площта на засегнатите гори и очакваните загуби. Да се отрази разпределението на запаса и залесената площ по степени на повреда и видове насаждения. При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция Пловдив.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от биотични и абиотични фактори.

Въз основа на горните проучвания да се планират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация да се запазят досегашните граници и номерация на отделите, а при възможност и на подотделите.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши за сметка на възложителя.

Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на горските площи

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички територии от води и водни обекти, включени при предишните инвентаризации: реки, канали, водоеми и др.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насажденията, като техният произход се определя от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В случаите, когато в резултат от провеждането на възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да   се отделят защитните и специални територии, територии - публична държавна и общинска собственост, плантациите и насажденията по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, географски култури, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и нагоре, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационното описание да се отрази достъпността на насажденията.

В таксационните описания с планираните горскостопански мероприятия да се отразят и предвидените противопожарни и горскостопански мероприятия за съответния подотдел, както и просветляването на горските пътища.

Да се приложи списък - сечение на подотделите с имотите по землище и списък на стар/нов подотдел.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землище на населено място. Тези имоти да не се включват в баланса на горските територии.

В случаите, в които самозалесили се гори по периферията на гората са с широчина по-малка от 10 м. или с площ по-малка от 0.5 дка за отделните имоти, същите да не се инвентаризират и да не се отразяват като граница на гората.

При извършване на инвентаризацията и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и режима на управление. Тези промени следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

За всеки тип горски местообитания, установени по време на инвентаризацията, на относително недостъпни места, неефективни за провеждане на горскостопанска дейност, да се определят подходящи насаждения за „гори във фаза на старост”. Определените насаждения да се отразят по подходящ начин и върху горскостопанската карта и да се предложат от горското стопанство за категоризирането им като такива от сертифициращия орган и да се включат към специалните  територии при изработването на областния план за развитие.

С Писмо ИАГ-11331/18.05.2020 г. и писмо ИАГ-3354/11.02.2021 год. се дават следните насоки:

-Да се извърши проверка дали в предходната инвентаризация има инвентаризирани гори в земеделски територии, като се проследи и се направи анализ, за каква част от тях са налице влезли в сила административни актове за промяна на предназначението и включването им в горски територии.

-Съвместно с предприятията по чл. 163 от ЗГ в максимална степен да се уточнят и определят заложените площи за инвентаризация на неустроени горски територии -  площите на земеделските територии, придобили характеристиката на гора по смисъл чл. 2 от ЗГ, които ще бъдат обект на инвентаризация. Следва да се обърне внимание на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

-При извършване на анализ на промените в площта, станали между двете инвентаризации, да се извърши проверка дали са описани всички актове и документи свързани с настъпилите промени, копия от които се съхраняват в регионалните дирекции по горите, като например:

влезли в сила административни актове за промяна на предназначението поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за учредяване на право на строеж, право на ползване и сервитут върху поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за промяна в собствеността на поземлени имоти в горски територии (параграф 123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.));

административни актове за вливане и разделяне на горскостопански единици.

-В случай на промяна на площта без да са налице административни актове да се извършва проверка на какво се дължи и законовото основание за тази промяна.

-Разпределението на площта на горските територии по категории на сложност съответства на приложение № 2 от Наредба 18/2017 г.

4.9. Пробни площи

На територията на стопанството има заложени три постоянни пробни площи с цел проследяване на растежа  и производителността на дървостоите в зависимост от проведените в тях мероприятия, както и изменението на основните таксационни показатели  на насажденията в рамките на няколко последователни ревизионни периода.

ппп № 1 - в 85 год. черборово високостъблено насаждение, подотдел 164 „г”.

ппп № 2 -  в 100 год. буково  високостъблено насаждение, подотдел 271 „е”.

ппп № 3 - в смесено елово-буково високостъблено насаждение, възраст 110-150 г., подотдел  31”г”.

При провеждане на теренно-проучвателните дейности трите постоянни пробни площи да бъдат подновени и измерени от изпълнителя на инвентаризацията.

4.10. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, при необходимост в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти по методиката за теренните и камералните работи при пробните площи, пробните дървета и стъблените анализи.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното горско стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване от възобновителни сечи пред експертен съвет в ИАГ.

4.11. Стопански класове

При устройството от 2013 год. са били обособени следните 17 условни стопански класове в групата гори със специални и защитни функции: Иглолистни култури (ИК), Бялборов Средно и нискобонитетен (ББСрН), Черборов Средно и нискобонитетен (ЧБСрН), Иглолистно - широколистен Средно и нискобонитетен (ИШСрН), Буков Високобонитетен (БВ), Буков Среднобонитетен (БСр), Дъбов Средно и нискобонитетен (ДСрН), Широколистен високостъблен (ШВ), Тополов (Т), Буков Високобонитетен за превръщане в семенни (БВП), Буков Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (БСрНП), Зимендъбов Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (ЗдСрНП), Благунов Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (БлСрНП), Смесен Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (СмСрНП), Акациев (А), Нискостъблен (Н) и Келявгабъров(Кгбр).

В групата гори със стопански функции са заделени гореспоменатите  17 стопански класа.

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със специални и защитни функции

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове:

4.11.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на  или водещо участие на белия бор, растящи на нетипични за него месторастения. Тук да се причислят и чистите и смесени  култури от зелена дугласка и атласки кедър, които поради малката им площ не могат да бъдат обособени  в самостоятелен стопански клас.

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване подобряване на специалните и защитни функции, възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и  добив и на средна строителна дървесина при  ориентировъчен турнус на сеч 60 год.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

4.11.2. Условен Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и с преобладание на бял бор култури и насаждения независимо от бонитета им, разположени изцяло в ареала на белия бор.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.3 Условен Черборов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание или водещо участие на черния бор насаждения и култури от І до V бонитети, разположени на бедни или припечни среднобогати месторастения, типични за ареала на черния бор.    Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.4. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от смесени естествени иглолистно-широколистни насаждения и култури, без преобладание от всички бонитети.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.5. Условен Буков високобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на бук, с производителност от І и ІІ бонитет.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. при турнус на сеч 140 год.

4.11.6. Условен Буков среднобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на бук, с производителност от ІІІ до V бонитет.

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията от трети и част от четвърти бонитет и  производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 год. за насажденията от част от четвърти  и пети бонитет

4.11.7. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на зимен дъб, благун и цер с производителност от І до V бонитет. Тук да се причислят и културите от летен дъб. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за средно и нискобонитетните и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 140 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.8. Условен  Широколистен високостъблен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание или с водещо участие на  полски ясен, сребролистна  липа, бреза,  орех,  люляк, пърнар, трепетлика, череша, бадем, мъждрян, леска и ива от І до V бонитет на бедни, средно богати, средно богати до богати и богати месторастения.

За културите от полски ясен  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и ива целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За  културите от бреза, целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 60 години.

За насажденията и културите от сребролистна липа, целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от пърнар, люляк и мъждрян  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и само укрепване на терените.

За културите от орех и череша  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на плодове.

4.11.9. Условен  Тополов стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури от тополи от клоновете I - 214, Vernirubens, Bachelieri и Regenerata от всички бонитети. Тук да се причислят и насажденията от бяла върба, които поради малката им площ не позволява да бъдат обособени в отделен стопански клас.

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина при турнус на сеч 15 години на дървостоите, разположени на типични тополови месторастения и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години на дървостоите, разположени на нетипични тополови месторастения.

4.11.10. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на бук от І и ІІ бонитет. Тук да се причислят и насажденията от габър, чиято площ е малка и не позволява обособяването им в самостоятелен условен стопански клас.

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения в семенни и производството на едра строителна дървесина при турнус на сеч 90 години.

4.11.11.  Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на бук и габър от ІІІ  до V бонитет.

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

4.11.12. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, с производителност  І -V бонитет.

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения  и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.13. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от смесени широколистни издънкови насаждения, без преобладание, с производителност от І до V бонитет. Тук да се причислят и чистите и с преобладание на цер и космат дъб издънкови насаждения, които са с малко площно участие и не могат да бъдат обособени в самостоятелен условен стопански клас.

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.14. Условен Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения. В този условен стопански клас да се отнесат насаждения и култури без преобладание, но с поне 5 десети участие в състава на акация. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

4.11.15. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения, с ниска производителност - четвърти и пети бонитет. Целта на стопанисване - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене.

Б. Група гори със стопански функции

Предлага се да се обособят следните примерни стопански класове:

4.11.1. Стопански клас Иглолистни култури

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на  или водещо участие на белия бор, растящи на нетипични за него месторастения. Тук да се причислят и чистите и смесени  култури от зелена дугласка и атласки кедър, които поради малката им площ не могат да бъдат обособени  в самостоятелен стопански клас.

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване подобряване на специалните и защитни функции, възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е ще бъде производство и  добив и на средна строителна дървесина при  ориентировъчен турнус на сеч 60 год.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

4.11.2. Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и с преобладание на бял бор култури и насаждения независимо от бонитета им, разположени изцяло в ареала на белия бор.

Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.3  Черборов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание или водещо участие на черния бор насаждения и култури от І до V бонитети, разположени на бедни или припечни среднобогати месторастения, типични за ареала на черния бор.    Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.4. Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от смесени естествени иглолистно-широколистни насаждения и култури, без преобладание от всички бонитети.

Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

4.11.5. Буков високобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на бук, с производителност от І и ІІ бонитет.

Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. при турнус на сеч 140 год.

4.11.6. Буков среднобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на бук, с производителност от ІІІ до V бонитет.

Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията от трети и част от четвърти бонитет и  производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 год. за насажденията от част от четвърти  и пети бонитет

4.11.7. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на зимен дъб, благун и цер с производителност от І до V бонитет. Тук да се причислят и културите от летен дъб. Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за средно и нискобонитетните и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 140 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.8. Широколистен високостъблен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание или с водещо участие на  полски ясен, сребролистна  липа, бреза,  орех,  люляк, пърнар, трепетлика, череша, бадем, мъждрян, леска и ива от І до V бонитет на бедни, средно богати, средно богати до богати и богати месторастения.

За културите от полски ясен  целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и ива целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За  културите от бреза, целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 60 години.

За насажденията и културите от сребролистна липа, целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от пърнар, люляк и мъждрян  целта на стопанисване ще бъде само укрепване на терените.

За културите от орех и череша  целта на стопанисване ще бъде добив на плодове.

4.11.9. Тополов стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури от тополи от клоновете I - 214, Vernirubens, Bachelieri и Regenerata от всички бонитети. Тук да се причислят и насажденията от бяла върба, които поради малката им площ не позволява да бъдат обособени в отделен стопански клас.

Целта на стопанския клас е добив на едра строителна дървесина при турнус на сеч 15 години на дървостоите, разположени на типични тополови месторастения и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години на дървостоите, разположени на нетипични тополови месторастения.

4.11.10. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на бук от І и ІІ бонитет. Тук да се причислят и насажденията от габър, чиято площ е малка и не позволява обособяването им в самостоятелен условен стопански клас.

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения в семенни и производството на едра строителна дървесина при турнус на сеч 90 години.

4.11.11. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на бук и габър от ІІІ  до V бонитет.

Целта на стопанисване е превръщане на издънковите насаждения в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

4.11.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, с производителност  І -V бонитет.

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения  и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.13. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от смесени широколистни издънкови насаждения, без преобладание, с производителност от І до V бонитет. Тук да се причислят и чистите и с преобладание на цер и космат дъб издънкови насаждения, които са с малко площно участие и не могат да бъдат обособени в самостоятелен условен стопански клас.

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год. за високобонитетните насаждения.

4.11.14. Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения. В този условен стопански клас да се отнесат насаждения и култури без преобладание, но с поне 5 десети участие в състава на акация. Целта на стопанисване ще бъде производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

4.11.15. Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения, с ниска производителност - четвърти и пети бонитет. Целта на стопанисване - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене.

Всички широколистни насаждения, растящи на много бедни и сухи месторастения да се стопанисват с оглед запазване и подобряване на тяхната устойчивост, чрез провеждане на сечи за подобряване на състоянието им, вкл. и внасяне на фиданки от устойчиви местни видове, а тези от тях, които растат на месторастения с  лесонепригодност от 30 до 60 %  или на терени с наклон по-голям от 30о да се отнесат към категорията горски територии за защита на почвите - гори на ерозирани земи.

4.12. Видове гори, насоки за стопанисване

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.12.1. Гори от бял бор

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи - При провеждане на отгледните сечи се цели запазване на белия бор в състава и поддържане на смесени по състав гори на по - богатите месторастения.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

В двуетажните насаждения, с цел поддържане и задълбочаване на хетерогенната структура и трансформацията им в разновъзрастни гори с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.

4.12.2. Култури от бял бор в естественaта зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-изборна сечи. В двуетажните насаждения, с цел поддържане и задълбочаване на хетерогенната структура и трансформацията им в разновъзрастни гори с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.  При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.3. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.4. Гори от черен бор

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи - При провеждане на отгледните сечи се цели запазване на черния бор в състава и поддържане на смесени по състав гори на по - богатите месторастения.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.5. Култури от черен бор в естественaта зона на разпространение на вида

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи както при естественитe гори от черен бор.

4.12.6. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.7. Гори от смърч

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Поддържане на неравномернa структурa на дървостоите.

б) Отгледните сечи се провеждат с цел подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри  на насажденията. За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане.

в) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са единично или групово - изборната и групово-постепенната сечи.

Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочни сечи. При решение за провеждане на лесовъдски мероприятия във високопланинските смърчови гори, те са насочени към запазване на естествената групова структура на насажденията.

4.12.8.Култури от смърч в естественaта зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.   За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма се прилага изборно прореждане.

б) Възобновителните сечи са единично или групово изборната и групово-постепенната сечи.

4.12.9. Гори от ела

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Поддържане на неравномернa структурa и смесен състав на дървостоите.

б) Отгледните сечи се провеждат с цел подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.   За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане.

в) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са единично изборна и групово-постепенна сеч.

Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочни сечи.

4.12.10. Култури от ела в естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията. За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане.

б) Видът на възобновителната сеч е като при естествените смърчови гори.

4.12.11. Култури от чужди иглолистни видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост, качествените параметри на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

4.12.12. Смесени иглолистни и иглолистно-широколистни гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към поддържане на смесения състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са групов-постепенна, групово-изборна, единично-изборна и неравномерно-постепенна сечи.

в) За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.

4.12.13. Семенни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.). С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Възобновителните сечи са с възобновителен период над 40 години - групово-постепенна, неравномерно-постепенна и групово-изборна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.14. Семенни термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.), като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.).  С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Подходящите възобновителните сечи са с групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.15. Семенни гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи от зимен дъб и габър  или смес от тях, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 600 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията и запазване на семенния им произход, както и предотвратяване на възможността за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.12.16. Естествени семенни смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи благун, цер, зимен дъб  или смес от трите вида, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 800 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на смесен състав и недопускане  на превръщането им в чисти  церови гори или замяна на дъбовете видове от съпътстващи видове (габър, мъждрян, кленове и др.).

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.12.17. Култури от дъбове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост и регулиране на видовия състав, с дългосрочна цел трансформация на горите в естествени.

4.12.18. Гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на семенния произход на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.19. Естествени гори от космат дъб

Участие на космат дъб ≥3, надморска височина  под 800 м. Основно защитни функции. Поддържане на неравномерна пространствена структура.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи в стопанисваните гори са насочени към регулиране на видовия състав.

а) Подходящите възобновителните сечи са тези с дълъг възобновителен период: с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.20. Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.21. Естествени крайречни гори

Дървесни видове: бяла върба, кошничарска върба, тритичинкова върба, трошлива върба, ракита, топола, бяла топола, черна топола, черна елша, бяла елша, планински ясен - участие по-голямо от 3 десети за всеки един от видовете или смесени дървостои от посочените видове. Противоерозионна и брегоукрепителна функция. Стопански мероприятия - технически сечи за поддържане на речната проводимост.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.22. Естествени трепетликови гори

Пионерни съобщества. При стопанисване на горите да се следват естествените процеси на смяна на дървесните видове.

а) Предвид потенциала за поява на коренови издънки, при отсичане на трепетликовите екземпляри при решение за смяна на дървесния вид, подходящи са дългосрочно-постепенните възобновителни сечи.

б) При решение за запазване на трепетликата като доминиращ вид в състава на насаждението, подходяща е групово-изборната сеч.

4.12.23. Култури от бреза

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи са като при естествените брезови гори, неравномерно-постепенна и постепенно-котловинна.

4.12.24. Издънкови гори от воден габър

Участие на воден габър ≥6 десети.

Горите на стъмни и урвести терени със защитни функции - без стопанска дейност. Възстановяване на естествения видов състав при възникнали в резултат на вторична сукцесия.

4.12.25. Гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към запазване на смесения състав и семенен произход на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно - постепенна сеч.

4.12.26. Гори от липи

а)Лесовъдските мероприятия са насочени към запазването на дъбовете в състава на насажденията и толериране на семенните екземпляри на липите.

б) Възобновителни сечи - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна.

4.12.27. Култури от липи

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.12.28. Кестенови култури

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.12.29. Орехови култури

Култури от обикновен орех или други горскоплодни видове. Без сечи.

4.12.30. Издънкови термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) При извеждане на отгледните сечи да се подържа естествения видов състав, като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.31. Издънкови букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.32. Издънкови гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, подпомагане на екземпляри със семенен произход и предотвратяване на възможностите за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

Поради сходните екологични изисквания към този вид гори да се причислят насажденията от издънков благун.

4.12.33. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.34. Издънкови гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно - котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.35. Издънкови гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към толериране на екземпляри със семенен произход и запазване на смесен състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно - котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно - постепенна сеч.

4.12.36. Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции - мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.12.37. Издънкови гори от келяв габър

Видът гори да се обособи при участие на келяв габър в основния състав ≥ 7 десети (по Приложение № 5 от Наредбата) при следните насоки на стопанисване:

Без стопанска дейност за автохтонните съобщества.

Възстановяване на  естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична смяна на дървесните видове.

4.13. Видове гори и връзката им с други класификационни схеми на горите.

| група гори | видове гори |  | стопански класове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| иглолистни |  |  |  |  |
|  | Култури от бял бор извън естеств. зона на разпространение на вида Култури от черен бор извън естествената зона на разпр. на вида Култури от смърч извън естествената зона на разпространение на вида Култури от чужди видове |  | Иглолистни култури |  |
|  | Естествени бялборови гори Култури от бял бор в естествената зона на разпространение на вида Култури от чужди видове |  | Бялборов Средно и нискобонитетен |  |
|  | Естествени Черборови гори Култури от черен бор в естествената зона на разпространение на вида |  | Черборов Средно и нискобонитетен |  |
|  | Смесени иглолистни и иглолистно-широколистни гори Естествени смърчови гори Естествени елови гори Култури от смърч в естествената зона на разпространение на вида Култури от ела в естествената зона на разпространение на вида |  | Иглолистно-широколистен Средно и нискобонитетен |  |
| широколистни | високостъблени |  |  |  |
|  | Смесени широколистни гори Култури от бреза Естествени трепетликови гори Орехови култури Кестенови култури Култури от липи Естествени липови гори |  | Широколистен високостъблен |  |
|  | Семенни смесени дъбови гори Естествени гори от космат дъб Култури от дъбове Естествени гори от зимен дъб Естествени гори от цер |  | Дъбов Средно и нискобонитетен |  |
|  | Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове Естествени крайречни гори |  | Тополов |  |
|  | Семенни термофилни букови гори Семенни букови гори Естествени габърови гори |  | Буков Високобонитетен Буков Среднобонитетен |  |
| издънкови гори за превръщане |  |  |  |  |
|  | издънкови дъбови гори издънкови смесени дъбови гори |  | Дъбов средно и нискобон. за превр. в семенни |  |
|  | Издънкови термофилни букови гори Издънкови букови гори Издънкови габърови гори Издънкови гори от воден габър |  | Буков Високобонитетен за превръщане Буков Средно и нискобонитетен за превръщане |  |
|  | Издънкови смесени дъбови гори |  | Смесен средно и нискобон. |  |
|  | Издънкови церови гори Издънкови гори от космат дъб |  | За превръщане |  |
| нискостъблени |  |  |  |  |
|  | култури и издънкови акациеви насаждения |  | Акациев |  |
|  | естествени гори от келяв габър |  | Келявгабъров |  |

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ да се представят следните документи:

5.1.Обяснителна записка за извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето (съдържанието е съгласно приложение № 11 към чл.31, ал. 1 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии). (УВОД, ГЛАВА ПЪРВА - Природни условия, типове месторастения и икономически ефект със следните точки:

1. Име и местонахождение на горската териториална единица,

2. Физико-географска характеристика,

3. Геоложки строеж и петрографски състав,

4. Климатични условия, природни условия,

5. Почви, ерозия,

6. Растителност,

7. Типове месторастения.

ГЛАВА ВТОРА Характеристика на горските територии със следните точки:

- Обща площ,

- Таксационна характеристика на насажденията,

- Стопански класове,

- Турнуси на сеч,

- Видове гори

5.2.Приложения към записката за извършена инвентаризация

5.2.1. Протоколи, заповеди и други документи, свързани с инвентаризацията,

списъци: (списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик; списък на горските територии, отразени в КВС или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период; списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища; списък на подотделите с ограничения, свързани с обявяване на защитени зони/територии по Закона за водите, Закона за защитените територии и Закона за културно-историческото наследство.)

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

5.2.2.Таксационни описания на хартия и в електронен формат (Приложение №4 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии) с кратки записки по ГСУ.

5.2.3.В табличен вид данни извадка от таксационните описания на подотделите (Приложение №4 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии), (таблици за таксационна характеристика),

5.2.4.Карти - основна и тематични

-ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Пазарджик”- М 1:10 000,

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за недържавните  гори в ТП Държавно горско стопанство Пазарджик”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

5.2.5.Данни за постоянните пробни площи

5.2.6.Отчетни форми за баланса на горските територии (ГТ) №№ 1,2,3,4,6 и 7 от Приложение № 12 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии - по общини, вид територия и видове собственост. Информацията се предоставя в електронен формат, позволяващ извършването на анализи и справки.

5.2.7. Ведомост за почвените профили

5.2.8. Списък по землища (на хартия и в електронен вариант) на имотите собственост на физически и юридически лица, в който за всеки имот да бъде отразено в кой (кои) подотдел (подотдели) попада и с каква площ.

    - Да изготви списък на имотите частна собственост с размер под 2 ха, съдържащ № на имот и № на отдел/подотдел.

По отношение на опазването на недържавни горски територии от страна на ТП ДГС „Пазарджик“, от изпълнителя на инвентаризацията да се изготви списък на тези територии по имоти с площ до 2 ха.

Документите от инвентаризацията да се разработят в три екземпляра - по един за ТП ДГС „Пазарджик“, за Регионална дирекция по горите Пазарджик и за Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията на горските територии да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

6. Срокове при извършване на инвентаризацията

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ да се извърши едноетапно в следните указателни срокове:

6.1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2022 год.

6.2. Камерална работа и представяне материалите за приемане от инвеститора - ноември 2022 - май 2023 год.

6.3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и на електронен носител.

6.4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  Протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и Протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни дейности

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски площи.

а)дървопроизводителни

б)недървопроизводителни

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5. Актуализиране на типовете горски месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегнатата площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутната база данни.

7.2.2. Създаване на графичната база данни.

7.2.3. Нанасяне на имотни граници върху картния материал, независимо от мащаба, при всеки един от случаите, цената се завишава с 10% определена за засегнатата площ.

7.2.4. За горски територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха.

7.3. Други дейности

7.3.1. Залагане на ППП

7.3.2. Проучване и картиране на биологичното разнообразие

7.3.3. Определяне и картиране на ГВКС.

7.3.4.Залагане на пробни площи за определяне на количествата мъртва дървесина в изпълнение на чл. 24, ал.4 от НИПГТ Наредба № 18/17.10.2015 год. и дадените указания в писмо с рег. Индекс ИАГ - 2284/29.01.2021 год.

| № | Видове дейности | Обем | Категории на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1- 4. Инвентаризация и планиране на дейности, картиране на насаждения, чийто запас се определя, чрез пълно клупиране или чрез математико-статистически методи | 756.6 | 0 | 23.7 | 396.5 | 336.4 |
| 5 | 5.1. Ограничаване на терена на границите на защитните и специални горски територии, без защитените зони и природните паркове | 1230.1 | 89.7 | 424.4 | 569.2 | 146.8 |
| 6 | 6.1. Инвентаризация на насаждения, собственост на физически и юридически лица, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 4299.2 | 1366.2 | 2159.4 | 754.2 | 19.4 |
|  | 6.2. Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 21340.1 | 843.3 | 6849.8 | 10877.3 | 2779.7 |
| 7 | 7.1. Инвентаризация на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица и | 185 | 93.4 | 78.4 | 11.6 | 1.6 |
|  | 7.2. Инвентаризация на незалесени горски територии държавна собственост | 2264.9 | 878.2 | 424.9 | 688.5 | 273.3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.1. Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природните паркове и на отделите за горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 4484.2 | 4484.2 |  |  |  |
|  | 9.2. Ограничаване границите на обекта за планиране, природните паркове и на отделите за горски територии държавна собственост всичко | 24361.6 | 24361.6 |  |  |  |
|  | Всичко: | 28845.8 | 3181.1 | 9526.2 | 12728.1 | 3410.4 |
| 10 | 10.1. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 99.3 | 99.3 |  |  |  |
|  | 10.2. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризацията на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 43.5 | 43.5 |  |  |  |
| 11 | 11.1. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 22826.7 | 22826.7 |  |  |  |
|  | 11.2. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 4383 | 4383 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините , в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60% цените по точки 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1, а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | всичко |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1.Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 24361.6 | 24361.6 |  |  |  |
|  | 13.2. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините недържавни ГТ | 4484.2 | 4484.2 |  |  |  |
|  | всичко аналитична база данни |  | 28845.8 |  |  |  |
| 14 | 14.1. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 24361.6 | 24361.6 |  |  |  |
|  | 14.2. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините територии | 4484.2 | 4484.2 |  |  |  |
|  | всичко графична база данни |  | 28845.8 |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  | 28845.8 |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Нанасяне на имотни граници или на хоризонтали върху горскостопанските карти за площта, за която се извършва, определени въз основа на Заданието | 4484.2 | 4484.2 |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т.1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1. Актуализиране горски типове местообитания от Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 5162 | 5162 |  |  |  |
|  | 19.2. За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 303.8 | 303.8 |  |  |  |
| 20 | При залагане на постоянни пробни площи за изследване на растежа и производителността на насажденията при извършване на инвентаризацията на горските територии | 3 | 3 |  |  |  |
| 21 | За изработване на план за опазване на горските територии от пожари | 27294.4 | 27294.4 |  |  |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |  |
| 22 - 24 | За изработване на горскостопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията при устройство на едродивечово стопанство; парцелиране и организация на територията при устройство на едродивечово стопанство; планиране на защитна фуражна база при устройство на едродивечово стопанство | 28845.8 | 3181.1 | 9526.2 | 12728.1 | 3410.4 |
| 25 - 28 | За ловоустройство на БИСД - проучване и бонитиране на местообитанията, парцелиране и организация на територията , планиране на защитна фуражна база и организация на стопанисването | 0 |  | 0 | 0,0 |  |
| 29 | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти - 0,40 лв/ха | 89005.1 | 89005.1 |  |  |  |
|  | Всичко за горскостопански дейности | 117850.9 | 117850.9 |  |  |  |
| 34 | Установяване на запаса на стояща и паднала мъртва дървесина по насаждения, по 232 лева за една пробна площ -(за 16 пробни площи) | 16 | 16 |  |  |  |

| № | категория трудност | Горски територии Държавна собственост в ха - А | Разлика (С-А) | Общо (С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 1290.9 | 1890.2 | 3181.1 |
| 2. | II | 7288.4 | 2237.8 | 9526.2 |
| 3. | III | 11962.3 | 765.8 | 12728.1 |
| 4. | IV | 3389.4 | 21.0 | 3410.4 |
|  | общо | 23931.0 | 4914.8 | 28845.8 |

Глава втора

- ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Площ на териториите, обект на плана за ловностопанските дейности

Предмет на планирането ще бъдат дивеча и дивечовите местообитания в ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, в границите на  общини гр. Пазарджик, гр. Септември и с. Лесичово, област Пазарджик,  върху обща площ от 117 850.9 ха - в това число територии от обхвата на дейност на ТП ДГС „Пазарджик“  са 28845.8 ха и земеделски незалесени територии са 89005.1 ха. Дивечопригодната площ от ловоустрояваните горски територии е 28676.2 ха, а недивечопригодната е 169.6 ха.

Ловностопанското деление на територията на Държавно горско стопанство Пазарджик е съобразено със съответните ловностопански райони на основание Заповед № РД 46-1436/20.08.2001 г. и корегирана със Заповед № РД 49-170/30.10.2002 г. на МЗГ.

Районът на дейност на ДГС Пазарджик да се стопанисва като:

-Държавен ловен район от ДГС Пазарджик с два ловни района - ДЛР ”Црънча” и  ДЛР ”Семчиново”.

-Ловен район предоставен за стопанисване на ЛРС (ловно-рибарски съюз) „Сокол 1893“ - гр. Пазарджик, който обединява ловно-рибарските дружини : “Сбор”, “Цар Асен”, “Овчеполци”, “Черногорово”, “Априлци”, “Динката”, “Щърково”, “Величково”, “Сарая”, “Добровница”, “Пищигово”, “ Хаджиево”, “Огняново”, “Мирянци”, “Главиница”, “Алеко”, “Црънча” ,”Паталеница”,” Звъничево”, “Тополница”, “Лесичово”, “Боримечково”, “Церово”.

-Ловен район предоставен за стопанисване на ЛРС (ловно-рибарски съюз) „Марица - 1999“ - гр. Септември, който обединява ловно-рибарските дружини: “Варвара”, “Ветрен дол”, “Семчиново”, “Ветрен”, “Славовица”, “Горно Вършило”, “Карабунар”, “Бошуля”, “Виноградец”, “Септември”, “Ковачево”, “Калугерово”.

-Ловен район предоставен за стопанисване на ЛРС „Съединение”, гр. Съединение, включваща ловно-рибарска дружинка “Мало Конаре”.

По време на ловоустройството да се оптимизира броят на ловищата.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Предвидените ловностопански мероприятия да са съгласувани с планирането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството и с Приложение №34 към чл.126, ал. 1 и 2 от Наредба №18.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори, оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографските условия, оказващи влияние върху стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за развитието на ловното стопанство.

При започване на теренно-проучвателните работи държавното горско стопанство да предостави информация относно собствеността на горските и на земеделските територии, договори за стопанисване и ползване, протоколи, заповеди за граници на ловностопански райони, влезли в сила проекти и програми, разпореждания и постановления на МС, данни за проведени таксации и отстрел и други документи, свързани с изработването на ловностопанския план, съгласно Приложение № 32 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

2. Досегашно стопанисване

По време на теренните работи да се извърши проучване на досегашното стопанисване на дивеча съгласно Приложение № 30, както и екологичните и антропогенните фактори, оказващи влияние върху развитието на дивеча, както и досегашното му стопанисване.

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните предвидени ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2022 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения и в селскостопанските територии в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на вълка през последните 20 години, и данни за таксацията на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните сезонни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии - дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за специалните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“.

Да се проучи ловната фауна - бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитени видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за развитието на ловното стопанство.

5. Планиране на мероприятията

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъде  насочено към:

-формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

-създаване на оптимални условия за водене на лов;

-добив на трофеи и дивечово месо;

-упражняване на лов;

-опазване на редки и защитени от закона видове.

-провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

Да се направи оценка на щетите от дивеча върху земеделските култури.

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се планират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

-за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

-за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие.

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се планира  отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви. При необходимост да се планира обособяване на полигон за обучение на ловни кучета. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Да се отделят в самостоятелни подотдели и да се покажат върху ловностопанските карти и обозначат на терена всички новопланирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действителност са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч. Въз основа на направената характеристика на типовете местообитания да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие. Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, предвиденото полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. Да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се планира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“.

Да се планира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на реалните възможности на планираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се предвиди такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се предвиди ограждане на дивечовите ниви, застрашени от паша на домашни животни.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се планират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се предвидят дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се направи оценка на сградите, пътищата и техниката, необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП Държавно горско  стопанство „Пазарджик“, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на планираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се предвиди обособяване на ловище във всеки предоставен ловностопански район.

Да се проучат сватбовищата на благородния елен и същите да се отразят в ловностопанския план, като се обособят зони на спокойствие за дивеча.

Площи за нови дивечови ниви да не се планират в територии от ДПФ и върху терени, определени като трайно затревени площи.

Да се планира обособяването на развъдници за ловностопанските райони на ловните дружини

При необходимост да се планира обособяването на полигон за обучение на ловни кучета на територията на сдруженията.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на планираните ловностопански дейности.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

7.1.Записка към плана за ловностопанските дейности (съдържанието е съгласно Приложение № 36 към чл.132 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии).

В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

7.2.Приложения към плана за ловностопанските дейности:

7.2.1. Заповеди и протоколи за определяне границите на ловностопанските райони и начинът на стопанисването им.

7.2.2. Таксация и ползване на дивеча – официални данни по възможност за последните 10 години.

7.2.3. Изходна база данни (Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии) – посочват се основните параметри, съдържащи се в съответния ловностопански район, съставен от елементарни площи. В горските територии най-малките елементарни площи са подотделите, а в земеделските - всеки обособен полигон, включващ подходящи местообитания за дадения вид дивеч.

7.2.4. Ведомост за площите на фуражната база (съгласно Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии)  В нея подробно се описват вида територия, местонахождението на фуражната площ, вида й, частта, годна за използване за фуражните култури, необходимостта от изкореняване на единични дървета в площта, предвидена за оране, препоръчваните фуражи за засяване, частта, заета от ливадна трева, бръст, или негодна за използване. На края на всяко ловище или ловностопански район се прави рекапитулация на дивечовите ниви, ливади, сечища и ловните просеки.

7.2.5.Работни схеми и количествени сметки на биотехническите съоръжения - Прилагат се примерни схеми и количествени сметки на планираните съоръжения. Схеми на по-големи съоръжения като фазанарии, оградени площи и др. се комплектоват към картния материал.

7.3.Карти

Към плана за ловностопанските дейности да се изработят и към всеки екземпляр от него да се приложат карти на ловностопанските мероприятия в М  1:10 000, карта на ловностопанските мероприятия в М 1:25 000 за всеки ловностопански район и сборна карта на ловностопанските райони в подходящ мащаб.

На изработените картите да се отразят границите на ловищата и развъдниците съгласно чл.3, ал.5 и 6 от ППЗЛОД.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на картата на възстановената собственост и кадастралната карта.

Ловните карти да се представят в цифров вид и на PDF формат.  Ловностопанското делене да се представи и във формат ESRI shp. Да се предоставят и за ORUHMAPS програма.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в четири екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите Пазарджик; за ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ и за ЮЦДП гр. Смолян.

Ловностопанските карти да са съобразени със залегналите в Наредба № 20 номенклатури на линейните и точковите условни знаци за ловоустройствените планове (стр.60 до стр. 69) - Приложение №1 по чл. 4(1).

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1. Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2022 год.

8.2. Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - ноември 2022 - май 2023 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4. Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Пространствените и атрибутните данни от ловностопанския план да бъдат включени в обединения цифров модел във формат ZEM 2.12, съгласно изискванията на Наредба №20 от 2017 год., Приложение №1, към чл. 4, ал.1, раздел „Изменение на  ZEM формата за горскостопанските планове“;

Да се изработи в цифров вид - ZEM -  формат сборна карта на ловностопанските райони на цялото горско стопанство, която да съдържа само границите на ловностопанските райони, ловищата и развъдниците. В контура на всеки ловностопански район да бъдат поставени името на района, и имената на ловищата и развъдниците.

9. Обем и видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово стопанство

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Планиране на защитна фуражна база.

9.2. Устройство на смесено дребнодивечово стопанство

9.2.1. Парцелиране и организация на територията.

9.2.2.Обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти.

| № | вид дейности | I | II | III | IV | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | едродивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | проучване на местообит. и бонитиране | 3181.1 | 9526.2 | 12728.1 | 3410.4 | 28845.8 |
|  | парцелиране и организация на територията | 3181.1 | 9526.2 | 12728.1 | 3410,4 | 28845.8 |
|  | Планиране на защитна фуражна база | 3181.1 | 9526.2 | 12728.1 | 3410.4 | 28845.8 |
|  | смесено дребнодивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | парцелиране и организация на територията |  |  |  |  | 89005.1 |
|  | обработка на цифрови модели и |  |  |  |  |  |
|  | изработване на ловностопански карти |  |  |  |  |  |

| Вид на устройвания обект | Кате- | Един. | Площ | Цена в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гория | цена | ха | лева |
| 1. Устройство на едродивечово ловно стопанство над 12 000 ха |  |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0.79 | 3181.1 | 2513.06 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0.61 | 3181.1 | 1940.47 |
| Планиране на защитна и фуражна база | I | 0.4 | 3181.1 | 1272.44 |
|  | Всичко: | 1.8 | 3181.1 | 5725.97 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | II | 0.89 | 9526.2 | 8478.32 |
| Парцелиране и орган. на територията | II | 0.7 | 9526.2 | 6668.34 |
| Планиране на защитна и фуражна база | II | 0.4 | 9526.2 | 3810.48 |
|  | Всичко: | 1.99 | 9526.2 | 18957.14 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | III | 0.99 | 12728.1 | 12600.82 |
| Парцелиране и орган. на територията | III | 0.79 | 12728.1 | 10055.2 |
| Планиране на защитна и фуражна база | III | 0.4 | 12728.1 | 5091.24 |
|  | Всичко: | 2.18 | 12728.1 | 27747.26 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | IV | 1.1 | 3410.4 | 3751.44 |
| Парцелиране и орган. на територията | IV | 0.89 | 3410.4 | 3035.26 |
| Планиране на защитна и фуражна база | IV | 0.4 | 3410.4 | 1364.16 |
|  | Всичко: | 2.39 | 3410.4 | 8150.86 |
| Общо горски територии за ДГС „Пазарджик“ |  |  | 28845.8 | 60581.24 |
| Общо земеделски територии: | Всичко: | 0.4 | 89005.1 | 35602.04 |
| Всичко за ДГС „Пазарджик“ | Всичко: |  |  | 96183.28 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба № 8/11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в общини Пазарджик, Септември и Лесичово, в които попада ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ и да се изработи  за цялата територия на стопанството  28845.8 ха, но ще бъдат заплатени само за горските територии с площ 27294.4 ха - (включени в сметката за инвентаризация).

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия, както и на възникналите горски пожари през изминалото десетилетие и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно-проучвателните работи за изработване на плана включват:

2.1.Оформяне на концепция за пожарозащита;

2.2.Уточняване на теренно-проучвателните работи за изработване на плана

-Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност;

-Уточняване на обекти, разположени до горите или в близост до тях, около които ще се планират  противопожарни прегради;

-Уточняват се местата, където ще се предвиди изграждане на  съоръжения - наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., вкл. и съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

- Уточняване на наличната техника за обработка на земеделските площи, като потенциален източник за възникване на пожари при оран, сеитба и прибиране на реколтата от площи в съседство на горските територии;

- Уточняване на доброволните формирования  - специализирана група към ДГС; групи към кметствата и кметските наместничества.

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо. Посочват се основните изисквания  при обособяването на насаждения с различна степен  на пожарна опасност и се указват изискванията при определяне на мерките и мероприятията  за защита на горските територии от пожари.

1 клас са горски територии с висока пожарна опасност;

2 клас са горски територии със средна пожарна опасност;

- клас са горски територии с ниска пожарна опасност.

Методиката за определяне на класа на пожарна опасност е посочена в Приложение № 40 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски пожари да се планират на база клас пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, като се посочат общо и по видове собственост на горските територии.

Бариерни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня - реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Предвидените минерализовани ивици да бъдат съобразени с действителната пожароопасност.

Лесокултурни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на лесокултурните прегради е 6 - 15 м и се залагат през до 2 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Минерализовани ивици - това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии.

Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища; - от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Санитарни ивици - това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни - да се посочат и опишат по землища и отдели всички пътища, по които е възможно придвижването на противопожарна техника, съгл. условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди просветляване и поддържането им.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и ако тя не отговаря на условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и да се изградят нови пътища.

Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари - да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях. Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само по необходимост, ако наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгл. т. 6 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след съгласуване с ТП „ДГС Пазарджик“, и Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН“) гр. Пазарджик, и  гр. Белово, област Пазарджик.

Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се посочат като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопланираните такива.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

Табели и билбордове с противопожарно съдържание - да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии като се посочи приблизителния им брой.

Места за палене на огън - да се предвидят места за къмпиране, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения. Устройството им да е съгл. изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Противопожарни депа - да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар съгл. Приложение от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари - На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център.

Маршрути за патрулиране - при необходимост да се предвидят пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии.

Бариери на горските автомобилни пътища - да се предвидят само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват с РС „ПБЗН“ гр. Пазарджик и гр. Белово, област Пазарджик.

Планираните мероприятия да се остойностят, като се посочат по видове собственост и се отразят с подходящ условен знак върху картния материал.

5.Съдържание на плана

5.1. Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2. Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25 000;

- карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25 000. С различен цвят да се отразят съществуващите и новопланирани противопожарни съоръжения, вкл. и по вид собственост на горските територии.

Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ”ПБЗН” и на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”   област Пазарджик.

Допълнителен свитък-извлечение от Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на РС „ПБЗН“ гр. Пазарджик и  гр. Белово, област Пазарджик, на хартиен и електронен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3. Приложения:

-протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

-списък на планираните мероприятия с посочване на обема им - брой, площ, дължина.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г.

6. Срокове за планиране

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като отделна част заедно с инвентаризацията при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2022 год.

6.2.Камерална работа и представяне на плана по опазване на горските територии от пожари за приемане от възложителя - ноември 2022 - май 2023 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Изработването на Плана за опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

7.Обем и видове дейности

7.1.Теренно-проучвателни дейности

7.2. Обработване на атрибутната база данни

7.3.  Планиране на дейности

7.4. Изработване на тематични карти

7.5. Изработване на допълнителен свитък-извлечение от плана

Общата площ за изработване на план за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари  е 27294.4 ха, за което съгласно Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по горите за определяне на  цените за видовете дейности на основание на чл. 134, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии се предвижда по 0.33 лв за ха - общо необходими средства за изработка на плана за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари възлиза на 9007.15 лева.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2022/2023 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

1. Площ, подлежаща на горскостопанско планиране

Горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 23931 ха.

Залесената площ на горските територии - държавна собственост (върху горскостопанска територия) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 4216.2 | 49.4 | 129.6 | 701.5 | 3181.8 | 153.9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 379.0 | 0.2 | 8.3 | 96.7 | 254.0 | 19.8 |
| Чер-борови | 905.5 | 0.7 | 17.0 | 118.9 | 758.6 | 10.3 |
| Смърчови | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Елови | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Дугласкови | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени иглолистни | 646.0 | 11.0 | 20.8 | 173.6 | 407.9 | 32.7 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 2279.1 | 31.3 | 83.5 | 311.9 | 1761.3 | 91.1 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 3918.6 | 224.7 | 2222.4 | 832.6 | 313.0 | 325.9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 2085.1 | 161.0 | 1680.1 | 241.2 | 2.8 | 0.0 |
| Дъбови | 189.0 | 0.4 | 0.0 | 50.6 | 73.7 | 64.3 |
| Церови | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| Габърови | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Трепетликови | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Ясенови | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тополови | 153.0 | 16.9 | 62.7 | 73.4 | 0.0 | 0.0 |
| Брезови | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| Липови | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 9.2 |
| Орехови | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 2.6 |
| Кестенови | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Смесени с преобладание на бук | 490.4 | 42.5 | 391.8 | 55.4 | 0.0 | 0.7 |
| Смесени с преобладание на дъб | 256.7 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 129.0 | 17.7 |
| Смесени широколистни | 526.7 | 3.1 | 19.7 | 234.6 | 73.0 | 196.3 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 163.3 | 0.0 | 63.2 | 54.9 | 15.5 | 29.7 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 3918.6 | 224.7 | 2222.4 | 832.6 | 313.0 | 325.9 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 8134.8 | 274.1 | 2352.0 | 1534.1 | 3494.8 | 479.8 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 11910.0 | 1620.3 | 1063.1 | 2018.7 | 3694.3 | 3513.6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 4436.7 | 14.4 | 61.6 | 678.1 | 2078.6 | 1604.0 |
| Церови | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
| Букови | 1556.4 | 1167.4 | 337.3 | 46.7 | 5.0 | 0.0 |
| Габърови | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Смесени широколистни | 5905.4 | 436.8 | 664.2 | 1293.9 | 16001.1 | 1909.4 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 1957.2 | 1.1 | 22.2 | 58.4 | 1089.6 | 785.9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 75.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 63.1 |
| Акациеви | 290.3 | 0.0 | 10.8 | 29.4 | 130.4 | 119.7 |
| Келав габърови | 200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | 121.7 |
| Смесени широколистни | 1390.6 | 1.1 | 11.4 | 29.0 | 867.7 | 481.4 |
| Общо за всички видове гори | 22002.0 | 1895.5 | 3437.3 | 3611.2 | 8278.7 | 4779.3 |

2. Характеристика на горските територии

а / по вид на земите в ха

| залесена площ | 22002 |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 517 |
| гола недър. площ | 1412 |
| Всичко: | 23931 |

б / по функционално предназначение в ха

| Защитни горски територии | 2980 |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 2157 |
| Горски територии със стопански функции | 18794 |
| всичко: | 23931 |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

3. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“  е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в горскостопанския план от 2013 год. лесовъдски мероприятия в горските територии - държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

3.1.Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и планираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на предвидените в горскостопанския план  и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

3.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи (осветление, прочистка, прореждане и пробирки) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

3.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в иглолистните, широколистните високостъблени насаждения, в издънковите за превръщане в семенни и в нискостъблените насаждения. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с горскостопанския план да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разстроените гори, ако има такива, като се посочат причините за това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализа по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

3.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по предходния ГСП. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

3.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

3.6. Да се анализира изпълнението на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

3.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии - държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството на горскостопански участъци, по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

3.9. Да се даде информация за извършеното сградно и пътно строителство, като се направи  оценка на ефективността от използването на изградените съоръжения.

3.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии - държавна собственост.

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Теренните проучвания са описани в точка 4 на  Глава първа - Инвентаризация на горските територии в района на дейност на горското стопанство.

По време на теренните проучвания се: установява разпределението на площта в горската териториална единица по общини и землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;  измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите; определят типологичната принадлежност на подотделите, видът и групата гори съгласно приложение № 5; установява природните условия съгласно приложение № 6; установява се ерозираността на почвите и наличието на свлачища; установява се здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно приложение № 7; установява се състоянието на горската пътна мрежа и условията за експлоатация и транспорт на дървесния ресурс; установява се състоянието на сервитутите на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват потенциална опасност за енергийните обекти;  определят се водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;  установяват се данни и за други обекти и ресурси, свързани с управлението на горите, които се изискват със заданието за извършване на инвентаризация на горските територии; установява се наличието на сгради и съоръжения.

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

В самостоятелни подотдели съгласно акта им за обособяване  се отделят защитните и специалните горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горските територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, както и имотите, върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права; разсадниците, опитните и географските култури, семепроизводствените насаждения.

В границите на общините се включват цели отдели, а в землищата на населените места - цели подотдели.

Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на безсрочни ограничени вещни права.

Планираните дейности се отразяват в таксационните описания.

За всяко насаждение с планираната насока на стопанисване се определя и допустимия размер на ползване.

За определянето на запаса на 1 ха и на цялата площ се извършва по дървесни видове съгласно Приложение № 8 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

При таксиране на насажденията да се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно приложение № 8.

Пълно клупиране ще се приложи във високостъблените зрели и презрели насаждения с пълнота от 0.1 до 0.3 независимо от площта, в зрели и презрели насаждения с площ до 2 ха независимо от пълнотата им, както и в зрели и презрели насаждения с по-голяма площ и пълнота от ценни дървесни видове, които поради разположението си във вид на дълги ивици или друга форма не са удобни за приложението на друг метод.

Запасът на зрели и презрели насаждения ще бъде определен по метода на Битерлих в насаждения с добра видимост, които не се таксират с пълно клупиране или други методи.

5.Основни насоки за организация на обекта на планиране.

Разделяне на горскостопанската единица на участъци

С горскостопанския план от 2013 год. територията на Държавно горско стопанство “ Пазарджик” е разделена на три горскостопански участъка:

I ГСУ “Семчиново” - с обща площ 4724,5 ха, от която 4475,0 ха залесена, 249,5 ха незалесена, от която 1,7 ха незалесена дървопроизводителна и 247,8 ха незалесена недървопроизводителна. Седалището на участъка е в град Пазарджик с горски пункт в  с. Семчиново. Той включва в границите си следните отдели: 1 - 68. Общият брой на отделите е 68 (шестдесет и осем).

II ГСУ “Церово” - с обща площ 17199,4 ха, от която 15162,7 ха залесена, 927,4 ха незалесена дървопроизводителна и 1109,3 ха незалесена недървопроизводителна площ. Седалището на участъка е в  гр. Пазарджик.  Той включва в границите си следните отдели: 77 - 260; 358 - 383; 385;  386; 400 - 449. Общият брой на отделите е 262 (двеста шестдесет и два).

III  ГСУ “Црънча” - с обща площ 6977,1 ха, от която 6642,6 ха залесена, 38,4 ха незалесена дървопроизводителна и 296,1 ха незалесена недървопроизводителна площ. Седалището на участъка е в град Пазарджик с горски пункт в с. Црънча. Той включва в границите си следните отдели: 261 - 357; 384. Общият брой на отделите е 98 (деветдесет и осем).

В записката на плана да се даде разпределението на всеки горскостопански участък по видове собственост.  Същата информация да се посочи и в кратките записки на горскостопанските участъци.

С настоящото задание се предлага броя и имената на горскостопанските участъци да се определят със Заповед на Директора на стопанството, която да бъде предоставена на изпълнителя на инвентаризацията на първо лесоустройствено съвещание.

6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със специални и защитни функции

Предлагат се следните турнуси по условни стопански класове:

6.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване подобряване на специалните и защитни функции, възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и  добив и на средна строителна дървесина при  ориентировъчен турнус на сеч 60 год.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Условен Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.3 Условен Черборов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.4. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.5. Условен Буков високобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. при турнус на сеч 140 год.

6.6. Условен Буков среднобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията от трети и част от четвърти бонитет и  производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 год. за насажденията от част от четвърти  и пети бонитет

6.7. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за средно и нискобонитетните и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 140 год. за високобонитетните насаждения.

6.8. Условен  Широколистен високостъблен стопански клас

За културите от полски ясен  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и ива целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За  културите от бреза, целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 60 години.

За насажденията и културите от сребролистна липа, целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от пърнар, люляк и мъждрян  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и само укрепване на терените.

За културите от орех и череша  целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на плодове.

6.9. Условен  Тополов стопански клас

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и добив на едра строителна дървесина при турнус на сеч 15 години на дървостоите, разположени на типични тополови месторастения и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години на дървостоите, разположени на нетипични тополови месторастения.

6.10. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на бук от І и ІІ бонитет. Тук да се причислят и насажденията от габър, чиято площ е малка и не позволява обособяването им в самостоятелен условен стопански клас.

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения в семенни и производството на едра строителна дървесина при турнус на сеч 90 години.

6.11.  Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

6.12. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения  и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 год. за високобонитетните насаждения.

6.13. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год. за високобонитетните насаждения.

6.14. Условен Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

6.15. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене.

Б. Група гори със стопански функции

Предлага се да се обособят следните примерни стопански класове:

6.1. Стопански клас Иглолистни култури

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване подобряване на специалните и защитни функции, възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при ориентировъчен турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е ще бъде производство и  добив и на средна строителна дървесина при  ориентировъчен турнус на сеч 60 год.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.3 Черборов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.4. Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде производство на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години за средно и нискобонитетните насаждения от трети до пети бонитет и добив на  едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30  см при турнус на сеч 120 години за високобонитетните насаждения от първи и втори бонитет.

6.5. Буков високобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. при турнус на сеч 140 год.

6.6. Буков среднобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията от трети и част от четвърти бонитет и  производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 год. за насажденията от част от четвърти  и пети бонитет

6.7. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за средно и нискобонитетните и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 140 год. за високобонитетните насаждения.

6.8. Широколистен високостъблен стопански клас

За културите от полски ясен  целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и ива целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За  културите от бреза, целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 60 години.

За насажденията и културите от сребролистна липа, целта на стопанисване ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от пърнар, люляк и мъждрян  целта на стопанисване ще бъде само укрепване на терените.

За културите от орех и череша  целта на стопанисване ще бъде добив на плодове.

6.9. Тополов стопански клас

Целта на стопанския клас е добив на едра строителна дървесина при турнус на сеч 15 години на дървостоите, разположени на типични тополови месторастения и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години на дървостоите, разположени на нетипични тополови месторастения.

6.10. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения в семенни и производството на едра строителна дървесина при турнус на сеч 90 години.

6.11.  Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанисване е превръщане на издънковите насаждения в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

6.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения  и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 год. за високобонитетните насаждения.

6.13. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. за средно и нискобонитетните насаждения и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год. за високобонитетните насаждения.

614. Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения. В този условен стопански клас да се отнесат насаждения и култури без преобладание, но с поне 5 десети участие в състава на акация. Целта на стопанисване ще бъде производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

6.15.Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения, с ниска производителност - четвърти и пети бонитет. Целта на стопанисване - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за горене.

7. Планиране на мероприятията

7.1.Сечи

При изработване на горскостопанския план на горското стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се планират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания.

В таксационните описания на високостъблените насаждения да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни и постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се планират в акациевите и келявогабъровите насаждения.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, склопеността, бонитета и състоянието им. Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

При сортиментиране на добивите от възобновителни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене е по-малък от интензивността на планираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се предвидят съвместно с Горска семеконтролна станция гр. Пловдив и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от планираните противопожарни и горскостопански мероприятия технически сечи.  В подотделите, граничещи с постоянни автомобилни горски пътища да се предвидят технически сечи за просветляване, съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се представят списъци на подотделите, в които са планирани сечи без материален добив, списъци на предвидените противопожарни  мероприятия, списъци на подотделите - просеки за почистване, списъци на подотделите за техниеска сеч за просветляване на горските пътища,  и списъци на подотделите за залесяване.

В представителните образци не се планират горскостопански мероприятия.  В ГВКС мероприятията се планират съобразно препоръките за стопанисване за съответния тип ВКС, разписани в доклада за ГВКС на ТП.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от предвидените противопожарни и горскостопански мероприятия, от насажденията във временно недостъпните басейни, както и за тези извън тях.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

7.2. Определяне размера на ползването

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи във високостъблените гори със стопански функции да се определи съобразно състоянието на насажденията и възобновяването, като се приложат формулните методи, а в горите със защитни и специални функции, да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

При определяне на нормата на ползване от възобновителни сечи, да се има предвид наличието на възобновяване от различни поколения.

Възобновителни сечи да се планират във всички зрели и презрели високостъблени насаждения, като горското стопанство ползва масата, предвидена от определената норма на ползване по стопански класове.

В разчетите за отделните стопански класове да не се включват насажденията, определени като „гори във фаза на старост”.

Да се планират технически сечи:

-в просеките на ел. проводите

- за просветления на трайните горски пътища.

7.3. Възобновяване и залесяване

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването на горскоплодни и спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2 / 07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, както и инвентаризацията на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

7.4. Планиране на други мероприятия

При разработването на горскостопанския план да се планират и следните допълнителни мероприятия:

-паша на домашни животни, съобразно състоянието на насажденията и социално-икономическите условия в района на стопанството, да се посочат в списък насажденията забранени за паша съгласно чл 124 от ЗГ;

-добив на сено, билки, гъби, горски плодове и др., съобразно възможностите на горските територии и добивите през изминалия ревизионен период;

-пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

-да се предвидят противоерозионни мероприятия за защита от порои и ерозия.

Към горскостопанския план да се разработи глава за обема на предвидените лесокултурни и технически мероприятия и глава за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, при спазване на разпоредбите на чл. 55 от Закона за лечебните растения, като се опишат основните защитени и лечебни растения, тяхното разпространение и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се планират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните (площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за предвидените залесявания по дървесни видове, планираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на предвидените лесовъдски мероприятия, планирани в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и пътища за движение на противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

При описанието на биологичното разнообразие да се използва наличната информация от доклада за ГВКС.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”, и имат тежест след защитените територии. При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого-икономическия ефект от горскостопанското планиране.

Да се разработи и глава за водоохранните горски територии.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

8. Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“ съдържа:

Част първа:

Обяснителна записка на плана (разработена съгласно Приложение № 26 към чл. 91, ал.1 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии) със следното съдържание:

Увод,

Глава първа Природни условия, типове месторастения и икономически ефект, с подточки както следва: 1. Име и местонахождение на горската териториална единица, 2. Физико-географска характеристика, 3. Геоложки строеж и петрографски състав, 4. Климатични условия, 5. Почви, ерозия, 6. Растителност, 7. Типове месторастения, 8. Очакван технико-икономически ефект,

Глава втора Икономически условия с точка 1. Роля и значение на горите и горскостопанската единица за икономиката на общините и областта, Глава трета Досегашно стопанисване с точки 1. Сечи, 2. Ползване на дървесина общо и по категории дървесина, 3. Възобновяване и залесяване, 4. Смолодобив, 5. Строителство на сгради и пътища, 6. Добив на недървесни горски  продукти, 7. Мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари, 8. Отчет и регистри, свързани с изпълнението на горскостопанския план,

Глава четвърта Характеристика на горските територии със следните точки: 1. Обща площ, 2. Таксационна характеристика на насажденията,

Глава пета Основни насоки за организация на стопанството с точки: 1. Направление на стопанството, 2. Разделяне на горскостопанската единица на участъци, 3. Стопански класове, 4. Турнуси на сеч, 5. Видове гори,

Глава шеста Планирани мероприятия с точки: 1. Сечи, 2. Определяне на нормата на ползване на дървесина от възобновителни сечи във високостъблени гори, 3. Определяне на нормата на ползване на дървесина в издънкови за превръщане в семенни, нискостъблените и тополовите гори, и при отгледни сечи, 4. Общ размер на ползваната дървесина, 5. Добиви общо и по категории дървесина от лесосечния фонд, 6. Възобновяване и залесяване, 7. Здравословно състояние на гората, 8. Добив на недървесни горски продукти и услуги, 8. Строителство на сгради и пътища, 9. Дейности по опазване на горските територии от пожари, 10. Обем на планираните лесокултурни мероприятия и мероприятия за защита от ерозия, 11. Общи бележки.

Част втора:

Таксационни описания с работен проект:

1.Таксационни описания с отразени планирани горскостопански мероприятия. (работен проект за сечите и залесяванията); и кратки записки по ГСУ.

2.Опис-ведомост за предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

Част трета:

Горскостопански карти и различни приложения

1.Протоколи - от съвещания и експертни съвети, протокол за категоризация съгласно чл.5 от ЗГ, Протокол за определяне на базови източници:

2. Таблици за обща таксационна характеристика по стопански класове и групи гори;

3.Таблици за таксационна характеристика по стопански класове и групи гори:

4.Списъци: на горските територии по землища; на несъответствията с КВС и кадастрална карта; на основните дървесни видове, на насажденията, чиито запас е определен по математико-статистически методи, на насажденията на които запаса е определен чрез клупиране, списък на съкратените наименования на дървесни и храстови видове и обозначенията на повредите; списък на подотделите, в които е учредено право на устройване на постоянни пчелини и др.

5.Баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по собственост, по вид територия и по общини.

6. Опис на проекти с отношение към територията, обект на горскостопански план, чийто срок на дейност не е изтекъл.

7. Други ведомости -  на постоянните пробни площи, на почвените профили, на предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

8. Сборни листове

9. Картен материал (опис на отделните видове карти и броят им)

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на санитарното състояние на гората в подходящ мащаб,

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Пазарджик”- М 1:10 000,  с нанесени хоризонтали;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Пазарджик”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000, и обща карта на ДГС на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари в подходящ мащаб.

-тематични карти на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) в цифров вид (PDF) в М 1:25 000;

Горските карти по видове собственост да се оцветят в следните цветове:

-Държавна (публична и частна заедно) - зелено;

-Частна физически лица - кафяво;

-Частна юридически лица - лилаво;

-Общинска - жълто;

-Съсобственост - оранжево;

-Религиозна - синьо;

-Гори върху земеделски земи - на бял фон защриховано със съответния цвят на собствеността.

Към Приложенията с картен материал на ГСП, на картите по насока на стопанисване да бъдат отразени със знак - надпис ГФС - за Горите във фаза на старост и ПО - за Представителните образци, (както се отразяват семепроизводствените насаждения - СБ; и вододайните зони - ВЗ). Подотделите, които са ГФС  и ПО да запазят номерацията си (буквирането) и да няма планирани мероприятия в тях.

Да се изработи отделна глава за гори с висока консервационна стойност, като се актуализира съществуващия доклад за сертификация по FSC.

На таксационните описания в белови вид освен идентификатора на ВКС по смисъла на Наредба №18 да се посочи и номера по доклад за сертификация на ДГС.

На таксационните описания в белови вид да бъде записана буквата (цифрата) на подотдела, от който (които) е произлязъл, както и номера на имота (имотите), който (които) географски засича(т) съответния подотдел. Към съдържанието на горскостопанския план да се приложи списък на сеченията на подотдели с имоти с техните атрибутни данни. Докладът на горите с ВКС да се включи в обяснителната записка на ГСП.

В таксационните описания да се записва кода на защитената зона и горското местообитание, номерата на имотите (за недържавните гори), които попадат в подотдела, както и да се отразява ако е Гора във фаза на старост.

При констатиране на несъответствия с картата на възстановената собственост или кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки към записката да се приложи списък на засегнатите имоти в горски територии по землища и собственост.

Горскостопанските карти да се предадат на възложителите във формата, съгласно Приложение №1 към Наредба №20/18.11.2016 г.  Да се представят във формати shape, CAD и ZEM, по землища и за цялата горскостопанска единица в координатни системи 1970 г., кадастрална координатна система 2005, БГС2005 и WGS84. Съдържащите се във файловия формат  атрибутни данни се предават на възложителите в MS EXCEL формат. Атрибутната база данни да съдържа задължително сеченията на площите на имотите по землища с площите на горските подотдели.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, Южно централно  държавно предприятие гр. Смолян, Регионална дирекция по горите Пазарджик и за Изпълнителна агенция по горите и комплект карти в три екземпляра - по един за ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, за РДГ Пазарджик и за Южно централно  държавно предприятие гр. Смолян.

Работният проект за сечите и залесяванията - таксационните описания да се представят на ЮЦДП на електронен носител.

На хартиен носител работният план за сечите и залесяванията да се представи в три екземпляра - за ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“, за Регионална дирекция по горите Пазарджик и за Изпълнителна агенция по горите.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, (Приложение №1 към чл. 4, ал. 1) и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея. Атрибутните данни се предават в MS EXCEL формат. Горскостопанските карти да се представят в KML формат за ORUXMAPS програма.

9. Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Пазарджик“  да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

9.1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2022 год.

9.2. Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - октомври 2022 - май 2023 год.

9.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

9.4. Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  протокола от експертен съвет, (чл.39) назначен със Заповед на Изпълнителния Директор на ИАГ за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

10. Справка за видовете дейности и категории на трудност за изработка  на горскостопанския план

10.1. Теренно-проучвателни работи

10.1.1. Инвентаризация и планиране на дейности в насаждения с пълнота до 0.5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.2. Инвентаризация и планиране на дейности в насаждения с пълнота от 0.6 до 1.0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.3. Инвентаризация и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

10.1.4. Инвентаризация на насаждения, чийто запас се определя по таблични методи, вкл. и лесонепригодни площи.

10.1.5. Инвентаризация на незалесени горски територии.

10.1.6. Планиране на дейности в залесени горски територии, извън тези по предходните позиции.

10.1.7. Ограничаване на терена на границите на обекта за изработване на горскостопански план.

10.1.8. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.1.9. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.2. Обработване на информацията

10.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни при планиране.

10.2.2. Създаване на графична база данни при планиране.

10.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при планиране.

10.3. Други дейности

10.3.1.Залагане и изчисление на временни пробни площи.

10.3.2.Залагане и изчисление на постоянни пробни площи.

|  | № |  | Видове дейности |  | Обем |  | Категории на трудност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |
|  |  |  |  |  | ха |  | Площ, ха |  | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 7 | 10 | 13 |
|  | 1 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота до 0,5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране |  | 88.5 |  | 0 |  | 0 | 25.4 | 63.1 |
|  | 2 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране |  | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 2.4 |
|  | 3 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи |  | 664.2 |  | 0 |  | 23.7 | 369.6 | 270.9 |
|  | 4 |  | Инвентаризация и планиране на дейностите в млади и дозряващи насаждения, чийто запас се определя чрез таблични методи |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 5.2 Ограничаване на терена на границите на подотделите, предвидени за провеждане на възобновителни сечи |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 6.3.Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи |  | 21245.4 |  | 748.6 |  | 6839.8 | 10877.3 | 2779.7 |
|  | 7 |  | 7.3. Инвентаризация на незалесени горски територии, държавна собственост |  | 1929 |  | 542.3 |  | 424.9 | 688.5 | 273.3 |
|  | 8 |  | Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън случаите по т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план |  | 8113.7 |  | 8113.7 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 9.3. Ограничаване границите на обекта за изработване на горскостопански план, природните паркове и на отделите, за горски територии, държавна собственост |  | 23931 |  | 23931 |  |  |  |  |
|  |  |  | всичко |  | 23931 |  | 1290.9 |  | 7288.4 | 11962.3 | 3389.4 |
|  | 10 |  | 10.3. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост |  | 99.3 |  | 99.3 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 11.3. Актуализиране на типовете горските месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост |  | 22613.4 |  | 22613.4 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | При лесистост на общините, в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60%, цените по точки от 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1; а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всичко |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 13.3. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка, при планиране в горските територии, държавна собственост |  | 23931 |  | 23831 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 14.3. Създаване на графична база данни, при планиране на горските територии, държавна собственост |  | 23931 |  | 23931 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутната база данни се умножава с коефициент К=1.10, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т. 1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 19.3. За описване на установени и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие, при планиране в горските територии, държавна собственост |  | 5162 |  | 5162 |  |  |  |  |
| № |  | категория трудност |  |  | горски територии -държавна собственост в ха |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | I |  |  | 1290.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | II |  |  | 7288.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | III |  |  | 11962.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | IV |  |  | 3389.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общо |  |  | 23931 |  |  |  |  |  |  |

ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНОВИТЕ РАБОТИ

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 28845.8 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 23931 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ 117850.9 ха, в това число 28845.8  ха са площи от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пазарджик“, а 89005.1 ха са незалесени земеделски територии. Стойността на хонорара, изчислен по съгласно Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, възлиза на 475 005.53 лв. без ДДС общо за територията на стопанството.

В тази сума е включена и цената за ловностопанско планиране, която е  96 183.27  лв. без ДДС.

Инвеститор на инвентаризацията, плана за ловностопанските дейности и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а ЮЦДП  гр. Смолян  за горскостопанския план.

Приложение №1

Списък на зрелите насаждения, запасът на които ще бъде определен чрез пълно клупиране

Бялборов Средно и нискобонитетен обща площ за ПК 10.3 ха.

С пълнота 0.1-0.5 подотдели: №№ 39 г, д; 58 д; 352 д, к; с обща площ 9.7 ха, в това число трета категория са 3.7 ха и четвърта категория са 6.0 ха.

С пълнота 0.6-1.0 подотдел: № 322 а; с площ 0.6 ха, трета категория.

Черборов Средно и нискобонитетен обща площ за ПК 7.8 ха.

С пълнота 0.1-0.5 подотдел: №№ 60 б; с обща площ 7.8 ха трета категория.

Буков високобонитетен стопански клас обща площ за ПК 70.6 ха.

С пълнота 0.1-0.5 - подотдели: №№ 30 е; 31 б; 32 е; 42 а, п; 353 г, д, з; 354 д; с обща площ 67.7 ха, в това число трета категория са 12.9 ха и четвърта категория са 54.8 ха.

С пълнота 0.6-1.0 - подотдели: №№35 а, з, и, м; 46 с; 316 ж; с площ 2.9 ха, в това число трета категория са 0.5 ха и четвърта категория са 2.4 ха.

Буков Среднобонитетен стопански клас - обща площ за ПК 3.7 ха.

С пълнота 0.1-0.5 подотдели: №№ 44 г, з; 353 е; с обща площ 3.3 ха, в това число трета категория са 1.0 ха и четвърта категория са 2.3 ха.

С пълнота 0.6-1.0 са 0.4 ха  подотдел 42 у; с площ 0.4 ха – трета категория.

Общата площ за пълно клупиране е 92.4 ха в това число:

С пълнота 0.1-0.5 са 88.5 ха, трета категория 25.4 ха и четвърта категория са 63.1 ха;

С пълнота 0.6-1.0 са 3.9 ха; в това число трета категория са 1.5 ха и четвърта категория са 2.4 ха.

Списък на зрелите насаждения, запасът на които ще бъде определен по математико-статистически методи

Бялборов Средно и нискобонитетен - подотдели: №№ 38 г; 40 д; 43 и, л; 45 е; 298 е; с обща площ 42.3 ха, в това число трета категория са 2.3 ха и четвърта категория са 40.0 ха.

Иглолистно-широколистен  Средно и нискобонитетен - подотдели: №№ 37 ж, и; 105 д; с обща площ 24.0 ха,  трета категория.

Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 3 а, 4 а,  г, 5 а,  д, 6 г, 31 в,  ж, 33 з, 34 д,  з, 35 в, 36 и,  к, 37 а,  е,  з, 38 б,  в, 39 е, 40 г, 41 в,  ж, 140 ж, 297 ж, 298 а,  б,  г, 316 е,  з, 349 г, 353 в,  и, 355 г; с обща площ 422.7ха, в това число втора категория са 8.4 ха, трета категория са 280.0 ха и четвърта категория са 134.3 ха.

Буков Среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 2 а,  б, 3 б, 5 г, 40 е, 137 б, 139 б, 299 в,  г,  д, 353 а;  354 е, 356 д; с обща площ 139.9 ха, в това число втора категория са 8.7 ха, трета категория са 63.3 ха и четвърта категория са 67.9 ха.

Дъбов Средно и нискобонитетен  стопански клас - подотдели: №№ 349 в; 353 б; 419 я; с обща площ 35.3 ха, в това число втора категория са 6.6 ха и четвърта  категория са 28.7 ха.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по математико-статистически методи е 664.2 ха, в това число втора категория са 23.7 ха, трета категория са 369.6 ха и четвърта категория са 270.9 ха.

Приложение №2 Списък на горите във фаза на старост

Приложение №3 Решение №616/28.07.2016 год.