## У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2022 / 2023 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопанска карта, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Заданието е изработено от „НИКАН НД“ - ЕООД, с удостоверение за регистрация № 7700/16.12.2018 год.  и упражняване на лесовъдска практика за дейността „Изработване на задания, проекти, планове и програми за горски територии“, въз основа на одобрен от Министъра на земеделието, храните и горите доклад с изх.  № ИАГ - 3352/11.02.21 год., и съгласно Договор № 19/18.02.2021 год. сключен между „НИКАН НД“- ЕООД и ЮИДП Сливен (за ТП ДГС „Ивайловград“). Заданието е изработено съобразно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (накратко Наредба № 18).

Обект на инвентаризация, изработване на горскостопански карти,  план за горскостопанските дейности, план за ловностопанските дейности  и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на горското стопанство, независимо дали са отразени върху картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

В заданието е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на ловностопанския и горскостопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по видове насаждения  и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видовете гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по видове насаждения, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през периода между двете инвентаризации.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в горскостопанския план от 2013 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно- проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

Инвентаризацията ще се извърши в границите на землищата на населените места на с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Гнездаре, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луков, с. Долноселц, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, гр. Ивайловград, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстрок, с. Розино, с. Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеино, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино и с. Чучулига, община гр. Ивайловград,  Хасковска област.

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние  и потенциал.  Инвентаризацията ще се извърши на територията на гореспоменатите землища, въз основа на предоставените от възложителя цифрови модели на кадастралната карта и цифровата ортофотокарта. (чл. 11 от Наредба № 20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването, и поддържането на горскостопанската карта.)

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва методът на стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Обект на изработване на плана за ловностопанските дейности са горите, незалесените горски територии и земеделските територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да определи основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се определят дейностите за опазване и ползване на дивеча, техните местообитания и организацията на ловностопанските райони в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8/11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, и Наредба № 20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването, и поддържането на горскостопанската карта, съобразено с Общинския план за развитие на община Ивайловград.

За Хасковска област не е изработен Областен план за развитие на горските територии.

В случай, че до възлагане на обществената поръчка за извършване на инвентаризация на горските територии, и планиране на горскостопанските и  ловностопанските дейности, се извърши сертификация на горското стопанство, горскостопанският план да се съобрази с нея.

ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” е териториално поделение към Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен и е в района на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Инвентаризацията да се извърши на всички горски територии и на горите, отразени върху картата на възстановената собственост и кадастралната карта като друг вид територия.

Характеристиката на площта за инвентаризация на горските територии е извършена въз основа на действащата инвентаризация от 2013 год., баланса на горските територии към 2020 год. (форми 1 и 7 ГФ) и данни от картата на възстановената собственост и кадастралната карта и кадастралните регистри.

Лесистостта на територията на общината е 61.98 %.

1. Площ на горските територии

Площта на горските територии в района на дейност на ТП“Държавно горско стопанство Ивайловград” е възлизала на 54 272.8 ха, съгласно данните от предходната инвентаризация на горските територии от 2013 год., извършена от „Агролеспроект” ЕООД, гр. София.

През периода между двете инвентаризации на горските територии  е извършена промяна на предназначението на горските територии:

1.1. с Решение № 33-ІІ-1/07.07.16 год.  на комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали за 22.921 дка., за изграждане на обект „Кариера за добив на гнайс“. Преди провеждане на процедурата по промяна на предназначението, имотите, обект на заповедта, са били причислени от земеделските към горските територии, поради което решението не се отразява върху площта на горските територии.

1.2. с Решение № 30-ІІ-1на комисията чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за горите на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали за 32.344  дка., за изграждане на обект „Площадка за кариера за добив на гнайс“.

Поради извършената промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, от обхвата на горските територии са отпаднали 3.2 ха, поради което с баланса на горските територии към 31.12.20 год. са отчетени 54 269.6 ха. или кръгла площ 54.270.0 ха.

Разпределение на площта за инвентаризация на горските територии по собственост и вид на територията, отразени в картата на възстановената собственост и кадастралната карта са както следва:

| собственост | горск. тер. | зем. тер. | водни | трансп. | п.изк. | урб. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| държавна публична | 5 186.2 | 11.8 | 8.3 | 6.6 | 0.5 | - | 5 213.4 |
| държавна частна | 42 904.2 | 2 028.2 | - | - | 7.6 | - | 44 940.0 |
| общинска публична | 28.9 | 673.1 | 5.7 | 11.0 | - | 1.9 | 720.6 |
| общинска частна | 176.2 | 744.2 | - | - | - | - | 920.4 |
| общ.организации | 3.8 | 5.4 | - | - | - | - | 9.2 |
| частна | 202.8 | 210.7 | - | - | - | - | 413.6 |
| религ. общности | 1.7 | 0.1 | - | - | - | - | 1.8 |
| стоп. от общината | 0.6 | 1 987.6 | - | - | - | - | 1 988.1 |
| общо | 48 504.4 | 5 661.1 | 14.0 | 17.6 | 8.1 | 1.9 | 54 207.1 |

Разликата от 62.9 ха се дължи на налични явни фактически грешки в кадастралната карта, вкл. и за границата между Република България и Република Гърция.

2. Характеристика на площта за инвентаризация

Съгласно данните от баланса на горските територии към 31.12.20 год., горските територии в района на дейност на ТП“Държавно горско стопанство Ивайловград” се разпределя:

а / по собственост

| държавна собственост | 50 294.0 ха | в т.ч. зем. тер. 2 068.0 |
| --- | --- | --- |
| общинска собственост | 3 577.0 ха | в т.ч. зем. тер. 3 386.0 |
| частна собственост, от които: | 399.0 ха | в т.ч. зем. тер. 193.0 |
| - собственост на физически лица | 376.0 ха | в т.ч. зем. тер. 175.0 |
| - собственост на юридически лица | 21.0 ха | в т.ч. зем. тер. 18.0 |
| - собственост на религ. общности | 2.0 ха | - |
| всичко: | 54 270.0 ха | в т.ч. зем. тер. 5 647.0 |

При предходната инвентаризация на горските територии през 2013 год. разпределението на площта по видове собственост е било:

| държавна собственост | 50 297.6 ха |
| --- | --- |
| общинска собственост | 3 576.5 ха |
| частна собственост, от които: | 398.7 ха |
| - собственост на физически лица | 376.1 ха |
| - собственост на юридически лица | 21.1 ха |
| - собственост на религ. общности | 1.5 ха |
| всичко: | 54 272.8 ха |

б/по вид на земите в ха:

|  | държ. | общ. | физ.л. | юр.л. | рел. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 46 522.0 | 3 542.0 | 345.0 | 20.0 | 2.0 | 50 431.0 |
| в т.ч. горски тер. | 44 454.0 | 166.0 | 170.0 | 2.0 | 2.0 | 44 794.0 |
| „земед. тер.“ | 2 068.0 | 3 376.0 | 175.0 | 18.0 | - | 5 637.0 |
| гола дърв. площ | 399.0 | 2.0 | 10.0 | - | - | 411.0 |
| гола недър. площ | 3 373.0 | 33.0 | 21.0 | 1.0 | - | 3 428.0 |
| Всичко: | 50 294.0 | 3 577.0 | 376.0 | 21.0 | 2.0 | 54 270.0 |
| в т.ч. горски тер. | 48 226.0 | 191.0 | 201.0 | 3.0 | 2.0 | 48 623.0 |
| „земед. тер.“ | 2 068.0 | 3 386.0 | 175.0 | 18.0 | - | 5 647.0 |

При извършване на инвентаризацията на горските територии да се уточни собствеността на горските територии към 31.12.2021 год., като за горите, различни от държавна собственост, освен данните от картата на възстановената собственост и кадастралната карта, да се проучат и наличните документи за собственост.

По наличната ортофотокарта са установени залесени и самозалесили се територии, които не са били отразени при инвентаризацията на горските територии от 2013 год., в размер на 1 100.0 ха, поради което подлежащата на инвентаризация площ на горските територии, съгласно настоящото задание, възлиза на 55 370.0 ха

От установените по наличната ортофотокарта залесени и самозалесени територии, които не са били отразени в горскостопанската карта на утвърдената през 2013 год. инвентаризация на горските територии, 550.0 ха са държавни територии, 400.0 ха са общински територии, а 150.0 ха са частни територии, поради което на инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 55 370.0 ха., а горскостопански план ще се изработи за горските територии - държавна собственост, в размер на 50 844.0  ха.

б/по вид на земите и по собственост, с включени новозалесени земи в ха:

|  | държ. | общ. | физ.л. | юр.л. | рел. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 47 072.0 | 3 942.0 | 495.0 | 20.0 | 2.0 | 51 531.0 |
| в т.ч. горски тер. | 44 454.0 | 166.0 | 170.0 | 2.0 | 2.0 | 44 794.0 |
| „земед. тер.“ | 2 618.0 | 3 776.0 | 325.0 | 18.0 | - | 6 737.0 |
| гола дърв. площ | 399.0 | 2.0 | 10.0 | - | - | 411.0 |
| гола недър. площ | 3 373.0 | 33.0 | 21.0 | 1.0 | - | 3 428.0 |
| Всичко: | 50 844.0 | 3 977.0 | 526.0 | 21.0 | 2.0 | 55 370.0 |
| в т.ч. горски тер. | 48 226.0 | 191.0 | 201.0 | 3.0 | 2.0 | 48 623.0 |
| „земед. тер.“ | 2 618.0 | 3 786.0 | 325.0 | 18.0 | - | 6 747.0 |

в / по функционално предназначение в ха:

| защитни горски територии | 69.9 ха |
| --- | --- |
| специални горски територии | 52 747.4 |
| горски територии със стопански функции | 2 552.7 ха |
| всичко: | 55 370.0 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

#### 3.  Защитни и специални горски територии

3.1. Специални горски територии в защитени територии

3.1.1. Защитени местности

3.1.1.1. Защитена местност „Ликана“- находище на диворастящи орхидеи, обявена със заповед № 328/08.05.92 год. на Министерство на околната среда, отдели и подотдели №№ 500 в, е, 12; 502 к, с; с обща  площ 2.8 ха,  от която залесена площ 2.6 ха и незалесена площ 0.2 ха.

3.1.1.2. Защитена местност „Хамбар дере“, обявена със заповед № РД-427/29.10.99 год. на Министерство на околната среда и водите, отдели и подотдели №№ 188 з, и, 4-7, 9, 10; 191 г, д, м, н; 192 а, в, 1, 2; 193 а; 194 а, е, ж, 1; 195 а; с обща  площ 103.7 ха,  от която залесена площ 98.4 ха и незалесена площ 5.3 ха.

3.1.1.3. Защитена местност „Меандри на Бяла река“ обявена със заповед № РД-474/11.07.01 год. на Министерство на околната среда и водите, отдели и подотдели №№ 223-226; 227 з, и, н-с, 3-12; 252-258; 256 а-к, 1-26; 257; 258; 259 ш-а1; 263-265; 308; 552; с обща  площ 1 285.9 ха,  от която залесена площ 1 060.2 ха и незалесена площ 225.7 ха.

3.4.1.4. Защитена местност „Дупката“- находище на диворастящи орхидеи и пещера „Дупката“, обявена със заповед № 328/05.08.92 год. на Министерство на околната среда, отдели и подотдели №№ 460 о-с, 9; 463 п, р, 7; с обща  площ 4.7 ха,  от която залесена площ 3.5 ха и незалесена площ 1.2 ха.

3.1.2. Природни забележителности

3.1.2.1. Пещера в местността „Коджа дере“, обявена със заповед № 531/25.09.78 год. на Комитета за опазване на природната среда, подотдели 500 ц, ч, 1; с обща  площ 0.7 ха,  от която залесена площ 0.5 ха и незалесена площ 0.2 ха.

3.1.2.2. Находище на снежно кокиче в местността „Петков баир“, обявена със заповед № 531/25.09.78 год. на Комитета за опазване на природната среда, подотдел 487 е; със залесена площ 0.1 ха.

3.1.2.3. Находище на божур в местността „Стената“, обявена със заповед № 282/04.05.79 год. на Комитета за опазване на природната среда, подотдели 415 б, 13; с обща  площ 0.5 ха,  от която залесена площ 0.4 ха и незалесена площ 0.1 ха.

3.1.2.4. Находище на божур в местността „Халка баир“, обявена със заповед № 282/12.06.79 год. на Комитета за опазване на природната среда, отдели и подотдели №№ 230 а; 231 а, 1, 2; 232 а; 238 а; 241 ж, з; с обща  площ 15.3 ха,  от която залесена площ 15.1 ха и незалесена площ 0.2 ха.

3.1.2.5. Находище на градински чай край река Марешница, обявена със заповед № 542/23.05.84 год. на Комитета за опазване на природната среда, подотдели 493 з, к-м, 5, 6, 9, 12; с обща  площ 8.5 ха,  от която залесена площ 6.2 ха и незалесена площ 2.3 ха.

3.1.2.6. Находище на градински чай край река Луда река, обявена със заповед № 542/23.05.84 год. на Комитета за опазване на природната среда, подотдел 619 б; със залесена площ 8.0 ха.

3.1.2.7. Вековни дървета

3.1.2.7.1. Секвоя в местността „Колибар чешма, обявена със заповед № 1303/05.05.75 год. на Министерство за опазване на околната среда, намираща се между  подотдели 469 р, н;

3.1.2.7.2. Група вековни дървета източен чинар, намиращи се в поречието на река Арда, обявени със заповед № 446/09.08.78 год. на Комитета за опазване на природната среда, намираща се в  отдели и подотдели №№ 426 б, в, 2, 3; 427 б; 428 г; ; с обща  площ 24.2 ха,  от която залесена площ 18.9 ха и незалесена площ 5.3 ха.

#### 3.2. Специални горски територии, включени в Защитени зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие

В съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” попадат части от защитените зони „Източни Родопи”, с код BG 0001032, обявена с Решение на Министерски съвет № 811/16.11.10 год., определена по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и за опазване на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), и защитените зони „Крумовица”, с код BG 0002012, обявена с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.07 год. „Бяла река”, с код BG 0002019, обявена с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.07 год., „Мост на река Арда”, с код BG 000201971, обявена с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.07 год. и „Язовир Ивайловград”, с код BG 0002106, обявена с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.07 год., определени по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците).

3.2.1. В обхвата на защитена зона по Директивата за хабитатите „Източни Родопи”, попадат отдели и подотдели №№ 1; 2; 3 а, б, 1-4, 11; 4 а-м, п, р, 1-4; 5 а-д, з-м, 1-4, 6, 7; 7 л; 8 п; 12 ж; 14 б, в; 16 а, д-ж, 1; 18 а-к, с-у, 1, 2, 6-9; 19; 20; 21 а-о, 1-3; 22 а-л, с; 23-108; 109 б-н, 1-3; 110-124; 125 б-р, 1-4; 126 г-е, 1; 127 а-д, 1, 2; 128; 129; 130 щ, а1, 5; 131 а, б, 1; 132; 133 з-н, п, 1; 134 б-д, 5, 6; 135-184; 185 а-т, 1-8; 186-458; 459 а-и, м-п, 1-3; 460 а-в, у, ф, 1-5; 462 а-с, ш, 1-8; 463 м; 464 а-з, п, т-ц, 1-5, 7, 12, 13; 465-468; 469 а-х, ч, щ, 1-5, 7-9, 11-13; 470-502; 503 а-в, д-л, с-ч, 1-6, 8, 11, 12, 14-16; 504 а-к, 1-3; 505-694; с обща площ 52 747.7 ха, от която залесена площ 49 022.0 ха и незалесена площ 3 725.7 ха.

3.2.2. В обхвата на защитена зона по Директивата за птиците „Крумовица”, попадат отдели и подотдели №№ 623-626; 627 а-щ, 1-3, 5, 6; 628; 629; с обща площ 442.5 ха, от която залесена площ 426.5 ха и незалесена площ 16.0 ха.

3.2.3. В обхвата на защитена зона по Директивата за птиците „Бяла река”, попадат отдели и подотдели №№ 147 а, в-и, 6-10; 148-150; 152 б, д, е; 153 а-е, 1-3; 154; 155 а, б, г-з, 1; 156 и, к; 157; 158; 159 а-и, 1, 6; 160-184; 186-213; 214 в-з, 2-9; 215-228; 235; 236 и-р, 7-14; 237 б, в, 12-18; 239 ж, 3-6; 240 а, б, г, д, 2, 7; 243-287; 288 а, б, е, 1, 7, 8; 289; 308; 496-499; 500 м, о, р, с, 5; 501 е, к; 511 к; 512 а, в, 5; 515-558; 565-600; 607-610; 614-621; 630-666; 683 и, п-с; 684 и, к, п, р, 2, 7; 685-687; 689 б; 690 а-ж, 1, 3-7; 691; 693; с обща площ 21 571.3 ха, от която залесена площ 19 939.6 ха и незалесена площ 1 631.7 ха.

3.2.4. В обхвата на защитена зона по Директивата за птиците „Мост на река Арда”, попадат отдели и подотдели №№ 1; 2 а-з, к, 1, 2; 3 а, 1, 11; 4 а-м, п, р, 1-4; 5 а-д, з-м, 1-7; 7 л; 14 в; 18 а-к, с-у, 1, 2, 6-9; 19; 20; 21 а-о, 1-3; 26 з; 27-29; 30 а-о, с, ц, ч, 1-5, 7, 8, 11-13; 31; 32; 33 а-м, с, т, 1-6, 9, 10, 12; 34 в; 667 а-д, з-с, 1-13; 668 а-к, п, 1, 2;, 21-28; с обща площ 1 483.6 ха, от която залесена площ 1 395.2 ха и незалесена площ 88.4 ха.

3.2.5. В обхвата на защитена зона по Директивата за птиците „Язовир Ивайловград”, попадат отдели и подотдели №№ 67 ж; 69 в, г; 318 а, б, л, р-у; 319-321; 322 а, б, г-ж; 323 а, е; 324 а, в; 338 л; 339 в; 340 а-в, е, 1-4; 341 а-ж, и-о, р, 1-12;, 14, 16; 342-427; 428 а-м, о, 1-5; 429-433; 434 г, д; 436-444; 445 а-н, ф-б1, 1-30; 446-449; 456 а-г, 1-3; 460 ф, 2; 493-495; 513; 514; 559-564; 601-606; 613 в-и, 2-4; 622; 671-673; с обща площ 9 774.4 ха, от която залесена площ 9 231.5 ха и незалесена площ 542.2 ха.

В защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна да се определят типове природни местообитания и да се изпълнят изискването на чл. 24 ал. 4 от Наредба № 18/07.10.2015 г., като се проучи и определи количеството мъртва дървесина и биотопните дървета за защитените зони.

#### 3.3. Горски територии за защита на водите

3.3.1. Санитарно-охранителна зона - пояс І, учредена със заповеди № 142/25.02.87 год. около извор и помпена станция, снабдяваща с вода с. Розино и с. Гугутка, подотдел 213-1; с незалесена площ 0.1 ха.

3.3.2. 200 метрова защитна ивица покрай язовир „Ивайловград“, обособена съгласно Закона за горите, отдели и подотдел  №№ 350 д, н-п, 4, 11-16; 351 а, б, г, д, ж, 1, 2, 14; 353 а, д; 354 е, 6; 355 г, 3; 357 а, 1; 358 а, и; 360 а-в, 1, 2; 374 д, 7; 378 м, 22,  23; 379 г, ж, 3-6; 380 д, ж-н, 3-5; 381 б-г, 9-11, 13-15; 382 е, з, м-п, 2, 5, 6; 398 в; 399 д-и, 7-10, 12; 400 б-г, 5, 6; 401 к; 402 г-е, 9-12; 404 в, г, 2, 3; 405 г, д, 5-9; 406 г-е, р, 3, 4, 6, 8; 429 а, 2; 430 а, б, г; 431 а, б, г-е, 1-6; 432 д-и, р, у, ф, 1-4; 438 а, б, г, ж; 439 а, е; 440 а, 1; 442 а, 1; 443 а, б, 1, 3; 444 а, б, 1, 17; 446 а-о; 559 г, 1; 560 а, 1-9; 561 а, 1; 562 а, б, 2-6, 10; 563 а-г, е, 1-6; 564 а-в, 1; 622 з; с обща площ 906.4 ха, от която залесена площ 854.7 ха и незалесена площ 51.7 ха.

#### 3.4. Горски територии, създадени по технически проект за борба с ерозията, определени съгласно Закона за горите,  отдели и подотдели №№ 136 в-д, 2-4; 157 а-г, 1, 2; 159 а-е, з, и, 1-8; 164 и, с, 1-6; 190 и-м, 7,9; 191 з, и, л, о, п, с-у, 4-8; 209 и-м, 1; 210 е-я, 3-16; 212 в-т, ц, 2-11; 216 и, к, м, н, 5, 11-19; 217 е-и, м-я, 5-15; 218 ж-к, 7; 219 е-л, н, п, 9-14; 220 ж, з, 12, 13; 221 а-з, к-н, 1-12; 222 а-е, 1-3; 223 а-з, 1-6; 224 а-з, 1, 2; 225 и-и, 1, 2; 226 а, б, 1-7; 243 а-в, 1-4; 244 а-м, 1-6; 245 а-г, 1-3; 246 а-е, 1-4; 248 а-е, 1-3; 249 а-е, 1-6; 252 а-г, 1-6; 253 а-е, 1-6; 254 а-ж, 1-6; 255 а-т, 1-13; 256 а-ж, и, к, 1-26; 257 а-е, 1-3; 258 а-е, 1, 2;  259 а-з1, 1-7; 263 а-д, 1-3; 264 а-г, 1, 2; 265 а, б, 1-3; 308 а-к, 1-11; 463-5; 522 д; 523 в-з, 3, 5, 6; 524 а-е, 1, 2; 525 в-д, 1, 2; 527 г-з; 528 л, н, о, ф, щ, ю, в1, л1, 2, 5-7; 529 а-ф, 1-16; 530 б, в, д, е, 1-4; 531 а, ж, з, 2; 533 б, г, д, з, и, л, н, о, 1-3; 534 г, е; 536 а-с, ф-е1, 2-6; 537 в, з, к, м; 539 г, е; 540 а-е, з-н, п-ш, 1; 541 а-о, 1, 2; 542 а-п, 1-8; 543 а, ж, 1; 544 а; 548 а-ж, и, л-ш, а1-в1, 1, 2; 549 а; 552 д, и-м, 2; 572 а; 573 а-м, х, 1-3; 575 е, ж; 576 а-м, 1-3; 577 в, г, и-п, 1-3; 581 а-г, 2, 5; 582 а-л, 1-3; 584 а, 1; 585 а-г, е, ж, р; 599 а-о, т, ф, а1-и1; 600 а-о, 2-5; 607 а-п, 1-3; 608 а, 1, 2; 609 а-г, 2; 610 а, б, е-р; 621 а-ц, 1-7; с обща  площ 4 498.1 ха,  от която залесена площ 4 133.9 ха и незалесена площ 364.2 ха.

Към категорията  защитни горски територии, към горските територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура и на урбанизираните територии, да се отнесат горските територии за защита на пътищата от републиканската пътна мрежа и горските територии за защита на урбанизираните територии (населени места, селищни образувания и отделни урегулирани поземлени имоти), ако се установят такива при теренните проучвания по време на инвентаризацията на горските територии.

#### 3.5. Горски територии за защита на почвите

3.5.1. 100 метрова защитна ивица покрай р. Арда, определени съгласно Закона за горите,  отдели и подотдели  №№ 406 п, р, 10; 425 д, е, 4-6; 426 а-в, 1-4; 427 б; 428 г, о, 4; 429 д, к, 5, 10, 11; 606 а, в-е, з, з1, 1; 613-4; 672 е, з, и; с обща площ 110.0 ха, от която залесена площ 93.2 ха и незалесена площ 16.8 ха.

3.5.2. Гори върху каменливи терени, грохоти и морени, определени съгласно Закона за горите и протокол от 07.03.16 год., утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите на 31.03.16 год.,  отдели и подотдели №№ 14 з; 32 б; 44 г; 55 а, б; 66 д, з; 61 б; 89 м; 113 б; 117 е; 121 л; 137 г; 143 и, м; 147 д; 158 н; 160 д; 181 е; 187 г; 206 з; 215 б; 224 е; 225 е; 227 е, п, с; 244 г; 248 в; 249 в, 3; 250 д, е, м; 252 б; 253 д; 256 е-з, 23; 307 з; 352 т; 360 л; 472 г; 489 л1; 541 з; 549 е; 553 з; 555 б, г, ез, к; 556 е, ж, и, к; 565 а, в, ж-и; 568 а; 601 г; 609 в; 622 б; 623 и, о; 635 б, г, ж, к, р; 637 з; 638 н; 666 а, з; 684 л, м, п; 672 и; с обща площ 465.8 ха, от която залесена площ 460.4 ха и незалесена площ 5.4 ха.

3.5.1. Ерозирани с ІV и V степен на ерозия, определени съгласно Закона за горите,  подотдели  118 д, е; с обща залесена площ 1.1 ха.

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат горските територии с наклон над 300, върху твърде плитки почви с наклон над 200, 50 м около реките Бяла река и Луда река, и до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при теренните проучвания по време на инвентаризацията на горските територии.

3.6. Горски територии с рекреационно значение

3.6.1. Курортна гора, обявена, съгласно заповед № 435/22.03.69 год. на Министерство на горите и горската промишленост, отдели и подотдели №№ 460 а-ф, 1-9; 463 з-т, ф, х, 5-11; с обща площ 58.4 ха, от която залесена 47.6 ха и незалесена 10.8 ха.

3.6.2  Зелена зона, обявена, съгласно Решение № 7/1976 год, и протокол № 3/10.02.76 год. на Министерство на горите и горската промишленост, отдели и подотдели  №№ 330 д-и, 1, 2, 4-6, 9-12, 14; 406 п; 428 г, д, ж, о, 2, 4; 429 д-к, 4; 460 ж, к-ф, 6, 7, 9; 463 п-с, 7, 9, 10; 464 о, 8-10; с обща площ 102.7 ха, от която залесена 85.2  ха и незалесена 17.5 ха.

3.6.3. Лесопарк „Ивайловград“, обособен, съгласно Закона за горите, отдели и подотдели №№ 460 а-ф, 1-7, 9; 463 з-л, н-х, 6-11; с обща площ 58.3 ха, от която залесена 47.6 ха и незалесена 10.7 ха.

3.7. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.7.1. Семепроизводствени насаждения, определени с протокол № 3/15.04.13 год. на Горска семеконтролна станция Пловдив, отдели и подотдели №№  8 в, л, п; 11 д; 111 е, д; 125 п; 126 б, е; 367 а; с обща залесена площ 147.5 ха.

3.7.2. Горски разсадник, регистриран с удостоверение № 9/20.03.13 год. на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали, подотдел 469-7; с незалесена площ 2.9 ха.

3.7.3. Географски култури, определен с протокол № 3/15.04.13 год. на Горска семеконтролна станция Пловдив, подотдели 459 б, в; с обща залесена площ 5.6 ха.

3.7.4. База за интензивно развъждане на дивеча, обособена съгласно Закона за горите, отдели и подотдел  №№ 333 б-е, 1-6; 334 а-г, ж, з, о-ш, ю-г1, 1-12, 14-19; 335 б-к, 1-8; с обща площ 215.0 ха, от която залесена площ 197.7 ха и незалесена площ 17.3 ха.

3.7.5. Паметник на културата „Средновековна крепост” (Лютица), отдели и подотдели №№ 296-5; 297-8; 298-1; с обща незалесена площ 2.2 ха.

3.8. Гори във фаза на старост

Към горите във фаза на старост са причислени отдели и подотдели №№ 1 а, л; 5 а; 19 б, г; 21 б, в, ж; 22 л;  в; 23 г, к-н; 24 е-к, н; 25 з-л, п-с, ч, щ, ю; 26 г; 27 д, ж; 28 л; 29 д, л, м; 30 з, к, р, т, х;31 в; 32 б, е;  35 ж; 37 в, г, л, м; 38 б, в; 39 а, б; 41 г, д; 42 в; 49 а; 54 б;  ц; 56 б; 57 и; 58 а, в, е, ж-к; 59 в; 60 а; 61 в, д; 63 б; 65 в; 67 б; 68 а-в, д; 70 а, д; 71 м, п, т; 72 а-ж, с, у, ф; 77 т; 79 н; 82 е, з; 83 е, л-н, п; 84 п; 87 ж; 90 м, о; 101 в; 105 ц; 114 в, к, м, п, х, ч; 119 н; 121 и; 128 и; 136 д, ж, л; 137 г; 139 а-г, е; 140 а-в; 143 в, д; 144 а, г, е, з; 146 а, в, д, е; 149 б, г, з, к-н; 10 г; 151 а, з, у; 152 а; 154 а, в, е; 155 б, в, д, е; 156 д; 157 б, ж; 159 б, з; 160 в; 161 в; 162 а; 163 а; 164 ж; 166 а; 167 а, в; 168 а, б; 169 г-е; 170 б, в; 171 ц; 173 а, в; 175 а,в, д; 176 б, з; 178 г, ж; 179 а, б, е; 180 а-д, з; 181 г; 183 в, е, л; 184 а, ж, и; 185 г, ж, и, п; 187 д, ж; 194 д, е; 195 в, г, е, ж; 197 б, г; 201 ж; 204 е; 207 а, г; 215 б, ж; 216 а; 227 н; 235 е, и; 236 л, р; 238 м; 240 г; 243 б; 244 г; 248 а, б, г; 249 а, г; 256 г, ж, к; 257 г; 258 а; 263 в, г; 264 а, г; 268 г; 273 и, к, м; 276 а, е; 288 е; 290 г; 292 а, а1; 297 а; 319 г, е; 333 а, б; 334 а1, в1; 339 в; 344 л; 353 д; 355 г, д; 357 г; 360 г; 361 е, ж; 402 б-г; 424 а, в; 425 а-е; 426 б; 472 г; 504 и; 512 е; 514 д; 515 а, г, е; 518 в; 519 б, у; 521 б, и; 525 в; 529 и; 542 д; 543 б; 545 в, д, е; 552 к; 553 а, ж, з; 554 б, в; 558 а, в, д, е-ж; 565 е; 566 б-д; 568 б-г; 575 д; 590 п, с; 591 а, г, д, ж; 601 а, в; 610 л; 611 б, з; 614 а, в, и; 616 д, е; 620 а-в; 635 ж, х; 637 б, е, ж-к; 638 и, к, н, р; 640 а; 643 н-п; 647 в-д; 648 а, в, к; 649 д; 652 а, е; 653 а; 655 а; 656 г; 658 а-г, е, ж; 659 а-в, д; 660 д; 661 б, 662 а, б, д; 663 а-г; 664 з, л, м; 669 х; 671 б; 688 е, м, о; 689 а; с обща залесена площ 3 761.3 ха.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. При определянето на функционалната принадлежност на подотделите е използван протокола за категоризиране на горските територии през 2013 год.

Залесената площ на горските територии в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год. както следва:

| Видове насаждения | залесена площ ха | # Б О Н И Т Е Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Иглолистни | 5 441 | 49 | 523 | 2 022 | 2 787 | 60 |
| бялборови | 577 | 4 | 78 | 328 | 167 | - |
| черборови | 1 357 | 22 | 172 | 579 | 584 | - |
| см. иглолистни | 593 | 18 | 63 | 220 | 263 | 29 |
| см. игл.-широкол. | 2 914 | 5 | 210 | 895 | 1 773 | 31 |
| 2. Широкол. вис. | 2 630 | - | 17 | 232 | 605 | 1 776 |
| букови | 1 | - | - | 1 | - | - |
| дъбови | 989 | - | - | 57 | 186 | 746 |
| церови | 21 | - | - | - | 5 | 16 |
| трепетликови | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| тополови | 21 | - | 7 | 13 | 1 | - |
| брезови | 3 | - | - | 3 | - |  |
| липови | 6 | - | - | - | - | 6 |
| орехови | 132 | - | 1 | 3 | 97 | 31 |
| см. с преобл. на бук | 4 | - | 4 | - | - | - |
| см. с преобл. на дъб | 57 | - | - | - | - | 57 |
| см. широколистни | 1 224 | - | 5 | 101 | 235 | 883 |
| см. широкол.-игл. | 167 | - | - | 52 | 79 | 36 |
| 3. Издънкови за пр. | 42 595 | 26 | 99 | 899 | 7 713 | 33 858 |
| дъбови | 10 866 | - | - | 183 | 3 109 | 7 574 |
| церови | 1 | - | - | - | 1 | - |
| букови | 16 | 11 | 5 | - | - | - |
| смес.широколистни | 31 712 | 15 | 94 | 716 | 4 603 | 26 284 |
| 4. Нискостъблени | 865 | - | - | 12 | 104 | 749 |
| акациеви | 136 | - | - | 12 | 21 | 103 |
| келявгабърови | 49 | - | - | - | - | 49 |
| смес.широколистни | 680 | - | - | - | 83 | 597 |
| Всичко: | 51 531 | 75 | 639 | 3 165 | 11 209 | 36 443 |

Залесената площ на горите държавна собственост (горски + земеделски територии) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 год. както следва:

| Видове насаждения | залесена площ ха | # Б О Н И Т Е Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Иглолистни | 4 871 | 43 | 432 | 1 803 | 2 533 | 60 |
| бялборови | 494 | 1 | 70 | 288 | 135 | - |
| черборови | 1 134 | 21 | 130 | 480 | 503 | - |
| см. иглолистни | 529 | 16 | 32 | 210 | 242 | 29 |
| см. игл.-широкол. | 2 714 | 5 | 200 | 825 | 1 653 | 31 |
| 2. Широкол. вис. | 2 451 | - | 10 | 225 | 542 | 1 674 |
| букови | 1 | - | - | 1 | - | - |
| дъбови | 978 | - | - | 56 | 181 | 741 |
| церови | 20 | - | - | - | 4 | 16 |
| трепетликови | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| тополови | 11 | - | - | 11 | - | - |
| брезови | 2 | - | - | 2 | - | - |
| липови | 6 | - | - | - | - | 6 |
| орехови | 51 | - | 1 | - | 44 | 6 |
| см. с преобл. на бук | 4 | - | 4 | - | - | - |
| см. с преобл. на дъб | 9 | - | - | - | - | 9 |
| см. широколистни | 1 198 | - | 5 | 101 | 232 | 860 |
| см. широкол.-игл. | 166 | - | - | 52 | 79 | 35 |
| 3. Издънкови за пр. | 39 033 | 26 | 99 | 884 | 7 543 | 30 481 |
| дъбови | 9 475 | - | - | 177 | 3 000 | 6 298 |
| церови | 1 | - | - | - | 1 | - |
| букови | 16 | 11 | 5 | - | - | - |
| смес.широколистни | 29 541 | 15 | 94 | 707 | 4 542 | 24 183 |
| 4. Нискостъблени | 717 | - | - | 12 | 88 | 617 |
| акациеви | 119 | - | - | 12 | 19 | 88 |
| келявгабърови | 43 | - | - | - | - | 43 |
| смес.широколистни | 555 | - | - | - | 69 | 486 |
| Всичко: | 47 072 | 69 | 541 | 2 924 | 10 706 | 32 832 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват кадастралните карти на населените места, топографски карти в М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата със стабилизирана пътна настилка да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се отразят върху горскостопанските карти, като се диференцират, съгласно изискванията на Наредба № 5 за строителство в горските територии и се покажат със съответния знак върху картите. В записката към инвентаризацията на горските територии да се направи анализ на пътната мрежа (дължина, състояние, гъстота, отводнителни  съоръжения и др.).

При теренните работи да се използват актуалната горскостопанска карта, която да се съпостави и съгласува с кадастралната карта и кадастралните регистри на съответните землища от населените места в района на дейност на стопанството.

Точността на нанесените в горскостопанската карта граници на подотделите да отговаря на точността на кадастралната карта.

Да се обърне особено внимание при отразяване на границите на урбанизирани територии, хижи, вилни зони, манастири, култови религиозни местности и обекти, характерни скални образования, каптажи, резервоари за вода и др.

Сервитутите на съществуващите електропроводи да се отразят върху горскостопанските карти в самостоятелни подотдели.

Върху горскостопанската карта да се нанесат актуалните наименования на местности, реки, долове, както и характерни ориентири като чешми, паметници, резервоари, заслони и др.

Като гори върху земи по чл. 19 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, собственост на общината, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение 1, раздел І на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Хасково е влязла в сила.

В случаите, когато насаждения и горски култури са включени в приложение 1, раздел ІІ на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Хасково е влязла в сила, същите да се отнесат към горските територии, държавна собственост.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м. ), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите или в кадастралната карта. Да се ползват и списъците, подготвени от комисиите по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

Ако в кадастралната карта са отразени като горски територии незалесени площи – държавна собственост, които не са били горски територии при изработването на предишния горскостопански план, същите да се включат в отделен списък и да се предложат от горското стопанство на общинската служба по земеделие  в района на стопанството, за замяна по реда на § 10 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на възстановени по реда на същия закон залесени бивши земеделски земи, собственост на общините или на физически и юридически лица, които желаят да притежават земеделски земи, а не гори.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация на горските територии да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начинът на трайно предназначение.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация на горските територии да се опишат по землища и вид собственост горските територии, за които е установена „явна фактическа грешка“.

Горскостопанските карти да съдържат границите и наименованията на административно-териториалните единици, границите и идентификаторите на поземлените имоти, границите на видовете територии, защитните и специалните горски територии, обекта за инвентаризация и горскостопанските участъци, номерата и площта на отделите и подотделите, и наименования, условни знаци и линейни обекти, съгласно приложение № 2 към Наредба № 20/18.11.16 год.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба № 18 / 07.10.16 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, възложителите ще изискат от Басейнова дирекция за управление на водите “Източно-беломорски район”, гр. Пловдив да предостави кадастър на водните обекти, съгласно Закона за водите. При непредоставяне на кадастъра, териториите да се устроят и стопанисват съгласно Закона за горите, а собствеността върху тях да бъде съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба № 18 / 07.10.16 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, възложителите ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанската карта.

Горскостопанските карти да се създадат в цифров и графичен вид, във формат ZEM - 2.12, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат, който съдържа полигонови слоеве за имотите и подотделите с атрибути, линеен слой и точкови слоеве за текстове и символи.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба № 18 / 07.10.16 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и горскостопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

Да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.2.2  Проучване на климата

Да се определи климатичната област и район в който попадат горските територии в района за инвентаризация. Да се представят данни за температурата на въздуха, валежите, снежната покривка, късните пролетни мразове и ранните есенни застудявания и снеговалежи, преобладаващите ветрове, като се използват данни от близките метеорологични станции за последните 20 години.

Да се установи влиянието на промишленото замърсяване, вредните емисии и наличието на киселинни дъждове по данни от бюлетини на Министерство на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, и извършените наблюдения за влиянието на вредните емисии върху горските екосистеми.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база на заложените при миналите инвентаризации почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация на горските територии. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

При теренните проучвания да се направи оценка за наличието и размера на почвената ерозия, като данните се вземат под внимание при изработването на горскостопанския план.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходната инвентаризация на горските територии “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши актуализация на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения и дървесни видове, подходящи за месторастенето да се определят за 146.5 ха просеки, 2.9 ха горски разсадник и на всички новоустроени насаждения и горски култури (1100 ха залесени и самозалесили се).

При определяне на границите на горскорастителните подобласти за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

На територията на стопанството има разработен проект за борба с ерозията. Да се обърне внимание за развитието на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията на горските територии в района на горското стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на горското стопанство. Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

В изпълнение на чл. 24, ал.4 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и дадените указания в писмо с рег. индекс ИАГ-2284/29.01.2021 год. на Изпълнителна агенция по горите да се извършат проучвания за определяне на количествата мъртва дървесина.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното и санитарното състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Приложение N7 на към Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и интензивност.

Рекапитулирането и отчитането на повредите да се извърши в таблици, като се направи преглед на повредите по дървесни видове, на площи на засегнатите гори и очакваните загуби.

Да се отрази разпределението на запаса (залесената площ) по степени на повреда и видове насаждения.

Да се направи подробен анализ и оценка на съхненето на горските култури и насаждения.

При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция Пловдив.

Въз основа на горните проучвания да се планират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската площ на отдели

При предстоящата инвентаризация да се запазят досегашните граници и номерация на отделите, а при възможност и на подотделите.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши за сметка на извършителя.

Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на площите

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички територии от води и водни обекти, включени при предишните инвентаризации: реки, канали, водоеми и др.

В случаите, когато в резултат от провеждането на голи, котловинни или други възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насажденията, като техният произход се определя от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да  се отделят защитните и специални горски територии, горските територии – публична държавна и общинска собственост, горите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, опитните и географски култури, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и нагоре, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационното описани да се отрази достъпността на насажденията.

За всеки тип горски местообитания, установени по време на инвентаризацията на горските територии, на относително недостъпни места, неефективни за провеждане на горскостопанска дейност, да се определят подходящи насаждения за „гори във фаза на старост”. Определените насаждения да се отразят по подходящ начин и върху горскостопанската карта и да се предложат от горското стопанство за категоризирането им като такива от сертифициращия орган и да се включат към специалните горски територии при изработването на областния план за развитие на горските територии.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землища на населените места. Имотите, собственост на физически и юридически лица, както и мерите, пасищата, ливадите и постоянно затревените площи-общинска собственост, да не се включват в баланса на горските територии.

4.9. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти по методиката за теренните и камералните работи при пробните площи, пробните дървета и стъблените анализи.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното горско стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване от възобновителни сечи пред експертен съвет в ИАГ.

4.10. Разделяне на стопанството на участъци

При инвентаризацията на горските територии от 2013 год. в стопанството са били обособени три горскостопански участъка „Попско“ с обща площ 19 839.9 ха, „Ивайловград“ с обща площ 15 568.1 ха и „Свирачи”, с обща площ 18 864.8ха.

С настоящото задание се предлага да се запазят съществуващите горскостопански участъци.

4.11. Стопански класове, цел на стопанисване и турнуси на сеч

При инвентаризацията на горските територии от 2013 год. са били обособени следните стопански класове: Бялборови култури (ББК), Черборови култури (ЧБК), Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен (ИШСрН), Дъбов средно и нискобонитетен (ДСрН), Широколистен високостъблен (ШВ), Горскоплоден (ГПл), Зимендъбов високобонитетен за превръщане (ЗдбВП), Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане (ЗдбСрНП), Благунов средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП), Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНПр, Акациев (А), Келявгабъров(Кгбр).

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и горскостопанско планиране и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове:

4.11.1. Условен стопански  клас Бялборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на бял бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до IV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

4.11.2. Условен стопански  клас Черборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на черен бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до IV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

При установяване на значителни повреди по културите от горните стопански класове, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание „Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил.

4.11.3. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански  клас

Да се обособи от чисти и смесени култури, с водещо участие на бял бор и черен бор, допълнени с широколистни дървесни видове, извън естествения район на разпространение на боровете, с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

4.11.4. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански  клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури, с преобладание или с водещо участие на зимен дъб, благун, цер и космат дъб, с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията и културите от зимен дъб и благун, турнус на сеч 100 год. за насажденията и културите от цер и космат дъб.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

При формирането на стопанския клас да се прецизират насажденията по отношение на техния произход, особено за насажденията от бившите „горски пасища“.

4.11.5. Условен Широколистен високостъблен стопански  клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури с преобладание и без преобладание на бук, габър, сребролистна липа, източен чинар, черна елша, червен дъб, бреза, трепетлика, полски ясен, явор, топола, круша, джанка, черница, с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за бука, 18 см. при турнус на сеч 100 год. за габъра, , източния чинар, полския ясен, явора и червения дъб, 90 год. за сребролистната липа  и черната елша; 60 год. за брезата, 40 години за трепетликата и 15 год. за тополата.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

4.11.6. Условен Горскоплоден   стопански  клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури, с преобладание и без преобладание на орех и бадем, с производителност от ІІ до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, а целта на производство е добив на плодове без определяне на турнус на сеч.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, са били същите.

4.11.7. Условен  Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на бук , габър, зимен дъб и благун, и без преобладание, с производителност от І, ІІ и част от ІІІ - част бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

4.11.8. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, с производителност от ІІІ - част, IV, и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство са били същите, а турнусът на сеч е бил 50 год., в рамките на Зимендъбовия и Благуновия средно и нискобонитетни стопански класове за превръщане.

4.11.9. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от смесени широколистни издънкови насаждения без преобладание, с участие на бук, габър, зимен дъб, благун, цер, космат дъб и др., с производителност от ІІІ - част, IV, и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване е била същата,  а турнусът на сеч е бил 50 год.

4.11.10. Условен Акациев стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури от акация с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус на сеч 20 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване  и турнусът на сеч са били същите.

4.11.11. Условен Келявгабъров   стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения с преобладание на келяв габър. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, запазване и поддържане на жизнеността им, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст от ценни местни дървесни видове, тяхното издънково възобновяване, както и добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 год.

Всички широколистни насаждения, растящи на много бедни и сухи месторастения да се стопанисват с оглед запазване и подобряване на тяхната устойчивост, чрез провеждане на сечи за подобряване на състоянието им, вкл. и внасяне на фиданки от устойчиви местни видове, а тези от тях, които растат на месторастения с лесонепригодност от 30 до 60 %  или на терени с наклон по-голям от 30о, да се отнесат към категорията горски територии за защита на почвите – гори на ерозирани земи.

4.12. Видове гори

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.12.1. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.2. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.3. Семенни термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят подържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.), като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.).  С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.4. Естествени семенни смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи от благун, цер, зимен дъб  или смес от трите вида, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 800 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на смесен състав и недопускане  на превръщането им в чисти  церови гори или замяна на дъбовете видове от съпътстващи видове (габър, мъждрян, кленове и др. ).

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

Естествените или изкуствено създадените насаждения от планински, полски и американски ясен, кестен, орех, трепетлика и други, да се отнесат към семенните букови или дъбови гори, в зависимост от условията на месторастене.

4.12.5. Естествени гори от бреза

Видът гори да се обособи от естествени гори и култури при следните насоки на стопанисване:

Пионерни съобщества. При решение за стопанисване на горите да се следват естествените процеси на смяна на дървесните видове. Поради честотата на големи природни нарушения – ветровали и пожари в районите на разпространение да се подържат групи от тези съобщества, които да подпомагат по-бързото възстановяване на горската растителност.

а) Отгледните сечи са насочени към регулиране на видовия състав и поддържане на устойчива структура.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната  неравномерно-постепенната сечи.

4.12.6. Естествени смесени широколистни гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

Горите на стръмни и урвести терени със защитни функции са без стопанска дейност.

Възстановяване на естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат от човешка дейност.

При решение за провеждане на възобновителните сечи се прилага  неравномерно-постепенната и групово-постепенната сеч.

4.12.7. Издънкови термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) При провеждане на отгледните сечи да се подържа естествения видов състав, като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.8. Издънкови гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, подпомагане на екземпляри със семенен произход и предотвратяване на възможностите за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

Поради сходните екологични изисквания към този вид гори да се причислят насажденията от издънков благун.

4.12.9. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.10. Издънкови церови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.11. Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.12.12. Естествени гори от келяв габър

Видът гори да се обособи при участие на келяв габър в основния състав ≥ 7 десети (по Приложение № 5 от Наредбата) при следните насоки на стопанисване:

Без стопанска дейност за автохтонните съобщества.

Възстановяване на  естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична смяна на дървесните видове.

4.13. Видове гори и връзката им с други класификационни схеми на горите

| група гори | видове гори |  | стопански класове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| иглолистни |  |  |  |  |
|  | Култури от бял бор извън естеств. зона на разпространение на вида |  | Бялборови култури |  |
|  | Култури от черен бор извън естеств. зона на разпространение на вида |  | Черборови култури |  |
| широколистни | високостъблени |  |  |  |
|  | Семенни букови гори |  | Буков високобонитетен |  |
|  | Семенни термофилни букови гори |  | Буков среднобонитетен Буков нискобонитетен |  |
|  | Семенни гори от зимен дъб |  | Дъбов средно и |  |
|  | Естеств. семенни см. дъбови гори |  | нискобонитетен |  |
|  | Семенни гори от обикновен габър |  | Габъров |  |
|  | Смесени широколистни гори |  | Широколистен високост. |  |
|  | Естествени гори от бреза |  |  |  |
| издънкови гори за превръщане |  |  |  |  |
|  | Издънкови букови гори |  | Буково-габъров високобон. |  |
|  | Издънкови термофилни букови гори |  | Буково-габъров средно и |  |
|  | Издънкови гори от обикновен габър |  | нискобонитетен |  |
|  | Издънкови гори от зимен дъб |  | Дъбов високобонитетен |  |
|  | Издънкови смесени дъбови гори |  | Смесен високобонитетен |  |
|  |  |  | Дъбов средно и нискобон. |  |
|  |  |  | Смесен средно и нискобон. |  |
| нискостъблени |  |  |  |  |
|  | Култури и издънкови акациеви насаждения |  | Акациев |  |
|  | Естествени гори от келяв габър |  | Келявгабъров |  |

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация на горските територии

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” да се представят следните документи:

5.1.Обяснителна записка за извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето (съдържанието е съгласно приложение № 11 към чл.31, ал. 1 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии). (УВОД, ГЛАВА ПЪРВА - Природни условия, типове месторастения и икономически ефект със следните точки:

1. Име и местонахождение на горската териториална единица,

2. Физико-географска характеристика,

3. Геоложки строеж и петрографски състав,

4. Климатични условия, природни условия,

5. Почви, ерозия,

6. Растителност,

7. Типове месторастения.

ГЛАВА ВТОРА Характеристика на горските територии със следните точки:

- Обща площ,

- Таксационна характеристика на насажденията,

- Стопански класове,

- Турнуси на сеч,

- Видове гори

5.2.Приложения към записката за извършена инвентаризация

5.2.1. Протоколи, заповеди и други документи, свързани с инвентаризацията,

-списъци: (списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 83 от Закона за горите - № на имота, землище и собственик; списък на горските територии, отразени в картата на възстановената собственост или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период; списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища; списък на подотделите с ограничения, свързани с обявяване на защитени зони/територии по Закона за водите, Закона за защитените територии и Закона за културно-историческото наследство.)

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

5.2.2.Таксационни описания в електронен формат (Приложение №4 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии) с кратки записки по горскостопански участъци.

5.2.3. В табличен вид данни извадка от таксационните описания на подотделите (Приложение №4 от Наредба № 18/ 07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии), (таблици за таксационна характеристика),

5.2.4.Карти - основна и тематични

-ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Ивайловград”- М 1:10 000,

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Ивайловград”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот. Да се използват следните цветове за различните собствености, както следва:

държавна – зелено;

общинска – жълто;

частни физически лица – кафяво;

частни юридически лица – лилаво;

съсобственост – оранжево;

религиозни общности – синьо;

„гори върху земеделски територии“ – на бял фон защриховано със съответния цвят по собственост;

-карта на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

5.2.5.Отчетни форми за баланса на горските територии (ГТ) №№ 1,2,3,4,6 и 7 от Приложение № 12 от Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии - по общини, землища, вид територия и видове собственост. Информацията се предоставя в електронен формат, позволяващ извършването на анализи и справки,

5.2.6. Ведомост за почвените профили

5.2.7. Списък по землища (в електронен вариант) на имотите собственост на физически и юридически лица, в който за всеки имот да бъде отразено в кой (кои) подотдел (подотдели) попада и с каква площ.

Документите от инвентаризацията да се разработят в два екземпляра - по един за Регионална дирекция по горите Кърджали и Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията на горските територии да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

Горскостопанската карта да се предаде на възложителите, съгласно приложение № 1 към Наредба № 18/ 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии във формат shp, CAD и ZEM, по землища и на цялата горскостопанска единица, в координатна система 1970 год., и кадастрална координатна система 2005, БГС2005 и WGS84. Съдържащите се във файловия формат атрибутни данни да се предадат на възложителите в MS EXCEL формат. Атрибутната база данни да съдържа задължително сеченията на площите на имотите по землища с площите на горските подотдели.

6. Срокове за извършване

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” да се извърши едноетапно в следните указателни срокове:

6.1. Теренно - проучвателни работи - 2022 год.

6.2. Камерална работа и представяне на материалите за приемане от инвеститора - до май 2023 год.

6.3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и на електронен носител.

6.4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

При извършване на инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и категориите на горските територии, и режима на тяхното управление. Промените в собствеността и режима на управление на горските територии следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба № 18/07.10.16 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни дейности

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски територии.

а)дървопроизводителни

б)недървопроизводителни

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5. Актуализиране на типовете горски месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегната площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутната база данни.

7.2.2. Създаване на графичната база данни.

7.3. Други дейности

7.3.1. Подновяване на ППП

7.3.2.Определяне на количествата мъртва дървесина в изпълнение на чл. 24, ал.4 от НИПГТ Наредба № 18/17.10.2015 год. и дадените указания в писмо с рег. Индекс ИАГ - 2284/29.01.2021 год.

Разпределение на площите за инвентаризация

по категории на трудност

| категория на трудност | Общо за ДГС „Ивайловград“ | Държавни горски територии |
| --- | --- | --- |
| първа | 2 746.7 | 2245.6 |
| втора | 28 345.4 | 27 563.9 |
| трета | 21 842.6 | 18 870.5 |
| четвърта | 2 435.3 | 2176.0 |
| общо | 55 370.0 | 50 856.0 |

Глава втора

##### ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

1.Площ на териториите, обект на плана за ловностопанските дейности

Предмет на планирането ще бъдат дивечът и дивечовите местообитания върху горските и земеделските територии на ловностопанските райони в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”, в границите на община Ивайловград, Хасковска област, независимо от собствеността им, върху площ от 55 370.0 ха горски територии и 24 640.7 ха върху земеделските територии (от общата ловна площ 80 010.7 ха, пригодни за развъждане на дивеч са 76 656.1 ха, а 3 368.3 ха, представляващи дворни места, скали, сипеи и др., в които няма условия за съществуване на дивеч, са отнесени към дивечонепригодната площ), Площта на урбанизираните територии възлиза на 8 844.6 ха. Общата площ за изработване на плана за ловностопанските дейности възлиза на 80 010.7 ха.

Ловностопанската площ, съгласно заповед № РД 46 -1483/17.08.01 год., заповед № РД 49-24 / 21.01.04 год. на Министерство на земеделието и горите, и заповед № 710/19.06.09 год.,  № 784/21.05.09 год. и заповед № 968/10.06.09  год. на Държавна агенция по горите е разпределена на един държавен ловностопански район (три дивечовъдни участъка и ловностопански комплекса) и 18 предоставени ловностопански района за стопанисване на Ловно-рибарско дружество „Ивайловград“.

| № | предоставен район | гор.тер. ха | зем.тер. ха | общо ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Държавен ловностопански район |  |  |  |
|  | Дивечовъден участък „Балдарана“ | 2 917.1 | 479.5 | 3 396.6 |
|  | дивечовъден участък „Армутли“ | 2 527.5 | 562.5 | 3 090.0 |
|  | Дивечовъден участък „Ботурче“ | 1 831.9 | 133.0 | 1 964.9 |
|  | общо | 7 276.5 | 1 175.0 | 8 451.5 |
|  | Ловно-рибарско дружество | „Ивайловград“ |  |  |
| 1. | ЛСР „Черничино“ | 3 692.2 | 1 051.5 | 4 743.7 |
| 2. | ЛСР „Горноселци“ | 2 070.3 | 706.1 | 2 776.4 |
| 3. | ЛСР „Покрован“ | 1 602.5 | 1 071.8 | 2 674.3 |
| 4. | ЛСР „Камилски дол“ | 3 420.8 | 876.3 | 4 297.1 |
| 5. | ЛСР „Ламбух“ | 2 042.2 | 284.0 | 2 326.2 |
| 6. | ЛСР „Ивайловград“ | 2 529.3 | 4 008.2 | 6 537.5 |
| 7. | ЛСР „Лъджа“ | 1 156.7 | 520.6 | 1 677.3 |
| 8. | ЛСР „Кобилино“ | 3 054.2 | 2 152.5 | 5 206.7 |
| 9. | ЛСР „Костилково“ | 1 557.6 | 827.2 | 2 384.8 |
| 10. | ЛСР „Свирачи“ | 2 006.3 | 1 422.2 | 3 428.5 |
| 11. | ЛСР „Бяла поляна“ | 1 547.2 | 2 065.9 | 3 613.1 |
| 12. | ЛСР „Мандрица“ | 2 000.9 | 702.3 | 2 703.2 |
| 13. | ЛСР „Долно Луково“ | 2 329.5 | 737.5 | 3 067.0 |
| 14. | ЛСР „Меден бук“ | 1 845.9 | 707.4 | 2 553.3 |
| 15. | ЛСР „Железари“ | 968.3 | 844.8 | 1 813.1 |
| 16. | ЛСР „Гугутка“ | 7 141.4 | 1 932.3 | 9 073.7 |
| 17. | ЛСР „Железино“ | 3 494.0 | 2 701.2 | 6 195.2 |
| 18. | ЛСР „Попско“ | 4 537.0 | 1 951.1 | 6 488.1 |
|  | общо ЛРД „Ивайловград“ | 46 996.3 | 24 562.9 | 71 559.2 |
|  | Общо за цялото стопанство | 54 272.8 | 25 737.9 | 80 010.7 |

За площта на горските територии:

-да се причислят и новоустановените 1 100.0 ха гори върху земеделски територии,

-да се подвадят 2.8 ха, отпаднали от територията на стопанството през ревизионния период.

При изработване на ловностопанския план, да се отразят границите на ловностопанските райони, съгласно действащите заповеди за обособяването им, границите и броят на ловищата, като същите се отразят върху горскостопанската карта.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Планираните ловностопански мероприятия да се предвидят съгласувано с предвиждането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографските условия, оказващи влияние за стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за ловното стопанство.

2. Досегашно стопанисване

По време на теренните работи да се извърши проучване на досегашното стопанисване на дивеча съгласно Приложение № 30, както и екологичните и антропогенните фактори, оказващи влияние върху развитието на дивеча, както и досегашното му стопанисване.

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните предвидени ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2022 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения и в селскостопанските територии в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на вълка през последните 20 години, и данни за таксацията на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района – средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 гр., средните сезонни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии – дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за хранителните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Да се проучи ловната фауна – бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитени видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за ловното стопанство.

5. Планиране на мероприятия

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъде  насочено към:

- формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

- създаване на оптимални условия за водене на ловен туризъм и спорт;

- провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

- добив на трофеи и дивечово месо;

- упражняване на ловен спорт;

- опазване на редки и защитени от закона видове;

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се планират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

- за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

- за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие;

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се планира отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Площи за нови дивечови ниви да не се планират в територии от „държавния поземлен фонд“ и върху терени определени като трайно затревени площи.

Да се покажат върху горскостопанските карти и обозначат на терена всички новопланирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действително са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи, с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч.

Въз основа на направената характеристика на типовете местообитания да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие.

Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, планираното полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода.

При необходимост да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се планира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Да се планира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на хранителните възможности на планираната фуражна база и да се сравнят с минимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се планира такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се предвиди ограждане на дивечовите ниви, застрашени от паша на домашни животни.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се планират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се предвидят дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се оптимизира броя и състава на персонала, необходим за провеждане на ловностопанската дейност. Да се направи оценка на сградите, пътищата и техниката, необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на планираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди групово и периферно засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, особено покрай дивечовите ниви в държавните горски територии, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се планира обособяването на развъдници за ловностопанските райони на ловните дружини.

Да се предвиди обособяване на ловище във всеки предоставен ловностопански район.

При необходимост да се планира обособяването на полигон за обучение на ловни кучета на територията на сдруженията.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията на горските територии, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на планираните ловностопански дейности.

Пространствените и атрибутните данни от ловностопанския план да бъдат включени  в обединения цифров модел във формат ZEM 2.12, съгласно изискванията на Наредба № 20/18.11.16 год., приложение № 1, към чл. 4, ал. 1, раздел „Изменение на ZEM формата за ловоустройствените планове.

Да се изработи в цифров вид – ZEМ-формат сборна карта на ловностопанските райони на цялото горско стопанство, която да съдържа само границите на ловностопанските райони, ловищата и развъдниците. В контура на всеки ловностопански район да бъдат поставени името на района, и имената на ловищата и развъдниците.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

7.1.Записка към плана за ловностопанските дейности (съдържанието е съгласно Приложение № 36 към чл.132 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии).

В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

7.2.Приложения към плана за ловностопанските дейности:

7.2.1. Заповеди и протоколи за определяне границите на ловностопанските райони и начинът на стопанисването им.

7.2.2. Таксация и ползване на дивеча – официални данни по възможност за последните 10 години.

7.2.3. Изходна база данни (Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии) – посочват се основните параметри, съдържащи се в съответния ловностопански район, съставен от елементарни площи. В горските територии най-малките елементарни площи са подотделите, а в земеделските - всеки обособен полигон, включващ подходящи местообитания за дадения вид дивеч.

7.2.4. Ведомост за площите на фуражната база (съгласно Приложение № 37 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии)  В нея подробно се описват вида територия, местонахождението на фуражната площ, вида й, частта, годна за използване за фуражните култури, необходимостта от изкореняване на единични дървета в площта, предвидена за оране, препоръчваните фуражи за засяване, частта, заета от ливадна трева, бръст, или негодна за използване. На края на всяко ловище или ловностопански район се прави рекапитулация на дивечовите ниви, ливади, сечища и ловните просеки.

7.2.5.Работни схеми и количествени сметки на биотехническите съоръжения - Прилагат се примерни схеми и количествени сметки на планираните съоръжения. Схеми на по-големи съоръжения като фазанарии, оградени площи и др. се комплектоват към картния материал.

7.3.Карти

Към плана за ловностопанските дейности да се изработят и към всеки екземпляр от него да се приложат карти на ловностопанските мероприятия в М = 1:10 000, карта на ловностопанските мероприятия в М = 1:25 000 за всеки ловностопански район и сборна карта на ловностопанските райони в подходящ мащаб.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на кадастралната карта.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в три екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция на горите Кърджали и ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”.

Ловностопанските карти да са съобразени със залегналите в Наредба № 20 номенклатури на линейните и точковите условни знаци за ловоустройствените планове (стр.60 до стр. 69) - Приложение №1 по чл 4(1).

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1. Теренно - проучвателни работи - 2022 год.

8.2. Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - до май 2023 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4. Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

9. Видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово с големина до 12 000.0 ха.

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Планиране на защитна и фуражна база.

9.2. Устройство на смесено дребнодивечово стопанство.

9.2.1. Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработвъна на ловностопанска карта.

Разпределение на площите за изработване на

ловностопански план

| категория на трудност | горски територии ха | земеделски територии ха |
| --- | --- | --- |
| първа | 2 746.7 | 24 640.7 |
| втора | 28 345.4 | - |
| трета | 21 824.6 | - |
| четвърта | 2 435.3 | - |
| общо | 55 370.0 | 24 640.7 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба № 8 / 11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в община Ивайловград, Хасковска област, в която попада ТП“ Държавно горско стопанство Ивайловград” и да се изработи за всички горски територии, независимо от собствеността им.

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и да се анализират възникналите горски пожари  през изминалото десетилетие. Да се направи характеристика на противопожарното устройство и на изпълнението на проектираните противопожарни мероприятия.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно - проучвателните работи за изработване на плана включват:

  - Оформяне на концепция за пожарозащита;

  - Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност, обектите, разположени в горите или в близост до тях, около които ще се изграждат  противопожарни прегради, местата, където ще се проектират съоръженията – наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., и местата на специализираните групи за гасене на горски пожари.

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо.

- Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

  - Противопожарни прегради

бариерни прегради - изграждането на бариерни прегради да се предвижда в случаите, когато няма съществуващи естествени или когато широчината на естествените не отговаря на определената по норматив. Специално внимание да се обърне на иглолистните култури.

лесокултурни прегради - да се проектират на места за предотвратяване на низови пожари и да дават възможност за придвижване на хора и техника за гасене на пожари.

минерализовани ивици - изграждането им да се предвижда за недопускане на преминаването на пожари от съседни незалесени територии – земеделски земи, населени места и отделни урегулирани имоти, пътища, хижи и др.

пожарозащитни пояси - да се предвидят за изгрждане пернепдикулярно на основните ветрове.

санитарни ивици - да се предвиждат при необходимост в горите от І и ІІ клас на пожарна опасност, в зависимост от интензивността на движението по пътищата.

  - Технически мероприятия

пътища за движение на противопожарна техника - Да се покажат на горскостопанската карта и се опишат по землища, отдели и подотдели всички пътища за движение на противопожарна техника. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди ежегодното им просветляване и поддържане. Върху картите с планираните мерки и мероприятия да се обозначат местата за разминаване и обръщане на противопожарна техника

водоизточници - да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях.

стационарни наблюдателни пунктове - при необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски стопанства.

  - Други мерки и мероприятия

На горските автомобилни пътища, преминаващи през горски територии с висока пожарна опасност, да се предвидят бариери за ограничаване на достъпа през пожароопасния сезон.

Да се предвидят необходимия брой табели с противопожарно съдържание.

Да се предвидят местата за палене на огън в горските територии.

Да се определят местата за устройване на противопожарни депа и се определи необходимия инвентар.

Да се определят места за кацане на авиационна техника.

  - Съдържание на плана

Наличните и проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да се отразят върху горскостопанската карта и да се посочат в табличен вид.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на и да се проектират със съдействието на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Ивайловград. Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на РС ”ПБЗН” Ивайловград и на Областното дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Хасковска област.

Планът да се изработи като отделна глава към записката на извършената инвентаризация на горските територии, а към приложенията да се приложат карта на класовете на пожарна опасност и карта на мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

1. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП „Държавно горско  стопанство Ивайловград” е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в горскостопански план от 2013 год. лесовъдски мероприятия в горските територии – държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

1.1. Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и проектираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на проектираните в горскостопанския план и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се оцени ефекта от създадените съоръжения и извършените залесявания по дейностите за борба срещу ерозията. Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

1.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи ( осветление, прочистка, прореждане и пробирки ) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

1.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в широколистните високостъблени и в издънковите гори за превръщане във високостъблени. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с горскостопанския план, да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разтроените гори, ако има такива, като се посочат причините са това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализа по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

1.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по горскостопански план. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

1.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

1.6. Да се анализира изпълнението на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

1.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии – държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

1.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

1.9. Да се даде информация по извършеното сградно и пътно строителство, като се даде оценка от ефективността от използването на изградените съоръжения.

1.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии – държавна собственост.

2. Разделяне на стопанството на участъци

При инвентаризацията на горските територии от 2013 год. в стопанството са били обособени три горскостопански участъка „Попско“ с обща площ 19 839.9 ха, „Ивайловград“ с обща площ 15 568.1 ха и „Свирачи”, с обща площ 18 864.8ха.

С настоящото задание се предлага да се запазят съществуващите горскостопански участъци.

3. Стопански класове, цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние, и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

3.1. Горски територии със защитни и специални функции.

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове в горските територии със защитни и специални функции:

3.1.1. Условен Стопански клас Бялборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на бял бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до IV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

3.1.2. Условен Стопански клас Черборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на черен бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

При установяване на значителни повреди по културите от горните стопански класове, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание „Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил.

3.1.3. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени култури, с водещо участие на бял бор и черен бор, допълнени с широколистни дървесни видове, извън естествения район на разпространение на боровете, с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

3.1.4. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури, с преобладание или с водещо участие на зимен дъб, благун, цер и космат дъб, с производителност от ІІІ - част до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията и културите от зимен дъб и благун, турнус на сеч 100 год. за насажденията и културите от цер и космат дъб.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

3.1.5. Условен Широколистен високостъблен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури с преобладание и без преобладание на бук, габър, сребролистна липа, източен чинар, черна елша, червен дъб, бреза, трепетлика, полски ясен, явор, топола, орех, бадем, круша, джанка, черница, с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за бука, 18 см. при турнус на сеч 100 год. за габъра, източния чинар, полския ясен, явора и червения дъб, 90 год. за сребролистната липа и черната елша, 60 год. за брезата, 40 години за трепетликата и 15 год. за тополата, за горскоплодните - орех и бадем, целта на производство е добив на плодове, без определяне на турнус на сеч.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите в рамките на Широколистния високостъблен и Горскоплодния стопански класове.

3.1.6. Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на бук, габър, зимен дъб и благун, и без преобладание, с производителност от І, ІІ и част от ІІІ бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

3.1.7. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, с производителност от ІІІ - част, ІV и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство са били същите, а турнусът на сеч е бил 50 год., в рамките на Зимендъбовия и Благуновия средно и нискобонитетни стопански класове за превръщане.

3.1.8. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от смесени широколистни издънкови насаждения без преобладание, с участие на бук, габър, зимен дъб, благун, цер, космат дъб и др., с производителност от ІІІ - част, ІV и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване е била същата,  а турнусът на сеч е бил 50 год.

3.1.9. Условен Акациев стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури от акация с производителност от І до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и производство и добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус на сеч 20 год.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване  и турнусът на сеч са били същите.

3.1.10. Условен Келявгабъров  стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени насаждения с преобладание на келяв габър. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, запазване и поддържане на жизнеността им, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст от ценни местни дървесни видове, тяхното издънково възобновяване, както и дърва за огрев при турнус на сеч 40 год.

Всички широколистни насаждения, растящи на много бедни и сухи месторастения да се стопанисват с оглед запазване и подобряване на тяхната устойчивост, чрез провеждане на сечи за подобряване на състоянието им, вкл. и внасяне на фиданки от устойчиви местни видове, а тези от тях, които растат на месторастения с лесонепригодност от 30 до 60 %  или на терени с наклон по-голям от 30о, да се отнесат към категорията горски територии за защита на почвите - гори на ерозирани земи.

3.2. Горски територии със стопански функции.

Предлага се да се обособят следните примерни стопански класове в горските територии със стопански функции:

3.2.1. Стопански клас Бялборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на бял бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

3.2.2. Стопански клас Черборови култури

Да се обособи от чисти и смесени култури, с преобладание шест и повече десети на черен бор, извън естествения му район на разпространение, с производителност от І до ІV бонитет. На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет и повече десети. Целта на стопанския клас е производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 80 год. и защита на почвата от ерозия.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите.

При установяване на значителни повреди по културите от горните стопански класове, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание „Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил.

3.2.3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Да се обособи от чисти и смесени широколистни насаждения и култури, с преобладание или с водещо участие на зимен дъб, благун, цер, космат дъб, бук, бреза, трепетлика и орех с производителност от ІІІ - част,  ІV и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията от бук, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год. за насажденията и културите от зимен дъб и благун, турнус на сеч 100 год. за насажденията и културите от цер и космат дъб, 60 год. за брезата и 40 години за трепетликата. За ореха целта на производство е добив на плодове, без определяне на турнус на сеч.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство, и турнусът на сеч са били същите в рамките на Дъбовия средно и нискобонитетен, Широколистния високостъблен и Горскоплодния стопански класове.

3.2.4. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на зимен дъб и благун, с производителност от ІІІ - част,  ІV и V - част бонитет. Целта на стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване и производство са били същите, а турнусът на сеч е бил 50 год., в рамките на Зимендъбовия и Благуновия средно и нискобонитетни стопански класове за превръщане.

3.2.5. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Да се обособи от смесени широколистни издънкови насаждения без преобладание, с участие на бук, габър, зимен дъб, благун, цер, космат дъб и др., с производителност от ІІІ до V бонитет. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, а целта на производство е добив средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 год. За високобонитетните насаждения целта на производство е добив на едра строителна дървесна с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 год.

За насажденията с влошено състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостоите и пълнотата, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните функции на териториите, и противоерозионната и почвообразуващата им роля, а целта на производство е добив на дърва за горене.

При предходната инвентаризация целта на стопанисване е била същата,  а турнусът на сеч е бил 50 год.

4. Планиране на горскостопанските мероприятия

При изработване на горскостопанския план на горското стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се планират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания и Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание „Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил.

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи във високостъблените гори със стопански функции да се определи съобразно състоянието на насажденията и възобновяването, като се приложат формулните методи, а в горите със защитни и специални функции, да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

При определяне на нормата на ползване от възобновителни сечи, да се има предвид наличието на възобновяване от различни поколения.

Възобновителни сечи да се планират във всички зрели и презрели високостъблени насаждения, като горското стопанство ползва масата, предвидена от определената норма на ползване по стопански класове.

В таксационните описания на високостъблените насаждения за възобновяване да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни, постепенно-котловинни, а в издънковите гори за превръщане във високостъблени - основно краткосрочно-постепенни, групово-постепенни и постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се планират в акациевите и келявогабъровите насаждения.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Да се планира отглеждане на подраста в котлите при провеждане на постепенно-котловинните сечи.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, бонитета и състоянието им.	Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих или други математико-статистически методи надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

При наличие на два и повече етажа, отгледни сечи да се планират във всеки един от тях, ако е налична необходимата пълнота за провеждане на отгледни сечи.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

За засегнатите от различни по вид, степен и процент на повредите насаждения, авторът на горскостопанския план, в двуседмичен срок, да уведомява ръководството на стопанството, което да предприеме мерки за усвояването на угнетената и повредена маса.

При сортиментиране на добивите от възобновителни и отгледни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене или повреди е по-малък от интензивността на планираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Да се планират технически сечи в обхвата на учредените сервитути и за просветляване на горски автомобилни пътища.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се планират съвместно с Горска семеконтролна станция гр. Пловдив и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от планираните противопожарни и ловностопански мероприятия, от насажденията във временно недостъпните басейни, както и за тези извън тях.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването на горскоплодни и спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2 / 07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, както и инвентаризацията на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

При разработването на горскостопанския план да се планират и следните допълнителни мероприятия:

- паша на домашни животни, съобразно състоянието на насажденията и социално-икономическите условия в района на стопанството;

- добив на сено, билки, гъби, горски плодове и др., съобразно възможностите на горските територии и добивите през изминалия ревизионен период;

- пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, като се опишат основните защитени и лечебни растения, тяхното разпространение и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се планират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните ( площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за планираните залесявания по дървесни видове, планираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на планираните лесовъдски мероприятия, предвидени в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и пътища за движение на противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”.

При необходимост да се предвиди изграждане на обекти по реда на чл. 54 от Закона за горите.

При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого - икономическия ефект от горскостопанското планиране.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

5. Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” има следното съдържание:

Част първа:

Обяснителна записка на плана (разработена съгласно Приложение № 26 към чл. 91, ал.1 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии) със следното съдържание:

Увод

Глава първа Природни условия, типове месторастения и икономически ефект, с подточки както следва: 1. Име и местонахождение на горската териториална единица, 2. Физико-географска характеристика, 3. Геоложки строеж и петрографски състав, 4. Климатични условия, 5. Почви, ерозия, 6. Растителност, 7. Типове месторастения, 8. Очакван технико-икономически ефект,

Глава втора Икономически условия с точка 1. Роля и значение на горите и горскостопанската единица за икономиката на общината и областта,

Глава трета Досегашно стопанисване с точки 1. Сечи, 2. Ползване на дървесина общо и по категории дървесина, 3. Възобновяване и залесяване, 4. Смолодобив, 5. Строителство на сгради и пътища, 6. Добив на недървесни горски  продукти, 7. Мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари, 8. Отчет и регистри, свързани с изпълнението на горскостопанския план,

Глава четвърта Характеристика на горските територии със следните точки: 1. Обща площ, 2. Таксационна характеристика на насажденията,

Глава пета Основни насоки за организация на стопанството с точки: 1. Направление на стопанството, 2. Разделяне на горскостопанската единица на участъци, 3. Стопански класове, 4. Турнуси на сеч, 5. Видове гори,

Глава шеста Планирани мероприятия с точки: 1. Сечи, 2. Определяне на нормата на ползване на дървесина от възобновителни сечи във високостъблени гори, 3. Определяне на нормата на ползване на дървесина в издънкови за превръщане в семенни, нискостъблените и тополовите гори, и при отгледни сечи, 4. Общ размер на ползваната дървесина, 5. Добиви общо и по категории дървесина от лесосечния фонд, 6. Възобновяване и залесяване, 7. Здравословно състояние на гората, 8. Добив на недървесни горски продукти и услуги, 8. Строителство на сгради и пътища, 9. Дейности по опазване на горските територии от пожари, 10. Обем на планираните лесокултурни мероприятия и мероприятия за защита от ерозия, 11. Общи бележки.

Част втора:

Таксационни описания с работен проект:

1.Таксационни описания с отразени планирани горскостопански мероприятия. (работен проект за сечите и залесяванията); и кратки записки по ГСУ.

2.Опис-ведомост за предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

Част трета:

Горскостопански карти и различни приложения

1.Протоколи - от съвещания и експертни съвети, протокол за категоризация съгласно чл.5 от ЗГ, Протокол за определяне на базови източници:

2. Таблици за обща таксационна характеристика по стопански класове и групи гори;

3.Таблици за таксационна характеристика по стопански класове и групи гори:

4.Списъци: на горските територии по землища; на несъответствията с КВС и кадастрална карта; на основните дървесни видове, на насажденията, чиито запас е определен по математико-статистически методи, на насажденията на които запаса е определен чрез клупиране, списък на съкратените наименования на дървесни и храстови видове и обозначенията на повредите; списък на подотделите, в които е учредено право на устройване на постоянни пчелини и др.

5.Баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. по собственост,  по вид територия и по общини.

6. Опис на проекти с отношение към територията, обект на горскостопански план, чийто срок на дейност не е изтекъл.

7. Други ведомости -  на почвените профили, на предвиденото строителство на пътища и сгради, борба срещу ерозията, мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и др.

8. Сборни листове

9. Картен материал (опис на отделните видове карти и броят им)

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на санитарното състояние на гората в подходящ мащаб,

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Ивайловград”- М 1:10 000,  с нанесени хоризонтали;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Ивайловград”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000, и обща карта на ДГС на предвидените мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари в подходящ мащаб.

-карта на горите с висока консервационна стойност в М 1:25 000;

Към Приложенията с картен материал на ГСП, на картите по насока на стопанисване да бъдат отразени с лява щриховка -  гори във фаза на старост и с дясна щриховка - представителни образци.

Да се изработи отделна глава за гори с висока консервационна стойност, като се актуализира съществуващия доклад за сертификация по FSC.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград”, Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, Регионална дирекция по горите Кърджали и Изпълнителна агенция по горите, и работен проект за сечите и залесяванията и комплект карти в два екземпляра - по един за ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, (Приложение №1 към чл. 4, ал. 1) и да се представят на възложителя и на електронен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея. Атрибутните данни се предават в MS EXCEL формат.

6.Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” да се изработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1. Теренно - проучвателни работи - 2022 год.

6.2. Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - до май 2023 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  протокола от експертен съвет, (чл.39) назначен със Заповед на Изпълнителния Директор на ИАГ за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

7. Видове дейности

7.1. Теренно-проучвателни дейности

7.1.1. Инвентаризация и планиране на дейности в зрели насаждения с пълнота до 0.5, вкл., чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

7.1.2. Инвентаризация и планиране на дейности в зрели насаждения с пълнота от 0.6 до 1.0, вкл., чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

7.1.3. Инвентаризация и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

7.1.4. Инвентаризация на насаждения, чийто запас се определя по таблични методи, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.5. Инвентаризация на незалесени горски площи.

7.1.6. Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии, извън предвидените в т. 10.1.1-4.

7.1.7. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при планиране.

7.1.8. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определените видовете, подходящи за месторастенето при планиране.

7.1.9. Ограничаване на границите на обекта за планиране на терена.

7.2. Обработване на информацията

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни при планиране.

7.2.2. Създаване на графична база данни при планиране.

7.2.3. Описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при планиране.

7.3. Други дейности

7.3.1.Залагане и изчисление на временни пробни площи.

Разпределение на площите за изработване на горскостопански

план по категории на трудност

| категория на трудност | държавни горски територии |
| --- | --- |
| първа | 2245.6 |
| втора | 27 563.9 |
| трета | 18 870.5 |
| четвърта | 2176.0 |
| общо | 50 856.0 |

ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНОВИТЕ РАБОТИ

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 55370 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 50 856 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ от 80010.7 ха, от която 55 370 ха са територии от обхвата на дейност на ТП ДГС „Ивайловград“, а 24640.7 ха са незалесени земеделски територии. Стойността на плановия хонорар, изчислен по съгласно заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, възлиза на 781 109.28 лв. без ДДС общо за горските територии върху територията на стопанството.

В тази сума е включена и цената за ловностопанско планиране, която е 125 234.73 лв. без ДДС.

Инвеститор на инвентаризацията, ловностопанския план и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а ТП „Държавно горско стопанство Ивайловград” - за горскостопанския план.

Приложение №1

СПИСЪК

на насажденията, чийто запас ще се определя

чрез пълно клупиране

Дъбов Средно и нискобонитетен условен стопански клас - отдели и подотдели: №№  26 в, 28 о, 94 д, 129 а, 641 д; 642 ж, 645 д, 651 з, 654 е; 664 а,  к; - с обща площ 65.1 ха.

В това число с пълнота 0.1-0.5 са 58.4 ха, първа категория са 1.9 ха, втора категория са 54.9ха и трета категория са 1.6 ха.

С пълнота 0.6-1.0 са 6.7 ха, първа категория са 0.8 ха и втора категория са 5.9 ха.

Широколистен Високостъблен  условен стопански клас - отдели и подотдели: №№  21 з; 55 в; - с обща площ 3.1 ха.

В това число: С пълнота 0.6-1.0 са 3.1 ха, втора категория са 1.2 ха и трета категория са 1.9 ха.

Общата площ на насажденията за които запаса ще бъде определен чрез пълно клупиране е 68.2 ха, в това число:

- С пълнота 0.1 до 0.5 са 58.4 ха - първа категория са 1.9 ха; втора категория са 54.9 ха, и трета категория 1.6 ха .

- С пълнота 0.6-1.0 са 9.8 ха - първа категория са 0.8 ха, втора категория са 7.1ха, и трета категория 1.9 ха.

Приложение №2

## СПИСЪК

на насажденията, чийто запас ще се определя

по математико-статистически методи

Дъбов Средно и нискобонитетен условен стопански клас - отдели и подотдели: №№  9 а,  щ,  ю, 18 в, 22 а, 25 г, 27 а,  в, 56 а, 62 а,  б,  г, 63 в, 95 д, 98 б,  г, 138 в, 172 а,  б, 183 б, 556 и, 635 л, 639 м, 641 ж, 642 з, 643 к,  м, 644 а,  в,  г, 645 е, 647 а, 651 е, 652 б, 654 ж,  к, 663 а, 664 б;с обща  площ - с обща площ 378.9 ха; в това число втора категория са 159.2 ха, трета категория са 201.6 ха и четвърта категория са 18.1 ха.

Широколистен Високостъблен условен стопански клас - отдели и подотдели: №№ 28 г; 53 б; 54 г;  с обща  площ - 15.3 ха; в това число трета категория са 6.3 ха и четвърта категория са 9.0 ха.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по математико-статистически методи е 394.2 ха, в това число втора категория са 159.2 ха, трета категория са 207.9 ха и четвърта категория са 27.1 ха.