| - СЪДЪРЖАНИЕ | - стр. |
| --- | --- |
| - У В О Д | - 1 |
| Глава първа | 3 |
| ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ | 3 |
| В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО |  |
| 1.Площ на горските територии | 3 |
| 2. Характеристика на площта за инвентаризация | 3 |
| - 3. Защитни и специални горски територии | - 5 |
| 4. Теренни проучвания | 25 |
| 5. Документи, изработвани в резултат от извършената | 55 |
| инвентаризация |  |
| 6. Срокове за извършване | 57 |
| 7. Справка за видовете дейности и категория на трудност | 58 |
| Глава втора | 62 |
| - ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ | 62 |
| - 1.Площ на териториите, обект на плана за ловностопанските | 62 |
| дейности |  |
| 2. Досегашно стопанисване | 63 |
| 3. Природни условия | 64 |
| 4. Фауна | 64 |
| 5. Планиране на мероприятията | 65 |
| 6. Изработване на плана | 68 |
| 7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности | 68 |
| 8. Срокове за планиране | 69 |
| 9. Обем и видове дейности | 70 |
| Глава трета | 71 |
| ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ | 71 |
| НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ |  |
| 1.Анализ на досегашната дейност | 71 |
| 2.Теренно - проучвателни работи | 72 |
| 3.Организация на територията | 72 |
| 4.Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари | 72 |
| 5.Съдържание на плана | 75 |
| 6.Срокове за планиране | 76 |
| 7.Обем и видове дейности | 76 |
| Глава четвърта | 77 |
| УВОД | 77 |
| ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН | 77 |
| 1.Площ, подлежащи на горскостопанско планиране | 77 |
| 2.Характеристика на горските територии | 79 |
| 3. Досегашно стопанисване | 79 |
| 4.Теренни проучвания | 81 |
| 5. Основни насоки за организация на обекта на планиране | 83 |
| Разделяне на горскостопанската единица на участъци |  |
| 6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч | 83 |
| 7. Планиране на мероприятията | 91 |
| 8. Съдържание на горскостопанския план | 94 |
| 9. Срокове за планиране | 98 |
| 10.Справка за видовете дейности и категории на трудност за | 99 |
| изработка на горскостопански план |  |
| ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНОВИТЕ РАБОТИ | 101 |
| Приложение №1Списък на подотделите, на които запаса ще се | 102 |
| определи чрез пълно клупиране и по математико-статистически |  |
| методи |  |
| Приложение №2 Списък на подотделите които са гора във фаза | 103 |
| на старост и на представителните образци |  |
| Приложение №3 Решение №616/28.07.2016 г. |  |