- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2021/2022 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”.

Заданието е изработено въз основа на основа на одобрен от министъра на земеделието и храните доклад с изх. № ИАГ - 25566/04.12.19 год.

Обект на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, и изработване на планове за ловностопанските дейности и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на горското стопанство.

В него е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на ловностопанския и горскостопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по групи гори и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видове гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по групи гори, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през ревизионния период.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в горскостопанския план от 2012 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно-проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и определянето размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места - общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места - общинският център гр. Ябланица и 8 села.

Община гр. Тетевен - град Тетевен и селата Бабинци, Български извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям извор, Градежница, Дивчовото, Малка Желязна, Рибарица, Черни Вит.

Община гр. Ябланица - град Ябланица и селата Батулци, Брестница, Голяма Брестница, Добревци, Дъбравата, Златна Панега, Малък Извор, Орешене.

Територията на ДГС „Рибарица“ попада в землищата на селата Рибарица и Васильово. (не са предмет на това задание и на предстоящата инвентаризация).

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние и потенциал. Инвентаризацията ще се извърши на територията на горе-споменатите землища, въз основа на предоставените цифрови модели на картата на възстановената собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри, и цифровата ортофотокарта.

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва метода за стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен” – площта на бившите ДГС „Тетевен“ и ДГС „Черни Вит“. Площта на бившето ДГС „Рибарица“ е инвентаризирана през 2017 год., поради което няма да бъде предмет на настоящето задание. ДГС „Тетевен“ е териториално поделение на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да определят основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се посочат дейностите за опазване и ползване на дивеча, техните местообитания и организацията на ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” (площта на бившите ДГС „Тетевен“ и ДГС „Черни Вит“) за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №8/11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Административно ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” е териториално поделение към Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград и е в района на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

1.Площ на горските територии

Стопанисването на горите на територията на ТП „ДГС Тетевен” се основа на 3 бр. горскостопански планове с десет годишен период на действие (горскостопански планове на ТП „ДГС Тетевен” и ДГС„Черни Вит“ изготвени през 2012 г. от „Агролеспроект” ЕООД и горскостопански план на бившето ТП „ДГС Рибарица” изготвен през 2017 г. от „Пролес” ООД).

Съгласно изработените горскостопански планове общата площ на ДГС „Тетевен“ възлиза на   46385 ха.

Предмет на предстоящата инвентаризация са площите, инвентаризирани през 2012 год. с подвадена площта на горите на земеделска територия.

През ревизионния период  са направени следни промени:

-през 2017г. ТП „ДГС Тетевен” закупува от частни собственици 3.5 ха горски територии, граничещи с държавни горски територии, с цел комасиране на държавните горски територии.

- площта на ГСЕ е увеличена с 13.5 ха

- 45.5 ха са преминали от общинска в държавна собственост;

- 32.0 ха от ДГТ са с променено предназначението във връзка с изграждането на държавни инвестиционни проекти с национално значение;

- не са правени промени по отношение на функционалното предназначение на горските територии;

- не са правени промени в заповедите/плановете за управление на защитените територии и зони;.

В района няма случаи на замяна на гори от територията на ТП „ДГС Тетевен” срещу гори в други райони на страната или обратното.

2. Характеристика на площта за инвентаризация

В площта за инвентаризация не участват горите на земеделска територия.

а / по собственост

| - горски територии - държавна собственост | 12827.9 ха |
| --- | --- |
| - горски територии - общинска собственост | 8415.9 ха |
| - горски територии, частна собственост на физически лица | 8803.2 ха |
| - горски територии, собственост на религиозни организации | 36.3 ха |
| всичко: | 30083.3 ха |

На инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 30083.3, а горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 12827.9 ха.

б / по вид на земите в ха

|  | държ. | общин. | частна | юр. лица | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 11857.5 | 7968.2 | 8630.2 | 36.3 | 28492.2 |
| гола дърв. площ | 212.3 | 15.7 | 41.6 | 0 | 269.6 |
| гола недър. площ | 758.1 | 432.0 | 131.4 | 0 | 1321.5 |
| Всичко: | 12827.9 | 8415.9 | 8803.2 | 36.3 | 30083.3 |

в / по функционално разпределение в ха

| Защитни горски територии | 227.7 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 25 474.1 ха |
| Горски територии със стопански функции | 4 381.5 ха |
| всичко: | 30 083.3 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите и са показани в пълния им обхват както следва:

3.  Защитни и специални горски територии

- 3.1. Защитни горски територии за защита на почвите

3.1.1. Ерозирани горски територии, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите:

-  отдели и подотдели №№ 59 г; 62 г; 82 у; 88 ф; 93 ж; 116 з, и, л, о, х; 208 а; 213 в; 216 в; 229 в, ж, з, и; 235 о, п; 239 п; 249 н; 263 п; 270 н; 286 а, в, и; 298 в, е, п, у; 302 к; 1106 г1; 1112 и1; 1158 ж, л, п; с обща площ 153.5 ха, от която залесена 49.0 ха и незалесена 104.5 ха. (от територията на бившето ДГС „Тетевен“).

-отдели и подотдели №№ 1038 н; 1041 к, л; 1044 у; 1224 в; 1227 п, р; 1235 ч, ш, р1, с1, т1; 1237 а; 1238 а, ж1; 1242 г, д; 1246 м1; 1256 ф, х, ц; с обща площ 48.5 ха, от която залесена 24.0 ха и незалесена 24.5 ха. (от територията на ДГС„Черни Вит“).

3.1.2. Горски територии на урвести и каменливи терени, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите:

- отдели и подотдели №№ 61 в, к; 62 а, б, в, д, к1; 66 д, о; 67 в, г, я, а1, в1; 68 б; 70 а, д, е; 71 а, б, в; 72 а; 74 а, м; 75 з, к, м, о; 76 а, д; 77 а, б; 78 а, г; 79 в; 88 х, ч, щ, ю; 89 а; 90 н; 91 к, м, о; 92 з, и; 93 з; 94 а, з, и, к; 95 б; 96 в, з; 97 и, к, л, м; 99 б, в, и; 105 а; 106 к, л; 107 у; 108 б, в, н, о; 109 м; 110 а, в, г; 111 в; 114 у; 116 е; 119 а, ж; 121 в, е; 124 ч; 125 и; 183 з; 184 и, м; 185 з, л; 188 а, в; 189 щ; 191 ю; 192 п, р; 197 а; 199 а; 210 с; 218 н; 221 г; 224 д, н; 227 ш; 233 з; 234 с, т; 257 ж1; 258 м, п, у, ф; 262 ц; 277 и; 1156 р; 1168 п; 1189 с; с обща залесена площ 736.0 ха. (от територията на бившето ДГС „Тетевен“).

-отдели и подотдели №№ 1009 в, ж; 1010 у; 1014 ж; 1136 а; 1256 ф, х, ц; с обща залесена площ 26.2 ха (от територията на ДГС„Черни Вит“).

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат горските територии с наклон над 30°, върху твърде плитки почви с наклон над 20° и до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при инвентаризацията.

- 3.2. Защитни горски територии за защита на сгради и инфраструктури

3.2.1. Защитна ивица (100 метра) от двете страни на  автомагистрала Хемус: отдели и подотдели: №№1150 1; 1151 в, г, ж, л, м, н, п, р, с, 2, 5; 1152 е1, ж1, з1, и1, к1, л1; с обща площ 12 ха, от която залесена 6.1 ха и незалесена 5.9 ха. (от територията на бившето ДГС „Тетевен“).

3.2.2. Защитна 50 метрова ивица от двете страни на първокласни шосета София-Русе и София-Варна:

-отдели и подотдели: №№ 296 к, р, у, ф, х, ц, ч, ш, 2, 4; 300 18, 19; 301 а, 1; 1113 ж, з, и, п, р, с, т, 2; 1114 е1, ж1, 4; 1116 г1; 1139 а, б; 1140 а, в, г, д; 1141 а, б, в, г, х, 1; 1150 а, б, в, д, з, ц, м1, н1, 3; 1151 к1, л1, м1; 1155 ш1; 1188 а2, б2, в2, ж2, 3; 1189 х, щ, ю, я, а1, г1, д1, к1, л1, 4, 7; 1192 а2; с обща площ 53.5 ха, от която залесена 49.4 ха и незалесена 4.1 ха. (от територията на бившето ДГС „Тетевен“).

3.2.3. Защитна ивица (100 метрова) около газопровод: отдели и подотдели: №№1092 щ, 1; 1093 а1, б1, з1; 1094 б, д, е, и, к, с, т, у, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; 1095 у1, ф1, х1, ц1, ч1, 3; 1097 а, и1, к1, н1, о1, п1, р1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 1, 3, 4; 1098 а, б, в, ч, ш, щ, ж1, з1, н1, 1, 10; 1108 г, д, 3; 1118 к, о, р, т, х, ц, ж1, з1, л1; 1183 а, в, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1186 д, е, 4, 5, 7; с обща площ 119.4 ха, от която залесена 105.7 ха и незалесена 13.7 ха. (от територията на бившето ДГС „Тетевен“).

3.3. Защитни горски територии зона на горната граница на гората, определени съгласно чл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите:

- отдели и подотдели №№ 1124 з, л; 1125 ж; 1131 г; 1132 в; 1133 в, г; 1134 ж; 1136 д, з; 1137 в; с обща залесена площ 82.6 ха ( от територията на ДГС„Черни Вит“).

3.4.Горски територии със специални функции, обособени по Закона за защитените територии и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ:

3.4.1. Защитени местности

3.4.1.1. Защитена местност Драгоица   (от територията на бившето ДГС „Тетевен“) (Код в регистъра: 329) с обща площ: 100.1 ха, в това число залесената 98.7 ха и 1.4 ха незалесена, обявена със Заповед №1050/22.12.1987 г., бр. 2/1988 на ДВ.,   прекатегоризация със Заповед № РД-724/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ. Защитената местност е обявена с цел опазване на характерен ландшафт включва следните отдели и подотдели: №№ 1157 в, г, 1, 3; 1160 а-т, ф-ч, щ-б1, г1-п1, 1-3; 1161 е1;

3.4.1.2.Защитена местност ВАЛОГА(от територията на ДГС„Черни Вит“)  (Код в регистъра: 355) със залесена  площ: 5.8 ха, подотдел: № 1222 б; обявена със Заповед № 2122/ 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед №РД-750/ 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

3.4.1.3. Защитена местност ДРАГОВО ПРИСОЕ (от територията на ДГС„Черни Вит“) (Код в регистъра: 356) със залесена  площ: 0.5 ха, подотдел: № 1211 ф1; обявена със Заповед № 2122/ 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед №РД-751/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

3.4.1.4. Защитена местност ЛИСЕЦ (от територията на ДГС„Черни Вит“) (Код в регистъра: 357) със залесена  площ: 3.0 ха, подотдел: № 1218 и; обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед № РД-752/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

3.4.1.5. Защитена местност ДЕСЕТКАР (от територията на ДГС„Черни Вит“) (Код в регистъра: 358) със залесена площ: 15.1 ха, подотдели: № 1010 з-м, о; обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед № РД-753/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

3.4.2. Природни забележителности

3.4.2.1. Природна забележителност Водопад скока в местността Козница (от територията на бившето ДГС „Тетевен“)  (Код в регистъра: 173) с незалесена площ: 2.0 ха, обявена със Заповед № 1799/ 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на ДВ., следните подотдели: №№ 82-4; 88-6.

3.4.2.2. Природна забележителност Гложенският водопад  (от територията на бившето ДГС „Тетевен“) (Код в регистъра: 203) с незалесена площ: 1.0 ха, обявена със Заповед № 707/09.03.1970 г., бр. 34/1970 на ДВ., подотдел: № 229-2.

3.4.2.3. Природна забележителност Рушова пещера  (от територията на бившето ДГС „Тетевен“)     (Код в регистъра: 32) със залесена  площ: 0.9 ха, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г., бр. 56/1963 на ДВ., подотдел: № 262 я.

3.4.2.4. Природна забележителност Карстов извор Златна Панега  (от територията на бившето ДГС „Тетевен“) (Код в регистъра: 99) със залесена  площ: 1.2 ха, обявена със Заповед № 3384/08.12.1966 г., бр. 19/1967 на ДВ., следните подотдели: № 1114 и-л.

3.4.2.5. Природна забележителност Пещерата Съева дупка (от територията на бившето ДГС „Тетевен“)  (Код в регистъра: 26) с обща площ: 20.8 ха, в това число залесена 19.7 ха и 1.1 ха незалесена., обявена със  Заповед № 2810/10.10.1962 г., следните подотдели: № 1137 р-ф, 7.

3.4.5.6.Природна забележителност ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА (от територията на ДГС„Черни Вит“) (Код в регистъра: 228) със залесена площ: 0.5 ха, подотдел: № 1206 е; обявена със Заповед № 1120 / 02.07.1968 г., бр. 83/1968 на ДВ.

3.4.5.7.Природна забележителност ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА (от територията на ДГС„Черни Вит“) (Код в регистъра: 33) с обща площ: 5.1 ха, в това число залесена 4.8 ха и 0.3 ха незалесена, подотдели: № 1224 п, р, 2; обявена със Заповед № 2810/ 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на ДВ.

3.4.3. Вековни дървета

Списък на вековни дървета на територията на ТП  "ДГС Тетевен"  обявени със заповед на КОПС

| Вековни дървета | Заповед (постановление) за обявяване | Землище/Местност | Години | Височина (м) | Обиколка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| габър | 1762/28.06.1972 г. | с. Батулци, м. Сираковци | 180 | 18 | 2.40 |
| габър | 1762/28.06.1972 г. | с. Батулци, м. Сираковци | 180 | 17 | 2.40 |
| габър | 1762/28.06.1972 г. | с. Батулци, м. Сираковци | 180 | 17 | 2.00 |
| бук | 1762/28.06.1972 г. | с. Батулци, м. Сираковци | 180 | 18 | 2.00 |
| зимен дъб | 1762/28.06.1972 г. | с. Златна Панега, шосе София-Плевен | 280 | 15 | 4.50 |
| зимен дъб | 715/12.03.1975 г. | с. Батулци, м. Тутьовци | 300 | 20 | 5.40 |
| скоруша | 44/15.01.1991 г. | с. Голям извор | 160 | 19 | 1 |
| цер | 44/15.01.1991 г. | с. Голям извор | 130 | 18 | 1,10 |

3.4.4. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ.

Защитени зони за опазване на местообитанията:

3.4.4.1. Защитена зона Карлуково - BG0001014 - обявена с Решение № 122/02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ. от територията на бившето ДГС „Тетевен“ следните отдели и подотдели: №№ 1113 с, т; 1114 в, г, е-х, ч-к1, 1-5; 1116 в1-е1, ц1-а2; 1117 а-в, е1-з1, 1, 5; 1141 а, б, д, ц-т1; с обща площ 196.9 ха, в това число залесена 196.0 и незалесена 0.9 ха.

3.4.4.2.  Защитена зона Български извор - BG0001036 обявена с  Решение №122/02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ. от територията на бившето ДГС „Тетевен“ следните отдели и подотдели: №№ 113 в, г; 294 ц; 296 ж, ф-д1, 4; 297; 298 а-в, ж-ю, 2-9; 299; 300 л1, 15-20; 301 а, 1; 1135 м-т, 1; с обща площ 318.2 ха, в това число залесена 290.0 и незалесена 28.2 ха.

3.4.4.3. Защитена зона "Централен Балкан - буфер" - BG0001493  обявена с Решение № 802/04.12.2007 г., бр. 107/2007 на ДВ.,  промяна в площта - увеличаване с Решение № 811/16.11.2010 г., бр.  на ДВ.

От територията на бившето ДГС „ Тетевен“

Подотдели, попадащи в защитени зони по Директивата за местообитанията: №№ 59 я, 4; 60 г-е; 61 б-т, 2-6; 62 а-е; 64 ю, я, в1-и1; 65-67; 68 а-д, 1-4; 69 б, г-е, 1-3; 70 а-с, ф1-ю1, 1-4, 9; 71 а-о, 1-4; 72 а-ц, 1-12; 73 а, б, 1; 74-76; 77 а-г, р-ф, 1-3, 10; 78 а-и, т-ц, в1, 1-7, 15, 16; 79 а-д, з-м, т-и1, 1, 2; 80; 81 т-ц; 82 а-с, ф-ц, ш-в1, 1; 83 а-р, у-ж1, 1-3; 84; 85 г-х, 2, 3; 86; 87 з-к, о-ю, 2-5; 88 з-р, ч-я, ж1, 2-5; 89; 90 а, б, д-ю, 1-3; 91-111; 114 а-г1, е1-и1, 1, 2; 115 а-щ, 1-10; 116; 117 а-ж, х-щ, 1-3; 118 а-в, е, ж, 1-7; 119-121; 122 а-в, д-ж; 124; 125; 176-180; 181 и, к, у-ю; 182 б-я, 1-3; 183-189; 190 б-м, 2-6; 191 а-ц, щ, ю, 1-7; 192-195; 196 б-к, п-т, х, щ, ю, б1, 1, 3; 197-207; 208 з-н; 209; 210; 211 а-в, п-ч, 1, 2, 5; 212 щ-а1; 216 н-р, ч, ш, ю-ж1, 3-7, 10-15; 217; 218 б-я, 1-8; 219 а-с, 1-4; 220-222; 223 у, х-б1; 224; 225; 226 л-н; 228 в-к, 1-6; 229 и, к; 230 к-о, 1, 2; 231 в-е, 1; 232 ж, з, м; 258 н-с; 259 х; 260 г1-ц1, 12-15; 261 в1-д1; 273 к-ю, б1, в1, 5, 6; 274 д-ж1, 6, 7; 275 у-а1, в1; 276-278; 279 р-х, 2; 280 е-к, с-ж1, 4; 282 п, т-б1; 283; 302 г-е, ш-г1, 2, 4; с обща площ 7551.6 ха, в това число залесена 7182.2 и незалесена 369.4 ха.

От територията на ДГС„Черни Вит“, отдели и подотдели: №№

1003 а-д, з-т, е1, ж1, к1-н3; 1004 а-п2, 1-3; 1005 а-щ1, 1-11; 1006 а-х1; 1007 а-и2; 1008 а-с, 1; 1009 а-м; 1010 а-х; 1012 в, г, ж-к; 1013 г-к; 1014 а, е, ж; 1015 а-щ; 1016 а-д1, 1, 2; 1017 а-и; 1018 а-х1; 1019 а-ш, 1-6; 1020 а-с2; 2021 а-н1; 1022 а-к1, 1; 1023 а-г1, 1-4; 1024 а-е, 1-3; 1025 а-з, 1-3; 1026 а-г1, 1-4; 1027 а-ш2; 1028 б, и, к-х2, 1, 2; 1029 а-и, 1-4; 1030 а-д, 1-3; 1031 а-п, 1-6; 1032 а-м, 1-3; 1033 а-з, 1-3; 1034 а-ж, 1-7; 1035 а-м, 1-6; 1036 а-з, 1-4; 1037 а-н, 1-5; 1038 а-п, 1-8; 1039 а-о, 1, 2; 1040 а-ф, 1, 2; 1041 а-в1, 1-5; 1042 а-т, 1-5; 1043 а-о, 1-5; 1044 а-б1, 1-4; 1045 а-и2, 1-10; 1046 а-о, 1-4; 1047 а-п, 1; 1048 а-х, 1-3; 1049 а-ж, 1, 2; 1050 а-л, 1-3; 1051 а-х, 1; 1074 а-м; 1075 а-л, 1; 1076 а-з, 1; 1077 а-з, 1; 1082 а-м; 1083 а-л, 1; 1084 а-ш, 1-4; 1085 а-л, 1; 1086 а-т1; 1087 а-м1; 1088 а-ф1, 1, 2; 1095 а-о, 1; 1096 а-м, 1-3; 1097 а-ж; 1098 а-у, 1-4; 1099 а-л, 1-4; 1100 а-т, 1, 2; 1101 а-с, 1; 1102 а-з, 1, 2; 1103 а-г, 1; 1104 а-и, 1-5; 1113 а-е, 1, 2; 1114 а-з, 1-5; 1115 а-к; 1116 а-е, 1; 1117 а-м, 1-3; 1118 а-з, 1, 2; 1119 а-п, 1-7; 1120 а-д, 1; 1121 а-д, 1-4; 1124 а-л, 1; 1125 а-и, 1-5; 1126 а-м, 1-7; 1127 а-п, 1-5; 1128 а-о, 1; 1129 а-х, 1-7; 1130 а-л, 1-3; 1131 а-е, 1-6; 1132 а-г, 1-6; 1133 а-д, 1-4; 1134 а-к, 1-3; 1135 а-о, 1-5; 1136 а-з; 1137 а-д; 1257 а-р2, 1-7; 1259 и1-п1, 4; с обща площ 6272.6 ха, в това число залесена 61015.7 и незалесена 256.9 ха.

3.4.4.4. Защитена зона "Пещера Лястовицата"  (от територията на ДГС„Черни Вит“) BG0000269 , подотдел: № 1205 з; с площ 1.0 ха. Документи за обявяване: Заповед No.РД-103 от 09.02.2015 г., бр. 17/2015 на ДВ.

Защитени зони за опазване на птиците:

3.4.4.5. Защитена зона "Васильовска планина" BG0002109  обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г., бр. 48/2010 на ДВ.

От територията на бившето ДГС „Тетевен“

Отдели и подотдели: №№ 62-68; 69 а-р, у-г1, 1-6, 8; 70 а-ч, я, а1, г1-ж1, о1-ж2, 1-5, 8, 9; 71; 72 а-я, 1-15; 73 а-т, 1-5, 8; 112; 113; 114 а-я, 1, 2; 115 а-ш, 1-10; 116; 117 а-м, п-щ, 1-4, 8; 118-122; 123 а-а1, в1, е1, 1-10, 13; 176 а-з; 177-179; 180 а-н1, 1-4; 181 в-ц, 2; 182-189; 190 а-м, о, с, т, 1-6; 191 а-я, г1, 1-9; 192-195; 196 а-п, у, ф, ц-ш, а1, 1, 2, 4, 6-9; 197-285; 286 а-н, п-ю, 1-16; 287-293; 294 а-х, 1-15; 295; 296; 297 а-щ, 1-6; 298 а-р, ч-ю, 1-8; 300; 301; 1136-10; 1165 с-д1, 7, 8; 1166 а, б, г-ф, 1-3; 1167; 1168; 1193 ч, к1-ц1, 4-16; 1194 а-в, д-в1, 1; с обща площ 10991.6 ха, в това число залесена 10292.4 ха и незалесена 699.2 ха.

(От територията на ДГС„Черни Вит“)

Отдели и подотдели: №№ 1211 а-д, е, з-л, ц-щ, в1-е1, з1-е2, 1-3; 1212 а-у1, 1-10; 1213 а-е1, 1; 1214 а-н1; 1215 а-е1, 1; 1216 а-ш, 1, 2; 1217 а-р, 1, 2; 1218 а-и, 1, 2; 1219 а-м, 1; 1220 а-н, 1-5; 1221 а-т, 1-4; 1222 а-з, 1-5; 1223 а-т, 1-8; 1224 а-т, 1-4; 1225 а-у, 1-5; 1226 а-я; 1227 а-с, 1-3; 1228 а-п, 1-6; 1229 а-о1, 1-5; 1230 г-ю; 1231 а-у; 1232 а-п, 1-10; 1233 а-г, 1; 1234 и, м-с1, у1, ф1, 2, 3; 1236 а-у1, 1-9; 1238 а-р, ф-ш, м1-с1, 1-4; 1239 м-р, ч, 1; 1240 а-з, с, т, у, х, ц, г1-ж1, 1-3, 7, 8; с обща площ 1867.4 ха, в това число залесена 1784.8 ха и 82.6 ха незалесена.

3.4.4.6.Защитена зона Централен Балкан Буфер   (Код в регистъра: BG0002128) обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г., бр. 46/2013 на ДВ.

От територията на бившето ДГС „ Тетевен“

Отдели и подотдели: №№ 59 ю, я; 60 г; 61; 74 а-н, 1-7; 75; 76; 77 а-г, ф, 1-3; 78 а-д, ж, з, ф-ц, в1, г1, 1-4, 6, 15, 16; 79; 80; 81 ф; 82 а-с, ф-в1, 1, 2; 83; 84; 85 г-ц, 2, 3; 86; 87 о-ю, 2-5; 89 а-м, р, 1-3; 90 л, м, н; 91 ж, и-р, 2, 3; 92 ж-к, 1, 2; 93 б-н, 1-3; 94 а-е, и-л, 1, 2; 95-97; 98 а, б-х, 1, 2; 99-104; 105 а-к, м-ч, 1-4; 106-111; 124; 125; 302 а-ж, з, к, щ-в1, 1, 2; с обща площ 2567.7 ха, в това число залесена 2466.8 ха и 100.9 ха незалесена.

От територията на ДГС„Черни Вит“ отдели и подотдели: №№ 1003 а-д, з-т, е1, ж1, к1-н3; 1004 а-п2, 1-3; 1005 а-щ1, 1-11; 1006 а-х1; 1007 а-и2; 1008 а-с, 1; 1009 а-м; 1010 а-х; 1012 в, г, ж-к; 1013 г-к; 1014 а, е, ж; 1015 а-щ; 1016 а-д1, 1, 2; 1017 а-и; 1018 а-х1; 1019 а-ш, 1-6; 1020 а-с2; 2021 а-н1; 1022 а-к1, 1; 1023 а-г1, 1-4; 1024 а-е, 1-3; 1025 а-з, 1-3; 1026 а-г1, 1-4; 1027 а-ш2; 1028 б, и, к-х2, 1, 2; 1029 а-и, 1-4; 1030 а-д, 1-3; 1031 а-п, 1-6; 1032 а-м, 1-3; 1033 а-з, 1-3; 1034 а-ж, 1-7; 1035 а-м, 1-6; 1036 а-з, 1-4; 1037 а-н, 1-5; 1038 а-п, 1-8; 1039 а-о, 1, 2; 1040 а-ф, 1, 2; 1041 а-в1, 1-5; 1042 а-т, 1-5; 1043 а-о, 1-5; 1044 а-б1, 1-4; 1045 а-и2, 1-10; 1046 а-о, 1-4; 1047 а-п, 1; 1048 а-х, 1-3; 1049 а-ж, 1, 2; 1050 а-л, 1-3; 1051 а-х, 1; 1074 а-м; 1075 а-л, 1; 1076 а-з, 1; 1077 а-з, 1; 1082 а-м; 1083 а-л, 1; 1084 а-ш, 1-4; 1085 а-л, 1; 1086 а-т1; 1087 а-м1; 1088 а-ф1, 1, 2; 1095 а-о, 1; 1096 а-м, 1-3; 1097 а-ж; 1098 а-у, 1-4; 1099 а-л, 1-4; 1100 а-т, 1, 2; 1101 а-с, 1; 1102 а-з, 1, 2; 1103 а-г, 1; 1104 а-и, 1-5; 1113 а-е, 1, 2; 1114 а-з, 1-5; 1115 а-к; 1116 а-е, 1; 1117 а-м, 1-3; 1118 а-з, 1, 2; 1119 а-п, 1-7; 1120 а-д, 1; 1121 а-д, 1-4; 1124 а-л, 1; 1125 а-и, 1-5; 1126 а-м, 1-7; 1127 а-п, 1-5; 1128 а-о, 1; 1129 а-х, 1-7; 1130 а-л, 1-3; 1131 а-е, 1-6; 1132 а-г, 1-6; 1133 а-д, 1-4; 1134 а-к, 1-3; 1135 а-о, 1-5; 1136 а-з; 1137 а-д; 1257 а-р2, 1-7; 1259 и1-п1, 4; с обща площ 6272.6 ха, в това число залесена 61015.7 и незалесена 256.9 ха.

3.5. Гори с висока консервационна стойност

ТП „ДГС Тетевен“ е сертифицирано по FSC през 2016 г. Във връзка с това са определени горите с висока консервационна стойност подробно описани  по степен на ВКС по отдели и подотдели в доклада за сертификация. Дадени са препоръки и указания за тяхното стопанисване и мониторинг. Копие от доклада за ГВКС да се предостави на изпълнителя на инвентаризацията.

ГВКС при инвентаризацията по възможност да запазят площта и номерацията си.

- 3.5.1. ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ.  ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3.5.1.1. ВКС 1.1. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

-Защитена местност Драгоица   (Код в регистъра: 329), обявена със Заповед №1050/22.12.1987 г., бр. 2/1988 на ДВ.,   прекатегоризация със Заповед № РД - 724/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

-Защитена местност ВАЛОГА (Код в регистъра: 355), обявена със Заповед № 2122/ 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед №РД-750/ 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

-Защитена местност ДРАГОВО ПРИСОЕ (Код в регистъра: 356), обявена със Заповед № 2122/ 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед №РД-751/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

-Защитена местност ЛИСЕЦ (Код в регистъра: 357), обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед № РД-752/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

-Защитена местност ДЕСЕТКАР (Код в регистъра: 358), обявена със Заповед № 2122/21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ., прекатегоризация със Заповед № РД-753/10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ.

-Природна забележителност Водопад скока в местността Козница   (Код в регистъра: 173), обявена със Заповед № 1799/ 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на ДВ.

-Природна забележителност Гложенският водопад   (Код в регистъра: 203),обявена със Заповед № 707/09.03.1970 г., бр. 34/1970 на ДВ.

-Природна забележителност Рушова пещера   (Код в регистъра: 32) обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г., бр. 56/1963 на ДВ.

-Природна забележителност Карстов извор Златна Панега   (Код в регистъра: 99), обявена със Заповед № 3384/08.12.1966 г., бр. 19/1967 на ДВ.

-Природна забележителност Пещерата Съева дупка   (Код в регистъра: 26), обявена със  Заповед № 2810/10.10.1962 г., бр.

-Природна забележителност ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА (Код в регистъра: 228),  обявена със Заповед № 1120 / 02.07.1968 г., бр. 83/1968 на ДВ.

-Природна забележителност ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА (Код в регистъра: 33) обявена със Заповед № 2810/ 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на ДВ.

ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - Натура 2000.

Защитени зони за опазване на местообитанията:

-Защитена зона Карлуково - BG0001014 - обявена с Решение № 122/02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ.

-Защитена зона Български извор - BG0001036 обявена с  Решение №122/02.03.2007 г., бр. 21/2007 на ДВ.

-Защитена зона "Централен Балкан - буфер" - BG0001493  обявена с Решение № 802/04.12.2007 г., бр. 107/2007 на ДВ.,  промяна в площта - увеличаване с Решение № 811/16.11.2010 г., бр.  на ДВ.

-Защитена зона "Пещера Лястовицата" - BG0000269. Документи за обявяване: Заповед No.РД-103 от 09.02.2015 г., бр. 17/2015 на ДВ.

Защитени зони за опазване на птиците:

-Защитена зона "Васильовска планина" BG0002109  обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г., бр. 48/2010 на ДВ.

-Защитена зона Централен Балкан Буфер   (Код в регистъра: BG0002128) обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г., бр. 46/2013 на ДВ.

3.5.2. ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ* НА НИВО ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ* С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.

Съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС, следните отдели в бившето ТП "ДГС Тетевен", попадат в обхвата на ВКС 2: отдели №№  59-125, 176-285, 287-295, 302, 1095-1107, 1159-1162, 1165-1168, 1193.

Съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС, следните отдели попадат в тази консервационна стойност от ДГС„Черни Вит“: 1001-1010, 1012-1051, 1074-1077, 1082-1088, 1095-1104, 1113-1121, 1124-1137, 1214-1251, 1253-1259

3.5.3. ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ.

G1.1112 Eastern European poplar-willow forests / Крайречни върбово-тополови гори. На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в подотдели: №№ 107 к, 108 з, 296 д, 301 и, ш, 1135 т, 1162 ц1, 1184 и.

G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests / Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен"  са установени в подотдели: №№ 203 р, 1167 н.

На територията на ДГС„Черни Вит“ са установени в отдели 1222 г, д, 1253 п, с.

G1.6921 Southeastern Moesian acidophilous beech forests / Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 115 ж, 116 з, и, 192 р, 217 л.

G1.6922/G1.6923 Southeastern Moesian neutrophile beech forests /

Букови гори с горска светлика (групировка Luzula sylvatica-Fagus sylvatica). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 85 о, п, 88 д1-ж1, щ, 89 м, 96 м, н, 100 з, л, н, 101 г, д, к, л, р, с, 104 в, г, е, у, ф, 116 г-ж, к, н, 118 ж, 205 м, н, р, т, у, 206 а1, б1, п, р, х, ц, щ, я, 210 д, и, л, м-о, р, с, т, х, ц, 216 б1, е1, 217 к, 218 к, у, 219 а, б, 220 н, п, 230 о, 232 з, м, 259 т, ю, 260 ж1, к1, п1, х1, ц1, 278 б1, 1167 о, п, р, 1168 в.

На територията на ДГС„Черни Вит“ местообитанието е установено в следните подотдели: 1023 в1, г1, 1025 г, 1026 а1, х, щ, ю, 1028 о1, р1, т1, 1032 а, в-д, к,1041 з, т, 1074 в, 1082 л, 1115 ж, и, 1124 з, 1133 г, 1136 з, 1218 д, е, и, 1257 в2.

G1.69  Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори 	 Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в следните подотдели:  №№ 59 а1, г1, 63 е, е1, ж1, к1, п, п1, 66 х, 67 н, ц, ш, 68 г, 69 п, 72 б, л, 77 д, х, 78 ф, 80 в, 81 а, д, н, р, т, 82 а, т, 83 т, ч, ш, ю, 85 б, ф, 87 д, ч, ш, 88 а1, г1, к1, ч, я, 90 ж, и, 91 о, р, 92 г, 94 и, 96 в, з, и, 97 о, 98 о, р, 99 д, ж, з, 100 а-г, м, о-с, 101 а, 104 д, 105 в, х, ц, 113 в1, 114 б1, г1, м, п, с, ц, щ, 115 е, л, м, р, ф, щ, ю, 116 п-с, ф, ц, 117 п, р, т, ц, ч, щ, 118 б, 119 б, в, д, е, 120 е, 121 б, д, 123 к, м, о, 124 к, н, 125 и, т, ц, 125 ю, 176 ц, ч, 177 м, 181 и, 182 и, м, т, ч, ю, я, 183 а, щ, 188 л, 189 м, т, 191 в, д, л, п, ю, 192 у-ц, 194 ж, 195 е, з, н, о, 197 б, в, е, , 200 а, 201 а, 202 в, д, е, и, м, о, 203 б, з, 2 и, л, ф, 204 а, е, з, 205 а-в, д-з, л, 206 а, б, н, 207 а1, б1, е, з, к, н, т, у, ц, ш-ю, 209 д1, ж1, з1, ф, х, 210 а, е, 210 ж, з, к, 211 а, в, д-з, т-ф, 212 а, ж, з, и, м, с, у, щ, я, 215 б, з, и, т, щ, ю, 216 л, о, п, с, у, ч, ш, щ, 218 в, ж, ш, 222 б, м-п, 223 а1-в1, д, д1, м, о, р, т1, ю, я, 224 б, в, е, ж, к, л, п, у- х, 225 з, и, 229 т, 230 м, н, 231 д, е, 232 е, 233 в, 234 з, и, н, 238 м, 244 м-р, 251 с, 253 о, 254 а, г, 255 а1, в1, г1, д, д1, з1, к1, 2 л1, 256 а1, о, т1, 257 е1, 259 з, л, ш, 260 в1, д1, е1, 261 у, 269 р, 274 з, 277 у, х, ч, ш, 278 а1, в1, г1, я, 279 е, м, у, 280 а1, в1, я, 282 п, у,  ц, 283 б, г, е, ж, и, к, н, о, ш, щ, ю, 285 к, м, 292 е, ж, 293 а1, , 1097 н, ф1, х1, ц1, 1101 а, г, з, т, у, ф, я, 1102 и, к, о, п, т, ч, ш, 1103 к, 1157 р, 1159 а3, б2, в2, д3, л, н, н1, о2, ф, х2, ц, ц1, ч, ч1, ш1, 1160 б1, м, 1165 б1, ч, 1166 л, о, р, т, 1167 в, 1168 а, б,  ж, з, и, к, л, н, п.

На територията на ДГС„Черни Вит“ местообитанието е установено в следните отдели: 1001 б1, ю, 1002 а, 1003 б, ж1, н, н3, о1, п, п2, с, ц1, 1004 а, г, г2, д1, е1, ж1, з, з2, и2, л2, м1, м2, о1, п1, п2, р1, т1, ф1, х1, ч1, я1, 1006 а, е, е1, ж, з, и1, л1, о1, п, р1, с, у, ф, 1007 в2, г2, е2, ж, к, к1, н, о1, п, ц1, щ, 1008 ж, з, м, п, с, 1009 а, д, е, з, и, к, 1010 в, з, м, р, т, ф, х, 1015 а, б, з, р, 1017 з, 1018 а, г, д, ж, з1, к1, л, м1, о1, п, 1019 а, в, ж, к, н, п, с, т, ф, ц, ч, 1020 б1, б2, г1, д, ж, н, с2, щ, 1021 б, б1, г, г1, д, е1, ж, и1, м1, н1, с, у, х, ш, 1022 а1-в1, е, е1, ж1, з, з1, и, к1, м, о, п, ш, щ, 1023 а1, е, з, и, л, п, р, т, у, х, ц, ш, я, 1024 а-е, 1025 б, в, е-з, 1026 б1, с, т, ф, ч, ш, я, 1027 а2-в2, г1, ж1, з1, и,  к1, л1, м, н, о1, п, с1, у, ф1, х1, щ, ю, ю1, 1028 а2, б2, г2, д2, и2, л2, м2, с2, 1029 б, 1031 г, д, 1032 б, л, 1039 м, 1041 в, в1, г, е, ж, м, о,  п, с, х, ц, щ, я, 1042 в, г, д, ж, з, и, с, т, 1045 е1, 1051 з, 1074 а, б, г, д, к, м, 1084 б, м, 1086 к1, м1, р, с, 1088 т, ч, 1098 с, т, у, 1099 д, 1216 л, м, с, 1217 к, м, 1218 а, б, 1219 и, к, м, 1221 а, 1222 а, б, 1223 с, 1224 н, р, 1226 е, 1229 л, н, 1230 з, н, х, щ, 1231 м, 1235 г, к1, л, ю1, 1238 р1, 1246 ц, ш, 1247 а, а1, в, е, ж, н, т, ю, 1248 ф, 1249 в, е, з, и, м, п, р, х, ш, 1250 а2, в2, д1, е1, ж1, ж2, з1, и1, и2, л2, о2, щ, 1251 а2, б2, г, г2, д1, д2, е, е2, ж1, з2, и1, и2, н, о1, п2,  р, р1, т, щ, щ1, ю1, 1253 а1, г1, 1257 г2, е2, о, с1, ц, 1258 г1, д1, е, е1, ж, ж1, 1з1, и, м, н, о, п, с, х, ч, 1259 в1,  ц, ч, ю, я.

G1.737 Eastern sub-Mediterranean white oak woods / Мизийски и тракийски гори от космат дъб (Quercus pubescens). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в следните подотдели: №№ 1108 в2, н2, 1109 б, 1110 ю, 1111 е, е1, з, 1112 а1, б1, н, о, р-т, 1115 м, 1116 а, г, н1, п1, 1117 е1, ж1, у, х, 1154 ж, з, к, п1, 1155 а, в1, л, м, 1158 а, к, 1183 а-г, е, ж, з, 1186 г, д, ж, с, щ, 1187 б2, в2, 1190 б.

G1.7C41  Silver lime woods / Гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa)

На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в подотдели: №№ 105 р, 196 б, д, и, 238 ж, 253 е, з, 274 а, б, 284 а, д, к-о, р, 285 г, 287 а-в, 288 о, 300 с, 1099 ж, 1106 л, 1114 т, 1138 о, 1146 н, п, ф, 1149 о, 1156 н.

G1.9135  Illyro-Moesian montane birch woods / Гори от бяла бреза (Betula pendula). На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в подотдел: №  294 д.

G1.A4 Ravine and slope woodland / Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури. На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" местообитанието е установено в подотдели: №№ 210 п, 225 д, е, 259 р, 286 р, щ, 1116 з2, о2.

Гори във фаза на старост (Old growth forests)

На територията на бившето ТП ДГС „Тетевен“ са определени гори във фаза на старост с обща площ от 465.3 ха (5.7 % от  залесената площ) в подотдели: №№ 210-с, 224-б, 118-а-в, 1160-б1, м, 1157-в, 1160-ц, а1, ж1, м1, 99-и, 72-а, 299-х, 1190-л, 71-б, л, 120-а, 1190-б, 301-ш, 286-щ,  297-к, о, 59-б, 196-б, д, и, 259-р, 294-д, 206-ф, 290-в-з, к, 298-с-у, 1114-д, з, к, х, 1150-г1, и1, л1, щ, 1151-а, а1, д, ж1, ч, 1158-ж, л, п, 1160-л1, н1, 1137-р, т, ф, х, ш, 1190-е, 208-а, 213-в, 226-м, 229-а, в, г, и, 262-а, б, р, т, ц, ч, я, 263-а, 77-т, 70-е, 78-о, с, 82-у, 88-ф, 62-г, 249-н, 263-п, 1093-р1, 1106-г1, 1113-о, 1114-г1, и,  1137-в, 299 ш.

На територията на ДГС„Черни Вит“ са определени гори във фаза на старост с обща площ от 217.1 ха (5.2 % от залесената площ) в подотдели: 1003 б2, 1004 р1, 1007 о1, п,  ц1, и2, 1009 е, з-к,  1010 з, с,  1018 н, х, 1019 а, 1028 ш, 1044 я, 1074 в, 1124 з, е, 1206 р, ц, 1209 а, б, д, и, л, м, 1213 п, 1214 л, м, 1257 о1, р2.

- Представителни образци

За територията на бившето ТП „ДГС Тетевен“

Като представителни образци на горските екосистеми (извън списъка с ГФС) са определени за подотдели: №№  77-д, х, 116-з, и, х, 120-е, 206-б, 230-н, 284-м, н, 1141-в1, о1, х1, 1142-и, 1144-б, 1145-б, 1148-н, 1164-в1, 1189-а, м, 1189-с, вкл. за възстановяване: 1093-ц1, 1094-о, 1096-п, 1114-г, 1116-у1, 1135-ц, 299-с1, ц, 1143-к, 1150-п, 1155-е, 1156-а, 1157-т, 1158-б, 1160-ю, 299-з1, л, 1141-а, 1189-т, 123-г1, 180-ж, м1, 180-ц, 1163-м, 1167-и, 205-г, 210-ф, 226-ж, 227-ч, я, 242-в, 247-о, ч, 248-л, 256-с1, 295-г1, и, х, 296-х, ч, 63-я, 69-ю, 70-д1, 105-о, 106-у, 1113-п, с, 1136-б, 1150-е1, 1155-в, 1156-с, 1157-п, 1159-г3, м2, 125-п, 180-ж1, 202-а, н, 202-п, 207-ф, 208 ж, 211-л, 223-к, щ, 224-и, о, 229-ш, ю, 276-щ, 280-е1, 282-т, 283-л, т, 63-б, 67-к, 81-е, ч, 91-ц, 98-д, ф, 99-г.

Общата площ на отделените представителни образци на горските екосистеми (вкл. гори във фаза на старост) е 812.6 ха, което представлява 10.0 % от залесената площ на стопанството.

Допълнително са определени и представителни образци на установените в ДГС безлесни екосистеми (кодове по Натура 2000: 3150, 6210, 6510, 6520, 8210) с обща площ от 116.2 ха:

105-2, 1135-1, 1137-6, 7, 114-2, 1150-2, 1155-11, 1156-2, 3, 7, 1158-4, 1164-10, 11, 9, 117-1, 118-3, 119-2, 120-1-3, 5, 189-15, 192-10, 7, 213-1, 214-1, 255-5, 257-2, 262-1-3, 266-4, 289-5, 290-10-12, 3-6, 9, 65-2, 69-1-3, 70-1-4, 71-1, 2, 72-2-4, 78-16, 88-4,5, 99-1.

Така общата площ на всички представителни образци достига 928.8 ха или 10.5 % от площта на ГСЕ (8866.7 ха).

За територията на ДГС„Черни Вит“

Като представителни образци на горските екосистеми (извън списъка с ГФС) са определени за подотдели: №№1005 ю, и1, 1007 а, д1, 1008 к, 1009 д,  1010 н, п, т, 1018 а,  г, д, л, 1024 г, д,1201 х, 1202 е, з, 1204 б, 1206 г, 1208 а-в, д,  1246 ф, 1255 д, 1256 р, л, с,   вкл. за възстановяване: 1204 д, 1206 л, м, 1210 и, 1211 в2, 1234 д, 1 н, 1259 т1, ц1, 1 ш1, ю1, а2. Общата площ на отделените представителни образци на горските екосистеми (вкл. гори във фаза на старост) е 429.7 ха, което представлява 10.1% от залесената площ на стопанството. Допълнително са определени и представителни образци на установените в ДГС безлесни екосистеми (кодове по Натура 2000: 6210, 62D0, 6520, 8210) с обща площ от 14.8 ха: 1041-1, 1098-4, 1209-1, 1209-7, 1229-4, 1229-1, 1241-19. Така общата площ на всички представителни образци достига 444.5 ха или 10.3 % от площта на ГСЕ (4313 ха).

3.5.4. ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ.

3.5.4.1. ВКС 4.1 ГОРИ - ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА

За територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" в тази консервационна стойност попадат следните отдели и подотдели, определени като вододайната зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди. Включените горскостопански единици са определени въз основа на интервюта с персонала на стопанството.

Списък на отдели и подотдели, в които са разположени каптажи и горски чешми на територията на бившето ТП "ДГС Тетевен"

| ДГС/ДЛС | Отдели |
| --- | --- |
| Каптажи - общ. Тетевен | 70-п1; 218-ж; 224-м; 227-б, в1; 273-г, с; 289 -м; 290-ж, 7; |
| Каптажи - общ. Ябланица | 1094-8; 1114-з; 1137-т; 1166-р; |
| Горски чешми и кладенци - общ. Тетевен | 66-ц; 68-з (частна); 88-т, ж1, к1; 116-д (2бр.), з; 125-м; 181-з; 210-с; 224-ф; 245-ф (частна); 295-з (3 бр.); |
| Горски чешми и кладенци - общ Ябланица | 1135-ч; |

*Няма определени за вододайни зони територии в ДГФ;

В България за ГВКС се считат всички ГТ попадащи в рамките на санитарно-охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и ГТ попадащи в близост до източници за питейно - битово водоснабдяване, но без определени официални СОЗ, когато те са територии, включващи реката и крайбрежните заливаеми ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м под него с широчина не по-малка от 1500 м от двете страни на реката.

Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДГС„Черни Вит“

Горски чешми и кладенци 1005-и1; 1019-а; 1222-а; 1238-д; д1; 1241-и; 1245-в1; 1250-ж1;

3.5.4.2. ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ

Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, попадащи в заливаемата тераса на речното течение;

подотдели: от бившето ДГС „Тетевен“ №№ 107 к, 108 з, 299 б, 1117 з1, 1135 т.

Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг) и други реки;  подотдели: №№ 62-4, в1, 63-3, ч1, 238 а, п, х, 239 п, 248-1, а, б, и, к, 271 а, 296 д, 298 б, в, 1135-1, м, н, с, т.

За територията на ДГС„Черни Вит“ представляващи ВКС 4.2.3:следните  подотдели: №№1124 з, 1133 г, 1136 з.

Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.6: №№ 1201 3, п, т, 1202 и, 1206 5, ц, 1220 2, 3, ж, и, 1223 е, 1225 1, б, г, е, ж, п, 1232 1-5, б, ж.

3.5.4.3. ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ

ГТ с наклон над 30 ° (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10 ° и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ха и пълнота над 0,6.

Насаждения с наклон над 30°: (по ГСП бившето ДГС „Тетевен“): подотдели: №№  59 г, ж, к,  л, 60 а1, 62 1,  2,  4,  6,  7,  а,  б1,  в,  в1,  г,  д,  д1,  е1,  и1,  к,  к1,  т,  ч,  щ, ю, 63-4, а, е, о,  п, с1,  т1, 64-1,  а,  ю, 65-2, а,  и, 66 в, м, н, 67 в,  и, н, 68-2, 3,  б, г, 69-1-3, п, 70-2-4, а, е, 71-2, б, в, л, о, 72 1, 4, 5, 8-10, 15, 16, а,  а1,  б1,  д,  и, к,  р, ч, 73 1,  6, у, х, 74 в, 77 е, т, 78-16, 79 и,  л,  н, о, п, 81-5, з, и,  п,  р, с, т, 82-4, е,  т,  у, 87 а,  в,  д, ч, 88-6, 8,  а1, г1-е1, к1,  м1, р,  с,  ф,  х, ч,  ш-я, 89 м, 90-3, 90 з, и, ш, 91 о, р, т, х, ц, 92 г, 94 и, к, 96 в, з, 97-9, а, б, 98 а,  г,  д, к,  л, м,  о, х, 99-1, 2, а-в, и, 100-5-8, 10,  г, л,  н, о,  п, 101 г,  д,  р, с, 105-1-4, а- в, к, п, х, ц, ч, 108 7, 8, н, 114 2, е, з,  к, м,  р, 115 е, ж, и, л,  т, 116 1, г-к, н,  п, с, ф, х,  ц, 117-1-3, а-в, к,  п,  т,  у,  ц, 118 -1-7, а-в, е, 119-3, 119 б,  г-ж, 120-1-3, а, е, 121-7,  9,  10, 11, г-е, 122 ш, щ, 123 з, 124 м,  н, 125 и,  ч, 176 р, 177 ж, 179-1, 180 к, 183 х, 189-15,  г1,  т, 190 п, 191 в,  д, п, ю, 192-7, 10,  р, 194 с, у, ф, 195 е,  з-л, н, о, 197 в, 198 4, 205 в, т,  у, 206 н, 207 к,  н,  щ, 208 а-в, д, ж, м, н,  о, т, х, 209-7, а1, д1, ж1, з1, е, к, л, м, с, ф, ц, 211 в, з,  и, я, 213-1, а,  в, 214-1, 2, 216-2, в, д1, 216 л,  о,  п,  с, у,  ч, ш, 218-2, и, н, ш, щ, 219-5,  6, б1, и1, ю, 222-3, а-в, м, о, п, 223 е1, у1, х1, 224-2-4, м,  н, у, ф, х, 226 к,  м, 227 а, а1, б, в1, к, 229-2, а, в, и, х, ч, 230 а, в, д, и, к, м, 231 б, 232 г, 233-1, а,  б,  з, 234 е,  л,  м,  т,  у, 235-6, 7, 10-13,  д,  ж, н, о, т, 236-6,  7, а, в, г, к, о, п, с, 237 р, 238-1, а, б, х, 239 п, 240 в, 241-8, 9, д, е, и, к, 242-1, 4, 5, 243-3, 4, 244 а, 246 - 2, 3, 249 н, у, 250 - 3, г, д, л, 257- 1, 2,  5,  в1,  ж1,  з, ц,  ш, ю, 258 б,  г, е,  л,  с, 259 б, 260-2, 3, 5,  в1,  е1, к, у, я, 261 е, з,  ц, ю, 262-1, 3,  м, ц, 263-1, 2, а, б, г, е, и, м, о, 264 - 4, 5, д, ж, з, к, м, 265-1, 3,  4, 266 а, м, о, п, 267-2, 3, 8, 10, п, с, 271 а, з, к, л, 274 щ, 276-2, 278 а1, я, 280 ц, ш, 283 и, к, л, н, ч, щ, ю, 284 г, 285 а, 286- 12, 287 х, ц, ш, 289 е, м, н, 290-10, д, ж, з, 292 р, 293 б, т, х, ч, щ, 296 х, ч, 298-6, 1106 г1, 1107 а, ю, 1108 -6, 1115 1, 2, 5, 1117 1, 5, е1, ж1, 1135-1,  м, 1137-7, 1147-1, 5, 1149-5, 1153 2, 3, 1155-2, 4, а, о, 1156-2, 3, р, 1157-7, х, 1158-2, 4, 5, 7, 9, 1165-4, 1166 е, 1168 д, з, к, п, 1186-1, 7, 9, 15-17.

От ГТ, включени на територията на ДГС„Черни Вит“ за тази консервационна стойност са следните подотдели: №№ 1001 а, а1, в, г, ж, ю, 1002 р1, т, х, ч, щ, я, 1003 а1, б, б2,  н, н3, о1, п, п2, с, т1, ф1, х1, ц1, щ, 1004 а, г2, д1, е, е1, ж1, ж2, з, з2, и2, л2, м1, м2, о1, п2, р1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, я1, 1005 а, о, у, ю, 1006 и1, о1,  р1, с, 1007 а, б, б2, в2, г2, д, д1, е2, ж, з1,  и2, к, к1, н, н1, о1, п, р1, т1, ф, ф1, ч, ш1, щ, 1008 б, д, и, к, п, 1009 в, д-к, 1010 в, з, р, т-х, 1018 л, м1, н, о1, 1п, 1019 а, в, з, ч, 1020 б1, г1, г2, д, и1, к, к2, н, с1, с2, ф1, ц, ш1, щ, б, б1, 1021 г1, д, д1, е1, и1, м, м1, н1, п, с, у, х, ч, ш, 1023 3, а1, в1, з, р, у, х, ш, я, 1024 а-в, д, е, 1025 а, 1026 а1, т, ц, ш, я, 1027 б, д, и2, н2, о2, п, с1, х1, 1028 д2, е1, и2, л2, 1м2, о1, р1, т1, 1032 а-в, к, 1042 1, б, ж, з, т, 1045 е1, 1051 з, 1074 а-г, е, з, м, 1084 б, м, 1086 к1, м1, с, 1118 е, 1201 п, с, 1209 1, 1216 р, 1217 к, м, 1218 а, е, 1219 1, м, 1220 к, 1221 2, 4, б, 1222 1, 1223 1, 2, 1224 2, 4 в, 1225 1, 5, б, г, е-з, у, 1226 с, 1227 р, 1228 а, б, 1229 1, б, г, 1232 1-5, 7, 9, б, з, м, 1234 к1, л1, 1237 ю, 1238 и, 1241 з1, 1243 з, к, о, р, т, 1245 ж1, л1, п1, 1247 е, 1254 3, 1256 ц, 1257 е2, з1, р2, 1258 б1, в, в1, г1, д, д1, е1, ж1, з1, я.

3.5.4.4. ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ

На територията на бившето ТП "ДГС Тетевен" като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени (по ГСП) следните подотдели: №№ 77 д,  к-м, с, т, х, ц, 78 з, и, л, о, с, ф, 90 д, з, 105 р, 115 б1, 123 в1, 180 е, з, к, 212 м, 215 т, 218 у, 219 и1, н1, 222 в, 223 д, х1, 224 у, 227 м, н, п, р, с, ц, 261 н, 299 д, ж, з, 1149 е, 1150 г1, и1, л1, о1, щ, 1151 а, а1, в1, д, ж1, ч, 1155 а, в1, д1, л, м, о, п, т, 1156 т, 1157 р, с, х, 1158 а, в- з, х, 1159 а1, а3,  д3, ф, 1189 ц.

На територията на ДГС„Черни Вит“ като гори, представляващи бариера за разпространение на пожари са определени (по ГСП): №№ 1114 4, 5, 1115 ж, и, к, 1221 3, 1229 ц, 1230 д1, 1234 а, в, е, к, 1235 1, 9, а2, б1, б2, г, д1-ж1, и1,  к1, л, л1,  м, н, н1, с, у1, ч1, ю, ю1, я1, 1236 13, 15, 18, в2, г2, и2, ч1, 1237 1, а, б1, в, г1, ж1, л1, я, 1239 а, 1240 4, 8, в1, е1, л, т, ш1, ю, 1241 15, 17, 19, 21, д1-з1, о1, с, у, х, ю1, я, 1242 2, , ц, 1243 д1, з, к, к1, о, р, т, 1244 4, 5, а, е, з, п, у, я, 1245 а1, в, в1, к, л, о, х, 1246 е, ж, м, н1, о, о1, 1247 5, 6, а, б, 1248 б, е, о, с, 1249 в, д, е, ж1, з, м.

3.5.4.5. ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ

Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.

Защитна ивица край автомагистрала:  отдели и подотдели: №№ 1150-1; 1151 в,г,ж,2,5; с обща площ 14.0 ха.

Защитна ивица край шосе:  отдели и подотдели: №№ 296 х, ч, 2, 4; 300 -19;1113 ж, п-т,  2;  1116 г1; 1139 а, б; 1140 а, в, г; 1141 а-г,  1; 1150 м1, н1, 3; 1188 а2, в2, ж2, 3; 1189 х, щ, я, д1, 4,7; с обща площ 23.6 ха.

Защитна ивица край газопровод отдели и подотдели: №№  1092 щ, 1; 1093 а1, з1; 1094 б, е, и, к, с-у, д1, е1, 1-3, 4-6, 9, 10; 1095 у1-х1, ч1, 3; 1097 а, и1, к1, н1, о1, ц1, ч1-б2, 1, 4; 1098 в, ч, ш, з1, 1, 10; 1108 г, р, в1, л1; 1183 а, в, ж, з, 1-6; 1186 д, е, 4, 5, 7; с обща площ 23.6 ха.

Обобщен списък на всички подотдели в територията на бившето ТП "ДГС Тетевен", идентифицирани като гори, които отговарят на определението за ВКС 4.5.3 (по ГСП): №№ 296-2, 4, х, ч, 300-19, 1113 2, ж, п, р, с, т, 1116 г1, 1139 а,1139 б, 1140 а, в, 1140 г, 1141-1, а- г, 1150 1, 3, м1, н1, 1151-2, 5, в, г, ж, 1188-3, 1188 а2, в2, ж2, 1189-4, 7, д1, х, щ, я.

3.5.5. ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. МЕСТА И РЕСУРСИ ОТ ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ (ВКЛ. ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ).

Разпределение на площта на бившето ТП "ДГС Тетевен" по Ловностопански райони:

| № | Ловностопански район Ловище | обща ловна площ ха |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛР ЛРД Тетевен I | 3071 |
| 2 | ЛР ЛРД Тетевен II | 3323 |
| 3 | ЛР ЛРД Тетевен III | 3307 |
| 4 | ЛР ЛРД Гложене-част | 2780 |
| 5 | ЛР ЛРД Градежница | 2165 |
| 6 | ЛР ЛРД Глогово | 1825 |
| 7 | ЛР ЛРД Български Извор | 5819 |
| 8 | ЛР ЛРД Ябланица | 6815 |
| 9 | ЛР ЛРД Брестница | 4145 |
| 10 | ЛР ЛРД Златна Панега | 2641 |
| 11 | ЛР ЛРД Батулци | 3511 |
| 12 | ЛР ЛРД Добревци | 2054 |

Разпределение на площта на бившето ТП "ДГС Черни Вит" по Ловностопански райони:

| № | Ловностопански район Ловище | обща ловна площ ха |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛР ДУ Ловище „Зеленика“ | 1131 |
| 2 | ЛР ДУ Ловище „Анчова бичкия“ | 831 |
| 3 | ЛР ДУ Ловище „Михалска“ | 919.3 |
| 4 | ЛР ДУ ОП „Бабешка“ | 278.7 |
| 5 | ЛР ЛРД „Гложене“-част | 3323.5 |
| 6 | ЛР ЛРД „Голям Извор“ | 2971.6 |
| 7 | ЛР ЛРД „Попатен“ | 2079.1 |
| 8 | ЛР ЛРД „Черни Вит“ | 5164.3 |

* В общата ловна площ са включени горски и земеделски територии.

За ДГС „Черни Вит“ ЛР ЛРД  на ловните дружини „Гложене“ част, „Голям Извор“, „Попатен“ и „Черни Вит“ са  обединени в сдружение „Ловнорибарско дружество Тетевен“.

3.5.6. ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ.

Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7 на Практическо ръководство “Определяне, управление и мониторинг на ГВКС в България”:

Тетевенски манастир “СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” - религиозен обект от Приложение 7 на Практическо ръководство “Определяне, управление и мониторинг на ГВКС в България”; в близост до горските територии на  отдели: №№ 115 и 117;

-Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки от бившето ДГС „Тетевен“:

Екопътека “ПОД ПРЪСКИТЕ НА ВОДОПАДА” - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдели: №№  82 и 88;

Екопътека “НАГОРЕ КЪМ СЛЪНЦЕТО” - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдели: №№ 116 и 118;

Екопътека “ГОРСКАТА ПЪТЕКА” - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдели: № 195, 196, 197;

Екопътека “ОСТРИЧ” - параклис “Покров Богородичен” - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдели: №№ 114, 115;

Екопътека Пещера-надвес “СТАНИНА ДУПКА” - вр. Трескавец - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдели: №№ 70, 71, 72;

Екопътека - Алпийски заслон “ОПАСНИЯТ ЗЪБ” - вр. Петрахиля - построена по проект на община Тетевен; пресичаща - отдел: № 77;

Екопътека “ГЛАВА ПАНЕГА” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдел: № 1114;

Екопътека “Село Брестница - пещера Съева дупка” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдел № 1137;

Екопътека “БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА ДРАГОИЦА” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдел: № 1160;

Екопътека “ПРИРОДЕН КАЛЕЙДОСКОП” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдели: №№ 1155, 1157, 1158, 1163;

Екопътека “КЪМ ВЪРХА” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдели: №№ 1155, 1158;

Екопътека “С ябланска халва през шубраците” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдел: № 1156;

Екопътека “БЕЗДЪНЕН ПЧЕЛИН” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдели: №№ 1137, 1138, 1142, 1145, 1146, 1147, 1149;

Екопътека “Ябланица - Гложенски манастир Свети Георги - пещера Моровица” - построена по проект на община Ябланица; пресичаща - отдел: № 1167.

т .2.Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при консултациите с местните хора;

Защитена местност "Гурунчето" историческо лобно място на двама неизвестни Ботеви четници. Намира се в землището на с. Рибарица, подотдел: 236 к;  с площ 1.0 ха.

От територията на ДГС„Черни Вит“

В землището на село Гложене има манастир, в който е отсядал Васил Левски и се е укривал в специална стая /скривалище/ - отдел 1222 подотдел: а, отдел 1221 подотдел: б, 1219 подотдели:  м, л;  1218 подотдели: б,д.

Горите около манастира и самия манастир са религиозна собственост.

3.6. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.6.1. Семепроизводствени насаждения:

-от територията на бившето ДГС „Тетевен“, утвърдени с протокол от 17.05.2012 г. на семеконтролна станция гр. София,  отдели и подотдели: №№ 77 ц; 101 в; 192 в, ф; 259 д, л; 295 ц; с обща залесена площ 39.0 ха.

-от територията на ДГС„Черни Вит“, утвърдени с протокол от 21.07.2011 г. на семеконтролна станция гр. София, отдели и подотдели: №№ 1098 с, т, у; 1099 д; 1101 а; 1102 а; 1114 а; 1115 г, и; 1116 в; 1117 д; 1119 б; 1250 в2; с обща залесена площ 62.2 ха.

3.7. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.7.1.База за интензивно стопанисване на дивеча, от територията на ДГС„Черни Вит“, изградена на основание писмо № 6184/08.11.2010 г. на ИАГ при МЗХ,   отдели и подотдели: № 1127 а, л-п; 1128 а-г, е-и, л-о, 1; 1129 а-х, 1-7; 1130 а-г, 1-3; 1131 а, 1; 1133 а; 1134 а-в, 1, 2; 1135 а-л, 1-5; с обща площ 259.9 ха, от която залесена 252.5 ха и незалесена 7.4 ха.

3.7.2.Горски разсадник

Дейността на разсадниците е ограничена само до производство на коледни елхи. Има свободни площи, които при необходимост да служат за задоволяване със залесителен материал.

От територията на бившето ДГС „Тетевен“  горски разсадник е подотдел: № 181-1 с площ 1.2 ха.

От територията на  ДГС„Черни Вит“ горски разсадник са подотделите: №№ 1098 с, у; с обща площ 1.5 ха.

3.8. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона за горите с рекреационно значение

3.8.1.Курортни гори и територии

-от територията на бившето ДГС „Тетевен“, обявени съгласно ПМС № 1171/29.09.51 г. отдели и подотдели: №№ 59 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3; 60; 61; 69; 70; 71 а, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 90; 91; 92; 93; 94; 97; 98; 105; 106; 107; 115 а1, б1, в1, г1, д1, 11, 12, 13; 117 н, о, 5, 6, 7; 123 ю, я, а1, б1, 8; 179; 180; 181; 182; 190; 191; 196; с обща площ 2048.3 ха, от която залесена 1943.2 ха и незалесена 105.1 ха.

Курортни гори от територията на ДГС„Черни Вит“, отдели и подотдели: №№ 1222 а, в, 1, 2; с обща площ 17.2 ха, от която залесена 15.7 ха и незалесена 1.5 ха.

3.8.2. Зелена зона, от територията на бившето ДГС „Тетевен“, обявена съгласно РМС № 21/25.02.74 г., отдели и подотдели №№ 77 д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 78 з, и, к, т, у, ф, х, ц, 14, 15; 94 з, и, и, к, л, м; 97 а, б, в, г, д, 1; 98 ф; 105 и, к, л, м, н, о, п, р, с, т; 106 ф; 125 б, в, г, д, е, ж, з, и, п, р, с; 180 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, ю, я, а1, б1, в1, и1, к1, л1, м1, н1, 5; 181 а, б, в, г, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю; 196 к, л, м, н, о, п, р, с, т; 223 в, г, х1; 226 г, 1; 1151 м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц; 1152 е1, ж1, з1, и1, к1, л1;  с обща площ 136.6 ха, от която залесена 132.6 ха и незалесена 4.0 ха.

3.8.3.Извънселищен парк „Златна Панега“, утвърден с Решение №7 на протокол №3 от 10.12.1976 г. на МГГП, от територията на бившето ДГС „Тетевен“, отдели и подотдели: №№ 1114 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, к1, 5; с обща площ 15.3 ха, от която залесена 15.1 ха и незалесена 0.2 ха.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. При определянето на функционалната принадлежност на подотделите е използван Протокола за категоризиране на горските територии от 2011 год., като допълнително са включени териториите в точка 3.8. Гори с висока консервационна стойност.

Залесената площ на горските територии, предмет на инвентаризация в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 2430,9 | 467,1 | 433,3 | 931,2 | 599,3 | 0,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 312,8 | 16,6 | 94,0 | 113,5 | 88,7 | 0,0 |
| Чер-борови | 255,3 | 2,8 | 53,1 | 131,2 | 68,4 | 0,0 |
| Смърчови | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Елови | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дугласкови | 11,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени иглолистни | 366,5 | 15,4 | 83,9 | 181,4 | 85,8 | 0,0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 1474,2 | 410,4 | 202,3 | 505,1 | 356,4 | 0,0 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 12441,2 | 389,7 | 4140,4 | 4547,0 | 1442,3 | 1921,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 5885,0 | 200,0 | 2856,5 | 2370,1 | 412,3 | 46,1 |
| Дъбови | 91,4 | 11,6 | 3,1 | 0,6 | 1,5 | 74,6 |
| Церови | 428,7 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 50,9 | 372,6 |
| Габърови | 56,7 | 0,0 | 1,5 | 32,0 | 9,2 | 14,0 |
| Трепетликови | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ясенови | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Тополови | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Брезови | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Липови | 29,6 | 0,0 | 9,3 | 5,1 | 13,9 | 1,3 |
| Орехови | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 |
| Кестенови | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени с преобладание на бук | 3228,2 | 145,5 | 1024,9 | 1507,5 | 469,1 | 81,2 |
| Смесени с преобладание на дъб | 457,7 | 9,8 | 13,9 | 17,8 | 46,0 | 370,2 |
| Смесени широколистни | 2089,9 | 7,6 | 189,0 | 542,5 | 433,5 | 917,3 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 127,7 | 14,4 | 40,8 | 63,4 | 5,0 | 4,1 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 12441,2 | 389,7 | 4040,4 | 4547,0 | 1442,3 | 1921,8 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 14872,1 | 856,8 | 4573,7 | 5478,2 | 2041,6 | 1921,8 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 4179.4 | 44,5 | 613,9 | 1301,7 | 1535.4 | 683,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 64,8 | 136,6 |
| Церови | 215,8 | 0,8 | 5,2 | 61,2 | 106,9 | 41,7 |
| Букови | 146,8 | 2,3 | 97,6 | 43,3 | 0,7 | 2,9 |
| Габърови | 60,1 | 0,5 | 19,9 | 24,5 | 14,1 | 1,1 |
| Смесени широколистни | 3539.7 | 40,9 | 491,2 | 1157,7 | 1348.9 | 501,6 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 9440,7 | 0,0 | 0,4 | 83,5 | 5061,5 | 4295,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 5,4 |
| Церови | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| Акациеви | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 114,1 | 26,2 |
| Келав габърови | 4829,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2052,9 | 2776,9 |
| Смесени широколистни | 4435,3 | 0,0 | 0,4 | 60,7 | 2887,4 | 1486,8 |
| Общо за всички видове гори | 28492.2 | 901,3 | 5188,0 | 6863,4 | 8638.5 | 6901,0 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата от I до IV  категория да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се разграничат ясно върху горскостопанската карта.

В записката да се направи анализ на инвентаризираната пътна мрежа - дължина, състояние, гъстота (км на 100 ха горска територия), отводнителни съоръжения и др. Да се отразят пътищата, които не изпълняват предназначението си -изоставени, изровени или заличени.

На горскостопанските карти да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири - каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи в горските територии, като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.)

При теренните работи да се ползва наличната карта на горите, която да се съпостави и съгласува с картата на възстановената собственост на землищата от населените места в района на дейност на стопанството или с кадастралната карта на съответните землища, ако има изработени такива.

Като гори върху земи собственост на общините, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение І, раздел 1 на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция по земеделие гр. Ловеч е влязла в сила.

Списъкът на горите по чл. 88, ал. 5 от ЗГ да се съобрази с изискванията на чл.З, ал.З, т.т.2,3,4 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите, картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В случаите, когато се инвентаризират гори по смисъла на Закона за горите, които не са отразени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, независимо дали са били инвентаризирани при предишна инвентаризация и са представлявали гори и преди 01.03.91 год., същите да се причислят към горските територии, като получат последни „букви” от отдела, към който са причислени и да бъдат описани в списък по землища на населените места.

Списъкът да се представи на регионалната дирекция по горите за отразяване на имотите в списъците по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, а в случай, че списъците са одобрени от министъра на земеделието и храните, установените „несъответствия” да се представят на комисията по чл. 15, ал. 7 от Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Към този списък да се причислят и залесените и самозалесени земеделски територии и след 01.03.1991 год., които са собственост на общините и държавата.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начина на трайно предназначение.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, ще изиска от Басейнова дирекция за управление на водите гр. Плевен да предостави кадастър на водните обекти, съгласно Закона за водите.

При не предоставяне на кадастъра, териториите да се устроят и стопанисват съгласно Закона за горите, а собствеността върху тях да бъде съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанската карта.

Да се изработи цифрова карта за разположението на регистрираните източници за семепроизводство по райони на произход и дървесни видове и да се определи за тях нова номенклатура по подотдели.

Горскостопанските карти да се изработят съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за  съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопански карти.

Горскостопанската карта да се изработи в цифров вид, във формат ZEM - 2.12, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат и mbtiles формат.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и горскостопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

По литературни данни да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.2.2  Проучване на климата

Да се определи климатичната област и район, в който попадат горските територии в района за инвентаризация. Да се представят данни за температурата на въздуха, валежите, снежната покривка, късните пролетни мразове и ранните есенни застудявания и снеговалежи, преобладаващите ветрове, като се използват данни от близките метеорологични станции за последните 20 години.

Да се установи влиянието на промишленото замърсяване, вредните емисии и наличието на киселинни дъждове по данни от бюлетини на Министерство на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите и извършените наблюдения за влиянието на вредните емисии върху горските екосистеми.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база заложените при миналите устройства почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация на горските територии. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

При извършване на почвените проучвания да се направи оценка на ерозията и на протичащите ерозионни процеси.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходното лесоустройство на база “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши ново определяне на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения да се определят за следните горски територии: 84.9 ха просеки, ловна просека 13.2 ха; и на всички новоустроени насаждения и горски култури.

При определяне на границите на горскорастителните подобласти за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

Да се обърне особено внимание за наличие и развитие на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията на горските територии в района на горското стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на горското стопанство.

Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Наредба №9/05.12.19 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди; и Приложение №7 на към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и интензивност. При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция София.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от биотични и абиотични фактори.

Въз основа на горните проучвания да се планират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация да се преномерират отделите по начин, който да се реши на първото лесоустройствено съвещание.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши от лицата извършващи инвентаризацията.

Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на горските площите

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички включени  при предишните инвентаризации на горските територии реки, канали, водоеми и др. водни територии.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насажденията, като техният произход се определя от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В случаите, когато в резултат от провеждането на възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да   се отделят защитните и специални горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, плантациите и насажденията по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите,  географската култура, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и повече, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационното описание да се отрази достъпността на насажденията.

В таксационните описания с планираните горскостопански мероприятия да се отразят и планираните противопожарни и ловностопански мероприятия за съответния подотдел, както и просветляването на горските пътища.

Да се приложи списък - сечение на подотделите с имотите по землище и списък на стар/нов подотдел.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землище на населено място. Тези имоти да не се включват в баланса на горските територии.

В случаите, в които самозалесените гори по периферията на гората са с широчина по-малка от 10 м. или с площ по-малка от 0.5 дка за отделните имоти, същите да не се инвентаризират и да не се отразяват като граница на гората.

При извършване на инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и категориите на горските територии, и режима на тяхното управление. Промените в собствеността и режима на управление на горските територии следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

За всеки тип горски местообитания, установени по време на инвентаризацията на горските територии, на относително недостъпни места, неефективни за провеждане на горскостопанска дейност, да се определят подходящи насаждения за „гори във фаза на старост”. Определените насаждения да се отразят по подходящ начин и върху горскостопанската карта и да се предложат от горското стопанство за категоризирането им като такива от сертифициращия орган и да се включат към специалните горски територии при изработването на областния план за развитие на горските територии.

С Писмо ИАГ-11331/28.05.2020 г. се дават следните насоки във връзка с предстоящата инвентаризация на обектите през 2021 г.:

-Да се извърши проверка дали в предходната инвентаризация има инвентаризирани гори в земеделски територии, като се проследи и се направи анализ, за каква част от тях са налице влезли в сила административни актове за промяна на предназначението и включването им в горски територии.

-Инвентаризираните в предходната инвентаризация гори в земеделски територии не следва да са обект на предстоящата инвентаризация. В тази връзка, площта на тези гори в земеделски територии не следва да се включва в площта за новата инвентаризация.

-Съвместно с предприятията по чл. 163 от ЗГ в максимална степен да се уточнят и определят заложените площи за инвентаризация на неустроени горски територии -  площите на земеделските територии, придобили характеристиката на гора по смисъл чл. 2 от ЗГ, които ще бъдат обект на инвентаризация. Следва да се обърне внимание на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

-При извършване на анализ на промените в площта, станали между двете инвентаризации, да се извърши проверка дали са описани всички актове и документи свързани с настъпилите промени, копия от които се съхраняват в регионалните дирекции по горите, като например:

влезли в сила административни актове за промяна на предназначението поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за учредяване на право на строеж, право на ползване и сервитут върху поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за промяна в собствеността на поземлени имоти в горски територии (параграф 123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.));

административни актове за вливане и разделяне на горскостопански единици.

-В случай на промяна на площта без да са налице административни актове да се извършва проверка на какво се дължи и законовото основание за тази промяна.

-Да се прави обстоен преглед на видовете дейности заложени при извършване инвентаризацията на горските територии, като се обърне особено внимание на заложените

-Разпределението на площта на горските територии по категории на сложност съответства на приложение № 2 от Наредба 18/2017 г.

-В детайли да се обсъдят посочените методики, указания и изисквания, по които ще се извършват и други дейности, свързани с инвентаризацията, като ръководещо е икономия на бюджетни средства, необходими за изработване на крайния продукт.

4.9. Пробни площи

Налична ПП е както следва:

От територията на бившето ДГС „Тетевен“: - в подотдел: № 259 ю; с размери 60х80, с две клетки с размери 40х25 м и буферна ивица между  тях; в буково високостъблено насаждение с пълнота 0.9 на 60 год.

4.10. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, при необходимост в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното горско стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване.

Към записката на плана да се изработи и отделна таблица за добивите по основни видове сортименти, видове сечи и дървесни видове, за горите извън временно недостъпните басейни.

4.11. Стопански класове

При устройството от 2012 год. на територията на бившето ДГС „Тетевен“ което заема най-голям относителен дял от площта ГСЕ са били обособени следните 13 условни стопански класове в групата гори със специални и защитни функции: Иглолистни култури (ИК), Буков високобонитетен (БВ), Буков Нискобонитетен (БН), Церов (Ц), Широколистен високостъблен (ШВ), Буков високобонитетен за превръщане в семенни (БВП), Габъров Средно и нискобонитетен за превръщане (ГСрНП), Благунов средно и нискобонитетен за превръщане (БлСрНП), Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП), Церов за превръщане (ЦП), Акациев (А),  Нискостъблен (Н) и Келяв габъров (Кгбр). При устройството през 2012 год. на територията на ДГС„Черни Вит“ са били обособени следните  стопански класове: Смесен Иглолистно-широколистен (СмИШ), Буков високобонитетен (БВ), Буков Среднобонитетен (БСр), Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП), Акациев (А),  и Келяв габъров (Кгбр).

В групата гори със стопански функции също са заделени гореспоменатите   стопански класа с изключение на Буков Нискобонитетен стопански клас.

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и горскостопанско планиране и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със стопански функции

Предлага се да се обособят следните примерни стопански класове:

4.11.1. Стопански клас Иглолистни култури извън района на разпространение - ИК

Да се обособи от чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни култури от бял и черен бор, смърч, ела, бяла мура, веймутов бор, зелена дугласка, лиственица и др., с участие на издънкови широколистни.

На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.2. Иглолистно-широколистен високобонитетен - ИШВ

Да се обособи от високобонитетни (I и II бонитет), смесени иглолистно-широколистни култури с участие на широколистни видове със семенен произход от 2 до 5/10.

4.11.3. Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен - ИШСрН

Да се формира от средно и нискобонитетни (III до V бонитет), смесени иглолистно-широколистни култури с участие на семенни широколистни видове от 2 до 5/10.

4.11.4. Буков високобонитетен - БВ

Тук да се причислят чистите и смесени семенни широколистни и широколистно-иглолистни насаждения и култури с преобладание или водещо участие на бук от и П бонитет, в добро санитарно състояние и способни да достигнат целта на стопанисване.

4.11.5. Буков среднобонитетен - БСр

Тук да се включат чистите и смесени високостъблени и широколистни и широколистно-иглолистни насаждения и култури с преобладание или водещо участие на бук от IIl и част IV бонитет.

4.11.6. Широколистен високостъблен стопански клас - ШВ

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени насаждения и култури, с преобладание или с поне пет десети участие в състава на бряст, трепетлика, черна елша, орех, кестен, сребролистна липа, планински ясен, върба, ива, джанка, тополи I214, Bachelieri, Regenerata и др. с производителност от І до V бонитет, на среднобогати и среднобогати до богати месторастения.

4.11.7. Церов - Ц

Към този стопански клас да се отнесат чистите и смесени широколистни насаждения с преобладание или с водещо участие на цер от всички бонитети.

4.11.8. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от І, ІІ и част от ІІІ бонитет, с висока правостъбленост, пълнота ≥0.7, в добро състояние, позволяващо достигането на поставената производствена цел.  Поради липса на достатъчно площ към този стопански клас да се причислят и средно и нискобонитетните букови насаждения.

4.11.9. Габъров средно и нискобонитетен за превръщане - ГСрНП

Да се обособи от чисти и с преобладание на габър издънкови насаждения от III до V бонитет. Поради малката им площ, тук да се отнесат и високобонитетните насаждения.

4.11.10. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на зимен дъб, благун, и космат дъб с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.11. Церов за превръщане - ЦП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на цер, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.12. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Да се обособи от смесени издънкови насаждения, без преобладание на дървесен вид, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.13. Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения.

4.11.14. Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлага се да се обособят следните примерни условни стопански класове:

4.11.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури извън района на разпространение - ИК

Да се обособи от чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни култури от бял и черен бор, смърч, ела, бяла мура, веймутов бор, зелена дугласка, лиственица и др., с участие на издънкови широколистни.

На сухи и бедни месторастения, стопанският клас да се образува при участие на бора пет десети.

4.11.2. Условен Иглолистно-широколистен високобонитетен - ИШВ

Да се обособи от високобонитетни (I и II бонитет), смесени иглолистно-широколистни култури с участие на широколистни видове със семенен произход от 2 до 5/10.

4.11.3. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен - ИШСрН

Да се формира от средно и нискобонитетни (III до V бонитет), смесени иглолистно-широколистни култури с участие на семенни широколистни видове от 2 до 5/10.

4.11.4. Условен Буков високобонитетен - БВ

Тук да се причислят чистите и смесени семенни широколистни и широколистно-иглолистни насаждения и култури с преобладание или водещо участие на бук от и П бонитет, в добро санитарно състояние и способни да достигнат целта на стопанисване.

4.11.5. Условен Буков среднобонитетен - БСр

Тук да се включат чистите и смесени високостъблени иглолистни и широколистно-иглолистни насаждения и култури с преобладание или водещо участие на бук от IIl и част IV бонитет.

4.11.6. Условен Буков нискобонитетен - БН

Да се обособи от чисти и смесени семенни насаждения и култури с преобладание или водещо участие на бук от част lV и V бонитет.

4.11.7. Условен Широколистен високостъблен стопански клас - ШВ

Да се обособи от чисти и смесени високостъблени насаждения и култури, с преобладание или с поне пет десети участие в състава на бряст, трепетлика, черна елша, орех, кестен, сребролистна липа, планински ясен, върба, ива, джанка, тополи I214, Bachelieri, Regenerata и др. с производителност от І до V бонитет, на среднобогати и среднобогати до богати месторастения.

4.11.8. Условен Церов - Ц

Към този стопански клас да се отнесат чистите и смесени широколистни насаждения с преобладание или с водещо участие на цер от всички бонитети.

4.11.9. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Да се обособи от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения с производителност от І, ІІ и част от ІІІ бонитет, с висока правостъбленост, пълнота ≥0.7, в добро състояние, позволяващо достигането на поставената производствена цел.  Поради липса на достатъчно площ към този стопански клас да се причислят и средно и нискобонитетните букови насаждения.

4.11.10. Условен Габъров средно и нискобонитетен за превръщане - ГСрНП

Да се обособи от чисти и с преобладание на габър издънкови насаждения от III до V бонитет. Поради малката им площ, тук да се отнесат и високобонитетните насаждения.

4.11.11. Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание пет и повече десети на зимен дъб, благун, и космат дъб с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на свежи среднобогати месторастения.

4.11.12. Условен Церов за превръщане - ЦП

Да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения, с преобладание на цер, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.13. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Да се обособи от смесени издънкови насаждения, без преобладание на дървесен вид, с производителност от І до V бонитет, в добро санитарно състояние,  на различни месторастения.

4.11.14. Условен Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени с преобладание на акация култури и издънкови насаждения от всички бонитети, на всички месторастения.

4.11.15. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Този стопански клас да се  оформи от разнообразни по състав чисти и смесени насаждения, в които келявия габър и мъждряна  са с най-голямо участие, предимно на бедни месторастения.

4.12. Видове гори, насоки за стопанисване

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.12.1. Култури от бял бор в естественaта зона на разпространение на вида.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-изборна сечи. В двуетажните насаждения, с цел поддържане и задълбочаване на хетерогенната структура и трансформацията им в разновъзрастни гори с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.  При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.2. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.3. Гори от черен бор

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи - При провеждане на отгледните сечи се цели запазване на черния бор в състава и поддържане на смесени по състав гори на по - богатите месторастения.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси. Подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.4. Култури от черен бор в естественaта зона на разпространение на вида

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи както при естественитe гори от черен бор.

4.11.5. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.6. Култури от смърч в естественaта зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.   За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма се прилага изборно прореждане.

б) Възобновителните сечи са единично или групово изборната и групово-постепенната сечи.

4.11.7. Култури от смърч извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.12.8. Култури от ела в естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията. За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане.

б) Видът на възобновителната сеч е като при естествените смърчови гори.

4.12.9. Смесени иглолистни и иглолистно-широколистни гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към поддържане на смесения състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са групов-постепенна, групово-изборна, единично-изборна и неравномерно-постепенна сечи.

в) За трансформация на структурата и преминаване от сечищна в изборна форма с настоящата растителна генерация се прилага изборно прореждане. Когато трансформацията ще се извърши със следващата растителна генерация се прилагат посочените по-горе дългосрочно-постепенни сечи.

4.12.10. Култури от чужди иглолистни видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост, качествените параметри на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

4.12.11. Семенни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.). С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Възобновителните сечи са с възобновителен период над 40 години - групово-постепенна, неравномерно-постепенна и групово-изборна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.12. Семенни термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.), като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.).  С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Подходящите възобновителните сечи са с групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.13. Гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, запазване на семенния произход на насажденията и предотвратяване на възможността от замяната му с бук и габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.11.14. Естествени семенни смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи благун, цер, зимен дъб  или смес от трите вида, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 800 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на смесен състав и недопускане  на превръщането им в чисти  церови гори или замяна на дъбовете видове от съпътстващи видове (габър, мъждрян, кленове и др.).

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.12.15. Култури от дъбове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и регулиране на видовия състав, с дългосрочна цел трансформация на горите в естествени.

4.12.16. Гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на семенния произход на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.17. Естествени гори от космат дъб

Участие на космат дъб ≥3, надморска височина  под 800 м. Основно защитни функции. Поддържане на неравномерна пространствена структура.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи в стопанисваните гори са насочени към регулиране на видовия състав.

а) Подходящите възобновителните сечи са тези с дълъг възобновителен период: с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.18. Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.19. Естествени крайречни гори

Дървесни видове: бяла върба, кошничарска върба, тритичинкова върба, трошлива върба, ракита, топола, бяла топола, черна топола, черна елша, бяла елша, планински ясен - участие по-голямо от 3 десети за всеки един от видовете или смесени дървостои от посочените видове. Противоерозионна и брегоукрепителна функция. Стопански мероприятия - технически сечи за поддържане на речната проводимост.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.12.20. Гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към запазване на смесения състав и семенен произход на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.21. Естествени трепетликови гори

Пионерни съобщества. При стопанисване на горите да се следват естествените процеси на смяна на дървесните видове.

а) Предвид потенциала за поява на коренови издънки, при отсичане на трепетликовите екземпляри при решение за смяна на дървесния вид, подходящи са дългосрочно-постепенните възобновителни сечи.

б) При решение за запазване на трепетликата като доминиращ вид в състава на насаждението, подходяща е групово-изборната сеч.

4.11.22. Гори от липи

а)Лесовъдските мероприятия са насочени към запазването на дъбовете в състава на насажденията и толериране на семенните екземпляри на липите.

б) Възобновителни сечи - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна.

4.12.23. Култури от липи

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.12.24. Издънкови термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) При извеждане на отгледните сечи да се подържа естествения видов състав, като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.25. Издънкови гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, подпомагане на екземпляри със семенен произход и предотвратяване на възможностите за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

Поради сходните екологични изисквания към този вид гори да се причислят насажденията от издънков благун.

4.12.26. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.27. Издънкови гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.28. Издънкови гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към толериране на екземпляри със семенен произход и запазване на смесен състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.12.29. Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции - мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.12.30. Издънкови гори от келяв габър

а) За автохтонните съобщества - без стопанска дейност. Възстановяване на естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична сукцесия.

4.12.31. Кестенови култури

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация на горските територии

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” да се представят следните документи:

Том I. Обяснителна записка на извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето. (увод, физико-географска характеристика, геоложки строеж и петрографски състав, климатични условия, природни условия, почви, растителност - характеристика на горскорастителни райони и растителни формации по състав на горите, обем, дървесни видове, типове месторастения, характеристика на горските територии, пълна и подробна таксационна характеристика по видове и групи гори - в табличен и графичен вид; основни насоки за организация на стопанството,  стопански класове и турнуси на сеч, заложени постоянни пробни площи.)

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, ведомост за противопожарните дялове и др.

Том ІІІ и следващи - таксационни описания с отразени планирани горскостопански мероприятия от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”.

Към записката и приложенията да се приложат и:

-ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Тетевен”- М 1:10 000.

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Тетевен”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по видове гори, по собственост и по общини. Съгласно Протокол от разглеждане на заданието от 30.07.2020 г. в отчетните форми да се включат данните и на бившето ТП „ДГС Рибарица“ ( да са общо за цялото стопанство).

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-списък по землища /в електронен вид/ на имотите собственост на физически и юридически лица - № на имота и площ;

-списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик.

-списък на горските територии, отразени в КВС или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период.

-списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища.

-списък на подотделите с ограничения, свързани с обявяване на защитени зони/територии по Закона за водите, Закона за защитените територии и Закона за културно-историческото наследство.

-кратки записки по ГСУ.

По отношение на опазването на недържавни горски територии от страна на ТП ДГС „Тетевен“, от изпълнителя на инвентаризацията да се изготви списък на тези територии по имоти с площ до 2 ха.

Документите от инвентаризацията да се разработят в два екземпляра - по един за Регионална дирекция по горите Ловеч и за Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

6. Срокове при извършване на инвентаризацията

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” да се разработи едноетапно в следните указателни срокове:

6.1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

6.2. Камерална работа и представяне материалите за приемане от инвеститора - ноември 2021 - май 2022 год.

6.3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и в цифров вид.

6.4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  Протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и Протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни работи

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски територии.

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегната площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията.

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

7.2.2. Създаване на графична база данни.

7.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

| № | категория трудност | горски територии - държ. собственост | горски територии - частна и общинска собственост | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 250.1 | 301.4 | 551.5 |
| 2. | II | 2631.7 | 2270.5 | 4902.2 |
| 3. | III | 7354.0 | 9505.9 | 16859.9 |
| 4. | IV | 2592.1 | 5177.6 | 7769.7 |
|  | общо | 12827.9 | 17255.4 | 30083.3 |

| № | Категория на сложност | Обем | Категория на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1- 4. Инвентаризация и планиране на дейности, картиране на насаждения, чийто запас се определя, чрез пълно клупиране или чрез математико-статистически методи | 1739.8 | 16.1 | 125.8 | 1094.9 | 503.0 |
| 5 | 5.1. Ограничаване на терена на границите на защитните и специални горски територии, без защитените зони и природните паркове | 257.2 | 0.2 | 41.1 | 162.3 | 53.6 |
| 6 | 6.1. Инвентаризация на насаждения, собственост на физически и юридически лица, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 16634.7 | 248.7 | 2136.0 | 9243.5 | 5006.5 |
|  | 6.2. Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 10117.7 | 126.3 | 2184.5 | 5925.7 | 1881.2 |
| 7 | 7.1. Инвентаризация на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица и | 620.7 | 52.7 | 134.5 | 262.4 | 171.1 |
|  | 7.2. Инвентаризация на незалесени горски територии държавна собственост | 970.4 | 107.7 | 321.4 | 333.4 | 207.9 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.1. Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природните паркове и на отделите за горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 17255.4 | 17255.4 |  |  |  |
|  | 9.2. Ограничаване границите на обекта за планиране, природните паркове и на отделите за горски територии държавна собственост | 12827.9 | 12827.9 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО | 30083.3 | 30083.3 |  |  |  |
| 10 | 10.1. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 56.2 | 56.2 |  |  |  |
|  | 10.2. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризацията на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 41.9 | 41.9 |  |  |  |
| 11 | 11.1. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 12069.8 | 12069.8 |  |  |  |
|  | 11.2. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 16692 | 16692 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините , в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60% цените по точки 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1, а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1.Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 12827.9 | 12827.9 |  |  |  |
|  | 13.2. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините недържавни ГТ | 17255.4 | 17255.4 |  |  |  |
|  | всичко аналитична база данни |  | 30083.3 |  |  |  |
| 14 | 14.1. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 12827.9 | 12827.9 |  |  |  |
|  | 14.2. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините територии | 17255.4 | 17255.4 |  |  |  |
|  | всичко графична база данни |  | 30083.3 |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Нанасяне на имотни граници или на хоризонтали върху горскостопанските карти за площта, за която се извършва, определени въз основа на Заданието | 17255.4 | 17255.4 |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т.1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1. Актуализиране горски типове местообитания от Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 9511.4 | 9511.4 |  |  |  |
|  | 19.2. За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 11823 | 11823 |  |  |  |
| 20 | При залагане на постоянни пробни площи за изследване на растежа и производителността на насажденията при извършване на инвентаризацията на горските територии | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | За изработване на план за опазване на горските територии от пожари | 30083.3 | 30083.3 |  |  |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |  |
| 22 - 24 | За изработване на ловностопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията при устройство на едродивечово стопанство; парцелиране и организация на територията при устройство на едродивечово стопанство; планиране на защитна фуражна база при устройство на едродивечово стопанство | 29823.4 | 551.5 | 4902.2 | 16600 | 7769.7 |
| 25 - 28 | За ловоустройство на БИСД - проучване и бонитиране на местообитанията, парцелиране и организация на територията , планиране на защитна фуражна база и организация на стопанисването | 259.9 |  |  | 259.9 |  |
| 29 | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти - 0,40 лв/ха | 26007.5 | 26007.5 |  |  |  |
|  | Всичко за ловностопански дейности | 56090.8 |  |  |  |  |

Глава втора

- ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Плана за ловностопанските дейности да бъде съобразен с модул „Ловна статистика“ в system.iag.bg (относно броя и площта на ловностопанските райони).

1.Обща част

Предмет на планирането ще бъдат дивеча и дивечовите местообитания в ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, в границите на община Ябланица и община гр. Тетевен, област Ловеч, независимо от собствеността им, върху обща площ от 30083.3 ха и на земеделските територии върху 26007.5 ха. Общата площ за ловоустройство възлиза на 56090.8 ха. Ловностопанската площ е разделена с граници по заповеди:  № РД 46-1536/22.08.2001 год., № РД 49-105/04.07.2003 год., (за територията на бившето ДГС „Тетевен“) и Заповеди № РД-46-1450/02.08.01 г.; РД 49-105/04.07.03 г.  и РД 49-227/0307.07 г. на МЗГ и писмо с изходящ № ИАГ - 6184/08.11.10 г. на ИАГ към МЗХ (за територията на ДГС „Черни Вит“).

На изпълнителя на инвентаризацията да се предоставят всички заповеди за границите на ловностопанските райони.

По време на ловоустройството да се оптимизира броя на ловищата.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Планираните ловностопански мероприятия да се предвидят съгласувано с планирането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството и с Приложение №34 към чл.126, ал. 1 и 2 от Наредба №18.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографски условия, оказващи влияние за стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за развитието на ловното стопанство.

След извършена таксация на дивеча през 2019 г. са установени следните количества: Благороден елен – 119 бр., Елен Лопатар – 8 бр, Сърна – 1252 бр., Дива коза – 3 бр., Дива свиня – 763 бр., Заек – 1515 бр., Фазан – 515 бр., Яребица – 495 бр., Планински кеклик – 180 бр., Мечка – 8 бр., Вълк – 20 бр., Чакал – 238 бр., Лисица – 544 бр., Дива котка – 90 бр., Бялка – 204 бр., Язовец – 387 бр., Скитащи кучета – 529 бр., Скитащи котки – 460 бр.

2. Досегашно стопанисване

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните планирани ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2021 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на вълка през последните 10 години, и данни за таксацията на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните пролетни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии - дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за хранителните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”.

Да се проучи ловната фауна - бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитените видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за развитие на ловното стопанство.

5. Планова част

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъдат насочени към:

-формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

-създаване на оптимални условия за водене на лов;

-добив на трофеи и дивечово месо;

-упражняване на лов;

-опазване на редки и защитени от закона видове.

-провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

Да се направи оценка на щетите от дивеча върху земеделските култури.

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се планират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

-за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

-за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие;

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се планира отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви. При необходимост да се планира обособяване на полигон за обучение на ловни кучета. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Да се отделят в самостоятелни подотдели и да се покажат върху горскостопанските карти и обозначат на терена всички новопланирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действителност са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч. Въз основа на направената характеристика на типовете месторастения да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие. Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, планираното полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. Да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се планира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”.

Да се планира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на хранителните възможности на планираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се планира такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се предвиди ограждане на дивечовите ниви, застрашени от паша на домашни животни.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се планират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се планират дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се оптимизира броя и състава на персонала, необходим за провеждане на ловностопанската дейност. Да се направи оценка на необходимите сгради, пътища и техника, необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на планираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се определи допустимия запас на мечката, като отправна точка за управление на запаса й.

Да се предвиди обособяване на ловище във всеки предоставен ловностопански район.

При необходимост да се планира обособяването на полигон за обучение на ловни кучета на територията на сдруженията.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на планираните ловностопански дейности.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

Том І. Записка но плана за ловностопанските дейности, с всички приложения и карта, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

Към плана за ловностопанските дейности да се изработят и към всеки екземпляр от него да се приложат карти на ловностопанските мероприятия в М  1:10 000, карта на ловностопанските мероприятия в М 1:25 000 за всеки ловностопански район и сборна карта на ловностопанските райони в подходящ мащаб.

На изработените картите да се отразят границите на ловищата и развъдниците съгласно чл.3, ал.5 и 6 от ППЗЛОД.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на картата на възстановената собственост и кадастралната карта.

Ловните карти да се представят в цифров вид и на PDF формат.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в четири екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция на горите Ловеч; за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” и за ЮЗДП гр. Благоевград.

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

8.2.Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4.Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

9. Обем и видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово стопанство

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Планиране на защитна фуражна база.

9.2. Устройство на БИСД

9.2.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.2.2. Парцелиране и организация на територията.

9.2.3. Планиране на защитна фуражна база.

9.2.4. Организация при стопанисването на дивеча за БИСД.

9.3. Устройство на дребнодивечово стопанство

9.3.1. Парцелиране и организация на територията.

9.3.2. Обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти.

| № | вид дейности | I | II | III | IV | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | едродивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | проучване на местообит. и бонитиране | 551.5 | 4902.2 | 16600.0 | 7769.7 | 29823.4 |
|  | парцелиране и организация на територията | 551.5 | 4902.2 | 16600.0 | 7769.7 | 29823.4 |
|  | планиране на защитна фуражна база | 551.5 | 4902.2 | 16600.0 | 7769.7 | 29823.4 |
|  | Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД |  |  | 259,9 |  |  |
|  | Парцелиране и орган. на територия за БИСД |  |  | 259,9 |  |  |
|  | Планиране на защитна и фуражна база за БИСД |  |  | 259,9 |  |  |
|  | Организация при стопанисването на дивеча за БИСД |  |  | 259,9 |  |  |
|  | ОБЩО БИСД |  |  | 259,9 |  | 259,9 |
|  | дребнодивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | парцелиране и организация на територията вкл. |  |  |  |  | 26007.5 |
|  | обработка на цифрови модели и |  |  |  |  |  |
|  | изработване на ловностопански карти |  |  |  |  | 56090.8 |

| Вид на устройвания обект | Кате- | Един. | Площ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гория | цена | ха |
| 1. Устройство на едродивечово ловно стопанство над 12 000 ха |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0,79 | 551.5 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0,61 | 551.5 |
| Планиране на защитна и фуражна база | I | 0,40 | 551.5 |
|  | Всичко: | 1,80 | 551.5 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | II | 0,89 | 4902.2 |
| Парцелиране и орган. на територията | II | 0,70 | 4902.2 |
| Планиране на защитна и фуражна база | II | 0,40 | 4902.2 |
|  | Всичко: | 1,99 | 4902.2 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | III | 0,99 | 16600.0 |
| Парцелиране и орган. на територията | III | 0,79 | 16600.0 |
| Планиране на защитна и фуражна база | III | 0,40 | 16600.0 |
|  | Всичко: | 2,18 | 16600.0 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | IV | 1,10 | 7769.7 |
| Парцелиране и орган. на територията | IV | 0,89 | 7769.7 |
| Планиране на защитна и фуражна база | IV | 0,40 | 7769.7 |
|  | Всичко: | 2,39 | 7769.7 |
| Общо горски територии : |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД | III | 1,40 | 259,9 |
| Парцелиране и орган. на територия за БИСД | III | 1,98 | 259,9 |
| Планиране на защитна и фуражна база за БИСД | III | 0,98 | 259,9 |
| Организация при стопанисването на дивеча за БИСД | III | 0,61 | 259,9 |
|  | Всичко: | 4,97 | 259,9 |
| Общо горски територии за БИСД |  |  | 259,9 |
| Общо горски територии за ДГС „Тетевен“ |  |  | 30083.3 |
| Общо земеделски територии: | Всичко: | 0,40 | 26007.5 |
| Всичко за ДГС "Тетевен" |  |  | 56090.8 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в община Тетевен и Община Ябланица, в които попада ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” и да се изработи за всички горски територии, независимо от собствеността им.

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия, както и на възникналите горски пожари през изминалото десетилетие и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно проучвателните работи за изработване на плана включват:

2.1.Оформяне на концепция за пожарозащита;

2.2.Уточняване на теренно-проучвателните работи за изработване на плана

-Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност;

-Уточняване на обекти, разположени до горите или в близост до тях, около които ще се планират  противопожарни прегради;

-Уточняват се местата, където ще се предвиди изграждане на  съоръжения - наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., вкл. и съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

- Уточняване на наличната техника за обработка на земеделските площи, като потенциален източник за възникване на пожари при оран, сеитба и прибиране на реколтата от площи в съседство на горските територии;

- Уточняване на доброволческите групи към кметствата и кметските наместничества;

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо. Посочват се основните изисквания  при обособяването на насаждения с различна степен  на пожарна опасност и се указват изискванията при определяне на мерките и мероприятията  за защита на горските територии от пожари.

- 1 клас са горски територии с висока пожарна опасност;

- 2 клас са горски територии със средна пожарна опасност;

- 3 клас са горски територии с ниска пожарна опасност.

Методиката за определяне на класа на пожарна опасност е посочена в Приложение № 40 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

- Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски пожари да се планират на база клас пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, като се посочат общо и по видове собственост на горските територии.

Бариерни прегради – това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня – реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Лесокултурни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на лесокултурните прегради е 6 - 15 м и се залагат през до 2 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Минерализовани ивици – това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии.

Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища; - от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Санитарни ивици – това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни – да се посочат и опишат по землища и отдели всички пътища, по които е възможно придвижването на противопожарна техника, съгл. условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди просветляване и поддържането им.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и ако тя не отговаря на условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и да се изградят нови пътища.

Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари – да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях. Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само по необходимост, ако наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгл. т. 6 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след съгласуване с ТП „ДГС Тетевен“, и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН“) гр. Тетевен.

Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се посочат като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопланираните такива.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

Табели и билбордове с противопожарно съдържание – да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии като се посочи приблизителния им брой.

Места за палене на огън – да се предвидят места за къмпиране, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения. Устройството им да е съгл. изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Противопожарни депа – да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар съгл. Приложение от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари – На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център.

Маршрути за патрулиране – при необходимост да се предвидят пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии.

Бариери на горските автомобилни пътища – да се предвидят само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват с РС „ПБЗН“ гр. Тетевен.

Планираните мероприятия да се остойностят, като се посочат по видове собственост и се отразят с подходящ условен знак върху картния материал.

5.Съдържание на плана.

5.1.Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2.Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25 000;

-карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25 000. С различен цвят да се отразят съществуващите и новопланирани противопожарни съоръжения, вкл. и по вид собственост на горските територии.

Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ”ПБЗН” и на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловешка област.

Допълнителен свитък-извлечение от Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на РС „ПБЗН“ гр. Тетевен, на хартиен и електронен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3. Приложения:

-протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

-списък на планираните мероприятия с посочване на обема им – брой, площ, дължина.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г.

6. Срокове за планиране

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като отделна част заедно с инвентаризацията при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

6.2.Камерална работа и представяне на плана по опазване на горските територии от пожари за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Изработването на Плана за опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

7.Обем и видове дейности

7.1.Теренно-проучвателни дейности

7.2Обработване на атрибутната база данни

7.3. Планиране на дейности

6.4.Изработване на тематични карти

6.5.Изработване на допълнителен свитък-извлечение от плана

Общата площ за изработване на план за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари  е 46385 ха, за което съгласно Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по горите за определяне на  цените за видовете дейности на основание на чл. 63, ал. 8, чл. 117, ал. 5 и чл. 134, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии се предвижда по 0.33 лв за ха - общо необходими средства за изработка на плана за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари възлиза на 15307.05 лева.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2020/2021 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

1. Площ на горските територии, подлежащи на горскостопанско планиране

Залесената площ на горските територии - държавна собственост (върху горскостопанска територия) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 717.9 | 27.5 | 113.3 | 294.7 | 282.4 | 0.0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 76.6 | 0.0 | 8.1 | 34.2 | 34.3 | 0,0 |
| Чер-борови | 114.1 | 0.4 | 33.1 | 46.7 | 33.9 | 0,0 |
| Смърчови | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| Елови | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дугласкови | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| Смесени иглолистни | 155.7 | 6.3 | 31.2 | 63.4 | 54.8 | 0,0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 369.0 | 18.3 | 40.9 | 150.4 | 159.4 | 0,0 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 3552.1 | 28.1 | 1001.1 | 1263.4 | 552.5 | 815.8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 1424.5 | 8.6 | 675.8 | 597.5 | 114.8 | 27.8 |
| Дъбови | 41.3 | 3.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 34.1 |
| Церови | 236.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 27.2 | 206.6 |
| Габърови | 21.3 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 3.8 | 4.9 |
| Трепетликови | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ясенови | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Тополови | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| Липови | 22,1 | 0,0 | 9,3 | 5,1 | 6,8 | 0,9 |
| Орехови | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Смесени с преобладание на бук | 815.5 | 8.7 | 185.6 | 347.5 | 243.0 | 30.7 |
| Смесени с преобладание на дъб | 173.1 | 5.6 | 13.0 | 4.9 | 13.8 | 135.8 |
| Смесени широколистни | 795.9 | 0.5 | 101.0 | 180.2 | 142.1 | 372.1 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 17.5 | 0.0 | 12.9 | 2.1 | 0.2 | 2.3 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 3552.1 | 28.1 | 1001.1 | 1152.4 | 552.5 | 815.8 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 4270.0 | 55.6 | 1114.4 | 1449.3 | 834.9 | 815.8 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 1619.6 | 12.3 | 203.4 | 500.5 | 591.5 | 311.9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 14.5 | 10.0 |
| Церови | 104.0 | 0.0 | 2.3 | 25.8 | 61.7 | 14.2 |
| Букови | 38.0 | 0.2 | 30.3 | 4.3 | 0.3 | 2.9 |
| Габърови | 31.1 | 0.0 | 10.8 | 9.6 | 9.9 | 0.8 |
| Смесени широколистни | 1419.6 | 12.1 | 160.0 | 458.4 | 505.1 | 284.0 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 5967.9 | 0.0 | 0.1 | 47.1 | 3154.0 | 2766.7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Церови | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Акациеви | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 61,2 | 23,6 |
| Келав габърови | 3419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1510.3 | 1908.9 |
| Смесени широколистни | 2443.4 | 0.0 | 0.1 | 30.3 | 1578.8 | 834.2 |
| Общо за всички видове гори | 11857.5 | 67.9 | 1317.9 | 1996.9 | 4580.4 | 3895.6 |

Горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 12827.9 ха.

2. Характеристика на площта за горскостопанско планиране

а / по вид на земите в ха

| залесена площ | 11 857.5 ха |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 212.3 ха |
| гола недър. площ | 758.1 ха |
| Всичко: | 12 827.9 ха |

б / по функционално разпределение в ха

| Защитни горски територии | 167.3 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 9 404.7 ха |
| Горски територии със стопански функции | 3 255.9 ха |
| всичко: | 12 827.9 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

3. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” (ДГС „Тетевен“ и ДГС„Черни Вит“)   е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в ГСП от 2012 год. лесовъдски мероприятия в горските територии - държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план  горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

3.1.Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и планираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на планираните в горскостопанския план и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се оцени ефекта от създадените съоръжения и извършените залесявания по проекта за борба с ерозията.  Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

3.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи (осветление, прочистка, прореждане и пробирки) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

3.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в иглолистните и широколистните високостъблени насаждения. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с горскостопанския план да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разстроените гори, ако има такива, като се посочат причините за това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализът по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

3.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по предходния ГСП. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

3.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

3.6. Да се анализира изпълнението на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

3.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии - държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

3.9. Да се даде информация по извършеното сградно и пътно строителство, като се даде оценка от ефективността от използването на изградените съоръжения.

3.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии - държавна собственост.

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Теренните проучвания са описани в точка 4 на  Глава първа - Инвентаризация на горските територии в района на дейност на горското стопанство.

По време на теренните проучвания се: установява разпределението на площта в горската териториална единица по общини и землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;  измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите; определят типологичната принадлежност на подотделите, видът и групата гори съгласно приложение № 5; установява природните условия съгласно приложение № 6; установява се ерозираността на почвите и наличието на свлачища; установява се здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно приложение № 7; установява се състоянието на горската пътна мрежа и условията за експлоатация и транспорт на дървесния ресурс; установява се състоянието на сервитутите на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват потенциална опасност за енергийните обекти;  определят се водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;  установяват се данни и за други обекти и ресурси, свързани с управлението на горите, които се изискват със заданието за извършване на инвентаризация на горските територии; установява се наличието на сгради и съоръжения.

При таксиране на насажденията да се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно приложение № 8.

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

В самостоятелни подотдели съгласно акта им за обособяване  се отделят защитните и специалните горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горските територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, както и имотите, върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права; разсадниците, опитните и географските култури, семепроизводствените насаждения.

В границите на общините се включват цели отдели, а в землищата на населените места - цели подотдели.

Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на безсрочни ограничени вещни права.

Планираните дейности се отразяват в таксационните описания.

За всяко насаждение с планираната насока на стопанисване се определя и допустимия размер на ползване.

За определянето на запаса на 1 ха и на цялата площ се извършва по дървесни видове съгласно Приложение №8 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Пълно клупиране ще се приложи във високостъблените зрели и презрели насаждения с пълнота от 0,1 до 0,3 независимо от площта, в зрели и презрели насаждения с площ до 2 ха независимо от пълнотата им, както и в зрели и презрели насаждения с по-голяма площ и пълнота от ценни дървесни видове, които поради разположението си във вид на дълги ивици или друга форма не са удобни за приложението на друг метод.

Запасът на зрели и презрели насаждения ще бъде определен по метода на Битерлих в насаждения с добра видимост, които не се таксират с пълно клупиране или други методи.

5.Основни насоки за организация на обекта на планиране.

Разделяне на горскостопанската единица на участъци

Площта на бившето ДГС „Тетевен“ е разделена на три горскостопански участъци както следва:

ГСУ „Тетевен“ - отдели: №№ 59-111; 114-125; 176-199; 217; 220; 302; с обща площ 6626.0 ха.

ГСУ „Гложене“ - отдели: №№ 112; 113; 200-216; 218; 219; 221-301; с обща площ 7328.4 ха.

ГСУ „Ябланица“ - отдели: №№ 1092-1120; 1135-1168; 1182-1194; с обща площ 6814.4 ха.

Площта от ДГС „Черни Вит“ е със 153 отдела със следната номерация: №№ 1001-1010; 1012-1051; 1074-1077; 1086-1088; 1095-1104; 1113-1121; 1124-1137; 1201-1259.

С цел да се избегне дублиране на отделите на първо лесоустройствено съвещание да се реши как ще се отразяват занапред номерата на отделите.

6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със стопански функции

Предлагат се следните турнуси по стопански класове:

6.1. Стопански клас Иглолистни култури извън района на разпространение -  ИК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Иглолистно-широколистен високобонитетен - ИШВ

Целта на стопанисването ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години.

6.3. Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен - ИШСрН

Целта на стопанисването ще бъде добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18см, при турнус на сеч 100 години.

6.4. Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години.

6.5. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.6. Широколистен високостъблен  стопански клас - ШВ

За културите от планински ясен целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и елша целта на стопанисване е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За насажденията и културите от сребролистна целта на стопанисване е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от орех, кестен, и джанка целта на стопанисване е добив на плодове.

За тополите на типични месторастения целта е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 15 год, а за нетипичните месторастения целта е същата при турнус на сеч 12 год.

6.7. Церов  стопански клас - Ц

Целта на стопанисването ще бъде производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см - при турнус на сеч 100 години.

6.8. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 90 години и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

За средно и нискобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.9. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - ГСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години за високобонитетните насаждения и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните.

6.10. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

За високобонитетните дъбови и благунови насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

За средно и нискобонитетните дъбови насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години

6.11. Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години. За високобонитетните насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

6.12. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

За високобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.13. Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см, при турнус на сеч 20 год. и производство на дребна строителна дървесина при турнус на сеч 15 год. за насажденията създадени с противоерозионна цел.

6.14. Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлагат се следните турнуси по условни стопански класове:

6.1. Условен Стопански клас Бялборови култури - ББК

Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Условен Иглолистно-широколистен високобонитетен - ИШВ

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години.

6.3. Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен - ИШСрН

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18см, при турнус на сеч 100 години.

6.4. Условен Буков високобонитетен стопански клас - БВ

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години.

6.5. Условен Буков среднобонитетен стопански клас - БСр

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.6. Условен Буков нискобонитетен стопански клас - БН

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години за насажденията от трети и четвърти бонитет.

6.7. Условен Широколистен високостъблен  стопански клас - ШВ

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и диференциран турнус както следва:

За културите от планински ясен целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при ориентировъчен турнус на сеч 100 години.

За насажденията от трепетлика и елша целта на стопанисване е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и турнус на сеч 40 години.

За насажденията и културите от сребролистна целта на стопанисване е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

За културите от орех, кестен, и джанка целта на стопанисване е добив на плодове.

За тополите на типични месторастения целта е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 15 год, а за нетипичните месторастения целта е същата при турнус на сеч 12 год.

6.8. Условен Церов  стопански клас - Ц

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см - при турнус на сеч 100 години.

6.9. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 90 години и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

За средно и нискобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се подпомогне и да се опази семенния подраст.

6.10. Условен Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - ГСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години за високобонитетните насаждения и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните.

6.11. Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и:

-за високобонитетните дъбови и благунови насаждения производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

-за средно и нискобонитетните дъбови насаждения производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години

6.12. Условен Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години. За високобонитетните насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

6.13. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите,  превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

За високобонитетните насаждения целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.14. Условен Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см, при турнус на сеч 20 год. и производство на дребна строителна дървесина при турнус на сеч 15 год. за насажденията създадени с противоерозионна цел.

6.15. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години.

Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите.

7. Планиране на мероприятия

7.1.Сечи

При теренните работи да се ограничат с хоризонтална ивица бяла блажна боя всички сечнозрели високостъблени насаждения, в които е възможно провеждането на възобновителни сечи.

При изработване на горскостопанския план на горско стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се планират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания.

В таксационните описания на високостъблените насаждения да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни и постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се планират в акациевите и келявогабъровите насаждения.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, склопеността, бонитета и състоянието им. Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

При сортиментиране на добивите от възобновителни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене е по-малък от интензивността на планираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се планират съвместно с Горска семеконтролна станция гр. София и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от планираните противопожарни и ловностопански мероприятия технически сечи.  В подотделите, граничещи с постоянни автомобилни горски пътища да се планират технически сечи за просветляване, съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се представят списъци на подотделите, в които са планирани сечи без материален добив, списъци на планираните противопожарни  мероприятия и списъци на предвидените залесявания.

В представителните образци не се планират горскостопански мероприятия. В ГВКС мероприятията се планират съобразно препоръките за стопанисване за съответния тип ВКС, разписани в доклада за ГВКС на ТП.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от планираните противопожарни и ловностопански мероприятия, от насажденията във временно недостъпните басейни, както и за тези извън тях.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

7.2. Определяне размера на ползването

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

В разчетите за отделните стопански класове да не се включват насажденията, определени като „гори във фаза на старост”.

Да продължи стопанисването по Саарландския метод в подотделите: №№ 88 к1 с площ 2.5 ха; 98 у с площ 6.6 ха; и 222 о с площ 1.5 ха.

7.3. Възобновяване и залесяване

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването на горскоплодни и спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2/07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

7.4. Планиране на други мероприятия

При разработването на горскостопанския план да се планират и следните допълнителни мероприятия:

-паша на домашни животни, съобразно състоянието на насажденията и социално-икономическите условия в района на стопанството;

-добив на сено, билки, гъби, горски плодове и др., съобразно възможностите на горските територии и добивите през изминалия ревизионен период;

-пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

-да се предвидят противоерозионни мероприятия за защита от порои и ерозия.

Към горскостопанския план да се разработи глава за обема на предвидените лесокултурни и технически мероприятия и глава за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, при спазване на разпоредбите на чл. 55 от Закона за лечебните растения, като се опишат основните защитени и лечебни растения, техните обитания и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се планират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните (площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за планираните залесявания по дървесни видове, планираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на планираните лесовъдски мероприятия, предвидени в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и път за противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

При описанието на биологичното разнообразие да се използва наличната информация от доклада за ГВКС.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”, и имат тежест след защитените територии. При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого-икономическия ефект от горскостопанското планиране.

Да се разработи и глава за водоохранните горски територии.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

8.Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” (ДГС „Тетевен“ и ДГС„Черни Вит“) да се разработи както следва:

Том I. Обяснителна записка на плана.

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията) и др.

Том ІІІ. Извадка от плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари, вкл. и карти в М 1: 25 000.

Том ІV и следващи - таксационни описания с отразени планирани горскостопански мероприятия.

Към том I и II да се приложат:

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно горско стопанство Тетевен”- М 1:10 000;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно горско стопанство Тетевен”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-карта на горите с висока консервационна стойност в М 1:25 000;

-баланс на горските територии - 1 - 7 ГФ, вкл. и по видове гори и, по собственост и по общини. Съгласно Протокол от разглеждане на заданието от 30.07.2020 г. в отчетните форми да се включат данните и на бившето ТП „ДГС Рибарица“ ( да са общо за цялото стопанство).

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-кратки записки по ГСУ.

На таксационните описания в белови вид освен идентификатора на ВКС по смисъла на Наредба №18 да се посочи и номера по доклад за сертификация на ДГС.

Като приложение към записката на инвентаризацията да се приложи списък на подотделите, в които е учредено право на устройване на постоянни пчелини. При констатиране на несъответствия с кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки, към записката на инвентаризацията да се приложи списък на засегнатите имоти в горските територии по землища и собственост. Към частта  „инвентаризация“ да се приложат сеченията на подотделите с имоти с техните атрибутни данни и списък на подотдели, които попадат под действието на Закона за биологичното разнообразие, Закон за културно-историческото наследство, Закон за водите и Закон за защитените територии. Към Приложенията с картен материал на ГСП, на картите по насока на стопанисване да бъдат отразени с лява щриховка -  гори във фаза на старост и с дясна щриховка – представителни образци. Да се изработи отделна глава за гори с висока консервационна стойност, като се актуализира съществуващия доклад за сертификация по FSC.

На таксационните описания в белови вид да бъде записана буквата (цифрата) на подотдела, от които е произлязъл, както и номера на имота (имотите), който(които) географски засича(т) съответния подотдел.  (номер на масива в който попада подотдела  и номер на имота – Протокол от разглеждане на заданието от 30.07.2020 г.) Към съдържанието на горскостопанския план да се приложи списък на сеченията на подотдели с имоти с техните атрибутни данни. Докладът на горите с ВКС да се включи в обяснителната записка на ГСП.

При констатиране на несъответствия с картата на възстановената собственост или кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки към записката да се приложи списък на засегнатите имоти в горски територии по землища и собственост.

Картите на планираните мероприятия да се представят на PDF формат. Да се нанесат върху горскостопанските карти технико-укрепителните съоръжения.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” , Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград, Регионална дирекция на горите Ловеч и за Изпълнителна агенция по горите и комплект карти в два екземпляра - по един за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен” и за Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград.

Работният план за сечите и залесяванията - таксационните описания да се представят на ЮЗДП на електронен носител.

На хартиен носител работният план за сечите и залесяванията да се представи в три екземпляра - за ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”, за Регионална дирекция на горите Ловеч и за Изпълнителна агенция по горите.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

Програмния продукт за работа с графичната и атрибутна база данни на ГТ да има възможност за генериране на отчетните форми за баланса на горските територии по неограничен брой критерии и генериране на неограничен брой и вид справки по неограничен брой критерии.

Горскостопанските карти и таксационните описания на подотделите да се предадат и в pdf - формат (съгласно протокол о разглеждане на заданието от 20.07.2020 г.).

9. Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП Държавно горско стопанство „Тетевен”

да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

9.1.Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

9.2.Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - октомври 2021 - май 2022 год.

9.3.При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

9.4.Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния технико-икономически съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

10. Справка за видовете дейности и категории на трудност за изработка  на горскостопанския план

10.1. Теренно-проучвателни работи

10.1.1. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота до 0.5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.2. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота от 0.5 до 1.0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.3. Устройство и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

10.1.4. Устройство на насаждения, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

10.1.5. Устройство на незалесени горски територии.

10.1.6. Планиране на дейности в залесени горски територии, извън тези по предходните позиции.

10.1.7. Ограничаване на терена на границите на обекта за изработване на горскостопански план.

10.1.8. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.1.9. Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.2. Обработване на информацията.

10.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

10.2.2. Създаване на графична база данни.

10.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

ОБЕМ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНОВИТЕ РАБОТИ

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 30083.3 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 12827.9 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ 56090.8 ха, в това число 30083.3 ха са горски територии, а

26007.5 ха са земеделски територии. Стойността на хонорара, изчислен по Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите е съгласно приложени сметки към заданието.

Инвеститор на инвентаризацията, ловностопанския план и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а ЮЗДП  гр. Благоевград  за горскостопанския план.

| № | категория трудност | горски територии -държавна собственост |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | 250.1 |
| 2. | II | 2631.7 |
| 3. | III | 7354.0 |
| 4. | IV | 2592.1 |
|  | общо | 12827.9 |

|  | №; Категория на сложност; Обем; Категория на трудност. I; II; III; IV. ха; Площ, ха; Площ, ха; Площ, ха; Площ, ха. 1; 2; 3; 4; 7; 10; 13. 1; Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота до 0,5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране; 244.8; 6,9; 37,3; 153.8; 46.8. 2; Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране; 159.4; 4.8; 14.0; 107.7; 32.9. 3; Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи; 1335.6; 4,4; 74.5; 833.4; 423.3. 4; Инвентаризация и планиране на дейностите в млади и дозряващи насаждения, чийто запас се определя чрез таблични методи; 0,0. 5; 5.2 Ограничаване на терена на границите на подотделите, предвидени за провеждане на възобновителни сечи; 0; 0; 0; 0; 0. 6; 6.3.Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи; 10117.7; 126.3; 2184.5; 5925.7; 1881.2. 7; 7.3. Инвентаризация на незалесени горски територии, държавна собственост; 970.4; 107.7; 321.4; 333.4; 207.9. 8; Планиране на дейности(залесяване и паша) в залесени и незалесени горски територии извън случаите по т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план; 9175.7; 9175.7. 9; 9.3. Ограничаване границите на обекта за изработване на горскостопански план, природните паркове и на отделите, за горски територии, държавна собственост; 12827.9; 12827.9. ВСИЧКО; 12827.9; 250.1; 2631.7; 7354.0; 2592.1. 10.3. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост; 56.2; 56.2. 11.3. Актуализиране на типовете горските месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост; 12069.8; 12069.8. При лесистост на общините, в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60%, цените по точки от 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1; а при лесистост до 40% - К=1.15. всичко. 13; 13.3. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка, при планиране в горските територии, държавна собственост; 12827.9; 12827.9. 14; 14.3. Създаване на графична база данни, при планиране на горските територии, държавна собственост; 12827.9; 12827.9. Общо за атрибутна и графична база данни. 15; При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1. 16; При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутната база данни се умножава с коефициент К=1.10, а при повече от 15 - с К=1.15. 18; При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т. 1 до т.9 и за т.14. 19; 19.3. За описване на установени и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие, при планиране в горските територии, държавна собственост; 9510.6; 9510.6. 35; Цена от 1.32 лв/ха, за площта на горите на селскостопанска територия (по стари данни); 2308; 2308. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №1

Списък на зрелите и презрелите насаждения, запасът на които ще се определи чрез пълно клупиране

От територията на ДГС„Черни Вит“

Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1026 а1; 1027 г1, з1, о1, ф1; 1028 т1; 1084 б; 1098 с, у; с обща площ 8.9 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 5.3 ха - втора категория са 1.5 ха и четвърта категория са 3.8 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 3.6 ха - втора категория са 0.4 ха, трета категория са 1.4 ха и четвърта категория са 1.8 ха.

Буков среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1001 б, 1003 н,  п,  п2,  н3, 1004 а, 1006 з,  п, 1009 а, 1010 в, 1019 ж,  к,  п,  ф,  ц, 1020 с2, 1021 ж,  х,  ш,  б1,  н1, 1022 о,  ш,  щ,  в1,  к1, 1023 г1, 1024 е, 1026 ф, 1027 х1, 1028 р1,  а2,  б2,  г2,  м2,  с2, 1042 д,  с, 1086 р,  к1, 1133 г, 1136 з, 1217 к, 1235 к1, 1251 щ,  д1,  ж1,  и1,  о1, 1257 ц,  с1, 1258 д1;  с обща площ 62.0 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 35.3 ха - втора категория са 1.7 ха; трета категория са 21.4 ха и четвърта категория са 12.2 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 26.7 ха - втора категория са 0.7 ха; трета категория са 15.3 ха и четвърта категория са 10.7 ха.

Буков нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1008 ж,  з,  м, 1019 н, 1029 б, 1041 в, 1045 е1, 1051 з, 1088 т, 1222 д, 1230 р,  т, 1257 в2,  г2,  е2; с обща площ 23.2 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 19.2 ха – втора категория са 2.2 ха; трета категория са 16.1 ха и четвърта категория са 0.9 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 4.0 ха - трета категория са 2.6 ха и четвърта категория са 1.4 ха.

Широколистен високостъблен стопански клас - подотдели: №№ 1001 ж,  а1, 1002 о1, 1003 ж,  з,  о3,  п3, 1005 а, 1006 п1, 1007 б,  н1,  т1, 1021 м, 1027 б,  л, 1028 в,  е,  к,  м,  у,  ф,  ц,   г1,  е1, 1202 и, 1206 о, 1212 г1,  т1, 1213 а,  р,  т,  у, 1215 г,  ж,  и,  с,  ф,  б1,  г1,  д1,  е1, 1216 у, 1225 с,  у, 1226 щ, 1228 в,  о, 1229 ж, 1231 д,  з,  к, 1236 а,  х,  ч, 1238 ж,  з,  и,  о,  ц,  ш, 1240 г2,  и2, 1242 ц, 1244 я,  х1,  а2,  к2, 1245 к1,  л1,  р1,  у1,  ф1, 1246 о,  б1,  г1,  и1,  л1, 1247 ц, 1248 о,  с, 1250 ж,  о,  с,  у,  ю,  а1,  щ1,  т2,  у2,  ш2, 1251 с,  ш,  г1, 1254 а,  б,  д, 1255 г,  з,  б1, 1257 м2, 1258 б, 1259 с1;  с обща площ 88.3 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 53.9 ха - втора категория са 15.1 ха; трета категория са 32.4 ха и четвърта категория са 6.4 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 34.4 ха - втора категория са 5.9 ха; трета категория са 25.2 ха и четвърта категория са 3.3 ха.

От територията на бившето ДГС „Тетевен“

Буков високобонитетен стопански клас: следните отдели и подотдели: №№ 63 е1, 88 ж1, 99 ж, 100 н, 123 к, 124 н, 177 м, 197 м, 206 б1, 218 у, 260 е1,  п1;  с обща площ 9.6 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 1.9 ха - трета категория са 0.7 ха и четвърта категория са 1.2 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 7.7 ха - втора категория са 0.4 ха; трета категория са 5.0 ха и четвърта категория са 2.3 ха.

Буков нискобонитетен стопански клас: следните отдели и подотдели: №№ 59 л, 62 у, 66 н, 67 и, 68 а,  т, 79 и, 82 е, 97 в,  е,  о, 98 г,  о,  х, 104 м, 105 п, 114 п,  ц,  щ,  ю,  г1, 115 т, 116 р, 117 и,  р,  т, 118 ж, 121 и, 123 ж, 125 и, 189 т, 192 х, 194 о, 196 г, 203 б,  р, 209 а1, 211 з,  у, 218 к, 225 г, 227 н,  р, 244 п, 252 ш, 253 и, 254 а, 255 к,  ч, 258 п, 260 ю, 258 у, 277 ш, 278 а,  р,  а1, 1165 б1;   с обща площ 50.9 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 30.8 ха - втора категория са 3.2 ха; трета категория са 16.9 ха и четвърта категория са 10.7 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 20.1 ха - втора категория са 1.1 ха; трета категория са 13.3 ха и четвърта категория са 5.7 ха.

Буков среднобонитетен стопански клас: следните отдели и подотдели: №№ 59 г1, 63 е, 66 у,  ф, 67 ш, 80 в, 85 п, 87 ш, 88 ц, 90 ж,  и, 96 и,  н, 99 д, 100 м, 101 р, 104 у, 114 б1, 115 щ, 116 г,  к,  н, 121 б, 123 о, 124 к, 176 р, 181 и, 182 ф, 189 м,  с,  г1,  д1, 191 в,  д,  л,  о, 192 у,  ф,  ц, 194 ж, 197 е,  и, 203 о, 205 д, 206 а1, 207 щ,  а1, 209 з1, 218 ж, 222 б, 223 т1, 224 ж, 225 з,  и, 232 е, 234 з, 253 о, 255 к1, 260 х1, 279 е,  м,  у, 281 м,  к1, 283 ш, 1101 ф, 1120 г1, 1159 ц,  ч,  д2, 1163 е1, 1187 ч1,  ш1,  з2,  о2, 1188 я, 1192 н1;   с обща площ 94.1 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 59.2 ха - първа категория 5.2 ха;  втора категория са 12.8 ха; трета категория са 30.9 ха и четвърта категория са 10.3 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 34.9 ха - първа категория 0.2 ха;  втора категория са 0.9 ха; трета категория са 26.1ха и четвърта категория са 7.7 ха.

Церов стопански клас: следните отдели и подотдели: №№ 59 п,  у,  ч,  ш,  щ,  н1,  т1,  а2, 60 в,  н,  р,  с,  т,  я,  г1, 63 р1, 64 б,  е,  к,  с,  у,  к1, 65 б, 68 к, 69 ж,  ц, 70 к,  о,  х1,  е2, 71 ж, 73 в,  д, 74 в, 79 я, 88 п, 112 з, 224 а, 239 ж, 257 т, 265 е, 271 г, 281 ю, 282 б, 301 л1, 1140 г,  ж, 1146 д, 1159 б, 1187 л1, 1188 ж2, 1192 л1;   с обща площ 60.6 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 38.7 ха - първа категория 1.2 ха;  втора категория са 0.8 ха; трета категория са 35.4 ха и четвърта категория са 1.3 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 21.9 ха - първа категория 1.1 ха;  втора категория са 4.3 ха; и трета категория са 16.5 ха.

Широколистен високостъблен стопански клас: следните отдели и подотдели: №№ 105 р; 196 д, и; 299 б; 1114 ц; 1116 г1; 1162 б, ч1; 1163 ц;   с обща площ 6.6 ха. В това число с пълнота до 0.5 са 0.5 ха - първа категория 0.5 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 6.1 ха - първа категория 3.5 ха;  втора категория са 0.3 ха; и трета категория са 2.3 ха.

Общата площ на насажденията на които запаса ще бъде определен с пълно клупиране е 404.2 ха, в това число с пълнота 0.1-0.5 са 244.8 ха - първа категория са 6.9 ха, втора категория са 37.3 ха, трета категория са 153.8 и четвърта категория са 46.8 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 159.4 ха - първа категория са 4.8 ха, втора категория са 14.0 ха, трета категория са 107.7 и четвърта категория са 32.9 ха.

Списък на зрелите и презрелите насаждения, запасът на които ще се определи чрез метода на Битерлих

- От територията на ДГС„Черни Вит“

Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1007 е2; 1019 в; 1026 щ; 1027 к1, л1, с1; 1098 т; 1099 д;  с обща площ 39.8 ха. В това число втора категория са 3.0 ха; трета категория са 18.9 ха и четвърта категория са 17.9 ха.

Буков нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1006 у; 1041 г; 1042 в; 1222 г; 1223 с; с обща площ 39.8 ха - трета категория.

Буков среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 1001 ю, 1003 б,  ц1, 1004 п1,  п2, 1006 е1,  л1,  о1, 1010  м,  р,  х, 1018 а, 1019 с, 1020 н,  щ,  б1,  б2, 1021 с,  г1,  е1, 1022 м,  а1, 1023 п,  т,  ш,  я, 1024 а, 1026 т,  ч,  я, 1028 о1, 1032 а, 1041 ж,  с, 1042 г,  з,  т, 1218 б,  д,  е,  и, 1221 а, 1222 а,  б, 1224 н,  р, 1229 д, 1231 м, 1238 р1, 1250 и1, 1257 о, 1258 е,  г1; с обща площ 328.5 ха. В това число трета категория са 240.6 ха и четвърта категория са 87.9 ха.

Широколистен високостъблен стопански клас - подотдели: №№ 1001 г, 1003 а, з2,  к2, 1007 а,  д,  з1, 1008 б,  д, 1020 щ1, 1028 о,  з1, 1206 н,1212 с,  у, 1213 с, 1214 я, 1215 а,  л,  н, 1216 ф, 1221 в, 1225 б,  к,  п, 1226 и,  н, 1228 б,  з, 1229 е1, 1230 у,  ц, 1231 л, 1234 а,  е, 1235 б1,  ж1,  ч1, 1238 д, 1240 д2, 1244 е,  б2, 1246 ф,  щ,  ю,  д1, 1247 б,  л,  ф, 1248 б,  х,  ц, 1250 ц,  п1,  ш1, 1254 з,  ф, 1255 а,  д,  о,  а1,  в1, 1257 у1,  к2, 1258 а,  г,  в1; с обща площ 347.3 ха. В това число втора категория са 30.6 ха; трета категория са 264.1 ха и четвърта категория са 52.6 ха.

От територията на бившето ДГС „ Тетевен“

Буков високобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 100 в; 101 г; 104 е; 176 ц; 280 я; с обща площ 34.2 ха. В това число трета категория са 16.3 ха и четвърта категория са 17.9 ха.

Буков среднобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 63 п1, 66 х,  ц, 72 л, 88 г1,  е1, 98 р, 100 а,  з,  п, 101 а, 105 ж,  ц, 114 г, 116 д, 117 ц,  щ, 120  е, 123 з,  м, 182 м,  т,  ю,  я, 195 з, 197 б, 203 ж, 207 ж,  и, 216 о, 224 к, 225 ж, 255 а1,  г1, 280 ц, 281 з1, 283 ю, 1097 г, 1159 ш1,  в2, 1166 т, 1167 п, 1168 б,  н; с обща площ 225.8 ха. В това число втора категория са 8.3 ха; трета категория са 102.4 ха и четвърта категория са 115.1 ха.

Буков нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 61 г, 68 г, 72 б, 105 к, 114 м,  с, 115 е,  и,  л,  м,  р,  ф, 116 ф,  ц, 117 а,  п, 119 в,  д, 121 д, 210 е, 216 д1, 217 л, 224 в, 234 у, 245 и, 255 б1, 278 в1, 283 н,  ч, 1165 ч; с обща площ 204.7 ха. В това число втора категория са 23.5 ха; трета категория са 60.1 ха и четвърта категория са 121.1 ха.

Церов стопански клас - подотдели: №№ 59 х,  к1,  п1, 60 ф,  б1, 61 е, 63 о,  г1, 64 п,  ч,  ю, 88 в1, 234 м, 235 с, 238 г,  н, 247 ж, 265 з, 271 к, 302 т,  ц,  ю,  а1,  г1, 1113 а1, 1116 а, 1137 о, 1142 а, 1159 а, 1168 г, 1185 м, 1187 д1; с обща площ 112.8 ха. В това число първа категория са 4.4 ха; втора категория са 9.1 ха; трета категория са 88.5 ха и четвърта категория са 10.8 ха.

Широколистен високостъблен стопански клас - подотдел: №196 б; с площ 2.7 ха - трета категория.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по метода на Битерлих е 1335.6 ха в това число първа категория са 4.4 ха; втора категория са 74.5 ха, трета категория са 833.4 ха и четвърта категория са 423.3 ха.

Приложение №2

Гори във фаза на старост съгласно Заповеди: РД 49-421/02.11.2016 и РД-49-493/13.12.2016 год. от Изпълнителния Директор на ИАГ.

| # Бившето ДГС „Тетевен“, ГСП (ЛУП), 2012г., Общо 23.0 ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подотдел | Местообитание | Възраст | Площ, ха |
| BG0001014 Карлуково |  |  | 5.4 |
| 1114-и | 91M0 | 50 | 0.2 |
| 1114-х | 91M0 | 15 | 5.2 |
| BG0001036 Български извор |  |  | 3.9 |
| 297-к | 91G0 | 2 | 0.6 |
| 297-о | 91G0 | 6 | 0.7 |
| 299-х | 91G0 | 20 | 2.3 |
| 299-ш | 91G0 | 10 | 0.3 |
| BG0001493 Централен Балкан - буфер |  |  | 13.7 |
| 224-б | 91M0 | 40 | 1.2 |
| 226-м | 91M0 | 70 | 5.6 |
| 70-е | 91M0 | 80 | 6.9 |

| # За ДГС„Черни Вит“ ГСП 2012 г., Общо 51.6 ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подотдел | Местообитание | Възраст | Площ, ха |
| BG0001493 Централен Балкан - буфер |  |  | 51.6 |
| 1003-б2 | 91M0 | 140 | 8.5 |
| 1004-р1 | 91W0 | 120 | 2.2 |
| 1007-и2 | 9170 | 130 | 2.1 |
| 1007-о1 | 91W0 | 140 | 9.2 |
| 1007-ц1 | 91W0 | 120 | 2.3 |
| 1009-е | 9150 | 140 | 3.1 |
| 1009-з | 9150 | 130 | 3.9 |
| 1010-с | 9170 | 130 | 6.0 |
| 1018-н | 91M0 | 120 | 8.6 |
| 1018-х | 91G0 | 80 | 5.7 |