- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2021/2022 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”.

Заданието е изработено въз основа на писмо с № ИАГ - 28865/19.12.19 год., съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии.

Обект на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, и изработване на планове за ловностопанските дейности и на дейностите по опазване от пожари са всички горски територии, както и всички територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, попадащи в района на дейност на горското стопанство.

В него е дадена кратка характеристика на площта на стопанството и основните насоки за извършване на инвентаризацията и изработването на ловностопанския и горскостопанския планове, и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Показано е разпределението на площта по групи гори и бонитети, въз основа на което са предложени стопанските класове и видове гори, които е възможно да бъдат обособени на територията на стопанството. Разпределението е направено след като е отчетена промяната по групи гори, в резултат от проведените лесовъдски мероприятия през ревизионния период.

Указани са всички дейности от работата на стопанството, които е необходимо да бъдат анализирани, по отношение на тяхното изпълнение, съгласно заложените в лесоустройствения проект от 2012 год. показатели.

Посочени са всички дейности, които ще се извършат по време на теренно-проучвателните работи и основните насоки за организация на стопанството при планирането на лесовъдските и ловностопанските мероприятия, при установяването на дървесните запаси и определянето размера на годишното ползване от възобновителни, отгледни и други сечи.

Инвентаризацията ще се извърши  в границите на част от 5 общини - както следва:

Обхваща териториите на общините  Венец, Хитрино, Нови Пазар - част, Никола Козлево, Каолиново:

Община село Венец - включват се следните землища - Изгрев, Буйновица, Осеновец, Венец, Борци, Ясенково, Капитан Петко; Дренци, Габрица, Черноглавци, Страхилица, Денница, Боян и Черна.

Част от Община гр. Нови Пазар, част от землището на с. Жилино,   която попада в оградената площ (база)  за интензивно развитие на муфлон.

Община с. Никола-Козлево, със следните землища: с. Никола Козлево, с. Векилски, с. Вълнари, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Крива река, с. Пет могили, с. Ружица, с. Хърсово, с. Цани Гинчево, с. Църквица.

Община гр. Каолиново, със следните землища: гр. Каолиново, с. Дойранци, с. Долина, кв. Кус, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Тодор Икономово, с. Тъкач, с. Сини вир, с. Загориче, с. Браничево, с. Наум, с. Средковец, с. Гусла, с. Климент, с. Пристое, с. Боймир.

Община Хитрино - със следните землища: Байково; Близнаци; Длъжко; Добри Войников; Единаковци; Иглика; Живково; Калино; Камяняк; Развигорово; Становец; Студеница; Тервел; Тимарево; Трем; Върбак; Висока поляна; Звегор; Силвак.

Основна цел на инвентаризацията на горските територии е да се установи техния вид, състояние и потенциал. Инвентаризацията ще се извърши на територията на горе-споменатите землища, въз основа на предоставените цифрови модели на картата на възстановената собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри, и цифровата ортофотокарта.

Инвентаризацията на горските територии и планирането на горскостопанските дейности ще се извършат по комбинирания метод за горските територии със стопански функции, а за горските територии със защитни и специални функции ще се използва метода за стопанисване по насаждения.

Горскостопанският план ще се изработи за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”, поделение на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен.

Основна цел на плана за ловностопанските дейности е да определят основните принципи за стопанисване на дивеча, за осигуряване на оптимално и устойчиво ползване на дивечовите запаси.  С плана ще се посочат дейностите за опазване и ползване на дивеча, техните местообитания и организацията на ловностопанските райони в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” за период от десет години.

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №8/11.05.12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Административно ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” е териториално поделение към  Североизточно  държавно предприятие гр.  Шумен и е в района на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Шумен.

Глава първа

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

- Площ на горските територии

Съгласно изработения проект от НИС ЛТУ гр. София от 2012 год. общата площ на ДЛС „Паламара“ възлиза на   35798.4 ха, разпределена по ГСУ както следва:

| ГСУ | Обща площ |
| --- | --- |
| I ГСУ”Сини вир” | 7683.4 |
| II ГСУ”Никола Козлево” | 8708.2 |
| III ГСУ „Нови Пазар” | 5947.9 |
| IV ГСУ”Каспичан” | 6712.0 |
| V ГСУ „Паламара” | 6746.9 |
| Общо | 35798.4 |

Площта на държавно ловно стопанство ”Паламара”, Шуменска област, обособена съгласно Заповед №РД 49-123/12.03.2013 год. на МЗХ и Заповед №РД 49-170/13.08.2013 год. на МЗХ, включва територията на първи, втори и пети участък изцяло, и част от землището на село Жилино от ГСУ ”Нови Пазар”. След извършената инвентаризация на ДГС ”Шумен” 2012 год. са добавени и данните за община Хитрино.

Със Заповед №РД 49-123/12.03.2013 год. на МЗХ считано от 01.03.2013 год. се увеличава района на дейност на ТП ДЛС”Паламара” в горскостопанско и ловностопанско отношение с площта на отдели 5 до 44; 193 до 197  от община Хитрино; по инвентаризация на ДГС ”Шумен” от 2012 год. Тези отдели са номерирани за да се избегне дублирането с номера от 2005 до 2044; 2193 до 2197. Със същата заповед отделите с номера 340 до 421 вкл. и 444 до 447 вкл. от община Каспичан са прехвърлени към ДГС ”Шумен”  в горскостопанско и в ловностопанско отношение. Площта на обект ДЛС ”Паламара”, предмет на това задание включва 63% от площта на ДЛС ”Паламара” от инвентаризацията 2011/2012 год. и добавените отдели от община Хитрино - ДГС „Шумен”.

Със Заповед №РД 49-170/13.08.2013 год. на МЗХ  считано от 01.11.2013 год. се намалява района на дейност на ДЛС ”Паламара” със следните отдели и подотдели: 68-72; 73 б-е,1; 74; 76; 77; 78 б-е,1,2; 79 б-г,1; 81 ж,з,3,5; 82-95; 244 б-е,1; 245; 246; 247 б-д,1,2; 248-274; 275 а,б,г-ж,1; 276 ж,з,4; 278 а,1; 279; 280; 282; 293 б,г,д,4; 294 б,г,д,е,ж,3; 295-339; 445; по инвентаризация от 2012 год. Със същата заповед се създава ТП ДГС ”Нови Пазар”, към което са отнесени изброените по-горе подотдели и отдели. Считано от 01.11.2013 год. се намалява района на дейност на ДГС ”Шумен” с горските територии от община Каспичан  отделите с номера 340 до 421 вкл. и 444 до 447 вкл., които са добавени към новообособеното ДГС ”Нови Пазар”, със седалище гр. Нови Пазар, област Шумен.

Площта на обект ДГС ”Нови Пазар” включва 37% от площта на ДЛС ”Паламара” от инвентаризацията 2011/2012 год.

2. Характеристика на площта за инвентаризация

а / по собственост

Разпределението на площта на горскостопанската единица по собственост съгласно предоставените данни в 1 ГФ е както следва:

| - горски територии - държавна собственост | 24886 ха |
| --- | --- |
| - горски територии - общинска собственост | 857 ха |
| - горски територии, частна собственост на физически лица | 745 ха |
| - горски територии, собственост на юридически лица | 32 ха |
| - горски територии, собственост на религиозни организации | 1 ха |
| всичко: | 26521 ха |

На инвентаризация подлежи цялата площ на горските територии, в размер на 26521 ха, а горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 24886 ха.

б / по вид на земите в ха съгласно данните от 1 ГФ (площта е закръглена на цяло число)

|  | държ. | общин. | частна | юридич. | рел. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| залесена площ | 23631 | 842 | 713 | 30 | 1 | 25217 |
| гола дърв. площ | 234 | 11 | 23 | 0 | 0 | 268 |
| гола недър. площ | 1021 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1036 |
| Всичко: | 24886 | 857 | 745 | 32 | 1 | 26521 |

- Разпределение на общата площ по собственост и видове територии

| Oбщо |  |  |  |  | в т.ч. Горски територии |  | в т.ч. Земеделски територии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид собственост | обща площ ха | % | в т.ч. залес. площ ха | % | обща площ ха | % | обща площ ха | % |
| Държавна собственост | 24886 | 93.9 | 23631 | 93.8 | 24718.9 | 94.8 | 167.1 | 38.5 |
| Общинска собственост | 857 | 3.2 | 842 | 3.3 | 605.8 | 2.3 | 251.2 | 57.9 |
| Частна собственост | 745 | 2.8 | 713 | 2.8 | 731.4 | 2.8 | 13.6 | 3.1 |
| Религиозна собственост | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Юридически лица | 32 | 0.1 | 30 | 0.1 | 29.9 | 0.1 | 2.1 | 0.5 |
| Всичко | 26521 | 100.0 | 25217 | 100.0 | 26087.0 | 100.0 | 434.0 | 100.0 |

Забележка: Няма подотдели на възраст до 15 год. частна собственост върху селскостопанска територия.

в / по функционално разпределение в ха

| Защитни горски територии | 824 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 2 707 ха |
| Горски територии със стопански функции | 22 990 ха |
| всичко: | 26 521 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите и са показани в пълния им обхват както следва:

3.  Защитни и специални горски територии

- 3.1. Защитни горски територии за защита на почвите

3.1.2. Ерозирани земи, определени съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№ 81 в; 133 в;  с обща незалесена площ 3.3 ха.

Към категорията  защитни горски територии за защита на почвите да се отнесат горските територии с наклон над 300, върху твърде плитки почви с наклон над 200 и до 15 м. около поройните водни течения, ако се установят такива при инвентаризацията.

- 3.2. Защитни горски територии за защита на водите

3.2.1.Вододайна зона следните отдели и подотдели: №№  2007 о, п, 5; 2008 в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, ш, 2, 3, 4, 6; 2009 д, е, ж, и; 2012 м, н, о; с обща площ 58.8 ха, от която 57.8 ха залесена и 1.0 ха незалесена.

3.2.2.Защитна 200 метрова ивица около язовир следните отдели и подотдели: №№  2030 б, в, 6; 2039 б; с обща площ 2.7 ха, от която 2.5 ха залесена и 0.2 ха незалесена.

- 3.3. Защитни горски територии за защита на сгради и инфраструктури

3.3.1. Защитна 100 метрова ивица около шосе следните отдели и подотдели: №№  5 д; 6 а, б, в, г, д, е, ж, 1; 27 б; 42 з; 43 а, д, 1, 2; 44 а, г, 1; 2029 а, б, в, з, и, р; 2030 з1, и1; 2036 н; 2044 ж, з, и, н, г2, д2, е2, 20; 2196 ф, ц, ч, ш, щ, я, а1, е1, ж1, ю1, я1, б2, в2, 10, 12, 15, 22; с обща площ 67.4ха, от която 64.5 ха залесена и 2.9 ха незалесена.

3.3.2. Защитна 100 метрова ивица около жп линия следните отдели и подотдели: №№  1078 з, к, л; 2030 б, в, г, ц, я, а1, г1, д1, 6; 2193 а, м, н, о, п, 1; 2195 т, у, ш; 2197 е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р; с обща площ 45.7 ха, от която 45.2 ха залесена и 0.5 ха незалесена.

3.4. Защитни горски пояси

3.4.1.Горски полезащитни пояси определени съгласно Закона за горите  - отдели и подотдели: №№ 2007 с; 2029 с, б1; 2030 а; 2043 т, у; 2196 н, о; с обща залесена площ 8.7 ха.

3.4.2. Държавни защитни горски пояси - отдели и подотдели: №№ 5 а, б, в; 6 п, р, с; 13 г, д; 16 а, б, г, д; 17 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 21 а, б, в; 102 д, е, ж; 132 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 133 а, б, в, г, д, е, ж, з; 134; 135 а, 1, 2; 145 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, р, 1, 3, 5, 6; 165 б, в, г, д, е, м, н, о, п, р, с, т, х, ц, 1, 2; 167 а; 169 а, 1, 2, 3, 4; 179 г, д, е, з, и; 180 в, г; 181 а, в, г, д, о, п, р; 190 д, ж, з; 202 а, б, в, н, о, п, р; 241; 434 а, б, в, г; 443 д, е; 1028 г, д; 1030 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1064 а, б, к, л, м, н, о, п; 1065 а; 1075 н; 1076 г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п; 1096 в; с обща площ 652.8 ха, от която 608.1 ха залесена и 44.7 ха незалесена.

3.5. Технически проект за борба с ерозията - следните подотдели: № 1092 2, 3; с обща площ незалесена площ 14.5 ха.

3.6.Горски територии със специални функции, обособени по Закона за защитените територии и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ:

3.6.1. Защитена местност “Чибуклията ” - е прекатегоризирана като ЗМ със заповед № 333 от 16.05.1991 год. на МОСВ, първоначално обявена за природна забележителност със заповед №1187 от 19.04.1976 г на МГГП отдели и подотдели:  №№ 219 в, д, 1; 222 а; с обща площ 32.1 ха, от която 31.7 ха залесена и 0.4 ха незалесена.

3.6.2. Вековни дървета

- в ДГТ

-На територията на ДЛС „Паламара“, община Никола Козлево в Държавния горски фонд се намират осем броя единични вековни дървета, обявени за природна забележителност със заповед № 1566/28.05.1977 год. на МГГП.

- в ДПФ

-На територията на община Каолиново в землището на с. Омарчево, местност Юсек тепе (блок на ТССК - с. Сини вир) се намира церово вековно дърво, обявено със заповед № 342/04.07.1978 год. /ДВ, бр.69 от1978 год./ с височина 24 м и обиколка 4,10 м.

-На територията на община Хитрино в землището на с. Добри Войников, се намира „Мравчения дъб” вековно дърво, обявено със заповед № 657/13.09.1979 год. /ДВ, бр.79 от 1979 год./ на 500 год. с височина 25 м и обиколка 1,60 м.

| № | Дървесен вид | Вид на документа | Номер на документа | Дата | ДВ | Населено място | Община | Област | РИОСВ | Възраст, години | Височина, м | Обиколка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Хърсово, м. Чабуклийското дере | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 25 | 2,61 |
| 432 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Хърсово, м. Чабуклийското дере | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 25 | 2,76 |
| 434 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 24 | 2,70 |
| 436 | Дъб (летен) | - | - | - | - | с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 24 | 2,67 |
| 438 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Хърсово, м. Дядо Василев гьол | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 25 | 2,70 |
| 441 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Никола Козлево, м. Горска барака | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 24,50 | 2,67 |
| 443 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Никола Козлево, м. Горска барака | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 24 | 2,51 |
| 445 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Никола Козлево, м. Горска барака | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 25,50 | 3,20 |
| 446 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Никола Козлево, м. Горска барака | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 25 | 2,67 |
| 447 | Дъб (цер) | - | - | - | - | с. Никола Козлево, м. Горска барака | Никола Козлево | Шумен | Шумен | - | 28 | 2,80 |

| 979 | Цер | Заповед | 342 | 4.7.1978 | 69/1978 | с. Омарчево, м. Юсек тепе блок на ТССК-с. Сини вир | Каолиново | Шумен | Шумен | - | 24 | 4,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1134 | Дъб ("Мравчения дъб") | Заповед | 657 | 13.9.1979 | 79/1979 | с. Добри Войников | Хитрино | Шумен | Шумен | 500 | 25 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. Горски територии със специални функции, обособени по Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от ЗГ.

3.7.1.Защитена зона - ”Каменица” BG0000138, определена по Директивата за местообитанията - одобрена с решение на МС № 122/02.03.2007 г.(обн. ДВ, бр.21/2007 год.) с обща площ 152.0 ха, от която 145.4 ха залесена и 6.6 ха незалесена, по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие. Защитена зона “Каменица” BG0000138  е разположена в следните отдели и подотдели на Община Хитрино: №№ 2030 к-я,з1-м1,1-5; 2196 з1-о1,р1-ф1,г2,е2,и2-т2,16-20,23-31; в следните землища на община Хитрино:

Землище село Каменяк - ЕКАТТЕ 35969 - подотдели: № 2030 з1-н1,р1,у1,ф1,и2-т2,16-20,23-31; с площ 81,9 ха (в това число държавна собственост – 51,0 ха и общинска собственост са 30,9 ха).

Землище село Сливак - ЕКАТТЕ 67283 - подотдели: №№ 2030 м-у,ч,ш,з1-м1; 2196 с1,т1,г2,е2,з2; с площ 42,2 ха (в това число 7,5 ха са държавна собственост и 34,7 ха са общинска собственост).

Землище село Добри Войников - ЕКАТТЕ 21405 - подотдели: № 2030 к, л, щ-я; с площ 17,0 ха (в това число държавна собственост 6,1 ха и  общинска собственост е 10,9 ха).

Землище село Тимарево - ЕКАТТЕ 72401 - подотдели: № 2030-ф-ц,1-5; с площ 10,9 ха (в това число  държавна собственост е 10,5 ха; и  общинска собственост е 0,4 ха).

3.7.2. Защитена зона „Хърсовска река” BG0000106, определена по Директивата за опазване на местообитанията одобрена с Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник с площ 509,8 ха, ш това число залесена 459.8 ха и незалесена 50.0 ха, по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, разположена  в  следните землища:

Землище село Браничево - ЕКАТТЕ 06094 - отдел и подотдел: № 133 б; с площ  6,0 ха (в това число  държавна собственост е 6,0 ха).

Землище село Тодор Икономово - ЕКАТТЕ 72549 - отдели и подотдели: №№ 135 а-з,3,4; 136 а-е,1,2; 137 а-г; 138 а-д; 139 а-е; 140 а-м; 141 а-д,1,2; 142 а-к,м,1-5; с обща площ 503,8 ха (в това число държавна собственост - 495,6 ха и общинска собственост - 142 м; с площ 8,2 ха).

3.8. Гори с висока консервационна стойност

ТП „ДЛС Паламара“ е сертифицирано по FSC през 2012 г. Актуализация на доклада е направена през 2020 год. Във връзка с това са определени горите с висока консервационна стойност подробно описани  по степен на ВКС по отдели и подотдели в доклада за сертификация. Дадени са препоръки и указания за тяхното стопанисване и мониторинг. Копие от доклада за ГВКС да се предостави на изпълнителя на инвентаризацията.

ГВКС при инвентаризацията по възможност да запазят площта и номерацията си.

3.8.1.ВКС1- РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3.8.1.1. ВКС1.1  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

На територията на държавно ловно стопанство “Паламара” обособена съгласно Заповед №РД 49-123/12.03.2013 год. на МЗХ и Заповед №РД 49-170/13.08.2013 год. на МЗХ се намират следните защитени природни територии:

-Защитена местност “Чибуклията ” - е прекатегоризирана като ЗМ със заповед № 333 от 16.05.1991 год. на МОСВ, първоначално обявена за природна забележителност със заповед №1187 от 19.04.1976 г на МГГП отдели и подотдели:  №№ 219 в, д, 1; 222 а; с обща площ 32.1 ха, от която 31.7 ха залесена и 0.4 ха незалесена. Защитената местност е в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево, обект на защита е  вековна церова гора. Сред вековните церови дървета има единично представителство на дървесния вид благун. Защитената местност е отдалечена от населени места, поради което е трудно достъпна за туризъм. Ледоломът в края на 1999 г. причинява  частично увреждане на дърветата в защитената местност.

-Природна забележителност В с. Живково от община Хитрино се намира интересна природна забележителност. Насред обработваемите ниви от землището му рязко се издига скално образувание. То се наречена „Червената скала" и е известно още и с турското си име „Къзъл кая". Името вероятно е дадено от това, че гледана отдалеч скалата придобива кафяво-червен цвят. В подножието й се извършват археологически разкопки. Тук са открити множество кости на едър и дребен домашен рогат добитък, глинени съдове и монети. Откритите монети са римски сечени по времето на Гордиан III. Валериан I и Александър Север. При досегашните проучвания се смята, че първоначално районът под скалата се е развивал като тракийско светилище. Свидетелство за това са множеството кости на домашен добитък и откритата култова сграда. В периода V - VI век районът се превръща в селище.

-Защитена зона - ”Каменица” BG0000138, определена по Директивата за местообитанията - одобрена с решение на МС № 122/02.03.2007 г.(обн.ДВ, бр.21/2007 год.) с обща площ 152.0 ха, от която 145.4 ха залесена и 6.6 ха незалесена, по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие. Защитена зона “Каменица” BG0000138  е разположена в следните отдели и подотдели на Община Хитрино: №№ 2030 к-я,з1-м1,1-5; 2196 з1-о1,р1-ф1,г2,е2,и2-т2,16-20,23-31.

-Защитена зона „Хърсовска река” BG0000106, определена по Директивата за опазване на местообитанията одобрена с Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник с площ 509,8 ха, ш това число залесена 459.8 ха и незалесена 50.0 ха, по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.

3.8.1.2. ВКС 1.3. КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ Места за сватбуване на благородния елен: В района на отдели: -ДЛСР “Паламара” - 1003; 1006; 1011; 1012; 1013; 1018; 1020; 1033; 1040; 1041; 1043; 1072; 1073; 1074; 1085; 1088; 1090; 1091; 1100; 1102; 1103; - ДЛСР “Никола Козлево” - 160; 161; 189; 190; 200; 206; 212; 219; 226; 228; 233; 236; 238 3.8.2.ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ. Гори във фаза на старост (Old growth forests) Гори, които трайно няма да се ползват и ще останат без планирани мероприятия в района на ДЛС "Паламара"- 5% от площта на ДГФ, които трайно няма да се ползат и ще останат без планирани мероприятия. От тези 5% (или допълнително към тях, ако е невъзможно съчетаването) да са обособени 2% от площта на ДГФ, които да са гори във фаза на старост. С П И С Ъ К на идентифицираните редки, застрашени или изчезващи екосистеми Съгласно списъка към Приложение 4 на Националното ръководство за определяне на ГВКС, за територията на ДЛС „Паламара” №; EUNIS; Наименование; Кратка характеристика; Директива 92/43/ЕЕС; Отдели, подотдели, площ (ха). 1; G1.7A1; Euro-Siberian steppe [Quercus] woods; Гори доминирани от цер (Quercus cerris) върху льос в Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджа; 91M0; ЗЗ „Каменица“ - 2196 з1; 2096 и1; 2096 е2; 2096 з1 – 39,2 ха ЗЗ „Хърсовска река“ – 135 а-в, ж; 136 а-в, е; 137 а-г; 138 д; 139 б; 140 г-ж; 141 а, б; 142 а, ж, к – 220,2 ха Обща площ: 259,4 ха. 2; G1.A322; Dacio-Moesian hornbeam forests; Крайдолинна габърова гора с горун и бук; 91G0; ЗЗ „Каменица“ – 2030 ф, х Обща площ: 9,9 ха. (Приложение № 2). На изпълнителите на инвентаризацията да се предостави доклада за сертификация. При инвентаризацията, ГФС да запазят номерацията на отдел, подотдел, площта и границите си. 3.8.3. ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ В ДЛС „Паламара” са установени горски територии покриващи определението за консервационна стойност ВКС 4.3. - Подотдели, които са технически проект за борба с ерозията - 1092-2 и 1092-3. 3.8.4. ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ За територията на ДЛС „Паламара” са идентифицирани гори, които отговарят на определението за ВКС 4.5. както следва: Списък на отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.5 Гори отговарящ определението за 4.5.; Отдели и подотдели. Точка 1. Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската ивица не е по-голяма от 100 м; 5а-в; 6 п-с; 13 г-д; 16 а, б, г, д; 17 а-к; 21 а-в; 102 д-ж; 132 а-п; 132 1-12; 133 а, в-з; 134 а-в,1; 135 1-2; 145 а-а-н, р, 1, 3, 5-6; 165 б-е, н-т, х, ц, 1-2; 167 а; 169 а, 1-4; 179 г-и; 180 в-г; 181 а-д, о-р; 190 д-з; 202 а-в; н-р; 241 а-ч; 434 а-е; 1028 г-д; 1030 а-е, з-я, 1-8; а1-м1; 1064 а-б; 1064 к-п; 1065 а; 1075 н; 1076 г-ж, и-п; 1096 в;2007 с; 2029 с, б1;2030 а; 2043 т-у; 2196 н-о. Обща площ - 640,8 ха. Точка 3. За защита на инженерни съоръжения; 1078 з, к, л; 2030 б, в, г, ц, я, а1, г1, д1, 6; 2193 а, м, н, о, п, 1; 2195 т, у, ш; 2197 е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р; 5 д, 6 а-ж, 1; 27 б; 42 з; 43 12; 44 а, г, 1; 2029 а-в, з, и, р; 2030 з1, и1;2036 н; 2044 ж-и, н, г2-д2, 20; 2196 ф-щ, я, а1, е1, ж1, ю1,я1, б2-в2, 10, 12, 15, 22. Обща площ - 113,1 ха.

3.8.5. ВКС 5. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ (ПОМИНЪК, ПРЕПИТАНИЕ, БИТОВИ НУЖДИ, ЗДРАВЕ)

За да се избегнат частично неблагоприятните за спокойствието на дивеча елементи, като човешката дейност в селското стопанство и горското стопанство са създадени заградени площи със стабилна ограда на площ 1227 ха за благороден елен, 178,3 ха за дива свиня и 201,8 ха за муфлон.

3.9. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.9.1.Семепроизводствени насаждения, обявени с Протокол на Горска Семеконтролна станция гр. София отдели и подотдели: 21 ж; 35 г, д; 123 б, з; 184 а, б, в; 185 г; 193 в, г, д; 194 д; 198 а, б, в, г, д; 217 б; 1029 в; с обща залесена площ 299.4 ха.

3.9.2. Семепроизводствена градина - обявена с Протокол на Горска Семеконтролна станция гр. София отдели и подотдели: №№  143 в; 188 б; 212 в; 228 б; със залесена  площ 27.5 ха.

3.9.3. Географска култура - обявена с Протокол на Горска Семеконтролна станция гр. София отдели и подотдели: №№  179 б; 183 в; 221 в; 228 а; 1090 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н; със залесена  площ 58.2 ха.

3.10. Специални горски територии по чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за горите

3.10.1. База за интензивно развитие на дивеча, определени съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона на горите - отдели и подотдели: №№184; 185 г, д, з, 1; 186 а, 3; 187; 288 3; 289; 290 г, д, е, 1; 291; 292; 293; 294 а, б, 1, 2; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015 а, б, в, 1, 2, 3; 1016 а, б, 1, 2; 1017; 1018 а, б; 1021 е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 4; 1022; 1023; 1024; 1025 в, г, д, е, ж, з, и, 4, 5, 6, 7, 8; с обща площ 1701.9 ха, от която залесена 1527.5 ха и незалесена 174.4 ха.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. При определянето на функционалната принадлежност на подотделите е използван Протокола за категоризиране на горските територии от 2011 год., като допълнително са включени териториите в точка 3.8. Гори с висока консервационна стойност.

Залесената площ на горските територии в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2019 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 813,1 | 36,2 | 170,1 | 330,4 | 274,6 | 1,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 12,9 | 0,1 | 4,0 | 7,4 | 1,4 | 0,0 |
| Чер-борови | 490,3 | 22,1 | 123,5 | 156,6 | 188,1 | 0,0 |
| Смърчови | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дугласкови | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени иглолистни | 24,0 | 1,2 | 9,5 | 4,9 | 8,4 | 0,0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 279,8 | 6,7 | 33,1 | 161,5 | 76,7 | 1,8 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 7879,8 | 1760,8 | 1177,2 | 1627,4 | 2217,2 | 1097,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| Дъбови | 855,7 | 716,9 | 52,7 | 16,5 | 59,8 | 9,8 |
| Церови | 977,8 | 37,5 | 139,4 | 256,6 | 294,6 | 249,7 |
| Габърови | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Ясенови | 97,6 | 24,5 | 35,4 | 26,8 | 5,6 | 5,3 |
| Тополови | 53,8 | 1,3 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| Брезови | 6,8 | 1,5 | 0,1 | 3,1 | 2,1 | 0,0 |
| Липови | 238,0 | 10,0 | 6,8 | 64,0 | 98,9 | 58,3 |
| Орехови | 331,9 | 0,0 | 2,8 | 123,9 | 131,0 | 74,2 |
| Кестенови | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени с преобладание на бук | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени с преобладание на дъб | 718,6 | 512,8 | 146,6 | 45,0 | 0,2 | 14,0 |
| Смесени широколистни | 4486,6 | 453,5 | 790,3 | 941,1 | 1625,0 | 676,7 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 18,7 | 2,6 | 3,1 | 5,6 | 0,0 | 7,4 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 7879,8 | 1760,8 | 1177,2 | 1627,4 | 2217,2 | 1097,2 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 8692,9 | 1797,0 | 1347,3 | 1957,8 | 2491,8 | 1099,0 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 12863,4 | 2492,9 | 4261,4 | 3666,6 | 1548,5 | 894,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 222,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 73,6 | 141,3 |
| Церови | 5930,6 | 695,7 | 2342,6 | 2129,0 | 417,0 | 346,3 |
| Букови | 59,2 | 59,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Габърови | 40,4 | 18,9 | 11,7 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени широколистни | 6630,7 | 1739,3 | 1899,3 | 1527,8 | 1057,9 | 406,4 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 3650,9 | 40,2 | 242,9 | 779,7 | 1683,7 | 904,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Церови | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Акациеви | 2570,6 | 40,2 | 219,2 | 727,6 | 910,6 | 673,0 |
| Келяв габърови | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 49,9 |
| Смесени широколистни | 961,8 | 0,0 | 23,7 | 52,1 | 705,4 | 180,6 |
| Общо за всички видове гори | 25217,2 | 4340,1 | 5851,6 | 6404,1 | 5724,0 | 2897,4 |

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

4.1. Измерване и картиране

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

За по-точно картиране на новосъздадени горски култури и просеки, както и за пътищата от I до IV  категория да се извършат инструментални измервания.

Отделните видове горски автомобилни пътища (асфалтирани, с трошенокаменна настилка и земни), тракторни и коларски пътища, и пътеки  да се разграничат ясно върху горскостопанската карта.

В записката да се направи анализ на инвентаризираната пътна мрежа - дължина, състояние, гъстота (км на 100 ха горска територия), отводнителни съоръжения и др. Да се отразят пътищата, които не изпълняват предназначението си -изоставени, изровени или заличени.

На горскостопанските карти да се отразят актуалните наименования на местности, долове и др., както и характерни ориентири - каптажи, извори, чешми, сгради, паметници и др. попадащи в горските територии, като се потърси съдействие от кметствата на населените места или други институции имащи отношение към даден обект (Басейнова дирекция, ВиК дружества, АПИ, РИОСВ и др.)

При теренните работи да се ползва наличната карта на горите, която да се съпостави и съгласува с картата на възстановената собственост на землищата от населените места в района на дейност на стопанството или с кадастралната карта на съответните землища, ако има изработени такива.

Като гори върху земи собственост на общините, да се обособяват само тези насаждения и горски култури, които са включени в приложение І, раздел 1 на протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и когато заповедта на директора на Областна дирекция по земеделие гр. Шумен е влязла в сила.

Списъкът на горите по чл. 88, ал. 5 от ЗГ да се съобрази с изискванията на чл.З, ал.З, т.т.2,3,4 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Да се инвентаризират всички гори, които отговарят на условията за гора (да са с площ не по-малка от един декар, склопеност не по-малка от 0.1 и височина в зряла възраст не по-малка от 5 м), независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са отразени в съществуващата карта на горите, картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

Всички горски територии, върху които е извършено строителство, да се отделят в самостоятелни подотдели. В отделен списък към записката на извършената инвентаризация да се покажат незаконно завладените по отношение на Закона за горите площи.

В случаите, когато се инвентаризират гори по смисъла на Закона за горите, които не са отразени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, независимо дали са били инвентаризирани при предишна инвентаризация и са представлявали гори и преди 01.03.91 год., същите да се причислят към горските територии, като получат последни „букви” от отдела, към който са причислени и да бъдат описани в списък по землища на населените места.

Списъкът да се представи на регионалната дирекция по горите за отразяване на имотите в списъците по § 49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, а в случай, че списъците са одобрени от министъра на земеделието и храните, установените „несъответствия” да се представят на комисията по чл. 15, ал. 7 от Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти. Към този списък да се причислят и залесените и самозалесени земеделски територии и след 01.03.1991 год., които са собственост на общините и държавата.

В отделен списък към записката за извършена инвентаризация да се опишат горските територии, които са включени в общи или подробни устройствени планове на населени места, в план за регулация или други регулационни планове, изработени, приети и влезли в сила след влизане в сила на отменения Закон за териториално и селищно устройство, и за които не е променен начина на трайно предназначение.

Да не се отразяват като горски територии незалесени площи, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, независимо дали са били отразени върху горскостопанските карти.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, ще изиска от Басейнова дирекция за управление на водите гр. Плевен да предостави кадастър на водните обекти, съгласно Закона за водите.

При не предоставяне на кадастъра, териториите да се устроят и стопанисват съгласно Закона за горите, а собствеността върху тях да бъде съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

До провеждане на съвещанието по чл. 34, ал. 3 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, ще изиска от Агенция “Пътна инфраструктура” цифровите модели на съществуващите пътища в района на дейност на стопанството, които да се отразят върху горскостопанската карта.

Да се изработи цифрова карта за разположението на регистрираните източници за семепроизводство по райони на произход и дървесни видове и да се определи за тях нова номенклатура по подотдели.

Горскостопанските карти да се изработят съгласно изискванията на Наредба №20/18.11.2016 год. за  съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопански карти.

Горскостопанската карта да се изработи в цифров вид, във формат ZEM - 2.11, по землища на населените места и общо за стопанството и да се предадат в shape формат.

4.2.  Установяване на природните условия

При теренните проучвания да се извърши проучване на природните условия, съобразно приложение № 6 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.2.1  Физико - географска характеристика

Да се посочи местоположението на района на дейност на стопанството, площта и съседните горски териториални и горскостопански единици. Да се установи релефа, като се покажат данни за релефните форми, наклона на терена, надморските височини и изложенията, като същите се покажат в табличен вид.

Да се опишат геоложкия строеж и петрографския състав, като се определят основните видове скали, техния произход, строеж, териториално разпространение, влиянието им върху почвообразуващия процес и формирането на типовете горски месторастения.

Да се установят хидроложките условия, като се покажат основните водни течения, техния дебит, особености на бреговата им ивица и дълбочината им.

По литературни данни да се посочат основните скали, тяхното разпространение, изветряне и напукване.

4.2.2  Проучване на климата

Да се определи климатичната област и район, в който попадат горските територии в района за инвентаризация. Да се представят данни за температурата на въздуха, валежите, снежната покривка, късните пролетни мразове и ранните есенни застудявания и снеговалежи, преобладаващите ветрове, като се използват данни от близките метеорологични станции за последните 20 години.

Да се установи влиянието на промишленото замърсяване, вредните емисии и наличието на киселинни дъждове по данни от бюлетини на Министерство на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите и извършените наблюдения за влиянието на вредните емисии върху горските екосистеми.

4.3. Почвени проучвания

Почвените проучвания да се извършат на базата на почвената класификация на FAO - 2006 год., залегнала в Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България, издадена от БУЛПРОФОР през 2011 год.

На база заложените при миналите устройства почвени профили, сгъстени при необходимост от нови, да се направи оценка на почвеното плодородие на различните типове горски месторастения. Данните от почвените профили да се сравнят и анализират по отношение на тези получени при предходната инвентаризация на горските територии. Новозаложените почвени профили да се нанесат на работните карти и се обозначат трайно на терена.

При извършване на почвените проучвания да се направи оценка на ерозията и на протичащите ерозионни процеси.

Да се извърши оценка на незалесените горски територии с оглед на включването им към териториите за дървопроизводство.

4.4. Типологични проучвания

Типовете горски месторастения са определени и картирани при предходното лесоустройство на база “Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите”. Имайки предвид настъпилите през последните години промени на климата, както и на приетата през 2011 год. „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България”, при предстоящата инвентаризация да се извърши ново определяне на типове горски месторастения и да се преоценят видовете, подходящи за месторастенето.

Нови типове горски месторастения да се определят за следните на горски територии: 502 ха просеки  и на всички новоустроени насаждения и горски култури.

При определяне на границите на горскорастителните подобласти за основа да се използва изготвената от „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД и приета от експертен технико-икономически съвет на Национално управление по горите цифрова карта, с установените граници на районите  на произход на горските репродуктивни материали.

Да се обърне особено внимание за наличие и развитие на ерозионни процеси, да се направи оценка на тяхното ограничаване и състоянието на изградените съоръжения.

4.5.  Проучване на растителността

При извършване на инвентаризацията на горските територии в района на ловното стопанство, проучванията на растителността да се извършат съобразно разпределението по видове гори, представено в приложение № 5 към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Да се представи информация за налични картирания и проучвания на растителността в района на ловното стопанство.

Горските природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие в зоните от Натура 2000 да се определят съобразно „Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България”.

Да се посочат изискванията за опазване и ограничителните режими за ползване на лечебните и редките растения, както и за опазване на изчезващи и ендемични растителни видове в района.

4.6. Проучвания за здравословното състояние на насажденията

Проучванията върху здравословното състояние на насажденията да се извърши в съответствие с изискванията, заложени в Наредба №9/05.12.19 г. за ЛЗС; и Приложение №7 на към Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Тези проучвания да съдържат описание на повредите за всеки подотдел при инвентаризацията, като включват тяхната оценка по вид, процент и интензивност. При оценката на здравословното състояние на горите, при необходимост да се привлекат и специалисти от Лесозащитна станция Варна.

В записката да се приложи списък на насажденията, засегнати от биотични и абиотични фактори.

Въз основа на горните проучвания да се проектират и съответните лесозащитни мероприятия.

4.7. Разделяне горската териториална единица на отдели

При предстоящата инвентаризация да се запазят досегашните граници и номерация на отделите, а при възможност и на подотделите.

Отбелязването на границите и номерирането на отделите на терена да се извърши от лицата извършващи инвентаризацията.

Новоинвентаризираните насаждения и горски култури да се причислят към най-близките отдели.

Окончателната номерация на отделите да се установи с протокола на комисията по чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

4.8. Таксиране на горските площите

Таксирането и отделянето на залесените и незалесени горски площи да се извърши съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, като минималната им площ е 1 ха.

Изключения се допускат за: горите с изкуствен произход, чиято цел на стопанисване е различна от тази на основното насаждение, като минималната площ на подотдела е 0,5 ха; за незалесените площи, като минималната площ на подотдела e 0,1 ха; за поземлените имоти в горските територии, граничещи от всички страни с поземлени имоти от друг вид собственост, за горски територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите и за горските територии, разположени между или заобиколени от друг вид територии.

От обхвата на горските територии да отпаднат всички включените при предишните инвентаризации на горските територии реки, канали, водоеми и др. водни територии.

Да се направи преоценка на смесените издънково-семенни насажденията, като техният произход се определя от наличието на достатъчно семенни екземпляри, които да формират качествено високостъблено насаждение в зряла възраст.

Да се прецизира участието на келявия габър в насажденията по отношение на неговото участие в подлеса или склопа на основното насаждение.

В случаите, когато в резултат от провеждането на възобновителни сечи, са образувани отделни малки площи или са установени подобни площи, отделени при предходната инвентаризация като самостоятелни подотдели, но условията на месторастене и състоянието на насажденията и възобновяването са сходни, същите да се обединяват в по-големи по площ подотдели.

В самостоятелни подотдели, съгласно актовете им за обявяване, да   се отделят защитните и специални горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, географската култура, насажденията за семепроизводство и имотите, върху които са учредени ограничени вещни права.

За всяко насаждение да се направят измервания за определяне на средната височина, средния диаметър и пълнотата. Да се определи окомерно и тяхната склопеност.

При теренните работи, с кръстчета жълта боя от външната страна на насажденията, да се ограничат границите на насажденията за семепроизводство, а на характерни места да се постави знак “СБ”. Границите на защитените територии също да се ограничат на терена с две ивици, бяла и червена блажна боя.

Запасът на всички насаждения и горски култури със средна височина 3 м и повече, да се определя по окомерно-таблични методи. По същия начин да се определя и запаса на подлеса, ако е достигнал необходимата средна височина.

При инвентаризация на горските култури, при наличие на данни, в таксационното описание, да се отбележи произхода на фиданките или на семенния материал, от който са създадени.

При полагане на границите в номерацията на отделите на терен да бъдат изписани пълния брой цифри на отделите (понеже през годините са ставали промени в територията на стопанството, изразяващи се с включване и/или изключване на площи от съседни стопанства - на повтарящи се отдели са вписани цифри 1,2 или 3 с няколко разреда пред номера на отдела в зависимост от броя на цифрите му: напр. отдел 5, отде3л 1005, отдел 2005, или отдел 100, отдел 2100, отдел 3100 и т.н.) – протокол от разглеждане на заданието от 19.05.2020 год, в изпълнение на заповед №186/06.05.2020 г. на директора на СИДП гр. Шумен.

В таксационните описания да се записва в числител “окомерната пълнота”, а в знаменател на насажденията, за които е възможно да се определи, пълнота, измерена по кръгова площ. Изчисляването на запаса, както и на размера на ползване, при съвместно изработване на горскостопански план, да се определя въз основа на определената пълнота по кръгова площ.

Върху таксационните описания да се отбележат кодовете на защитените зони и типовете горски местообитания, а върху горскостопанската карта да се покажат границите на горските територии, попадащи в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие  (НАТУРА 2000).

В таксационното описание да се отрази достъпността на насажденията.

В таксационните описания с планираните горскостопански мероприятия да се отразят и проектираните противопожарни и ловностопански мероприятия за съответния подотдел, както и просветляването на горските пътища.

Да се приложи списък - сечение на подотделите с имотите по землище и списък на стар/нов подотдел.

Към записката да се приложи списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 год.  земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на Закона за горите. Списъкът да се изработи по имоти, вид собственост и по землище на населено място. Тези имоти да не се включват в баланса на горските територии.

В случаите, в които самозалесените гори по периферията на гората са с широчина по-малка от 10 м. или с площ по-малка от 0.5 дка за отделните имоти, същите да не се инвентаризират и да не се отразяват като граница на гората.

При извършване на инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план, да се отразят всички промени, настъпили в собствеността и категориите на горските територии, и режима на тяхното управление. Промените в собствеността и режима на управление на горските територии следва да бъдат актуализирани към момента на цялостното приемане на дейностите от теренните проучвания, съгласно чл. 36, ал. 7  от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

За всеки тип горски местообитания, установени по време на инвентаризацията на горските територии, на относително недостъпни места, неефективни за провеждане на горскостопанска дейност, да се определят подходящи насаждения за „гори във фаза на старост”. Определените насаждения да се отразят по подходящ начин и върху горскостопанската карта и да се предложат от горското стопанство за категоризирането им като такива от сертифициращия орган и да се включат към специалните горски територии при изработването на областния план за развитие на горските територии.

С Писмо ИАГ-11331/28.05.2020 г. се дават следните насоки във връзка с предстоящата инвентаризация на обектите през 2021 г.:

-Да се извърши проверка дали в предходната инвентаризация има инвентаризирани гори в земеделски територии, като се проследи и се направи анализ, за каква част от тях са налице влезли в сила административни актове за промяна на предназначението и включването им в горски територии.

-Инвентаризираните в предходната инвентаризация гори в земеделски територии не следва да са обект на предстоящата инвентаризация. В тази връзка, площта на тези гори в земеделски територии не следва да се включва в площта за новата инвентаризация.

-Съвместно с предприятията по чл. 163 от ЗГ в максимална степен да се уточнят и определят заложените площи за инвентаризация на неустроени горски територии -  площите на земеделските територии, придобили характеристиката на гора по смисъл чл. 2 от ЗГ, които ще бъдат обект на инвентаризация. Следва да се обърне внимание на земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

-При извършване на анализ на промените в площта, станали между двете инвентаризации, да се извърши проверка дали са описани всички актове и документи свързани с настъпилите промени, копия от които се съхраняват в регионалните дирекции по горите, като например:

влезли в сила административни актове за промяна на предназначението поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за учредяване на право на строеж, право на ползване и сервитут върху поземлени имоти в горски територии;

влезли в сила административни актове за промяна в собствеността на поземлени имоти в горски територии (параграф 123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.));

административни актове за вливане и разделяне на горскостопански единици.

-В случай на промяна на площта без да са налице административни актове да се извършва проверка на какво се дължи и законовото основание за тази промяна.

-Да се прави обстоен преглед на видовете дейности заложени при извършване инвентаризацията на горските територии, като се обърне особено внимание на заложените

-Разпределението на площта на горските територии по категории на сложност съответства на приложение № 2 от Наредба 18/2017 г.

-В детайли да се обсъдят посочените методики, указания и изисквания, по които ще се извършват и други дейности, свързани с инвентаризацията, като ръководещо е икономия на бюджетни средства, необходими за изработване на крайния продукт.

4.9. Временни пробни площи

За установяване на сортиментната структура на добивите по дървесни видове и видове сечи, при необходимост в горските територии - държавна собственост да се заложат временни пробни площи в различни по вид, възраст и производителност насаждения. Същите да се залагат в насаждения, от стопански класове с голяма разлика между добитите и планираните сортименти.

Маркирането на дърветата за сеч и сортиментирането да се извърши от автора на горскостопанския план, а отсичането на маркираните дървета да се организира от държавното ловно стопанство. Списъкът и карнетите на заложените временни пробни площи да се представят при предлагане на стопанските класове и размера на годишното ползване.

Към записката на плана да се изработи и отделна таблица за добивите по основни видове сортименти, видове сечи и дървесни видове, за горите извън временно недостъпните басейни.

4.10. Стопански класове

Стопанските класове, които са били обособени с ревизията от 2011/2012 год. за ДЛС ”Паламара” и ревизията от 2012 год. за отделите от община Хитрино - когато е устроен обект ДГС ”Шумен” са както следва: Иглолистни култури (ИК), Черборови култури (ЧБК), Дъбов високобонитетен (ДВ), Дъбов Средно и нискобонитетен (ДСрН), Церов (Ц), Горскоплоден (Гпл), Липов високобонитетен(ЛВ), Липов средно и нискобонитетен (ЛСрН),  Широколистен високостъблен (ШВ), Смесен широколистен (СмШ), Тополов нетипични месторастения (ТН), Тополв (Т), Буков високобонитетен за превръщане (БВП), Габъров високобонитетен за превръщане (ГВП), Габъров средно и нискобонитетен за превръщане (ГСрНП), Зимендъбов Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (ЗдСрНП), Церов високобонитетен за превръщане в семенни (ЦВП), Церов за превръщане (ЦП), Смесен високобонитетен за превръщане в семенни (СмВП), Смесен Средно и нискобонитетен за превръщане в семенни (СмСрНП), Акациев (А), Нискостъблен (Н) и Келявгабъров (Кгбр).

Съобразно разпределението на залесената площ на горските територии на стопанството по видове насаждения и по бонитети, да се определят условни стопански класове за различните по своята характеристика насаждения, съгласно изискванията на Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и горскостопанско планиране и дадените между двете инвентаризации указания за стопанисване на горите, като се следи за приемствеността с установените до сега.

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А. Група гори със стопански функции

Предлага се да се обособят следните примерни 17 стопански класове:

4.10.1. Стопански клас Иглолистни култури - ИК

- Да се обособи  от чисти и  смесени култури с  преобладание на бял бор, черен бор, зелена дугласка, смърч, или без преобладание, но с 5 десети поне участие на споменатите дървесни видове от I-ви  до V-ти бонитет  на много бедни, много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и  богати месторастения, върху обикновен чернозем, кестеняв чернозем, обикновена рендзина, сива горска обикновена, сива горска тъмна и сива горска светла почва.

4.10.2. Стопански клас Горскоплоден - Гпл

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури  с преобладание на орех, круша, джанка, леска, черен орех, череша или без преобладание, но с 5 десети участие на изброените видове, с производителност от ІI до V бонитет на много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения, върху сива горска   почва - трите подтипа.

4.10.3. Дъбов високобонитетен - ДВ

- Да се обособи от чисти и смесени култури и насаждения  с преобладание на габър, летен дъб, зимен дъб и червен дъб или без преобладание, но с 5 десети участие на споменатите видове, с производителност от І и ІІ бонитет на среднобогати  до богати и богати месторастения, върху  сива горска  тъмна почва.

4.10.4. Дъбов средно и  нискобонитетен - ДСрН

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание  на бук, габър, благун и  червен дъб или  без преобладание, но с 5 десети участие в състава  на изброените дървесни видове, с производителност от ІІІ до V бонитет, на среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения, върху сива горска обикновена, сива горска светла и сива горска тъмна почва.

4.10.5. Липов стопански клас - Л

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание на сребролистна липа, дребнолистна липа и едролистна липа или дървостои без преобладание в които освен липите участват цер, благун, ясен, червен дъб и други  с производителност III - V бонитет.

4.10.6. Широколистен високостъблен стопански клас - ШВ

- Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения с преобладание на мъждрян, гледичия, клен, круша, явор, бреза, орех, полски бряст, върба, махалебка, полски ясен, планински ясен, бахелиери, Топола И214, топола Regenerataтп; или без преобладание, но с поне 5 десети участие на изброените дървесни видове, с производителност от I до  V бонитет на много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати  и богати месторастения, върху сива горска светла, сива горска обикновена и сива горска тъмна почва.

4.10.7.  Церов стопански клас - Ц

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на цер или без преобладание, но с 5 десети участие  в състава на цер, с производителност от І до  V бонитет  на  много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати  и богати месторастения, върху сива горска обикновена, сива горска светла  и сива  горска тъмна почва.

4.10.8.  Буков   високобонитетен стопански клас  за превръщане - БВП

Този стопански клас да се обособи от  чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на бук или без преобладание, но с 5 десети участие на бук в състава от I  и II бонитет на среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска тъмна почва.

4.10.9.  Габъров високобонитетен стопански клас  за превръщане - ГВП.

Този стопански клас да се обособи от  чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на габър или без преобладание, но с 5 десети участие на габър в състава от I  и II бонитет на среднобогати, среднобогати  до богати и богати  месторастения  върху сива горска обикновена   и сива горска тъмна почва.

4.10.10. Габъров средно и нискобонитетен  за превръщане - ГСрНП

Този стопански клас да се състави от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на габър или без преобладание, но с 5 десети участие на габър, с производителност от ІІІ до V бонитет на бедни, среднобогати, среднобогати до богати  и богати месторастения  върху сива горска почва - трите й подтипа.

4.10.11. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на космат дъб, благун и зимен дъб или без преобладание, но с 5 десети участие на посочените видове, с производителност от   ІI до  V бонитет на  много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и  богати  месторастения  върху сива горска  почва- трите й подтипа.

4.10.12. Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СмВП

Да се обособи от чисти и смесени насаждения с преобладание на клен и смесени издънкови насаждения без  преобладание на дървесен вид, с участие в състава на зимен дъб, бук и габър, с производителност от І, II и  част III бонитети, в добро санитарно състояние, правостъблени и с пълнота 0,7-1,0, на среднобогати до   богати и богати  месторастения  върху сива горска тъмна почва.

4.10.13. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - СмСрНП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на различни видове (с изкл. на липа и цер)  или без  преобладание от IV-V бонитет, както и такива от   I, II и III бонитет, чието здравословно състояние, пълнота или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас, на  много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати   месторастения  върху сива горска почва - трите й подтипа.

4.10.14. Церов високобонитетен  стопански клас за превръщане - ЦВП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения с производителност от І, II и  част III бонитети, в добро санитарно състояние, правостъблени и с пълнота 0,7-1,0, на бедни, среднобогати,   среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва - трите подтипа.

4.10.15. Церов за превръщане - ЦП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения с поне 5 десети участие на цер в състава от IV-V бонитет, както и такива от   I, II и III бонитет, чието здравословно състояние, пълнота или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас, на много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва - трите подтипа.

4.10.16. Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени насаждения  и  култури  с преобладание на акация или без преобладание, но с 5 десети участие на акация, с производителност от I  до   V    бонитет, на   много бедни до бедни, бедни, среднобогати,  среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почви в трите й подтипа.

4.10.17. Нискостъблен стопански клас - Н

Този  стопански клас да се състави от чисти и смесени насаждения с преобладание на келяв габър или без преобладание, но с 5 десети участие на келяв габър с производителност от IV  и   V    бонитет, на   много бедни до бедни, бедни, среднобогати,  среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва в трите й подтипа.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлага се да се обособят следните примерни 15 условни стопански класове:

4.10.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури - ИК

- Да се обособи  от чисти и  смесени култури с  преобладание на бял бор, черен бор, зелена дугласка, смърч, или без преобладание, но с 5 десети поне участие на споменатите дървесни видове от I-ви  до V-ти бонитет  на много бедни, много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и  богати месторастения, върху обикновен чернозем, кестеняв чернозем, обикновена рендзина, сива горска обикновена, сива горска тъмна и сива горска светла почва.

4.10.2. Условен Стопански клас Горскоплоден - Гпл

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури  с преобладание на орех, круша, джанка, леска, черен орех, череша или без преобладание, но с 5 десети участие на изброените видове, с производителност от ІI до V бонитет на много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения, върху сива горска   почва - трите подтипа.

4.10.3. Условен Дъбов високобонитетен - ДВ

- Да се обособи от чисти и смесени култури и насаждения  с преобладание на габър, летен дъб, зимен дъб и червен дъб или без преобладание, но с 5 десети участие на споменатите видове, с производителност от І и ІІ бонитет на среднобогати  до богати и богати месторастения, върху  сива горска  тъмна почва.

4.10.4. Условен Дъбов средно и  нискобонитетен - ДСрН

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание  на бук, габър, благун и  червен дъб или  без преобладание, но с 5 десети участие в състава  на изброените дървесни видове, с производителност от ІІІ до V бонитет, на среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения, върху сива горска обикновена, сива горска светла и сива горска тъмна почва.

4.10.5. Условен Липов стопански клас - Л

Да се обособи от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание на сребролистна липа, дребнолистна липа и едролистна липа или дървостои без преобладание в които освен липите участват цер, благун, ясен, червен дъб и други  с производителност III - V бонитет.

4.10.6. Условен Широколистен високостъблен стопански клас - ШВ

- Да се обособи от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения с преобладание на мъждрян, гледичия, клен, круша, явор, бреза, орех, полски бряст, върба, махалебка, полски ясен, планински ясен, бахелиери, Топола И214, топола Regenerataтп; или без преобладание, но с поне 5 десети участие на изброените дървесни видове, с производителност от I до  V бонитет на много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати  и богати месторастения, върху сива горска светла, сива горска обикновена и сива горска тъмна почва.

4.10.7.  Условен Церов стопански клас - Ц

- Да се състави от чисти и смесени широколистни високостъблени насаждения и култури с преобладание на цер или без преобладание, но с 5 десети участие  в състава на цер, с производителност от І до  V бонитет  на  много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати  и богати месторастения, върху сива горска обикновена, сива горска светла  и сива  горска тъмна почва.

4.10.8.  Условен Габъров високобонитетен стопански клас  за превръщане - ГВП.

Този стопански клас да се обособи от  чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на габър или без преобладание, но с 5 десети участие на габър в състава от I  и II бонитет на среднобогати, среднобогати  до богати и богати  месторастения  върху сива горска обикновена   и сива горска тъмна почва.

4.10.9. Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения, с преобладание на космат дъб, благун и зимен дъб или без преобладание, но с 5 десети участие на посочените видове, с производителност от   ІI до  V бонитет на  много бедни до бедни, среднобогати, среднобогати до богати и  богати  месторастения  върху сива горска  почва- трите й подтипа.

4.10.10. Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СмВП

Да се обособи от чисти и смесени насаждения с преобладание на клен и смесени издънкови насаждения без  преобладание на дървесен вид, с участие в състава на зимен дъб, бук и габър, с производителност от І, II и  част III бонитети, в добро санитарно състояние, правостъблени и с пълнота 0,7-1,0, на среднобогати до   богати и богати  месторастения  върху сива горска тъмна почва.

4.10.11. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - СмСрНП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на различни видове (с изкл. на липа и цер)  или без  преобладание от IV-V бонитет, както и такива от   I, II и III бонитет, чието здравословно състояние, пълнота или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас, на  много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати   месторастения  върху сива горска почва - трите й подтипа.

4.10.12. Условен Церов високобонитетен  стопански клас за превръщане - ЦВП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения с производителност от І, II и  част III бонитети, в добро санитарно състояние, правостъблени и с пълнота 0,7-1,0, на бедни, среднобогати,   среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва - трите подтипа.

4.10.13. Условен Церов за превръщане - ЦП

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени издънкови церови насаждения с поне 5 десети участие на цер в състава от IV-V бонитет, както и такива от   I, II и III бонитет, чието здравословно състояние, пълнота или правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас, на много бедни до бедни, бедни, среднобогати, среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва - трите подтипа.

4.10.14. Условен Акациев стопански клас - А

Този стопански клас да се обособи от чисти и смесени насаждения  и  култури  с преобладание на акация или без преобладание, но с 5 десети участие на акация, с производителност от I  до   V    бонитет, на   много бедни до бедни, бедни, среднобогати,  среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почви в трите й подтипа.

4.10.15. Условен Нискостъблен стопански клас - Н

Този  стопански клас да се състави от чисти и смесени насаждения с преобладание на келяв габър или без преобладание, но с 5 десети участие на келяв габър с производителност от IV  и   V    бонитет, на   много бедни до бедни, бедни, среднобогати,  среднобогати до богати и богати  месторастения  върху сива горска почва в трите й подтипа.

Всички широколистни насаждения, растящи на много бедни и сухи месторастения да се стопанисват с оглед запазване и подобряване на тяхната устойчивост, чрез провеждане на сечи за подобряване на състоянието им, вкл. и внасяне на фиданки от устойчиви местни видове, а тези от тях, които растат на месторастения с  лесонепригодност от 30 до 60 %  или на терени с наклон по-голям от 30о да се отнесат към категорията горски територии за защита на почвите - гори на ерозирани земи.

4.11. Видове гори, насоки за стопанисване

Освен в условни стопански класове, насажденията да се обособят и по видове гори както следва:

4.11.1. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.11.2. Култури от черен бор в естественaта зона на разпространение на вида

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи както при естественитe гори от черен бор.

4.11.3. Култури от черен бор извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.11.4. Култури от смърч извън естествената зона на разпространение на вида

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

б) Видът на възобновителната сеч е в зависимост от възобновителните процеси и коренните видове, които се възстановяват.

4.11.5. Култури от чужди иглолистни видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост, качествените параметри на насажденията и подпомагане на процесите на възстановяване на коренната растителност чрез прилагане на сечи за трансформация.

4.11.6. Семенни термофилни букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на  определени териториални единици (отдел, водосбор и др.), като не се допуска смяна на бука от съпътстващите го видове (обикновен и воден габър, липи и др.).  С провеждането на отгледните сечи се цели насочване на мероприятията към отделното дърво.

б) Подходящите възобновителните сечи са с групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.7. Гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, запазване на семенния произход на насажденията и предотвратяване на възможността от замяната му с бук и габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.11.8. Естествени семенни смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи благун, цер, зимен дъб  или смес от трите вида, с общо участие равно или по-голямо от 5/10 и надморска височина по-малка или равна на 800 метра, и при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят поддържане на смесен състав и недопускане  на превръщането им в чисти  церови гори или замяна на дъбовете видове от съпътстващи видове (габър, мъждрян, кленове и др.).

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи.

4.11.9. Култури от дъбове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи насочени към подобряване на механичната устойчивост и регулиране на видовия състав, с дългосрочна цел трансформация на горите в естествени.

4.11.10. Гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледните сечи целят осигуряването на семенния произход на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.11. Естествени гори от космат дъб

Участие на космат дъб ≥3, надморска височина  под 800 м. Основно защитни функции. Поддържане на неравномерна пространствена структура.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи в стопанисваните гори са насочени към регулиране на видовия състав.

а) Подходящите възобновителните сечи са тези с дълъг възобновителен период: с постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска извеждане на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.12. Гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към запазване на смесения състав и семенен произход на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.13. Гори от липи

а)Лесовъдските мероприятия са насочени към запазването на дъбовете в състава на насажденията и толериране на семенните екземпляри на липите.

б) Възобновителни сечи - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна.

4.11.14. Култури от липи

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

4.11.15. Култури от бреза

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да са насочени към подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Възобновителните сечи са като при естествените брезови гори, неравномерно-постепенна и постепенно-котловинна.

4.11.16. Издънкови букови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел подпомагане на семенните екземпляри, подобряване на механичната устойчивост и качествените параметри на насажденията.

б) Подходящите възобновителните сечи са групово-постепенната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.17. Издънкови гори от зимен дъб

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на преобладаващо участие на зимния дъб в състава на насажденията, подпомагане на екземпляри със семенен произход и предотвратяване на възможностите за замяната му с бук и обикновен габър.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

Поради сходните екологични изисквания към този вид гори да се причислят насажденията от издънков благун.

4.11.18. Издънкови смесени дъбови гори

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.19. Издънкови гори от цер

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Отгледни сечи да се провеждат с цел осигуряване на семенния произход, подобряване на видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия, насочени към превръщане на горите в семенни.

б) Подходящите възобновителните сечи са постепенно-котловинната и неравномерно-постепенната сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.20. Култури и издънкови акациеви насаждения

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) За насажденията с дървопроизводствени цели - гола сеч.

б) За насажденията с противоерозионни и защитни функции - мероприятията са насочени към осигуряване изпълнението на тези функции. В тези случаи се допуска гола сеч на малки площи с цел физиологично подмладяване.

4.11.21. Естествени крайречни гори

Дървесни видове: бяла върба, кошничарска върба, тритичинкова върба, трошлива върба, ракита, топола, бяла топола, черна топола, черна елша, бяла елша, планински ясен - участие по-голямо от 3 десети за всеки един от видовете или смесени дървостои от посочените видове. Противоерозионна и брегоукрепителна функция. Стопански мероприятия - технически сечи за поддържане на речната проводимост.

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

4.11.22. Издънкови гори от обикновен габър

а) Отгледните сечи са насочени към толериране на екземпляри със семенен произход и запазване на смесен състав на насажденията.

б) Подходящи възобновителни сечи са - постепенно-котловинна и неравномерно-постепенна сечи. При отсъствие на специални ограничения се допуска провеждането на краткосрочно-постепенна сеч.

4.11.23. Издънкови гори от келяв габър

а) За автохтонните съобщества - без стопанска дейност. Възстановяване на естествения видов състав при съобщества, възникнали в резултат на вторична сукцесия.

4.11.24. Орехови култури

Култури от обикновен орех или други горскоплодни видове.

4.11.25. Култури от хибридни тополи и други бързорастящи видове

Видът гори да се обособи при следните насоки на стопанисване:

а) Горите имат дървопроизводствени функции и се възобновяват чрез провеждане на гола сеч, при спазване на изискванията за поддържане на брегоукрепителните им функции.

5. Документи, изработвани в резултат от извършената инвентаризация на горските територии

В резултат от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” да се представят следните документи:

Том I. Обяснителна записка на извършената инвентаризация, вкл. установяване, актуализиране и картиране на типовете горски месторастения и определяне на видовете, подходящи за месторастенето. (увод, физико-географска характеристика, геоложки строеж и петрографски състав, климатични условия, природни условия, почви, растителност - характеристика на горскорастителни райони и растителни формации по състав на горите, обем, дървесни видове, типове месторастения, характеристика на горските територии, пълна и подробна таксационна характеристика по видове и групи гори - в табличен и графичен вид; основни насоки за организация на стопанството,  стопански класове и турнуси на сеч, заложени постоянни пробни площи.)

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, и др.

Том ІІІ и следващи - таксационни описания с отразени проектирани горскостопански мероприятия от горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”.

Към записката и приложенията да се приложат и:

- ориентировъчна карта в подходящ мащаб,

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб,

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство Паламара”- М 1:10 000,

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно ловно стопанство  Паламара”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по видове гори, по собственост и по общини.

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-списък по землища /в електронен вид/ на имотите собственост на физически и юридически лица - № на имота и площ;

-списък на инвентаризираните земеделски територии, придобили характеристиката на гора по смисъла на чл.83 от ЗГ - № на имота, землище и собственик.

-списък на горските територии, отразени в КВС или кадастралните карти като урбанизирана територия, без за това да е издаден административен акт  по реда на Закона за горите през ревизионния период.

-списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища.

-кратки записки по ГСУ.

По отношение на опазването на недържавни горски територии от страна на ТП ДЛС „Паламара“, от изпълнителя на инвентаризацията да се изготви списък на тези територии по имоти с площ до 2 ха.

Документите от инвентаризацията да се разработят в два екземпляра - по един за Регионална дирекция по горите Русе и за Изпълнителна агенция по горите.

Данните от инвентаризацията да са по утвърдената от Изпълнителна агенция по горите структура, номенклатури и формат на цифровата графична и атрибутна база данни, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

6. Срокове при извършване на инвентаризацията

Инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” да се разработи едноетапно в следните указателни срокове:

1. Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

2. Камерална работа и представяне материалите за приемане от инвеститора - ноември 2021 - май 2022 год.

3. При представяне на материалите на възложителя, същите се предоставят и в цифров вид.

4. Представяне на материалите на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от получаване  Протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемането на извършената инвентаризация и Протокола от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

7. Справка за видовете дейности и категория на трудност за инвентаризацията

7.1. Теренно-проучвателни работи

7.1.1. Измерване и картиране на гори, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

7.1.2. Ограничаване на терена на границите на насажденията за семепроизводство, защитените местности и природните забележителности.

7.1.3. Картиране на незалесени горски територии.

7.1.4. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.5.Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

7.1.6. Проучване и картиране на здравословното и санитарното състояние на насажденията, резултат от въздействието на биотични и абиотични фактори на засегната площ.

7.1.7. Ограничаване на границите на обекта за инвентаризация и на отделите.

7.2. Обработване на информацията.

7.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

7.2.2. Създаване на графична база данни.

7.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

| № | категория трудност | горски територии - държ. собственост | горски територии - частна и общинска собственост | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 1968.6 | 1274.4 | 20843 |
| 2. | II | 4318.4 | 320.8 | 4639.2 |
| 3. | III | 896.5 | 39.8 | 936.3 |
| 4. | IV | 102.5 | 0 | 102.5 |
|  | Общо ДЛС Паламара | 24886 | 1635 | 26521 |

| № | Категория на сложност | Обем | Категория на трудност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 4 | 1- 4. Инвентаризация и планиране на дейности, картиране на насаждения, чийто запас се определя, чрез пълно клупиране или чрез математико-статистически методи | 1370,8 | 1190,2 | 153,00 | 27,60 | 0,00 |
| 5 | 5.1. Ограничаване на терена на границите на защитните и специални горски територии, без защитените зони и природните паркове | 331,5 | 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6.1. Инвентаризация на насаждения, собственост на физически и юридически лица, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 1586 | 1235,4 | 310,8 | 39,8 | 0,0 |
|  | 6.2. Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. На клекови формации и лесонепригодни площи | 22260,2 | 17313,3 | 3 990,9 | 857,8 | 98,2 |
| 7 | 7.1. Инвентаризация на незалесени горски територии, собственост на физически и юридически лица и | 49 | 39 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7.2. Инвентаризация на незалесени горски територии държавна собственост | 1255 | 1065,1 | 174,5 | 11,1 | 4,3 |
| 9 | 9.1. Ограничаване границите на обекта за инвентаризация, природните паркове и на отделите за горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 1635 | 1635 |  |  |  |
|  | 9.2. Ограничаване границите на обекта за планиране, природните паркове и на отделите за горски територии държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО | 26521 | 20843 | 4 639,2 | 936,3 | 102,5 |
| 10 | 10.1. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 498 | 498 |  |  |  |
|  | 10.2. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето при инвентаризацията на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 4 | 4 |  |  |  |
| 11 | 11.1. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, държавна собственост | 24331 | 24331 |  |  |  |
|  | 11.2. Актуализиране на типове горски месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето при инвентаризация на горски територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 1631 | 1631 |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините , в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60% цените по точки 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1, а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.1.Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |
|  | 13.2. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините недържавни ГТ | 1635 | 1635 |  |  |  |
|  | всичко аналитична база данни |  | 26521 |  |  |  |
| 14 | 14.1. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |
|  | 14.2. Създаване на графична база данни при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините територии | 1635 | 1635 |  |  |  |
|  | всичко графична база данни |  | 26521 |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Нанасяне на имотни граници или на хоризонтали върху горскостопанските карти за площта, за която се извършва, определени въз основа на Заданието | 1635 | 1635 |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т.1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.1. Актуализиране горски типове местообитания от Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, държавна собственост | 576,70 | 576,70 |  |  |  |
|  | 19.2. За описване на установените и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие при инвентаризация на горските територии, собственост на физически и юридически лица и общините | 85,00 | 85,00 |  |  |  |
| 20 | При залагане на постоянни пробни площи за изследване на растежа и производителността на насажденията при извършване на инвентаризацията на горските територии | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | За изработване на план за опазване на горските територии от пожари | 26521 | 26521 |  |  |  |
|  | Обща стойност |  |  |  |  |  |
| 22 - 24 | За изработване на ловностопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията при устройство на едродивечово стопанство; парцелиране и организация на територията при устройство на едродивечово стопанство; проектиране на защитна фуражна база при устройство на едродивечово стопанство | 24812,4 | 20 842,6 | 3 001,3 | 866,0 | 102,5 |
| 25 - 28 | За ловоустройство на БИСД - проучване и бонитиране на местообитанията, парцелиране и организация на територията , проектиране на защитна фуражна база и организация на стопанисването | 1 708,20 |  | 1 637,9 | 70,3 |  |
| 29 | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти - 0,40 лв/ха | 82722,5 | 82 722,5 |  |  |  |
| 22-24‘ | За изработване на ловностопански план в горските територии в т. ч.: проучване и бонитиране на местообитанията; парцелиране и организация на териториите; проектиране на защитна фуражна база за площта от ДГС „Суворово“ | 489.4 | 489.4 |  |  |  |
| 29‘ | Парцелиране и организация на територията, вкл. обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти - 0,40 лв/ха (земеделски територии) за площта от ДГС „Суворово“ | 981.0 | 981.0 |  |  |  |

Глава втора

- ПЛАН за ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Обща част

Предмет на планирането ще бъдат дивеча и дивечовите местообитания в ловностопанските райони в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“, в границите на част от общини: общ. Каолиново, общ. Никола Козлево, общ. Венец, общ. Хитрино, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, независимост от собствеността им, върху обща площ от 109243.1 ха + 1470.4 ха (от ДГС „Суворово“) = 110713.5 ха - в това число горски територии са 26520.6 ха + 489.4 (от ДГС „Суворово“) = 27010.0 и земеделски територии са 82722.5 ха + 981 ха (От ДГС „Суворово“) = 83703.5 ха. Районът на дейност на ДЛС „Паламара“  е разделена на ловностопански райони със заповеди на МЗХГ  РД 46-25/09.01.2001 г., РД 46 -1495/17.08.2001 г., РД 46-1540/22.08.2001 г., РД 46 -1703/08.11.2001 г., РД 49-301/10.11.2004 г., РД 49-125/21.04.2005 г., 573/02.04.2008 г., РД49-52/27.03.2012 г., РД 48-2/08.01.2018 г.; РД48-18/25.03.2019 г. и РД49-120/10.05.2019 г. (с последната заповед се увеличава района в ловностопанско отношение на ДЛС „Паламара“ с ДР „Чатал дере“ от територията на ДГС „Суворово“ с обща площ 1470.4 ха, в това число горски територии са 489.4 ха и 981.0 ха са селскостопански територии).

Площта на ловното стопанство ще се стопанисва като Държавни ловностопански райони (ДЛСР „Паламара”; ДЛСР „Никола Козлево”) и 26 ловностопански райони на ЛД.

Държавните ловностопански райони да се разделят на ловища и ОП както следва:

„Паламара” - ловище Къпъново, ловище Лаббата, ловище Долашмата, ловище Жълт баир, ловище Дъбрава, ОП БИСД Паламара, ОП БИСД Дъбрава.

„Никола Козлево” – ловище Цани Гинчево, ловище  Въглищарска локва, ловище Чибуклията, ОП БИСД Бараката, ОП БИСД Жилино, ДУ „Чатал дере“ – от ДГС „Суворово“.

ЛСР на ЛД са както следва:

ЛС Глиган 2001: ПЛСР Вълнари, ПЛСР Крива река, ПЛСР Никола Козлево, ПЛСР Пет могили, ПЛСР Хърсово;

ЛС Лудогорски ловец: ПЛСР Сини вир, ПЛСР Тъкач;

СЛР Станата: ПЛСР Браничево, ПЛСР Каолиново, ПЛСР Климент, ПЛСР Тодор Икономово, ПЛСР Църквица;

СЛРД Паламара: ПЛСР Венец, ПЛСР Върбак, ПЛСР Долина, ПЛСР Живково, ПЛСР Иглика, ПЛСР Капитан Петко, ПЛСР Мировци, ПЛСР Писарево, ПЛСР Трем, ПЛСР Черноглавци, ПЛСР Ясенково;

СЛРД Сокол Шумен: ПЛСР Звегор, ПЛСР Изгрев, ПЛСР Хитрино.

| ЛР на СЛ. „Глиган“ 2001 в т.ч.: | 3520.30 | 13038.60 | 16558.90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЛР на ЛД „Вълнари“ | 1061.00 | 3331.00 | 4392.00 | "7? | 0,0 | 4 457,0 |
| 2. ЛР на ЛД „Крива река“ | 452.30 | 1136.60 | 1588.90 | 0,5 | 0,2 | 4 328,0 |
| 3. ЛР на ЛД „Никола Козлево“ | 923.00 | 2922.00 | 3845.00 | 7,4 | 0.80 | 4 081,7 |
| 4. ЛР на ЛД „Пет могили“ | 700.00 | 4301.00 | 5001.00 | 3,6 | 6,0 | 2529.30 |
| 5. ЛР на ЛД „Хърсово“ | 384.00 | 1348.00 | 1732.00 | 2,2 | 0,9 | 2718.00 |
| ЛР на ЛС „Лудог. ловец“ в т.ч.; | 2375.3 | 3807.3 | 6182.6 |  |  |  |
| 1. ЛР на ЛД „Сини вир“ | 1943.6 | 2 785.40 | 4729 | 3.3 | 6,3 | 5 769,0 |
| 2. ЛР на ЛД „Тъкач“ | 431.7 | 1021.9 | 1453.6 |  |  |  |
| ЛР на ЛС „Станата“ в т.ч.: | 4236 | 17474 | 21710 |  |  |  |
| 1. ЛР на ЛД „Браничево“ | 631 | 4489 | 5120 | 1,0 | 24 | 5 379.30 |
| 2. ЛР на ЛД „Климент“ | 828 | 4231 | 5059 | 0,0 | 1,8 | 5 493,9 |
| З. ЛР на ЛД „Каолиново“ | 1114 | 3719 | 4833 | 3,5 | 3,7 | 4 745,2 |
| 4. ЛР на ЛД, „Тод. Икономова" | 1153 | 4124 | 5277 | 0,4 | 104 | 5 672,0 |
| 5. ЛР на ЛД „Църквица* | 510 | 911 | 1421 | 1,2 | 5,7 | 1 409,6 |
| ЛР на СЛРД „Паламара” в т.ч.; | 5669.5 | 30193.3 | 35862.8 |  |  |  |
| 1. ЛР на ЛД „Венец“ | 454 | 1428 | 1882 | 4,2 | 14 | 2 495,5 |
| 2. ЛР на ЛД „Върбак" | 30 | 4685 | 4715 | 3,6 | 15,7 | 5 013,5 |
| 3. ЛР на ЛД „Долина” | 636.5 | 853.3 | 1489.8 |  |  |  |
| 4. ЛР на ЛД „Живково“ | 739 | 1528 | 2267 | 2,6 | 3,6 | 22 584 |
| 5. ЛР на ЛД „Иглика“' | 486 | 1674 | 2160 | 0,0 | 0,9 | 2 172,6 |
| 6. ЛР на ЛД „Капитан Петко“ | 205 | 3456 | 3 661 | 0,0 | 6,8 | 3 758,3 |
| 7. ЛР на ЛД „Мировци“ (част) | 839 | 4266 | 5105 | 0,0 | 0 | 3 374.40 |
| 8. ЛР на ЛД „Писарево“ (част) | 505 | 2 347 | 2852 | 0,0 | 0,5 | 39 904 |
| 9. ЛР на ЛД „Трем“ | 597 | 4778 | 5 375 | 7,5 | 12,6 | 5 702,0 |
| 10. ЛР на ЛД „Черноглавци“ | 1045 | 3531 | 4 576.00 | 2,6 | 0,8 | 3 809,4 |
| 11 . ЛР на ЛД „Ясенково" | 133 | 1647 | 1780 | 0,6 | 2,1 | 3 378,5 |
| ЛР на ЛРС „Сокол “Шумен в т.ч.: | 1151 | 11890 | 13041 |  |  |  |
| 1. ЛР на ЛД „Звегор“ | 453 | 3 727 | 4180 | 0.6 | 7,3 | 4 401,7 |
| 2. ЛР на ЛД „Изгрев“ | 375 | 2008 | 2383 | 1,4 | 1,7 | 2 576,9 |
| 3. ЛР на ЛД „Хитрино“ | 323 | 6155 | 6478 | 14 | 12,7 | 6 396,4 |

По време на ловоустройството да се оптимизира броя на ловищата.

Ловностопанските мероприятия да се разработят съгласно Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Планирането да се извърши заедно с инвентаризацията на горските територии в района на дейност на стопанството. Проектираните ловностопански мероприятия да се предвидят съгласувано с планирането на горскостопанските при изработване на горскостопанския план на стопанството и с Приложение №34 към чл.126, ал. 1 и 2 от Наредба №18.

По време на теренно-проучвателните работи да се проучат основно всички физико-географски фактори оказващи пряко и косвено въздействие върху дивеча и дивечоразвъждането, и икономическите и демографски условия, оказващи влияние за стопанисването на дивеча.

Да се проучи ловната фауна в района на стопанството по видове дивеч, запаси, състояние на популациите, наличието на защитени видове, които имат значение за развитието на ловното стопанство.

2. Досегашно стопанисване

При ловностопанското планиране да се уточни броя и състоянието на всички построени до сега биотехнически съоръжения и създадената фуражна база за нуждите на дивеча. Да се направи анализ на стопанисването на дивеча и постигнатите икономически резултати от ловностопанската дейност.

Да се анализира изпълнението на последните проектирани ловностопански мероприятия.

Да се уточни размера и състоянието на разработената фуражна база.

За изходна база да се използват данните от таксацията на дивеча през 2021 год., като при необходимост се извърши и контролна таксация.

Изпълнението на ловностопанските мероприятия за изминалия десетгодишен период да се представи в табличен вид, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Да се оцени размера на щетите, които дивечът нанася на горските култури и насаждения в района на стопанството.

В табличен вид да се покаже ползването на вълка през последните 10 години, и данни за таксацията на дивеча през последните 10 години.

Да се опишат евентуалните заболявания по дивеча и при необходимост да се направи ветеринарно - санитарна оценка.

Да се направи анализ на добитите трофеи.

3. Природни условия

Да се проучи и опише характера на релефа, надморските височини, изложенията и наклоните на терена, които оказват влияние върху миграционните процеси на дивеча и имат значение при определяне на фуражната база.

Да се даде оценка на хидроложката мрежа във връзка с осигуряване на питейните нужди на дивеча през летния сезон.

Да се проучат особеностите на климата и се опишат климатичните фактори, имащи значение за дивечоразвъждането в района - средна начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса, средните пролетни валежи, средния годишен брой дни със снежна покривка и други.

Да се даде оценка на типовете почви, тяхното разпространение и влиянието им върху избора на фуражните култури.

Да се проучи растителността в горските територии - дървесна, храстова и тревна, състава и структурата на горските насаждения, наличието на горскоплодни, дървесни и храстови видове, и покритието с житни и бобови треви под склопа на насажденията, в горските поляни и ливади.

В откритите селскостопански площи да се проучат основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение, наличието и степента на участие на житните култури, люцерна, фуражен грах, клубеноплодни и др.

Да се даде оценка за хранителните и защитните възможности на растителността.

Да се проучат икономическите и демографските условия, които могат да окажат влияние върху развитието на ловностопанската дейност в района на стопанството.

4. Фауна

Да се определи зоогеографския район и ловностопанските области, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”.

Да се проучи ловната фауна - бозайници и птици, по видове дивеч, райони на разпространение и сезонна миграция. Да се проучат причините за намаляване на запаса на ловните видове, както и възможностите за реаклиматизация на изчезнали и аклиматизация на нови видове.

Да се проучат обитаващите района защитените видове дивеч, които имат пряко и косвено значение за развитие на ловното стопанство.

5. Проектна част

5.1. Основни насоки на планирането, главни и съпътстващи видове дивеч

Планирането на ловностопанските мероприятия, свързани със стопанисването и ползването на дивеча, трябва да бъдат насочени към:

-формиране и поддържане на здрави и жизнени запаси от видовете дивеч, обитаващи територията на стопанството, при оптимална гъстота, и полова и възрастова структура;

-подобряване на условията за целогодишно развъждане, наблюдение, селекция и ползване на дивеча;

-създаване на оптимални условия за водене на лов;

-добив на трофеи и дивечово месо;

-упражняване на лов;

-опазване на редки и защитени от закона видове.

- провеждане на мероприятия за развъждане на дребен дивеч, в подходящи за това условия;

Да се направи оценка на щетите от дивеча върху земеделските култури.

Главният и съпътстващите видове дивеч да се определят въз основа на характера и производителността на местообитанията, развитието на дивечовите запаси, тяхната пригодност за обитаване и трайността в обитаването.

Да се проектират за поддържане стопански допустими запаси за различните видове дивеч както следва:

-за главния вид, в рамките на нормалния или над него в допустимите граници;

-за съпътстващите видове, в рамките на нормалните или близки до тях, като се отчете междувидовото взаимодействие;

Методът на ловностопанско планиране да бъде комбиниран, като се използват съществуващите дивечови ниви, поляни и наличната пътна мрежа.

При необходимост, да се проектира отваряне на нови дивечови сечища в издънкови насаждения с възможности за издънково възобновяване,  прокарване на ловни просеки и осветление на дивечови ниви. При необходимост да се планира обособяване на полигон за обучение на ловни кучета. Тези мероприятия да се съгласуват с Министерство на околната среда и водите за ловностопанската територия, която попада в защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Планирането на ловностопанските мероприятия  да се съобрази с режима на отделните територии.

Да се отделят в самостоятелни подотдели и да се покажат върху горскостопанските карти и обозначат на терена всички новопроектирани дивечови ниви, ливади, просеки, сечища и съществуващи дивечови ниви, и се отбележат приблизителните места на биотехническите съоръжения.

5.2. Планиране на ловностопанските дейности

Да се извърши бонитиране на дивечовите местообитания на типологична основа, съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. Разпределението на площта на ловностопанските райони да се даде в изходната база данни. При бонитирането да се отчете наличието на площи, които по документи за възстановяване са земи за селскостопанско ползване, а в действителност са залесени или самозалесили се бивши земеделски земи, и е необходимо да се бонитират като горски територии.

Нормалните запаси да се определят въз основа на действащите таблици.

Да се обърне сериозно внимание на дивечонепригодните площи с оглед на по-точното определяне на допустимите запаси на главния и съпътстващите видове дивеч. Въз основа на направената характеристика на типовете месторастения да се извърши анализ на условията за развъждане на дивеча.

Да се определят допустимите дивечови запаси в зависимост от бонитета на местообитанията и поставените стопански цели, като се отчете междувидовото взаимодействие. Да се разработят перспективни планове за развитие на запасите на основните видове дивеч през следващите десет години. Плановите коефициенти на прираст да се определят съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, проектираното полово съотношение и съвременните достижения на ловностопанската наука.

Въз основа на действителните дивечови запаси в годината на планиране, изчислените допустими запаси и коефициент на прираст, да се разработят перспективните планове, като се решат въпросите с отстрела и необходимия фураж за подхранване през периода. Да се предвиди доставка на животни за разселване от други райони на страната със сходни климатични условия.

Да се проектира оптимална полова и възрастова структура за запасите от едър дивеч, наброяващи над петдесет броя животни, за всеки ловностопански район и за структурата на запасите за района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”.

Да се проектира фуражна база за нуждите на дивеча, в зависимост от нормативите, залегнали в Правилника за прилагане на Закона лова и опазване на дивеча, и от почвените и теренни условия. Видът на фуражните площи да се избере според климатичните и почвени условия. Да се посочи начина на обработката и стопанисването им. Да се извърши рекапитулация на хранителните възможности на проектираната фуражна база и да се сравнят с минимално и максимално необходимите.  Когато незалесените горски територии са недостатъчни за разработване на фуражна база, да се проектира такава в насажденията на равни и полегати терени, и подходящи други условия, съобразено с режимите на защитените зони, определени съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Да се предвиди ограждане на дивечовите ниви, застрашени от паша на домашни животни.

Да се отрази площното участие на дивечовите ниви, ливади, поляни, просеки и сечища, и се посочи вида на планираните в тях ловностопански дейности.

Да се проектират дейности за ограничаване на миграцията и опресняване на кръвта.

Да се проектират дейности за подобряване условията за ловуване, с оглед по-нататъшното развитие на ловния туризъм, правилното провеждане на подборния отстрел и целогодишното наблюдение на дивеча.

При необходимост да се предвиди строителство на нови биотехнически съоръжения.

Да се оптимизира броя и състава на персонала, необходим за провеждане на ловностопанската дейност. Да се направи оценка на необходимите сгради, пътища и техника, необходими за провеждане на ловностопанска дейност в ловностопанските райони на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, както и оптимално разпределение на площта по ловища.

Да се направи икономическа оценка и сравнение на необходимите средства за изпълнение на проектираните ловностопански дейности и очакваните приходи от извършената дейност.

Планирането и изграждането на фуражната база и биотехническите съоръжения да се съобразят със собствеността на горите и земите в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”. При необходимост от изграждането им в недържавна собственост, същите да се съгласуват със собствениците.

Да се предвиди засаждане на предпочитани от дивеча горскоплодни дървесни и храстови видове, а така също и опазване на съществуващите.

Планът да се разработи по ловностопански райони.

Да се определи допустимия запас на мечката, като отправна точка за управление на запаса й.

Да се предвиди обособяване на ловище във всеки предоставен ловностопански район.

При необходимост да се планира обособяването на полигон за обучение на ловни кучета на територията на сдруженията.

6. Изработване на плана

Ловностопанският план да се разработи като неразделна част от инвентаризацията на горските територии в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, в отделен том - обяснителна записка и приложения.

За картна основа да се използва горскостопанската карта, получена при инвентаризацията, като към всеки екземпляр от плана се приложи оцветена карта на проектираните ловностопански дейности.

7. Съдържание на плана за ловностопанските дейности

Том І. Записка но плана за ловностопанските дейности, с всички приложения и карта, съгласно изискванията на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии. В записката на плана за ловностопанските дейности да се направи отделен анализ на стопанисването на дивеча в държавните ловностопански райони.

Към плана за ловностопанските дейности да се изработят и към всеки екземпляр от него да се приложат карти на ловностопанските мероприятия в М  1:10 000, карта на ловностопанските мероприятия в М 1:25 000 за всеки ловностопански район и сборна карта на ловностопанските райони в подходящ мащаб.

На изработените картите да се отразят границите на ловищата и развъдниците съгласно чл.3, ал.5 и 6 от ППЗЛОД.

При изработването на ловностопанските карти за земеделските територии да се ползват цифровите модели на картата на възстановената собственост и кадастралната карта.

Ловните карти да се представят в цифров вид и на PDF формат.

Планът за ловностопанските дейности да се разработи в четири екземпляра - по един за Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция на горите Шумен; за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” и за СИДП гр.  Шумен.

8. Срокове за планиране

Планът за ловностопанските дейности на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

8.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

8.2.Камерална работа и представяне на ловностопанския план за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

8.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

8.4.Представяне на плана за ловностопанските дейности на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

9. Обем и видове дейности

9.1. Устройство на едродивечово стопанство

9.1.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.1.2. Парцелиране и организация на територията.

9.1.3. Проектиране на защитна фуражна база.

9.2. Устройство на БИСД

9.2.1. Проучване на местообитанията и бонитиране.

9.2.2. Парцелиране и организация на територията.

9.2.3. Проектиране на защитна фуражна база.

9.2.4. Организация при стопанисването на дивеча за БИСД.

9.3. Устройство на дребнодивечово стопанство

9.3.1. Парцелиране и организация на територията.

9.3.2.Обработка на цифрови модели и изработване на ловностопански карти.

| № | вид дейности | I | II | III | IV | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | едродивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | проучване на местообит. и бонитиране | 20842,6 | 3001,3 | 866,0 | 102,5 | 24812,4 |
|  | парцелиране и организация на територията | 20842,6 | 3001,3 | 866,0 | 102,5 | 24812,4 |
|  | проектиране на защитна фуражна база | 20842,6 | 3001,3 | 866,0 | 102,5 | 24812,4 |
|  | Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД |  | 1637,9 | 70,3 |  |  |
|  | Парцелиране и орган. на територия за БИСД |  | 1637,9 | 70,3 |  |  |
|  | Проектиране на защитна и фуражна база за БИСД |  | 1637,9 | 70,3 |  |  |
|  | Организация при стопанисването на дивеча за БИСД |  | 1637,9 | 70,3 |  |  |
|  | ОБЩО БИСД |  | 1637,9 | 70,3 |  | 1708,2 |
|  | дребнодивечово стопанство |  |  |  |  |  |
|  | парцелиране и организация на територията |  |  |  |  | 82722,5 |
|  | обработка на цифрови модели и |  |  |  |  | 82722,5 |
|  | изработване на ловностопански карти |  |  |  |  | 109243,1 |
|  | Горска територия от ДГС „Суворово“, която ще се стопанисва в ловностопанско отношение | 489.4 |  |  |  | 489.4 |
|  | Поземлена територия от ДГС „Суворово“, която ще се стопанисва в ловностопанско отношение |  |  |  |  | 981.0 |

| Вид на устройвания обект | Кате- | Един. | Площ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гория | цена | ха |
| 1. Устройство на едродивечово ловно стопанство над 12 000 ха |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0,79 | 20842,6 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0,61 | 20842,6 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | I | 0,40 | 20842,6 |
|  | Всичко: | 1,80 | 20842,6 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | II | 0,89 | 3001,3 |
| Парцелиране и орган. на територията | II | 0,70 | 3001,3 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | II | 0,40 | 3001,3 |
|  | Всичко: | 1,99 | 3001,3 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | III | 0,99 | 866,0 |
| Парцелиране и орган. на територията | III | 0,79 | 866,0 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | III | 0,40 | 866,0 |
|  | Всичко: | 2,18 | 866,0 |
| Проучване на местообитания и бонитиране | IV | 1,10 | 102,5 |
| Парцелиране и орган. на територията | IV | 0,89 | 102,5 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | IV | 0,40 | 102,5 |
|  | Всичко: | 2,39 | 102,5 |
| Общо горски територии : |  |  |  |
| Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД | II | 1,19 | 1637,9 |
| Парцелиране и орган. на територия за БИСД | II | 1,59 | 1637,9 |
| Проектиране на защитна и фуражна база за БИСД | II | 0,79 | 1637,9 |
| Организация при стопанисването на дивеча за БИСД | II | 0,61 | 1637,9 |
|  | Всичко: | 4,18 | 1637,9 |
| Проучване на местообитания и бонитиране за БИСД | III | 1,40 | 70,3 |
| Парцелиране и орган. на територия за БИСД | III | 1,98 | 70,3 |
| Проектиране на защитна и фуражна база за БИСД | III | 0,98 | 70,3 |
| Организация при стопанисването на дивеча за БИСД | III | 0,61 | 70,3 |
|  | Всичко: | 4,97 | 70,3 |
| Общо горски територии за БИСД |  |  | 1708,2 |
| Общо горски територии за ДЛС „Паламара“ |  |  | 26520,6 |
| Общо земеделски територии: | Всичко: | 0,40 | 82722,5 |
| Всичко за ДГС "Паламара" |  |  | 109243,1 |

| Територия от ДГС „Суворово“, която ще се стопанисва в ловностопанско отношение съгласно Заповед № РД49-120/10.05.2019 г. | Кате- | Един. | Площ |
| --- | --- | --- | --- |
| Горски територии: | гория | цена | ха |
| Проучване на местообитания и бонитиране | I | 0,79 | 489.4 |
| Парцелиране и орган. на територията | I | 0,61 | 489.4 |
| Проектиране на защитна и фуражна база | I | 0,40 | 489.4 |
|  | Всичко ГТ: | 1,80 | 489.4 |
| Земеделски територии: | Всичко: | 0,40 | 981 |

Глава трета

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се разработи съгласно Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.12 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Разработването на плана да се съобрази с предвидените за това дейности в общини Каолиново, Никола Козлево, Нови Пазар - част, Каспичан, Венец и Хитрино;  в които попада ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” и да се изработи за всички горски територии, независимо от собствеността им.

- Анализ на досегашната дейност

Да се направи преглед и анализ на изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия, както и на възникналите горски пожари през изминалото десетилетие и тяхната характеристика.

Да се анализира организацията на територията в противопожарно отношение.

- Теренно - проучвателни работи

Теренно проучвателните работи за изработване на плана включват:

2.1.Оформяне на концепция за пожарозащита;

2.2.Уточняване на теренно-проучвателните работи за изработване на плана

-Уточняване съвместно с органите по пожарна безопасност и защита на населението на районите с висока пожарна опасност;

-Уточняване на обекти, разположени до горите или в близост до тях, около които ще се планират  противопожарни прегради;

-Уточняват се местата, където ще се предвиди изграждане на  съоръжения - наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за движение на противопожарна техника и др., вкл. и съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

- Уточняване на наличната техника за обработка на земеделските площи, като потенциален източник за възникване на пожари при оран, сеитба и прибиране на реколтата от площи в съседство на горските територии;

- Уточняване на доброволческите групи към кметствата и кметските наместничества;

- Организация на територията

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна мрежа, земеделски територии, туристически поток и др., горските територии да се разделят на класове по пожарна опасност.

Площта по класове на пожарна опасност да се даде общо. Посочват се основните изисквания  при обособяването на насаждения с различна степен  на пожарна опасност и се указват изискванията при определяне на мерките и мероприятията  за защита на горските територии от пожари.

- 1 клас са горски територии с висока пожарна опасност;

- 2 клас са горски територии със средна пожарна опасност;

- 3 клас са горски територии с ниска пожарна опасност.

Методиката за определяне на класа на пожарна опасност е посочена в Приложение № 40 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

- Планиране на мерките и мероприятията по опазване на горските територии от пожари

Конкретните мероприятия за предотвратяване на горски пожари да се планират на база клас пожарна опасност, анализа на резултатите от създадената досега организация и проведените мероприятия за предотвратяване възникването на пожари, като се посочат общо и по видове собственост на горските територии.

Бариерни прегради – това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня – реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Лесокултурни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на лесокултурните прегради е 6 - 15 м и се залагат през до 2 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

Минерализовани ивици – това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии.

Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища; - от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Санитарни ивици – това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи.

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни – да се посочат и опишат по землища и отдели всички пътища, по които е възможно придвижването на противопожарна техника, съгл. условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Същите да имат връзка с държавните и/или общински пътища. Да се предвиди просветляване и поддържането им.

Да се извърши оценка на съществуващата горска пътна мрежа и ако тя не отговаря на условията на т. 5 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, да се предвидят необходимите ремонтни дейности, както и да се изградят нови пътища.

Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари – да се определят естествените водоизточници и местата за създаване на нови водоеми, като се предвиди и достъп на противопожарна техника до тях. Изграждане на нови водоизточници да се предвиди само по необходимост, ако наличните такива не покриват изискуемата гъстота и вместимост съгл. т. 6 от Приложение № 39 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, и след съгласуване с ТП „ДЛС Паламара“, и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС „ПБЗН“)   в района на ДЛС.

Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост да се предвидят места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се посочат като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопроектираните такива.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

Табели и билбордове с противопожарно съдържание – да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии като се посочи приблизителния им брой.

Места за палене на огън – да се предвидят места за къмпиране, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения. Устройството им да е съгл. изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Противопожарни депа – да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар съгл. Приложение от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари – На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център.

Маршрути за патрулиране – при необходимост да се предвидят пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии.

Бариери на горските автомобилни пътища – да се предвидят само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

Планирането на мероприятията за защита на горските територии от пожари да се съгласуват със съответните РС „ПБЗН“.

Планираните мероприятия да се остойностят, като се посочат по видове собственост и се отразят с подходящ условен знак върху картния материал.

5. Съдържание на плана.

5.1.Обяснителна записка с необходимите таблици и диаграми.

5.2.Карти (за картна основа да се ползват картите от извършената инвентаризация):

- карта на класовете на пожарна опасност в М 1:25 000;

-карта на планираните мероприятия за дейностите по опазване от пожари в М 1:25 000. С различен цвят да се отразят съществуващите и новопланирани противопожарни съоръжения, вкл. и по вид собственост на горските територии.

Един комплект от картите на плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС ”ПБЗН” и на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Шуменска област.

Допълнителен свитък-извлечение от Плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се предостави на съответните РС „ПБЗН“ в района на ДЛС, на хартиен и електронен носител в подходящ формат за ползването му.

5.3. Приложения:

-протоколи, заповеди и др. документи във връзка с изработването на плана;

-списък на планираните мероприятия с посочване на обема им – брой, площ, дължина.

Планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба №8/11.05.2012 г.

6. Срокове за планиране

Планът за опазване на горските територии от пожари да се изработи като отделна част заедно с инвентаризацията при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

6.1.Теренно - проучвателни работи - май-ноември 2021 год.

6.2.Камерална работа и представяне на плана по опазване на горските територии от пожари за приемане от възложителя - ноември 2021 - май 2022 год.

6.3. При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

6.4. Представяне на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола  от проведеното за тази цел съвещание по чл. 37 от Наредба № 18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии в района на стопанството.

Изработването на Плана за опазване на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

7.Обем и видове дейности

7.1.Теренно-проучвателни дейности

7.2Обработване на атрибутната база данни

7.3. Планиране на дейности

7.4.Изработване на тематични карти

7.5.Изработване на допълнителен свитък-извлечение от плана

Общата площ за изработване на план за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари  е 26521 ха, за което съгласно Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на агенцията по горите за определяне на  цените за видовете дейности на основание на чл. 63, ал. 8, чл. 117, ал. 5 и чл. 134, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии се предвижда по 0.33 лв за ха - общо необходими средства за изработка на плана за мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари възлиза на 8751.93 лева.

Глава четвърта

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН

- У В О Д

Съгласно Чл. 63, ал. 8 от Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии през 2021/2022 год. ще се извърши инвентаризация на горските територии и ще се изработят горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”.

Дейностите, предвидени в настоящото задание ще се разработят съобразно Закона за горите, Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии и Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

1. Площ на горските територии, подлежащи на горскостопанско планиране

Горскостопански план ще се изработи за площите, които са държавна собственост на горскостопанска територия, в размер на 24886 ха.

Залесената площ на горските територии - държавна собственост (върху горскостопанска територия) в района на дейност на стопанството се разпределя по видове насаждения и бонитети към 31.12.2019 год.  както следва:

| Видове насаждения | Залесена площ | БОНИТЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| I. ИГЛОЛИСТНИ | 748,7 | 36,2 | 162,1 | 320,0 | 228,6 | 1,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Бял-борови | 12,9 | 0,1 | 4,0 | 7,4 | 1,4 | 0,0 |
| Чер-борови | 453,5 | 22,1 | 117,5 | 152,7 | 161,2 | 0,0 |
| Смърчови | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дугласкови | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени иглолистни | 24,0 | 1,2 | 9,5 | 4,9 | 8,4 | 0,0 |
| Смесени иглолистно-широколистни | 252,2 | 6,7 | 31,1 | 155,0 | 57,6 | 1,8 |
| II. ШИР. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ | 7545,5 | 1742,7 | 1152,2 | 1461,4 | 2186,9 | 1002,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Букови | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 |
| Дъбови | 840,2 | 701,7 | 52,4 | 16,5 | 59,8 | 9,8 |
| Церови | 889,0 | 36,5 | 137,5 | 201,1 | 288,6 | 225,3 |
| Габърови | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Ясенови | 89,4 | 22,6 | 30,8 | 25,7 | 5,0 | 5,3 |
| Тополови | 21,5 | 1,3 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 |
| Брезови | 6,8 | 1,5 | 0,1 | 3,1 | 2,1 | 0,0 |
| Липови | 231,1 | 10,0 | 5,4 | 64,0 | 96,1 | 55,6 |
| Орехови | 316,2 | 0,0 | 2,8 | 110,5 | 128,7 | 74,2 |
| Смесени с преобладание на бук | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени с преобладание на дъб | 718,6 | 512,8 | 146,6 | 45,0 | 0,2 | 14,0 |
| Смесени широколистни | 4322,9 | 453,5 | 773,5 | 877,4 | 1606,4 | 612,1 |
| Смесени широколистно-иглолистни | 15,5 | 2,6 | 3,1 | 5,6 | 0,0 | 4,2 |
| ВСИЧКО ШИРОКОЛ. ВИСОКОСТЪБЛ. | 7545,5 | 1742,7 | 1152,2 | 1461,4 | 2186,9 | 1002,3 |
| ВСИЧКО ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ | 8294,2 | 1778,9 | 1314,3 | 1781,4 | 2415,5 | 1004,1 |
| III. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | 12117,7 | 2398,7 | 4194,9 | 3540,5 | 1393,9 | 589,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Дъбови | 90,4 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 73,4 | 9,4 |
| Церови | 5563,1 | 644,1 | 2294,3 | 2028,0 | 374,7 | 222,0 |
| Букови | 59,2 | 59,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Габърови | 40,4 | 18,9 | 11,7 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| Смесени широколистни | 6368,6 | 1680,7 | 1881,1 | 1502,7 | 945,8 | 358,3 |
| IV. НИСКОСТЪБЛЕНИ | 3215,3 | 27,6 | 230,6 | 721,7 | 1562,0 | 673,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Акациеви | 2254,3 | 27,6 | 207,0 | 673,2 | 836,5 | 510,0 |
| Келяв габърови | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 38,4 |
| Смесени широколистни | 857,9 | 0,0 | 23,6 | 48,5 | 660,8 | 125,0 |
| Общо за всички видове гори | 23631,2 | 4209,2 | 5739,8 | 6043,6 | 5371,4 | 2267,2 |

2. Характеристика на площта за горскостопанско планиране

а / по вид на земите в ха съгласно данни от 1 ГФ

| залесена площ | 23631 ха |
| --- | --- |
| гола дърв. площ | 234 ха |
| гола недър. площ | 1021 ха |
| Всичко: | 24886 ха |

б / по функционално разпределение в ха

| Защитни горски територии | 766 ха |
| --- | --- |
| Специални горски територии | 2 622 ха |
| Горски територии със стопански функции | 21 498 ха |
| всичко: | 24 886 ха |

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

3. Досегашно стопанисване

При изработването на горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”  е необходимо да се проследи историческото му развитие, да се укаже годината на възникването му и какви промени в неговата площ са настъпили. Какви сгради, пътища и други спомагащи стопанисването на горите съоръжения са изградени, колко и какви специалисти са работили в стопанството и кои от тях са били негови ръководители.

При обзора за дейността на стопанството да се обърне внимание на изпълнението на предвидените в горскостопанския план от 2012 год. лесовъдски мероприятия в горските територии - държавна собственост. Каква картна основа и други материали са били използвани при картиране на горските територии на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”; каква е била формата на стопанството; какъв размер на годишно ползване е бил възприет.

За изпълнение на предвидените в горскостопанския план горскостопански мероприятия да се изготви обстоен анализ на извършените залесявания, проведените сечи, добива на дървесина по видове сечи и сортименти, добив на недървесни горски продукти, и др., като се наблегне на следното:

3.1.Да се анализира изпълнението на предвидената почвоподготовка и проектираното залесяване, количеството на използваните при залесяването фиданки и произхода на семенния материал. Използваните при залесяването дървесни видове съответстват ли на проектираните в лесоустройствения проект и на типовете горски месторастения за всеки подотдел. Да се покажат схемите на залесяване, гъстотата на създадените култури и процента на прихващането им, установено с ежегодните инвентаризации.

Да се оцени ефекта от създадените съоръжения и извършените залесявания по проекта за борба с ерозията.  Да се прецени състоянието на изградените съоръжения и дали те са изиграли своята роля при ограничаване на почвената ерозия.

Въз основа на този анализ да се планират и съответните мероприятия по защита на горските територии срещу ерозия и порои.

Да се направи оценка на състоянието на насажденията за семепроизводство, както и на работата по семесъбирането.

3.2. Да се извърши обстоен анализ по видове отгледни сечи (осветление, прочистка, прореждане и пробирки) по отношение на тяхната интензивност и повторяемост, методи на извършване, добитите сортименти и площ на изпълнение за цялото стопанство и отделно по насаждения. Тяхното изпълнение довело ли е до подобряване състоянието на насажденията и на сортиментната им структура.

3.3. Да се даде подробна оценка по  провеждането на възобновителни сечи в иглолистните и широколистните високостъблени насаждения. Осигурен ли е достатъчно и надежден подраст при отделните фази на сечите с естествено възобновяване. Ако се установи извършване на възобновителни сечи в насаждения, неопределени с лесоустройствения проект да се покажат причините за това. Да се прецени до колко точно са изпълнявани технологичните планове и дали са опазени подраста и залесените фиданки при дърводобива.

Да се установи площта на невъзобновените сечища и разстроените гори, ако има такива, като се посочат причините за това им състояние.

Да се оцени работата по събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса, при провеждането на санитарни и принудителни сечи.

При анализът по изпълнението на възобновителните и отгледните сечи да се направи оценка, доколко проведените лесовъдски мероприятия са спомогнали за повишаване на защитните и специални функции на горите.

3.4. Да се анализират добивите по основни групи сортименти, видове сечи и дървесни видове, като се съпоставят с тези, предвидени по предходния ГСП. Да се коментират разликите и породилите ги причини. Извършеният анализ да се има предвид при залагане на временни пробни площи за установяване на сортиментната структура на добивите по видове сечи и основни групи сортименти.

3.5. Да се проучат и опишат добитите недървесни горски продукти и да се прецени какво място заемат те в икономическите резултати от работата на стопанството.

3.6. Да се анализира изпълнението на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари и ефекта от тяхното реализиране за повишаване на противопожарната устойчивост на горите в района на стопанството.

3.7. Да се оцени санитарното състояние на насажденията, тяхната устойчивост на вредители, болести и природни бедствия. Да се даде тяхното появяване и разпространение в динамика, и се оцени ефективността от проведената с тях борба.

Да се посочи броят на нарушенията в горските територии - държавна собственост, проблемите по охраната на горите и взетите мерки за намаляване на нарушенията по Закона за горите, Закона за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3.8. Да се даде оценка за ефективността от делението на стопанството по охранителни участъци, и дали това е спомогнало за по добра охрана, стопанисване и управление на горите.

3.9. Да се даде информация по извършеното сградно и пътно строителство, като се даде оценка от ефективността от използването на изградените съоръжения.

3.10. Да се направи икономически анализ на вложените при стопанисването, ползването, защитата и опазването на горите средства, и да се сравнят с получените от дейността на стопанството приходи.

За извършване на горните анализи, стопанството, като инвеститор на горскостопанския план, ще предостави на изпълнителя необходимите данни, таблици и справки за досегашното стопанисване.

В докладната записка за приемане на горскостопанския план да се представи информация за досегашното стопанисване на горските територии - държавна собственост.

4. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

Теренните проучвания са описани в точка 4 на  Глава първа - Инвентаризация на горските територии в района на дейност на ловното стопанство.

По време на теренните проучвания се: установява разпределението на площта в горската териториална единица по общини и землища на населените места, по вид на собствеността, както и по функции и категории съгласно чл. 5 от Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии;  измерват и определят лесовъдско-таксационните показатели на подотделите; определят типологичната принадлежност на подотделите, видът и групата гори съгласно приложение № 5; установява природните условия съгласно приложение № 6; установява се ерозираността на почвите и наличието на свлачища; установява се здравословното и санитарното състояние на насажденията съгласно приложение № 7; установява се състоянието на горската пътна мрежа и условията за експлоатация и транспорт на дървесния ресурс; установява се състоянието на сервитутите на енергийните обекти и на дърветата в прилежащите насаждения, които представляват потенциална опасност за енергийните обекти;  определят се водосборите с поройна активност, състоянието на изградените противоерозионни и противопожарни съоръженията и др.;  установяват се данни и за други обекти и ресурси, свързани с управлението на горите, които се изискват със заданието за извършване на инвентаризация на горските територии; установява се наличието на сгради и съоръжения.

При таксиране на насажденията да се прилага окомерно-табличният метод с точност до ± 15 % за дървесния запас съгласно приложение № 8.

За картна основа при теренните работи да се използват топографски карти в  М 1:10000, получени чрез фоторепродукция на топографска карта в М 1:5000 или карти в М 1:5000. При възможност да се ползват космически и аерофотоснимки, ортофотопланове, ортофотокарти и дешифровъчни ортофотосхеми и геодезически материали на други ведомства.

В самостоятелни подотдели съгласно акта им за обособяване  се отделят защитните и специалните горски територии, горските територии - публична държавна и общинска собственост, горските територии по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите, както и имотите, върху които са учредени безсрочни ограничени вещни права; разсадниците, опитните и географските култури, семепроизводствените насаждения.

В границите на общините се включват цели отдели, а в землищата на населените места - цели подотдели.

Разделянето на съществуващите подотдели се извършва при установяване на различен вид собственост и/или при учредяване на безсрочни ограничени вещни права.

Планираните дейности се отразяват в таксационните описания.

За всяко насаждение с планираната насока на стопанисване се определя и допустимия размер на ползване.

За определянето на запаса на 1 ха и на цялата площ се извършва по дървесни видове съгласно Приложение №8 на Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Пълно клупиране ще се приложи във високостъблените зрели и презрели насаждения с пълнота от 0,1 до 0,3 независимо от площта, в зрели и презрели насаждения с площ до 2 ха независимо от пълнотата им, както и в зрели и презрели насаждения с по-голяма площ и пълнота от ценни дървесни видове, които поради разположението си във вид на дълги ивици или друга форма не са удобни за приложението на друг метод.

Запасът на зрели и презрели насаждения ще бъде определен по метода на Битерлих в насаждения с добра видимост, които не се таксират с пълно клупиране или други методи.

5.Основни насоки за организация на обекта на планиране.

Разделяне на горскостопанската единица на участъци

Общата площ  на ДЛС”Паламара”, предмет на това задание е 26522,6 ха, разпределена съгласно Заповед №140/26.05.2014 год. на основание Заповед № РД 49-123/12.03.2013 г. на МЗХ, чл.174 ал.2 от ЗГ и Протокол от 23.05.2014 г. считано от 01.06.2014 год. както следва:

Първи ГСУ ”Каолиново" с обща площ - 5736.3 ха със следните охранителни участъци:

-Охранителен участък ”Тъкач", включващ отделите: от 1 до 16 и от
439 до 443 с обща площ -1208.1 ха;

-Охранителен участък ”Лятно", включващ отделите: от 17 до 35 с
обща площ -1212.1 ха;

-Охранителен участък ”Долина" включващ отделите: от 36 до 42 и
от 61 до 67 с обща площ -1086.1 ха;

-Охранителен участък ”Крива река" вкючващ отделите: от 43 до
60 с обща площ- 1083.8ха;

-Охранителен участък ”Браничево"   включващ  отделите: от 423
до 438 с обща площ -1146.2 ха;

Втори  ГСУ „Никола Козлево" с обща площ- 9736.9 ха със следните охранителни участъци:

-Охранителен участък ”Ружица" включващ отделите: от 96 до 116
и от 215 до 227 с обща площ - 1902.3 ха;

-Охранителен участък ”Тодор Икономово" включващ отделите: от
117 до 147 с обща площ -1873.6 ха;

-Охранителен участък ”Цани Гинчево" включващ   отделите: от
148 до 169 и от 179 до 190 с обща площ-1946.6ха;

-Охранителен участък ”Пет Могили" включващ отделите: от 170
до 178 и от 191 до 214 с обща площ - 2084.0 ха;

-Охранителен участък ”Хърсово" включващ отделите: от  228 до
244, 247, от 275 до 278; 281; от 283 до 294 с обща площ -1930.4 ха ;З

Трети ГСУ ”Паламара" с обща площ-  6321.8 ха със следните охранителни участъци:

-Охранителе участък ”Паламара" включващ отделите: от 1001 до
1016 и от 1023 до 1025 с обща площ -1307.6 ха;

-Охранителен участък ”Дъбрава" включващ отделите: от 1017 до
1022 и от 1026 до 1038 с обща площ-1343.7 ха;

-Охранителен участък ”Черноглавци" включващ отделите: от 1039
до 1049 и от 1053 до 1064 с обща площ -1358.6 ха;

-Охранителен участък ”Борци" включващ отделите: от 1065 до
1075 и от 1097 до 1107 с обща площ- 1135.2ха;

-Охранителен участък ”Долашма" включващ отделите: от 1080 до
1096 с обща площ- 1176.7ха;

Четвърти ГСУ ”Хитрино" с обща площ - 4730.3 ха със следните охранителни участъци:

-Охранителен участък ”Становец" включващ отделите: 73;  от 78
до 81; 422; 1050; 1051 и от 2006 до 2015 с обща площ- 1223.7ха;

-Охранителен участък ”Иглика" включващ отделите: от 1052; от
2016 до 2028 с обща площ- 1016.3ха;

-Охранителен участък ”Хитрино" включващ отделите: от 1076 до
1079; 2005; 2029; 2030; от 2042 до 2044; 2196 и 2197 с обща площ- 1183.0 ха;

-Охранителен участък ”Трем" включващ отделите: от 2031 до
2041 и от 2193 до 2195 с обща площ -1307.3 ха.

С настоящото задание се предлага да се запазят броя и имената на горскостопанските участъци.

6. Цел на стопанисване и турнуси на сеч

Предвид особените функции на гората като природен ресурс, стопанисването на гората да се насочи към запазване на естествения й облик, към подобряване на нейната устойчивост и санитарно състояние и към възстановяване на засегнатите от пожари, вредители и болести насаждения.

А.Група гори със стопански функции

Предлагат се следните турнуси по стопански класове:

6.1. Стопански клас Иглолистни култури - ИК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Горскоплоден стопански клас - ГПл

Целта на стопанисване ще бъде максимално производство на плодове.

6.3. Дъбов високобонитетен стопански клас - ДВ

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина  с  диаметър  на  тънкия  край  над  30  см при турнус на  сеч  140  год.

6.4. Дъбов средно и  нискобонитетен - ДСрН

Целта на стопанския клас е запазване на съответните защитни или специални функции и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год.

6.5. Липов стопански клас - Л

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години.

При предходното устройство е имало ЛВ и ЛСрН стопански класове със съответно: турнуси 80 год. и 60 год. и цел на стопанисване: съответно производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и производство на средна строителна дървесина.

6.6. Широколистен високостъблен  стопански клас – ШВ

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при диференциран турнус на сеч:

- 120 години - зимен дъб, благун,

-100 години - червен дъб,

- 60 години- бреза, махалебка, мекиш, джанка, черна черница, зарзала, круша, за планинския ясен, полския ясен и  клена;

За полския бряст и явора турнусът на сеч е  съответно 90 и 80 години и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см.

За тополите на типични месторастения целта е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 15 год, а за нетипичните месторастения целта е същата при турнус на сеч 12 год.

6.7. Церов  стопански клас - Ц

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години за дървостоите в добро здравословно състояние.

6.8. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 год. за средно и нискобонитетните.

6.9. Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - ГВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.10. Габъров средно и нискобонитетен за превръщане - ГСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 60 години.

6.11. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. За високобонитетните дъбови насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

6.12. Смесен високобонитетен за превръщане - СмВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.13. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

6.14. Церов високобонитетен за превръщане - ЦВП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 60 години.

6.15. Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисване ще бъде превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години.

6.16. Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

За чистите и с преобладание на гледичия култури целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус - 50 години. Моментното им състояние е много добро, средната им възраст е около 50 години и средният им диаметър варира от 24 до 28 см.

6.17. Нискостъблен стопански клас - Н

Целта на стопанисване - поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие.

Б. Група гори със специални и защитни функции

Предлагат се следните турнуси по условни стопански класове:

6.1. Условен Стопански клас Иглолистни култури - ИК

Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем нападения от върхов корояд. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.

При установяване на значителни повреди по културите, същите да се стопанисват при турнуси на сеч, съобразно Писмо ИАГ-12213/28.06.2017 год. – „Обобщени указания за стопанисване на иглолистните бял и черборови култури”.

6.2. Условен Горскоплоден стопански клас - ГПл

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и максимално производство на плодове.

6.3. Условен Дъбов високобонитетен стопански клас - ДВ

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 140 год.

6.4. Условен Дъбов средно и  нискобонитетен - ДСрН

Целта на стопанския клас е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 год.

6.5. Условен Липов стопански клас - Л

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години.

При предходното устройство е имало ЛВ и ЛСрН стопански класове със съответно: турнуси 80 год. и 60 год. и цел на стопанисване: съответно производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. и производство на средна строителна дървесина.

6.6. Условен Широколистен високостъблен  стопански клас - ШВ

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при диференциран турнус на сеч:

- 120 години - зимен дъб, благун,

-100 години - червен дъб,

- 60 години- бреза, махалебка, мекиш, джанка, черна черница, зарзала, круша, за планинския ясен, полския ясен и  клена;

За полския бряст и явора турнусът на сеч е  съответно 90 и 80 години и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см.

За тополите на типични месторастения целта е добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 15 год, а за нетипичните месторастения целта е същата при турнус на сеч 12 год.

6.7. Условен Церов  стопански клас - Ц

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години за дървостоите в добро здравословно състояние.

6.8. Условен Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - ГВП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.9. Условен Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. За високобонитетните дъбови насаждения целта е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

6.10. Условен Смесен високобонитетен за превръщане - СмВП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 90 години.

6.11. Условен Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - СмСрНП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години.

6.12. Условен Церов високобонитетен за превръщане - ЦВП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 60 години.

6.13. Условен Церов за превръщане - ЦП

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 55 години.

6.14. Условен Акациев стопански клас - А

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см и дърва за огрев при турнус 15 години за насажденията на бедни месторастения и след втора ротация и турнус 20 години за насажденията на среднобогати и богати месторастения.

За чистите и с преобладание на гледичия култури целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус - 50 години. Моментното им състояние е много добро, средната им възраст е около 50 години и средният им диаметър варира от 24 до 28 см.

6.15. Условен Нискостъблен стопански клас -Н

Целта на стопанисване поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, поддържане жизнеността на дървостоя, на биологичното им разнообразие.

7. Планиране на мероприятия

7.1.Сечи

При теренните работи да се ограничат с хоризонтална ивица бяла блажна боя всички сечнозрели високостъблени насаждения, в които е възможно провеждането на възобновителни сечи.

При изработване на горскостопанския план на ловното стопанство, за всички високостъблени насаждения и горски култури, в които ще се проектират възобновителни сечи, запасът да се определя по залегналите в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии методи или чрез програмни продукти, приети от експертен технико-икономически съвет на ведомството по горите.

При определяне на насажденията за провеждане на възобновителните сечи и при планирането на отгледните сечи да се имат предвид Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, Наредбата за сечите и утвърдените режими за стопанисване на горските типове местообитания.

В таксационните описания на високостъблените насаждения да се отрази предложението на автора на горскостопанския план по отношение на възможните възобновителни сечи, включващи основно групово-постепенни, неравномерно-постепенни и постепенно-котловинни, като отделните фази се съобразяват с наличието и състоянието на естествен или изкуствен подраст.

Във възобновителните участъци да се предвидят мероприятия за опазване на подраста, чрез планиране на прокари, ограничаване на пашата, ограждане и др.

Голи сечи с последващо издънково възобновяване да се проектират в акациевите и келявогабъровите насаждения.

В младите, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури да се планират отгледни сечи с интензивност и повторяемост съобразно, пълнотата, склопеността, бонитета и състоянието им. Когато определената в тези насаждения пълната по метода на Битерлих надхвърля 1.0, сечите да се извършват двукратно през десетилетието, с еднаква интензивност.

Планираните осветления, осветления на подраста и изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове да се предвиждат най-малко двукратно.

Отгледни сечи в гъстите групи да се планират само при неравномерност в пълнотата на насажденията.

При сортиментиране на добивите от възобновителни сечи,  да се отчитат и добивите от насажденията с влошена сортиментна структура.

При сортиментиране на добивите от отгледни сечи в насаждения, в които процента на съхнене е по-малък от интензивността на проектираната сеч, да се отчитат и добивите които ще бъдат с влошена сортиментна структура.

Селекционните сечи в насажденията за семепроизводство да се проектират съвместно с Горска семеконтролна станция гр. София и да се определи обема на ползваната дървесина.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от проектираните противопожарни и ловностопански мероприятия технически сечи.  В подотделите, граничещи с постоянни автомобилни горски пътища да се проектират технически сечи за просветляване, съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите в горите.

Да се представят списъци на подотделите, в които са планирани сечи без материален добив, списъци на планираните противопожарни  мероприятия и списъци на предвидените залесявания.

В представителните образци не се планират горскостопански мероприятия. В ГВКС мероприятията се планират съобразно препоръките за стопанисване за съответния тип ВКС, разписани в доклада за ГВКС на ТП.

В отделна таблица към записката на плана да се покажат добивите по дървесни видове от проектираните противопожарни и ловностопански мероприятия, от насажденията във временно недостъпните басейни, както и за тези извън тях.

Към записката на плана да се приложи списък на насажденията, които няма да се стопанисват по Закона за горите.

7.2. Определяне размера на ползването

Размерът на годишното ползване от възобновителни сечи да се определи съобразно състоянието на насажденията и да представлява сбор на предвидената за отсичане маса от насажденията достигнали целевия среден диаметър, като се контролира по формулните методи, залегнали в Наредба №18/07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

В разчетите за отделните стопански класове да не се включват насажденията, определени като „гори във фаза на старост”.

7.3. Възобновяване и залесяване

Дървесните видове за залесяване да се определят съгласно установените типове месторастения, като се отчетат техните специфични биологични изисквания. При бъдещите залесявания да се обърне внимание на използването на горскоплодни и спътниците на основните дървесни видове. Начините за почвоподготовка и залесяване, и гъстотата и схемите на горските култури да се определят съгласно Наредба №2 / 07.02.2013 година за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

7.4. Планиране на други мероприятия

При разработването на горскостопанския план да се проектират и следните допълнителни мероприятия:

-паша на домашни животни, съобразно състоянието на насажденията и социално-икономическите условия в района на стопанството;

-добив на сено, билки, гъби, горски плодове и др., съобразно възможностите на горските територии и добивите през изминалия ревизионен период;

-пътно и сградно строителство, с оглед изпълнението на предстоящите горскостопански работи през следващия ревизионен период.

-да се предвидят противоерозионни мероприятия за защита от порои и ерозия.

Към горскостопанския план да се разработи глава за обема на предвидените лесокултурни и технически мероприятия и глава за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Към горскостопанския план да се разработи отделна глава “Лечебни растения”, при спазване на разпоредбите на чл. 55 от Закона за лечебните растения, като се опишат основните защитени и лечебни растения, техните обитания и възможен добив.

В резултат на извършеното проучване за санитарното състояние на горите, да се проектират и съответните мероприятия за борба с вредители и болести. Да се вземе под внимание динамиката на тяхното развитие, като се ползват резултатите от досегашното лесопатологично обследване на стопанството.

Във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, за оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, към горскостопанския план да се разработи отделна глава „Защитени зони”, което да съдържа записка с основните характеристики на зоните (площ, климатична, петрографска, почвена и др. характеристика на района, анализ и справка в табличен вид за проектираните залесявания по дървесни видове, проектираните възобновителни и отгледни сечи по дървесни видове, сегашен състав на насажденията и видове, подходящи за месторастенето в засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ, разпределението на засегнатата от зоните по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие площ по дървесни видове преди и след изпълнението на проектираните лесовъдски мероприятия, предвидени в плана, данни от таксация на дивеча и перспективите за достигане на оптималните дивечови запаси за основния и съпътстващи видове дивеч, съгласно ловностопанския план, проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари (бариерни и лесокултурни прегради, минерализовани ивици и път за противопожарна техника) и ловностопански (дивечови сечища и просеки) мероприятия.

При описанието на биологичното разнообразие да се използва наличната информация от доклада за ГВКС.

За идентифициране на насажденията да се използва номенклатурата на кодовете от „Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България”, като същите се записват в полето за определяне на категорията „защитни и рекреационни гори, и гори в защитени територии”, и имат тежест след защитените територии. При наличие на информация, да се опишат и защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по Закона за защитените територии и в земеделските територии.

Да се разработи и глава за еколого-икономическия ефект от горскостопанското планиране.

Да се разработи и глава за водоохранните горски територии.

В плана да се направи анализ на икономическия ефект от изпълнението на предвидените в него мероприятия.

8. Съдържание на горскостопанския план

Горскостопанският план на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара” да се разработи както следва:

Том I. Обяснителна записка на плана.

Том ІІ. Приложения към записката - таблици за таксационна характеристика, протоколи, списъци, и др.

Том ІІІ. Извадка от плана за мерките и мероприятията за опазване на горските територии от пожари, вкл. и карти в М 1: 25 000.

Том ІV и следващи - таксационни описания с отразени проектирани горскостопански мероприятия.

Към том I и II да се приложат:

-карта на типовете горски месторастения в подходящ мащаб,

-карта на видовете гора в подходящ мащаб;

-карта на местообитанията от европейска значимост в България,

-почвена карта в подходящ мащаб;

-петрографска карта в подходящ мащаб;

-карта на землищата в подходящ мащаб,

-карта на картните листове в подходящ мащаб;

-карта на санитарното състояние на гората в подходящ мащаб,

-карта на горските територии със защитни и специални функции в подходящ мащаб;

-карта с насоките на стопанисване от горскостопанския план за ТП Държавно ловно стопанство Паламара”- М 1:10 000,  с нанесени хоризонтали;

-карта по видове собственост с нанесени имотни граници за ТП Държавно ловно стопанство Паламара”- М 1:10 000, като за номерация на имотите се използват последните три цифри на съответния имот.

-карта на проектираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от пожари - М 1: 25 000,

-карта на горите с висока консервационна стойност в М 1:25 000;

-баланс на горските територии - 1-7 ГФ, вкл. и по видове гори и, по собственост и по общини.

-предложение за строителство на пътища;

-предложение за сградостроителство;

-ведомост за противопожарните дялове (извадка от инвентаризацията).

-кратки записки по ГСУ.

На таксационните описания освен идентификатора на ВКС по смисъла на Наредба №18 да се посочи и номера по доклад за сертификация на ДГС.

На таксационните описания в белови вид да бъде записана буквата (цифрата) на подотдела, от които е произлязъл, както и номера на имота (имотите), който(които) географски засича(т) съответния подотдел. Към съдържанието на горскостопанския план да се приложи списък на сеченията на подотдели с имоти с техните атрибутни данни. Докладът на горите с ВКС да се включи в обяснителната записка на ГСП.

При констатиране на несъответствия с картата на възстановената собственост или кадастралната карта в резултат на явни фактически грешки към записката да се приложи списък на засегнатите имоти в горски територии по землища и собственост.

Картите на планираните мероприятия да се представят на PDF формат. Да се нанесат върху горскостопанските карти технико-укрепителните съоръжения.

Горскостопанският план да се разработи в четири екземпляра записка - по един за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, Североизточно държавно предприятие гр.  Шумен, Регионална дирекция на горите Шумен и за Изпълнителна агенция по горите и комплект карти в три екземпляра - по един за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, за РДГ Шумен и за Североизточно държавно предприятие гр.  Шумен.

Работният проект за сечите и залесяванията - таксационните описания да се представят на СЦДП на електронен носител.

На хартиен носител работният проект за сечите и залесяванията да се представи в три екземпляра - за ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”, за Регионална дирекция на горите Шумен и за Изпълнителна агенция по горите.

Структурата, номенклатурите и формата на цифровата графична и атрибутна база данни от инвентаризацията на горските територии да са съобразени с файловия формат, предвиден в Наредба №20/18.11.16 год. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, и да се представят на възложителя и на магнитен носител, придружен с програмния продукт за работа с нея.

Програмния продукт за работа с графичната и атрибутна база данни на ГТ да има възможност за генериране на отчетните форми за баланса на горските територии по неограничен брой критерии и генериране на неограничен брой и вид справки по неограничен брой критерии.

Специални изисквания съгласно Протокол от разглеждане на заданието от 19.05.2019 г.

-Изпълнителят на ГСП да предостави на съответното териториално поделение  и СИДП базата данни от утвърдения ГСП, съдържаща се в таксационните описания на подотделите, във формат Microsoft Excel;

-В таксационните описания на подотделите да бъдат вписани кадастралните номера на имотите в които попадат. Същите да бъдат въведени и в електронните карти на GPS устройствата;

-Да се запазят границите, площта и номерацията на подотделите, определени за гори във фаза на старост (ГФС);

-Да се изработят карти, в които да бъдат отразени горите във фаза на старост и представителните образци от естествени екосистеми;

-В таксационните описания да бъдат описани всички гори с висока консервационна стойност (ВКС);

-Ако по време на теренната работа при инвентаризация на ловностопанските райони се установят неточности и грешки в границите им, своевременно да бъдат уведомявани директорите на стопанствата, за да предприемат необходимите действия за отстраняването им, до приключване на теренните работи;

-Да се изготви и представи в СИДП екземпляр от ловностопанския план с прилежащите карти.

9. Срокове за планиране

Горскостопанският план на ТП Държавно ловно стопанство „Паламара”

да се разработи при едноетапно планиране в следните указателни срокове:

9.1.Теренно - проучвателни работи - май-октомври 2021 год.

9.2.Камерална работа и представяне плана за приемане от възложителя - октомври 2021 - май 2022 год.

9.3.При представяне на плана на възложителя, същият се предоставя и в цифров вид.

9.4.Представяне плана на инвеститора с всички приложения - в 30 дневен срок от утвърждаване на протокола от експертния технико-икономически съвет при Изпълнителна агенция по горите за приемане на плана и протокола от проведеното за тази цел съвещание в района на стопанството.

10. Справка за видовете дейности и категории на трудност за изработка  на горскостопанския план

10.1. Теренно-проучвателни работи

10.1.1. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота до 0.5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.2. Устройство и планиране на дейности в насаждения с пълнота от 0.5 до 1.0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране.

10.1.3. Устройство и планиране на дейности в зрели насаждения, чийто запас се определя по математико-статистически методи.

10.1.4. Устройство на насаждения, чийто запас се определя чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. и лесонепригодни площи.

10.1.5. Устройство на незалесени горски територии.

10.1.6. Планиране на дейности в залесени горски територии, извън тези по предходните позиции.

10.1.7. Ограничаване на терена на границите на високостъблените сечнозрелите насаждения.

10.1.8. Ограничаване на терена на границите на обекта за изработване на горскостопански план.

10.1.9. Установяване и картиране на горски типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.1.10.Актуализиране на горски типове месторастения и/или определяне на видовете, подходящи за месторастенето.

10.2. Обработване на информацията.

10.2.1. Създаване и обработване на атрибутна база данни.

10.2.2. Създаване на графична база данни.

10.2.3. Описание на установени типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие.

| № | категория трудност | горски територии -държавна собственост |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | 19568,6 |
| 2. | II | 4318,4 |
| 3. | III | 896,5 |
| 4. | IV | 102,5 |
|  | общо | 24886,0 |

| № | Категория на сложност | Обем | Категория на трудност |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |
|  |  | ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха | Площ, ха |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |  |
| 1 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота до 0,5, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 256,7 | 228,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения с пълнота от 0,6 до 1,0, чийто запас се определя чрез пълно клупиране | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Инвентаризация и планиране на дейностите в зрели и презрели високостъблени насаждения, чийто запас се определя чрез математико-статистически методи | 1 101,8 | 949,9 | 124,3 | 27,6 | 0,0 |  |
| 4 | Инвентаризация и планиране на дейностите в млади и дозряващи насаждения, чийто запас се определя чрез таблични методи | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.2 Ограничаване на терена на границите на подотделите, предвидени за провеждане на възобновителни сечи | 1370,8 | 1190,2 | 153,0 | 27,6 | 0,0 |  |
| 6 | 6.3.Инвентаризация на насаждения, държавна собственост, чийто запас се определя, чрез таксационни описания и опитни таблици, вкл. клекови формации и лесопригодни площи | 22260,2 | 17313,3 | 3 990,9 | 857,8 | 98,2 |  |
| 7 | 7.3. Инвентаризация на незалесени горски територии, държавна собственост | 1255 | 1065,1 | 174,5 | 11,1 | 4,3 |  |
| 8 | Планиране на дейности в залесени и незалесени горски територии извън случаите по т. 1 до т.4 включително, определени с горскостопанския план | 15 044,5 | 15 044,5 |  |  |  |  |
| 9 | 9.3. Ограничаване границите на обекта за изработване на горскостопански план, природните паркове и на отделите, за горски територии, държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО | 24886 | 19568,6 | 4 318,4 | 896,5 | 102,5 |  |
| 10 | 10.3. Установяване и картиране на горските типове месторастения и на почвената ерозия, с определяне на видовете, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 498 | 498 |  |  |  |  |
| 11 | 11.3. Актуализиране на типовете горските месторастения и/или определените видове, подходящи за месторастенето, при планиране в горските територии, държавна собственост | 24331 | 24331 |  |  |  |  |
| 12 | При лесистост на общините, в чийто обхват попада горската териториална единица от 41 до 60%, цените по точки от 1 до 9 за инвентаризация и планиране се увеличават с К=1.1; а при лесистост до 40% - К=1.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.3. Създаване на атрибутна база данни и нейната обработка, при планиране в горските територии, държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |  |
| 14 | 14.3. Създаване на графична база данни, при планиране на горските територии, държавна собственост | 24886 | 24886 |  |  |  |  |
|  | Общо за атрибутна и графична база данни |  |  |  |  |  |  |
| 15 | При обработка на данни за три и повече общини, цената за създаване на графична и атрибутна база данни се умножава с коефициент К=1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | При обособяването на повече от 10 условни стопански класа, цената за създаване на атрибутната база данни се умножава с коефициент К=1.10, а при повече от 15 - с К=1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | При средна площ на таксираните подотдели от 3.0 до 5.0 ха, цените за инвентаризация и планиране в горските територии се увеличават с К=1.1, а при средна площ по-малка от 3.0 ха, с К=1.20 за случаите от т. 1 до т.9 и за т.14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.3. За описване на установени и картирани типове горски местообитания по Закона за биологичното разнообразие, при планиране в горските територии, държавна собственост | 576,70 | 576,7 |  |  |  |  |

ОБЕМ И СТОЙНОСТ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПРОЕКТАНТСКИТЕ РАБОТИ

Инвентаризацията на горските територии да се извърши върху 26521 ха, а горскостопанският план за горските територии-държавна собственост да се изработи върху 24886 ха. Ловностопанският план да се изработи върху площ 109243.1 ха + 1470.4 (от ДГС „Суворово“) = 110713.5 ха, в това число 26520.6 ха+489.4 ха= 27010 ха  са горски територии, а

82722.5 ха + 981 ха (от ДГС „Суворово“) = 83703.5 ха са земеделски територии. Стойността на проектантския хонорар, изчислен по съгласно Заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, възлиза на 433 317.89 лв. без ДДС общо за горските територии върху територията на стопанството.

В тази сума е включена и цената за ловностопанско планиране, която е  87 180.26 лв. без ДДС.

Инвеститор на инвентаризацията, ловностопанския план и на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари е Изпълнителна агенция по горите, а СИДП  гр.  Шумен  за горскостопанския план.

Приложение №1

Списък на зрелите и презрелите насаждения, запасът на които ще се определи чрез пълно клупиране

Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№194 в, и; 198 а, в; с обща площ 55.1 ха, в това с пълнота 0.1-0.5 са 55.1 ха - първа категория.

Липов стопански клас - подотдел: № 2007 о; с площ 0.4 ха, в това с пълнота 0.6-0.8 са 0.4ха – първа категория.

Церов стопански клас - подотдели: №№17 п, т; 62 в, е, в; 106 а; 109 з; 115 г; 121 г; 157 г; 169 г; 178 д; 194 д; 195 г; 196 а; 219 г, д; 1002 и; 1005 а; 1007 в; 1076 ж, и; с обща площ 206.3 ха, в това число с пълнота 0.1-0.5 са 199.9 ха - 171.2 ха са първа категория и 28.7 ха са втора категория. С пълнота 0.6-1.0 са 6.4 ха - първа категория.

Широколистен стопански клас

Тополи - подотдели: №№ 6 в; 30 в; 150 ж; 241 о, ф; 435 о, п; 1041  р; 1072 а; с обща площ 7.2 ха,  първа категория, в това число с пълнота 0.1-0.5 са  1.7 ха и с пълнота 0.6-1.0 са 5.5 ха.

тополи

Общата площ за пълно клупиране е 269.0 ха, в това число с пълнота 0.1-0.5 са 256.7 ха - първа категория са 228.0 ха, и втора категория са 28.7 ха. С пълнота 0.6-1.0 са 12.3 ха - първа категория.

Списък на зрелите насаждения, запасът на които ще бъде определен по метода на Битерлих

Дъбов високобонитетен стопански клас - подотдел:  №193 г; с  площ 10.4 ха първа категория.

Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - подотдели: №№ 157 в; 184 б; 193 д; с обща площ 41.3 ха, в това число първа категория са 37.2 ха;   и трета категория са 4.1 ха.

Липов стопански клас - подотдели: №№ 67 д; 2007 л, м; 2009 а; 2010 д; 2011 б,в; 2023 в; 2024 а; 2031 а, б; 2037 а; с обща площ 163.6 ха, в това число първа категория са 144.1 ха;  и втора категория са 19.5 ха.

Широколистен високостъблен стопански клас - подотдели: №№184 а; 185 а, ж; с обща площ 38.5 ха, в това число първа категория са 22.0 ха;  и трета категория са 16.5 ха.

Церов стопански клас - подотдели: №№ 109 ж, 116 г, 131 е, 157 б, 161 а, б,  г, 184 в, 185 г, 219 в, 220 а, 222 а, 240 а, 1002 б, в, г, ж, з, 1003 а, в, е, з, 1004 а, б, в, г, д, 1005 в, г, д, е, ж, 1006 б, в, г, 1007 а, б, 1008 а, б, в, 1009 а, б, в, г, 1010 а, б, в, г, 1011 а, б, в, 1012 а, 1056 л, 1076 з, 1085 з, 2044 е;  с обща площ 848.0 ха, в това число първа категория са 736.2 ха; втора категория са 104.8 ха и трета категория са 7.0 ха.

Общата площ на зрелите насаждения за които запасът ще бъде определен по метода на Битерлих е 1101.8 ха, в това число първа категория са 949.9 ха;  втора категория са 124.3 ха, и трета категория са 27.6 ха.

Приложение №2

Гори във фаза на старост съгласно Заповеди: РД 49-421/02.11.2016 и РД-49-493/13.12.2016 год. от Изпълнителния Директор на ИАГ.

| # ДЛС Паламара, ГСП (ЛУП) 2012г., Общо 8.3 ха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подотдел | Местообитание | Възраст | Площ, ха |
| BG0000106 Хърсовска река |  |  | 8.3 |
| 140-е | 91M0 | 80 | 1.9 |
| 142-а | 91M0 | 80 | 6.4 |

# Списък, съгласно заповед №50/07.02.2020 год.

на определените гори във фаза на старост и представителни образци на естествените екосистеми, съгласно изискванията на индикатори 6.5.1. - 6.5.6. от Националния стандарт за отговорно управление горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) от 16.08.2017г.

| Гори във фаза на старост |  | Представителни образци (Горски територии, оставени без каквито и да е планирани и провеждани дърводобивни мероприятия) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поне 5 % от общата площ на горските територии в стопанството |  | Поне 10 % от общата площ на горските територии в стопанството |  |
| Отдели и подотдели: | Площ, ха | Отдели и подотдели: | Площ ха |
|  |  | 6 д | 1.2 |
|  |  | 6 е | 2.0 |
| 17 п | 27.2 | 17 п | 27.2 |
| 17 р | 10.4 | 17 р | 10.4 |
| 17 с | 22.4 | 17 с | 22.4 |
| 17 т | 23.4 | 17 т | 23.4 |
| 17 ч | 4.4 | 17 ч | 4.4 |
| 43 д | 2.8 | 43 д | 2.8 |
| 54 в | 14.6 | 54 в | 14.6 |
| 54 г | 4.1 | 54 г | 4.1 |
| 54 е | 0.9 | 54 е | 0.9 |
|  |  | 54 ж | 3.8 |
| 54 к | 5.9 | 54 к | 5.9 |
| 55 в |  | 55 в | 5.2 |
| 55 д | 14.4 | 55 д |  |
| 57 г | 13.1 | 57 г | 13.1 |
| 57 е | 0.3 | 57 е | 0.3 |
| 58 в | 18.1 | 58 в | 18.1 |
| 60 а | 10.5 | 60 а | 10.5 |
| 66 и | 0.7 | 66 и | 0.7 |
| 67 в | 18.9 | 67 в | 18.9 |
| 67 г | 13.6 | 67 г | 13.6 |
| 78 а | 27.4 | 78 а | 27.4 |
| 79 а | 19.5 | 79 а | 19.5 |
| 80 а | 18.2 | 80 а | 18.2 |
|  |  | 80 б | 3.0 |
| 80 в | 17.8 | 80 в | 17.8 |
| 80 г | 26.9 | 80 г | 26.9 |
| 81 б | 3.3 | 81 б | 3.3 |
| 81 в | 0.4 | 81 в | 0.4 |
| 81 г | 13 | 81 г | 13 |
|  |  | 81 д | 1.6 |
|  |  | 133 в | 2.9 |
| 135 а | 10.7 | 135 а | 10.7 |

| 140 е | 1.9 | 140 е | 1.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 140 з | 1.9 |
| 142 а | 6.4 | 142 а | 6.4 |
| 151 г | 1 | 151 г | 1 |
|  |  | 154 а | 1.1 |
| 154 б | 8.3 | 154 б | 8.3 |
| 157 б | 7 | 157 б | 7 |
| 157 в | 4.1 | 157 в | 4.1 |
| 157 г | 21.2 | 157 г | 21.2 |
| 157 д | 4.2 | 157 д | 4.2 |
|  |  | 159 г | 4.2 |
| 161 ж | 17.8 | 161 ж | 17.8 |
| 165 ф | 0.6 | 165 ф | 0.6 |
| 181 д | 3.7 | 181 д | 3.7 |
| 184 а | 22 | 184 а | 22 |
| 184 б | 11.1 | 184 б | 11.1 |
| 184 в | 27.5 | 184 в | 27.5 |
| 185 г | 13.4 | 185 г | 13.4 |
| 190 е | 2.1 | 190 е | 2.1 |
| 193 в | 3.9 | 193 в | 3.9 |
| 193 г | 10.4 | 193 г | 10.4 |
| 193 д | 26.1 | 193 д | 26.1 |
| 198 а | 18.1 | 198 а | 18.1 |
| 198 б | 16.5 | 198 б | 16.5 |
| 198 в | 12.3 | 198 в | 12.3 |
| 198 г | 13.4 | 198 г | 13.4 |
| 198 д | 17 | 198 д | 17 |
| 218 д | 3.3 | 218 д | 3.3 |
| 219 в | 14.5 | 219 в | 14.5 |
| 219 г | 6.9 | 219 г | 6.9 |
|  |  | 2206 | 21 |
| 221 г | 17.6 | 221 г | 17.6 |
| 284 е | 1.7 | 284 е | 1.7 |
|  |  | 284 ж | 9.7 |
|  |  | 285 а | 5.5 |
|  |  | 285 б | 26.4 |
|  |  | 286 а | 6.5 |
|  |  | 286 6 | 21.9 |
|  |  | 287 а | 4.3 |
|  |  | 287 б | 4.8 |
|  |  | 288 а | 7.7 |
|  |  | 288 в | 14.7 |
| 288 г | 22.1 | 288 г | 22.1 |
| 289 а | 21.6 | 289 а | 21.6 |
| 289 б | 11.4 | 289 б | 11.4 |
| 289 в | 12.6 | 289 в | 12.6 |
| 289 г | 12.7 | 289 г | 12.7 |
|  |  | 290 а | 1.2 |
|  |  | 291 а | 4.5 |
|  |  | 291 б | 14.2 |

| 291 в | 20.2 | 291 в | 20.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 291 г | 5.3 | 291 г | 5.3 |
|  |  | 292 а | 1 |
|  |  | 292 б | 28.8 |
| 292 в | 8.7 | 292 в | 8.7 |
| 292 г | 8.3 | 292 г | 8.3 |
| 293 а | 2.1 | 293 а | 2.1 |
| 293 б | 7.5 | 293 б | 7.5 |
| 294 а | 1.6 | 294 а | 1.6 |
|  |  | 294 б | 0.6 |
| 294 и | 3.4 | 294 и | 3.4 |
| 422 е | 7.9 | 422 е | 7.9 |
| 422 к |  | 422 к | 4.6 |
| 1011 б | 11.3 | 1011 б | 11.3 |
| 1041 о | 6.8 | 1041 о | 6.8 |
| 1045 а | 6.1 | 1045 а | 6.1 |
|  |  | 1046 а | 12.4 |
|  |  | 1066 д | 5.5 |
|  |  | 1071 а | 4 |
|  |  | 1071 6 | 0.3 |
| 1073 г | 7.1 | 1073 г | 7.1 |
|  |  | 1074 б | 3.8 |
|  |  | 1075 г | 10.4 |
|  |  | 1075 е | 1.8 |
|  |  | 1075 ж | 5.8 |
|  |  | 1075 з | 1.6 |
|  |  | 1075 и | 5.7 |
|  |  | 1075 л | 1.2 |
|  |  | 1075 о | 11.1 |
|  |  | 1075 п | 4.4 |
|  |  | 1075 р | 2.4 |
|  |  | 1076 в | 6.5 |
|  |  | 1077 б | 8.9 |
|  |  | 1081 ж | 3.4 |
|  |  | 1081 з | 2.2 |
|  |  | 1081 о | 2.3 |
|  |  | 1084 п | 7.3 |
|  |  | 1088 б | 10.6 |
|  |  | 1104 д | 1.2 |
|  |  | 1107 г | 1.8 |
|  |  | 1107 и | 0.6 |
|  |  | 1107 к | 0.2 |
| 2006 м | 10.4 | 2006 м | 10.4 |
| 2008 а | 13.9 | 2008 а | 13.9 |
| 2008 б | 13.6 | 2008 б | 13.6 |
| 2008 ж | 4 | 2008 ж | 4 |
| 2008 п | 3.6 | 2008 п | 3.6 |
| 2008 р | 1.2 | 2008 р | 1.2 |
| 2008 с | 0.7 | 2008 с | 0.7 |

| 2008 ш | 0.1 | 2008 ш | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 в | 16.1 | 2009 в | 16.1 |
| 2009 ж | 1.8 | 2009 ж | 1.8 |
| 2012 г | 23.8 | 2012 г | 23.8 |
| 2012 н | 1.1 | 2012 н | 1.1 |
|  |  | 2013 г | 9.3 |
| 2013 д | 7.3 | 2013 д | 7.3 |
| 2016 б | 4.2 | 2016 б | 4.2 |
| 2016 в | 10.3 | 2016 в | 10.3 |
| 2016 п | 0.4 | 2016 п | 0.4 |
| 2016 р | 11 | 2016 р | 11 |
|  |  | 2021 б | 14.2 |
| 2022 д | 2.7 | 2022 д | 2.7 |
| 2023 г | 19 | 2023 г | 19 |
| 2024 з | 8.7 | 2024 з | 8.7 |
| 2025 б | 28.9 | 2025 б | 28.9 |
| 2025 г | 19.5 | 2025 г | 19.5 |
|  |  | 2025 к | 1.5 |
| 2026 д | 9 | 2026 д | 9 |
| 2026 и | 6.4 | 2026 и | 6.4 |
| 2026 л | 1.3 | 2026 л | 1.3 |
|  |  | 2026 м | 0.2 |
|  |  | 2027 з | 0.4 |
|  |  | 2027 и | 0.8 |
|  |  | 2027 к | 2.3 |
| 2029 а | 1.7 | 2029 а | 1.7 |
| 2029 б | 0.7 | 2029 б | 0.7 |
| 2029 в | 1.1 | 2029 в | 1.1 |
| 2029 з | 6.5 | 2029 з | 6.5 |
|  |  | 2029 и | 5.5 |
| 2029 к | 19.9 | 2029 к | 19.9 |
| 2029 н | 20.9 | 2029 н | 20.9 |
|  |  | 2029 р | 1.7 |
| 2031 л | 13.6 | 2031 л | 13.6 |
| 2031 н | 22 | 2031 н | 22 |
| 2031 п | 18.4 | 2031 п | 18.4 |
| 2038 у | 24.7 | 2038 у | 24.7 |
| 2038 ф | 9.3 | 2038 ф | 9.3 |
| 2038 х | 17.6 | 2038 х | 17.6 |
|  | 1218.8 |  | 1564.6 |
| % от общата залесена площ 23627 ха. | 5.2 | % от общата залесена площ 23627 ха. | 6.6 |
| % от площта на естествените гори 15215 ха. | 8.0 | % от площта на естествените гори 15215 ха. | 10.3 |

Приложение №3

1.Със Заповед №1098/10.10.2016 г. на ИАГ се учредява безсрочен сервитут в полза на юридическо лице, върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, с обща площ на сервитутната зона 3,474 дка за изграждане и обслужване на подземен водопровод Ф 145 мм за обект „Подсилване и реконструкция на водоснабдителна система Каолиново и кв. Кус чрез включване на втори тръбен кладенец гр. Каолиново и реконструкция на съществуващата водоснабдителна система”. Засяга се залесена и незалесена площ в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Паламара“ към ДП „Североизточно държавно предприятие“ - Шумен, представляваща поземлени имоти в горски територии- частна държавна собственост с номера, както следва:

000133 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,205 дка, отдел 1, подотдел „а”. Имотът попада в част от отдел 1 подотдел „а“ по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”. Поземлен имот с номер 000065, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 002-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

000136 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 1,088 дка, отдел 1, подотдел „6”.Имотът попада в част от отдел 1 подотдел „а“ по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“.  Поземлен имот с номер 000105, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 003-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

000138 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,615 дка, отдел 2, подотдели „6”, „в”. Имотът попада в част от отдел 2 подотдел „д“ по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара". Поземлен имот с номер 000105, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 003-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

006103 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,489 дка, отдел 6, подотдел „1”. Имотът е образуван от имот № 040002, съгласно скица-проект № 1(02226/20.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Каолиново. Имотът попада в част от отдел 6 подотдел „2” по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”. Поземлен имот с номер 040002, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 004-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

040206 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,194 дка, отдел 6, подотдел „1”. Имотът попада в част от отдел 6 подотдел „2” по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ Поземлен имот с номер 040156, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 005-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

040207 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,314 дка, отдел 6, подотдели „1”, „в”. Имотът е образуван от имот № 040156, съгласно скица-проект №  г., издадена от Общинска служба по земеделие - Каолиново. Имотът попада в част от отдел 6 подотдели „д , по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара". Поземлен имот с номер 040156, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 005-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

040208 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,200 дка, отдел 6, подотдели „г”, „д“. Имотът е образуван от имот № 040156, съгласно скица-проект № г., издадена от Общинска служба по земеделие - Каолиново. Имотът попада в част от отдел 6 подотдели „е”, „ж“ по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара". Поземлен имот с номер 040156, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 005-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

040209 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,059 дка, отдел 5, подотдел „г". Имотът е образуван от имот № 040156, съгласно скица-проект № 1(02222/20.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Каолиново. Имотът попада в част от отдел 5 подотдел „д“ по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ Поземлен имот с номер 040156, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 005-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново;

040212 в землището на гр. Каолиново с ЕКАТТЕ 36079, община Каолиново, площ на имота 0,310 дка, отдел 6, подотдел „а”, в местността „Месмала”. Имотът е образуван от имот № 040165, съгласно скица-проект № 102221/20.07.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Каолиново. Имотът попада в част от отдел 6 подотдел „3” по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”. Поземлен имот с номер 040165, от който е образуван проектния имот, е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 006-16/12.05.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Каолиново.

2. На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 77, ал. 3 от Закона за горите, с Решение № 2-ll-1 от Протокол №2/04.08.2017 г. на комисията в Изпълнителна агенция по горите по чл. 74, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, регистрирано в Министерство на земеделието, храните и горите с рег. индекс РД 49-171/04.08.2017 г., е променено предназначението на поземлени имоти в горски територии частна държавна собственост, с обща площ 163,207 дка, за „ПСД - Пречиствателна станция към свинекомплекс”, разположена в поземлен имот с номер 057006 в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево и за „ПСД Свинекомплекс”, разположен в поземлен имот с номер 057007 в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево.

Поземлен имот с номер 057007 в землището на с. Каравелово с ЕКАТТЕ 361 94, община Никола Козлево, с площ 145,726 дка (сто четиридесет и пет декара седемстотин двадесет и шест квадратни метра), в местността „М. ДОМУЗЧИЯТА”. В имота има 95 сгради, собственост на „Тетрахиб” ЕАД, съгласно скица ЛФ  г., издадена от Общинска служба по земеделие - Никола Козлево. Имотът попада в отдел 202, подотдел „7” по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара".  Имотът е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № издадено от Общинска служба по земеделие -Никола Козлево, с приложена към него, като неразделна част, скица № 1 1 1/21 . 1 1.2016 г.

Поземлен имот с номер 057006 в землището на с. Каравелово с ЕКАТТЕ 36194 община Никола Козлево, с: ПЛОЩ 17,481 дка (седемнадесет декара четиристотин осемдесет и един квадратни метра), в местността „М. ДОМУЗЧИЯТА“. В имота  има 5 сгради, собственост на „Тетрахиб” ЕАД, съгласно скица № КО 1395/24.07.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Никола Козлево. Имотът попада в отдел 202, подотдел „7” по Горскостопански план от 2012 г. на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”, съгласно становище, но в Изпълнителна агенция по горите с писмо с рег. индекс ИАГ-2668/09.02.2017 г. Имотът е частна държавна собственост, съгласно удостоверение с изх. № 336/29.12.2016 г., издадено от Общинска служба по земеделие - Никола Козлево, с приложена към него, като неразделна част, скица № К02112/21.11.2016 г.

Поземлените имоти с променено предназначение, съгласно приложените скици остават частна държавна собственост, като „ТЕТРАХИБ” АД е необходимо да предприеме действия по включването им в съответните територии, съгласно чл. 8 от Закона за устройство на територията.

3. На основание чл. 73, ал. 1, т. 1, чл. 77, ал. 1, ал. 2 и ал. З, чл. 78, ал. 1 и ал. 2, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, чл. 86, ал. 5 и ал. 6 от Закона за горите (ЗГ) и постъпило в РДГ Шумен, заявление по образец с вх. № РДГ 16-З47З/15.05.2О19 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия от юридическо лице с инвестиционно предложение: ферми за отглеждане на животни - „Ферми за отглеждане на риба и фазани“, разположени в землищата на с. Венец и с. Осеновец, община Венец, област Шумен, и местоположение: поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост, в землищата на с. Венец и с. Осеновец , община Венец, област Шумен:

се Променя предназначението на поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатори 10642.35.7, с площ 13,166 дка и 10642.35.105, с площ 3,127 дка, и двата имота в землището на с. Венец, община Шумен, област Шумен, с обща площ 16,293 дка / стар номер и на двата имота 035004, ЕКАТТЕ 10642, с площ 17,199 да / и поземлени имоти с идентификатори 54119.42.21, с площ 20,882 дка, 54119.42.24, с площ 3,633 дка и 54119.42.25, с площ 2,044 дка, и трите имота в землището на с. Осеновец, общ. Венец, обл. Шумен, с обща площ 26,559 дка / стар номер и на трите имота 042014, ЕКАТТЕ 54119, с площ 29,074 ха / за обекти „Ферми за отглеждане на риба и фазани/.

В следствие на промени състоящи се в преминаването на картиране и придружаваща документация от КВС към Общинска служба по земеделие - община Венец в Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Шумен и след разделянето на поземлени имоти с номера :

- 35004, ЕКАТТЕ 10642, с площ 17,199 дка, в землището на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен на поземлени имоти с идентификатори 10642.35.7, с площ 13,166 дка и 10642.35.105, с площ 3,127 дка, с обща площ 16,293 дка

/ извадена е площта на асфалтиран горски път/,

- 042014, ЕКАТТЕ 54119, в землището на с. Осеновец, общ. Венец, обл. Шумен, с площ 29,074 дка на поземлени имоти с идентификатори 54119.42.21, с площ 20,882 дка, 54119.42.24, с площ 3,633 дка и 54119.42.25, с площ 2,044 дка, с обща площ 26,559 дка / извадена е площта на асфалтиран горски път/.

Имотите са частна държавна собственост, съгласно актове за държавна собственост, пет на брой : № 3124 / 05.04.2019 г. за поземлен имот с идентификатор 10642.36.105, № З 123 / 05.04.2019 г. за поземлен имот с идентификатор 10642.35.7, № 3127/09.04.2019 г. за поземлен имот 54119.42.21, № 3125/09.04.2019 г. за поземлен имот 54119.42.24 и № З 126/09.04.2019 г. за поземлен имот 54119.42.25.

В поземлен имот с идентификатор 54119.42.21 има четири масивни, непреместваеми сгради, водоснабдени и електроснабдени, собственост на „Еколес Венец“ ЕООД от 04.12.2017г.

Имотите попадат в подотдели 1017 „4”, „5”, „6”, „7“, „9”, „м“ и „12” , 1018 „2”, „3”, „б“, „ж“, 1020 „а“, „1“, „2“, 1021 „4“, „е", „к”, 1022 „3”, „м“ по Горскостопански план на ТП ,ДЛС Паламара“ с. Венец от 2012 г.

Площта с променено предназначение остава частна държавна собственост, като юридическото лице, е необходимо да предприеме действия по закупуването й по реда на чл. 79 от Закона за горите, след заплащане на цената за промяна на предназначението.

4. С Договор №105/18.06.2019г. и Заповед №РД 49-121/13.05.2019 г. се учредява в полза на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, с обща площ на сервитутната зона 159.829 дка (сто петдесет и девет декара осемстотин двадесет и девет квадратни метра), за изграждане и обслужване на трасе на газопровод за обект. „Разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Засягат се горски територии в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“ както следва:

-имот 000129 в землището на с. Близнаци с ЕКАТТЕ 04430, община Хитрино, област Шумен с площ на имота 14.785 дка, в местността: „Карши Екинлик“. Площта на сервитутната зона е в размер на 0.733 дка - 2196 ч; - част по Горскостопански план от 20 12 г.

-000153 в землището на с. Сливак с ЕКАТГЕ 67283, община Хитрино. област Шумен.Площта на сервитутната зона е в размер на 1.002 дка - подотдел: № 2196 - 22; по Горскостопански план от 20 12 г.

-000318 в землището на с. Тервел с ЕКАТТЕ 72285, община Хитрино, област Шумен,  с площ на имота 24.909 дка, в местността: „Саръ меше“. Площта на сервитутната зона е в размер на 3.060 дка - подотдел: № 2034 р; по Горскостопански план от 20 12 г.

-000319 в землището на с. Тервел с ЕКАТТЕ 72285, община Хитрино. област Шумен, с площ на имота 0.463 дка. местност: Саръ меше. Площта на сервитутната зона е 0,054 дка – подотдел 2034 р; по ГСП от 2012 год.

-000326 в землището на с. Тервел с ЕКАТТЕ 72285, община Хитрино. област Шумен, с площ на имота 12.906 дка, в местността: „Саръ меше“.

Площта на сервитутната зона е в размер на 1.911 дка - подотдел: № 2034 р; по Горскостопански план от 2012 г.

Приложение №4

Подотдели топола изсечени на 100 % през десетилетието

1041/к - 0,5 ха - 2015 г.

1041/л - 0,1 ха - 2015 г.

1041/п - 0,8 ха - 2015 г. и 2016 г.

1061/а - 1,8 ха - 2016 г.

1062/в - 2,2 ха - 2016 г. и 2017 г.

2037/н - 1,6 ха - 2016 г.

150/ж - 0,2 ха - 2017 г.

150/з - 0,4 ха - 2017 г.

241/б - 4,8 ха - 2017 г.

1060/а - 0,7 ха - 2017 г.

2042/б - 1,5 ха - 2017 г.

Подотдели с изведени принудителни сечи - 100 %

189/в - смърч - 0,4 ха - 2017 г. санитарна 100%

216/г - смърч - 0,2 ха - 2018 г. санитарна 100%

1107/д - чб -3,9 ха - 2018 г. принудителна 100%

1107/е - чб - 0,1 ха -2018 г. принудителна 100%

1107/ж - чб - 0,3 ха - 2018 г. принудителна 100%

49/е - чдб - 1,5 ха - 2018 г. санитарна 100%.