 [image: image2.png]* X %
*

*
***

* % %



                                                   [image: image3.png]


                                      [image: image4.png]


                             

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                                        НАЦИОНАЛНА
ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ                                 ОКОЛНА СРЕДА 2007 –2013                                       СТРАТЕГИЧЕСКА

      Инвестираме във вашето бъдеще                           Решения за по-добър живот                                        РЕФЕРЕНТНА РАМКА2007-2013

ПРОЕКТ  ИД-ПП ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, рег. № DIR-5113326-11-113, ДБФП № DIR-5113326-С-008

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за

възлагане на обществена поръчка (публична покана) с предмет: 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНИЯ ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И СПИРАНЕ ЗАГУБАТА НА ОТКРИТИ ТРЕВНИ ХАБИТАТИ  по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци”, 

Договор № DIR-5113326-C-008
Варна

2013 год.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Публичната покана се възлага по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-008. Проектът ще се изпълнява в периода август 2012 -март 2015.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 2 897 723.70 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия. 

Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:

· Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;

· Посетителска инфраструктура и капитално строителство;

· Интерпретация и образователни програми;

· Планиране и оптимизация на управлението.

С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания /тип 6210, 91HO, 91G0, 91Z0 /, видове влечуги /жълтокоремник и смок стрелец/ и земноводни /обикновен тритон и жълтокоремна бумка/. 
В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена  туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат ремонтирани 10 чешми по туристическите маршрути. Ще бъдат реновирани информационните центрове в парка.В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция на маршрута „Природа за всички”.Ще се разработи проект и ще се подготви „Детско-юношески лагер сред природата”.
В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови интерпретативни игри и оборудване - "Smart Guide" и "Таблет-DEL", ще бъдат изработени сувенири с билки от парка,. рекламни материали за представяне на ПП ”Златни пясъци”– преиздаване на брошура за парка (бълг., англ., немски, руски език), плакат, книжка „Екоучилища в действие” и издаване на флаери на различни езици.
В рамките на проекта ще се организират работни срещи с учители за работа с интерпретативни материали, Национална  работна среща с учебни заведения по програмите "Екоучилища" и "Учим за гората". Ще се проведе национален Екофестивал „Златна есен в природен парк „Златни пясъци”.
ІІ. Описание на ПРЕДМЕТА на публичната покана. 

1. Кратко описание на поръчката.

Настоящата обществена поръчката се обявява като публична покана с четири обособени позиции на основание чл. 101а, Глава 8 "А" от Закон за обществените поръчки и е в рамките на проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” по програма "Околна среда 2007-2013".

Предметът на обществената поръчка е Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) - *6210-важни местообитания за орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 62С0 * Понто-сарматски степи.
Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договор  до  31 октомври 2014 год.

Прогнозна стойност на поръчката е   5 000 лв. без включен ДДС  или   6 000 лв. с включен ДДС.

Място на извършване: Територията на ПП „Златни пясъци“, гр. Варна, Област Варна – Община Варна и Община Аксаково, област Добрич – Община Балчик.
2. Цели на поръчката
Извършване на дейности по проучване за устойчиво управление на тревни местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС);
Да се разработи и подготви за прилагане модел за устойчиво управление на тревните местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС) на територията на ПП „Златни пясъци”.

В настоящото проектно предложение са включени 3 поляни (отд. 137/3 (0,5ха),  141/3 (0,5ха) и 132/1 - част (0,9 ха) с цел възстановяване на приоритетното от Директива 92/43/ЕЕС местообитание тип 6210, след съответното изследване, оцененяване на благоприятния природозащитен статус, възможностите за възстановяване на местообитанието и определяне на методите за възстановяване. 

Проектът е насочен към запазване на двата вида местоообитания в благоприятно природозащитно състояние.Ограничаване на сукцесионните процеси в тях и управление на зоогенното натоварване.

ІІІ. [image: image2.png]ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

1. Извършване на дейности по проучване за устойчиво управление на тревни местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС);

1.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности):

І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания.

Да се проведат камерални проучвания на наличните към момента публикации за растителността на Природен парк „Златни пясъци” и по специално на тревните местообитания;

Да се определят външните граници на целевите местообитания чрез картиране на терен;

Да се направи сравнителен анализ на наличните карти на растителността в региона. Да се ползва за базова информация проучването от Плана за управление на парка;

Да се проследи зоогенното натоварване на територията (жив. ед./ха, вида на животните – дребен или едър рогат добитък). Да се отчете наличието на открити водоизточници в района. До каква степен съсредоточаването на паша в определените места ще доведе до допълнително зоогенно натоварване на тези водоизточници. Да се отчете степента на въздействие върху местообитанията. Да се проучи продуктивността на сенокосните ливади. Да се изготви методика или да се използва готова такава. 

ІІ-ри етап: Прилагане на схеми за схема за устойчиво управление на тревни хабитати , която да се актуализира при необходимост;

Да се уточнят предварително избрани територии . Да се разработи примерна схема за работа, която да се актуализира при необходимост;

Да се определят постоянни пробни площи.
ІІІ-ти етап: Провеждане на пълни фитоценологични проучвания.

Да се направи пълно фитоценологично проучване на видовият състав на растителността в целевите територии;

Да се направи оценка на проективното покритие, обилие и срещаемост на видовете (по Браун-Бланке).

ІV-ти етап: Ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на динамиката на видовия състав и актуализация на схемата на изпасване.

Да се извършва ежегодно ревизия на видовия състав и количественото съотношение във фитоценозите в периода на  вегетация;

Да се следят стойностите на индикаторите;

Да се направят сравнителни анализи между постоянните и временните пробни площи.

V-ти етап: Сравнителен анализ на стойностите на индикаторите.
В резултат на сравнителните проучвания и анализи направени през целия период на проекта да се разработи оптимална схема за изпасване.

Схемата ще бъде част от модела за устойчиво управление на тревните местообитания и да може да се прилага и в други площи на парка, заети от същите местообитания. 

1.2. Доклади

Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади  както следва:

Междинни доклади.

В резултат на проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 дни след подписване на договора за изпълнение.
В резултат на проучванията по ІІ-ри етап  да се представи доклад с резултатите в срок до 30 юли 2013 год.

В резултат на проучванията по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 30 септември 2013 год.

В резултат на проучванията по ІV-ти етап да се представи доклад с  резултатите в срок до 31 октомври 2014 год.

В резултат на проучванията по V-ти етап да се представи доклад с  резултатите в срок до 31 октомври 2014 год.

Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Златни пясъци”. 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

За изпълнител на настоящата услуга ще бъде избран участник с доказана професионална квалификация в областта на извършване на проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии.

4.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

4.2.1 Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експерта в извършване на проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии и в сферата на прилагане на консервационни практики, които предлагат да ръководи или да отговаря за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи  квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти. 

Участникът трябва да докаже, че разполага със специалист за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката, като осигури минимум един от следните специалисти: 

Експерт „Ботаника”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология

Стаж по специалността – минимум 3 години;

Експерт „Фитоценология”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология.

Стаж по специалността – минимум 3 години

Експерт „Географски информационни системи”;

Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни. 

Стаж по специалността минимум 3 години.

4.2.2. Участникът трябва да има минимум 1 (един) сключен/изпълнен през последните три години/към датата на подаване на офертата/договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира договор за проучвания в сферата на биоразнообразието. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 

Показатели за оценка и относителната им тежест

(П1): Предложена от участника цена - максимална оценка - 20 точки; 

(П2): Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на договора (под формата на резюме/концепция) - максимална оценка 80 точки.

Определяне на оценките по всеки показател

(П1): оценката по показателя ще се изчислява на база предложена от участниците цена за изпълнение, по следната формула:

                     Минималната предложена цена

(П1) =   ---------------------------------------------------------------- х 20

               Цената, предложена от оценявания участник

(П2): показателят „Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на договора” се формира като сбор от оценките на два подпоказателя:

(П2) = (П2о) + (П2с). Максимален брой точки – 80.

1. Обосновка (П2о) с максимален брой точки 40

2. Стратегия (П2с) – с максимален брой точки 40.

Оценява се представеното от участниците резюме/концепция, съгласно техническата спецификация и посочените по-долу изисквания.

	Показател 
	Максимален брой точки

	2. Обосновка и стратегия на участника (П2) = (П2о) + (П2с).
	80

	2.1. Обосновка на участника (П2о)
	40

	2.1.1. Степен на разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация
	Максимум

20

	Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице ясно обосновано разбиране на изискванията на Възложителя и предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация.
	20

	Участникът добре разбира изискванията на Възложителя, но не предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация, което да надгради на база опит и познания
	15

	Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице не добро разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и не предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация.


	10

	2.1.2. Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватността на предложените мерки за тяхното управление
	Максимум 

20

	Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено и издържано описание на значимите и реалните рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора (включително рискове и предпоставки, които не са посочени в техническата спецификация) и са предложени адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях.
	20

	Идентифицираните рискове и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са сравнително ясни и обосновани, но не са предложение адекватни мерки за управление на рисковете (адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях).
	15

	Идентифицираните рискове, както и мерките за тяхното адресиране са неясни и/или не добре необосновани.

В предложеното резюме/концепция участникът не отчел значими и реални рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора, като в тази връзка не е предвидил съответни мерки за намаляване на ефекта от тях.
	10

	2.2. Стратегия на участника (П2с)
	40

	2.2.1. Съответствие, пълнота и обхват на предложения подход – инструменти, методи и дейности за изпълнение на договора
	Максимум

20

	Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) напълно съответства на изискванията на Възложителя, той е я ясно обоснован и ще гарантира постигане на целите на договора. Участникът е предвидил последователността, ролята и обхвата на всички задачи от техническото задание. Участникът предлага набор от достатъчни, взаимосвързани и логически последователни дейности, гарантиращи навременно постигане на очакваните резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани и кореспондират точно на предложения график, като участникът демонстрира отлични умения за планиране и организация.
	20

	Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) в голяма степен съответства на изискванията на Възложителя и гарантира постигане на целите на договора.

Обхватът на предложените дейности от участника е изчерпателен и е налична логична последователност в предложения график. Дейностите са ясно, но не детайлно разписани, като участникът демонстрира добри умения за планиране и организация.

Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на очакваните резултати, но липсва логическа последователност в предложения график. Дейностите са детайлно разписани, но не добре структурирани, като участникът демонстрира задоволителни умения за планиране и организация.
	10

	Предложеният от участника подход (инструменти, методи и дейности) съответства в незадоволителна степен на изискванията на Възложителя 

Предлаганите от участника дейности са накратко схематизирани и недетайлно разписани, но са достатъчни за постигане на очакваните резултати в посочения от участника времеви обхват.

Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува риск да не бъдат постигнати очакваните резултати.
	5

	2.2.2. Съответствие, пълнота и обхват на очаквания продукт/резултат
	Максимум

20

	Очакваните резултати и продукт са ясно дефинирани, те се създават от предвидените дейности и напълно съответстват на целите на договора
	20

	Очакваните резултати и продукт не са достатъчно ясно дефинирани и/или не е достатъчно ясна връзката с предвидените дейности
	10


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Комплексната оценка (КО) се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката по формулата:

(КО) = (П1) + (П2), където

Максималната стойност на (КО) е 100 точки.

Крайното класиране на участниците се извършва по средноаритметичния брой на точките /сумата от общите оценки на всяко длъжностно лице за всеки участник, разделена на броя на длъжностните лица/ за всеки участник.

Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА

За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите условия, публичната покана и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда описан в настоящите условия. 

Всеки участник може да представи само една оферта. 

Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:


представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик;


представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на такъв) на лицето с представителна власт.

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката,  наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес, гр. Варна, Дирекция на Природен парк„Златни пясъци“, КК Златни пясъци , до хотел „Зора”. Срокът за получаване на оферти е до 28.05.2013 до 16.00 часа.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки участник в обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както следва:

1.Оферта за участие, съгласно приложен образец (Образец 1).

2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника.

Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато е физическо лице – копие от документ за самоличност.
3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

3.1.Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които предлага да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти. 

3.2. Участниците трябва да представят списък със сключени/изпълнени договори със сходен предмет през последните три години (към датата на подаване на офертата), придружен с референции/препоръки за добро изпълнение. 

Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира договор за проучвания в сферата на биоразнообразието. Участникът трябва да има минимум 1 (един) сключен/изпълнен договор.

Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания:

1. Списък на сключените/изпълнените договори за последните три години /към датата на подаване на офертата/, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок на договора, референции за минимум два изпълнени договора; Образец № 5.
2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката, както е описано в т. 4.3. от глава ІV "Изисквания към участниците" от условията за участие следва да представи списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката– Образец 6. 
За доказване на квалификацията за специалистите, трябва да се представи автобиография и копия от дипломи, сертификати и др. еквивалентни документи.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец 2.

4. Предлагана цена – Образец 3 
* Важно !!! От участие в обществената поръчка се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по - висока от   максимално допустимата  прогнозна стойност.  Цената се посочва в лева със и без ДДС.   
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.

1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:

1.2. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващите дружеството.

1.3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

1.4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

2. Условия и начин на плащане 

Плащанията ще се извършват по следния начин:

На  междинни доклади – след приемане с приемо-предавателен протокол на първи междинен доклад и приемо-предавателни протоколи за всеки следващ междинни доклади – в размер на оферираната от Изпълнителя в Офертата.

Окончателни доклади – след приемане с приемо-предавателен протокол на окончателния доклад по цената оферирана от Изпълнителя в Офертата.

ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ № 1- Оферта за участие в процедурата

ОБРАЗЕЦ № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
ОБРАЗЕЦ № 3 – Предлагана цена 

ОБРАЗЕЦ № 4 – Проект на договор 

ОБРАЗЕЦ № 5 - Списък за сключените/изпълнените договори през последните 3 /три/ години

ОБРАЗЕЦ № 6 – Списък на екипа от специалисти, ангажирани с изпълнението поръчката.
[image: image1.png]



„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.”
ДИРЕКЦИЯ НА  ПРИРОДЕН ПАРК„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
9007 Варна  п.к.20  тел 052/355 561, 052/355 591 факс. 052/355 541 www.parkzlatnipiasaci.com

[image: image3.png][image: image4.png]